Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, vykdo Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją.

Vadovaujantis Tarnybai Įstatyme nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija, šiuo metu atliekama Alytaus rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomo pirkimo Nr. 711548 „Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1210 Mankūnai – Pupasodis – Balkasodis ruožo, Miroslavo sen., Alytaus r. sav. kapitalinio remonto darbai“ (toliau – Pirkimas) dokumentų atitikties Įstatymui ir su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams peržiūra (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi).

Tarnyba, prevencine tvarka peržiūrėjusi Pirkimų dokumentus, teikia pastabas ir rekomendacijas (toliau – Rekomendacija) dėl Pirkimo dokumentų nuostatų.

- Dėl Sutarties galiojimo ir darbų atlikimo termino nustatymo

Skelbimo apie pirkimą II.2.7 punkte nustatytas Sutarties įvykdymo terminas mėnesiais, t. y. 5 mėnesiai, be pratęsimo galimybės. Pirkimo sąlygų 7 priedo „Sutarties projektas“ (toliau- Sutarties projektas)  3.4 papunktyje nustatytas darbų atlikimo terminas, kuris apibrėžtas konkrečia data – iki 2024 m. rugpjūčio 31 d.,  darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė nenumatyta ir nustatytas mokėjimų terminas – 30 kalendorinių dienų. Šiuo atveju Tarnyba rekomenduoja įsivertinti ar 5 mėnesių sutarties galiojimo terminas yra pakankamas, atsižvelgus į nustatytą darbų atlikimo ir apmokėjimo už atliktus darbus terminą.

Pažymime, kad pirkimo dokumentuose (atitinkamai ir sutartyje) nustatant sutarties galiojimo, prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminą rekomenduojama jo neapibrėžti konkrečia data, kadangi tais atvejais, kuomet užsitęsia pirkimo procedūros ir sutartis sudaroma vėliau nei buvo planuota, sutartiniai įsipareigojimai turės būti įvykdyti iki sutartyje nustatytos konkrečios datos, o ne per tokį laikotarpį, kuris buvo apskaičiuotas prieš pradedant pirkimą. Atsižvelgiant į tai, rekomenduotina ateityje vykdant pirkimus darbų atlikimo terminus apibrėžti tam tikru laikotarpiu – dienomis, mėnesiais, pavyzdžiui, per X dienų/mėnesių nuo darbų pradžios ar nuo sutarties įsigaliojimo datos, ar pan., o sutarties terminą nustatyti atsižvelgus į visų sutartinių įsipareigojimų (įvertinus darbų atlikimo terminą ir į abipusių įsipareigojimų įvykdymo terminą, tačiau neatsižvelgiant į pratęsimų terminus) trukmę.

- Dėl aplinkosauginio reikalavimo

Atkreiptinas dėmesys, kad  Skelbime apie Pirkimą nurodyta, kad vykdomas žaliasis pirkimas pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), taip pat nurodyta, aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Tvarkos aprašo 4.1 papunktį („yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše<…>”) ir  4.3 papunktį („nėra produktų sąraše, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais <...>“).

Šiuo atveju Pirkimo objektas patenka į Tvarkos aprašo 1 priede nurodytą Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą, kurio 17.1 punkte nurodytos kelių projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai. Tvarkos aprašo 4 punkte nustatyta, kad pirkimas laikomas žaliuoju, kai perkama paslauga arba darbas tenkina bent vieną iš žemiau esančių papunkčių:  „4.1.  yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede“.

Tvarkos aprašo 2 priedo 26 punkte nurodyti kelių projektavimo paslaugų ir jų statybos darbų minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, kuriuos privaloma taikyti vykdant žaliąjį pirkimą.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju patikslinti šią informaciją užpildant Klaidų ištaisymo skelbimą galimybės nėra, rekomenduotina ateityje vykdant pirkimus, skelbime apie pirkimą nurodyti teisingą informaciją, nes būtent perkančiųjų organizacijų skelbimuose pateiktų duomenų pagrindu įgyvendinama galimybė analizuoti informaciją apie žaliuosius pirkimus Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP) ir analitiniame stebėsenos įrankyje „Žalieji pirkimai pagal pirkimų skelbimuose pildomą informaciją“ (daugiau informacijos Tarnybos 2023 m. liepos 24 d. informaciniame pranešime „Dėl pirkimų skelbimuose pildomos „Žalia informacija“ skilties: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/del-pirkimu-skelbimuose-pildomos-zalia-informacija-skilties/  ).

Tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1S-92 patvirtinto Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo 12 punkto lentelės 12.21 papunktis dėl skelbimo II.2.7 dalies pildymo;