Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, vykdo Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją.

Vadovaujantis Tarnybai Įstatyme nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija, šiuo metu atliekama Tauragės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomo pirkimo Nr. 708145„Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 147 Tauragė-Pašventys kapitalinis remontas, įrengiant šviesoforu reguliuojamą sankryžą 1,03 km“ (toliau - Pirkimas) dokumentų atitikties Įstatymui ir su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams peržiūra (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi).

Tarnyba, prevencine tvarka peržiūrėjusi Pirkimo dokumentus, teikia rekomendaciją (toliau – Rekomendacija) dėl Pirkimo dokumentų nuostatų.

Tarnyba teikia rekomendaciją dėl skelbimo apie pirkimą tikslinimo:

Skelbimo apie pirkimą II.2.7 punkte sutarties trukmė apibrėžta 7 mėnesių laikotarpiu be galimybės sutartį pratęsti. Pažymėtina, jog skelbimo II.2.7 punkte turi būti pateikiama informacija apie sutarties trukmę, įvertinus ne tik darbų atlikimo terminą, bet ir abipusių įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pirkimo sąlygų 10 priedo „Statybos rangos sutartis“ (toliau – Sutarties projektas) 3.4 punkte nurodyta, jog maksimalus darbų atlikimo terminas 7 mėn., o mokėjimų terminas – 30 dienų. Akivaizdu, jog pildant skelbimo apie pirkimą II.2.7 punktą, netiksliai nurodyta sutarties trukmė, nes pateikta informacija įskaitant tik darbų atlikimo terminą, o neįskaitant apmokėjimo termino. Pažymėtina, kad jeigu yra prieštaravimų ar neatitikimų tarp skelbime apie pirkimą paskelbtos informacijos ir kitų pirkimo dokumentų nuostatų, skelbime apie pirkimą pateikta informacija laikoma teisinga (Įstatymo 35 straipsnio 3 dalis).

Atsižvelgiant į tai, Tarnyba rekomenduoja tikslinti skelbimo apie pirkimą II.2.7 punktą, nurodant sutarties trukmę įskaičiuojant darbų atlikimo terminą ir apmokėjimo terminą.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog Skelbime apie pirkimą nurodyta, jog aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje: tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose, kituose reikalavimuose tiekėjams ir sutarties vykdymo sąlygose. Tačiau pirkimo sąlygose aplinkos apsaugos kriterijai numatyti kituose reikalavimuose ir sutarties vykdymo sąlygose. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju užpildyti ir pateikti Klaidų ištaisymo skelbimo galimybės nėra, rekomenduotina tikslinant skelbimą dėl II.2.7 punkto, skelbime prie papildomos informacijos tekstu pateikti teisingą informaciją. Tačiau ateityje vykdant skelbime apie pirkimą nurodyti teisingą informaciją, nes tai ypač svarbu, kadangi būtent perkančiųjų organizacijų skelbimuose pateiktų duomenų pagrindu įgyvendinama galimybė analizuoti informaciją apie žaliuosius pirkimus Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP) ir analitiniame stebėsenos įrankyje „Žalieji pirkimai pagal pirkimų skelbimuose pildomą informaciją (daugiau informacijos Tarnybos 2023 m. liepos 24 d. informaciniame pranešime „Dėl pirkimų skelbimuose pildomos „Žalia informacija“ skilties: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-pirkimu-skelbimuose-pildomos-zalia-informacija-skilties).

Tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1S-92 patvirtinto Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo 12 punkto lentelės 12.21 papunktis dėl skelbimo II.2.7 dalies pildymo;