VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Tauragės rajono savivaldybės administracijai Respublikos g. 2 LT-72255 Tauragė El. p.: savivalda@taurage.lt Kopija VšĮ CPO LT Ukmergės g. 219-1 07152 Vilnius El. p.: info@cpo.lt | 2024-05- Į 2024-04-02 2024-04-19 | Nr. Nr. Nr. | 4S- (7.4Mr) 19-1160 19-1518 |
| --- | --- | --- | --- |

VERTINIMO IŠVADA

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1S-44, atliko Tauragės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija, Užsakovas) ir MB 2 passibus anteire 2023 m. rugsėjo 1 d. sudarytos Pirkimo sutarties Nr. CPO266834 dalinį vertinimą.

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką /pasiūlymą) data/sutarties pavadinimas, data, numeris | „Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbtas 2022 m. lapkričio 5 d., pirkimo Nr. 618168) (toliau – Pirkimas); 2023 m. rugsėjo 1 d. Pirkimo sutartis Nr. CPO266834 (toliau – Sutartis) |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas | Įstatymas (redakcija nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.; redakcija nuo 2024 m. sausio 1 d.) |
| Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas/pirkimo priemonės pavadinimas | Tarptautinis pirkimas, ribotas konkursas. Centralizuotas viešasis pirkimas, atliekamas taikant dinaminę pirkimo sistemą (toliau – DPS). |
| Planuota (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) ir faktinė pirkimo/sutarties vertė Eur be PVM | Maksimali Užsakovo nurodyta lėšų paslaugoms įsigyti suma – 176 000,00 Eur su PVM (145 454,55 Eur be PVM). Faktinė sudarytos sutarties vertė – 175 812,53 Eur be PVM |
| Tiekėjo/koncesininko (su kuriuo sudaryta sutartis) pavadinimas, juridinio asmens kodas | MB 2 passibus anteire, juridinio asmens kodas 305255381 (toliau –Tiekėjas) |
| Pirkimo/sutarties vertinimo apimtys/etapas | Dalinis Sutarties vertinimas dėl socialinio kriterijaus laikymosi / Po Sutarties sudarymo |
| Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija | – |
| Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: - |  |

*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

| 1. | Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis. |
| --- | --- |
| Viešajai įstaigai CPO LT (toliau – CPO LT) įvykdžius Pirkimo procedūras, Perkančioji organizacija ir Tiekėjas, vadovaudamiesi DPS „Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ įvykusio konkretaus pirkimo Nr. CPO266834 (toliau – Konkretus pirkimas) rezultatais, sudarė Sutartį. Sutartis, naudojantis CPO LT elektroniniu katalogu, sudaryta dėl ypatingųjų sporto paskirties pastatų (Sporto paskirties statinio Bernotiškės g. 11, Tauragėje) statybos darbų techninės priežiūros paslaugų (toliau – Paslaugos). Pirkimo dokumentų C dalies „Konkretus pirkimas dinaminėje pirkimų sistemoje“ (toliau – Konkretaus pirkimo dokumentų C dalis) 1 priede „Kvietimas pateikti pasiūlymą“ nurodyta, jog „Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija <...> pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį“, Konkretaus pirkimo dokumentų C dalies 3 priede „Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir tvarka“ nustatyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai: Tiekėjo pasiūlymo kaina konkrečiam užsakymui (C) (lyginamasis svoris – 50), naudojama bent 1 (viena) aplinkos apsaugos priemonė (A) (lyginamasis svoris – 20), Socialinis kriterijus (S) – valandinis darbo užmokestis mokamas specialistui už sutarties įvykdymą (toliau – Socialinis kriterijus) (lyginamasis svoris – 30). Pagal Konkretaus pirkimo dokumentų C dalies 2 priedą „Pirkimo sutarties projektas“ Konkretaus pirkimo metu sudaroma sutartis. Pažymėtina, kad Tiekėjas, surinkęs 88,68 balus, tapo Konkretaus pirkimo laimėtoju. Pagal sudarytos Sutarties 3.5.25 papunkčio sąlygą, Tiekėjas įsipareigojo mokėti ne mažesnį nei Pirkimo sutarties priedo Nr. 1 II dalies „Tiekėjo pasiūlymas“ (toliau – Pasiūlymas) 1 punkte nurodytą valandinį atlygį statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, o pagal Sutarties 3.5.26 sąlygą, įsipareigojo teikti Užsakovui (Perkančiajai organizacijai) kas 3 mėn. duomenis apie mokamą (Pasiūlyme nurodytą) darbo užmokestį statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. Už Sutarties 3.5.25 papunktyje išdėstytos sąlygos nesilaikymą Sutarties 7.12 papunktyje numatyta atsakomybė Tiekėjui. Sutarties 3.3.2 papunkčiu Perkančioji organizacija įsipareigojo reikalauti, kad Tiekėjas tinkamai ir laiku vykdytų įsipareigojimus, o 3.3.6 papunkčiu įsipareigojo „sustabdyti mokėjimus TIEKĖJUI, jeigu TIEKĖJAS nevykdo arba netinkamai vykdo bet kokius Pirkimo sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, iki kol šie įsipareigojimai nebus tinkamai įvykdyti“. Vertinimo metu Tarnyba kreipėsi į Perkančiąją organizaciją, prašydama pateikti su Sutartimi ir jos vykdymu susijusius paaiškinimus, informaciją ir su ja susijusius dokumentus. Tarnyba taip pat prašė paaiškinti, kaip Perkančioji organizacija tikrino, kaip Tiekėjas laikosi įsipareigojimų, susijusių su Pasiūlyme nurodytu valandiniu atlygiu statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir pateikti dokumentus apie jam mokamą darbo užmokestį pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytą įkainį. Perkančioji organizacija, atsakydama Tarnybai, paaiškino, jog „Perkančioji organizacija kol kas netikrino Sutarties 3.5.26. papunkčio laikymosi. Pažymime, kad toks tikrinimas nėra privalomas (Sutartyje numatyta tik tokia teisė, bet ne prievolė)“, tačiau paaiškinimą vėliau patikslino, jog „Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į Sutarties 3.5.26, 7.12, 10.6.6 papunkčius, artimiausiu metu kreipsis į Tiekėją, prašydama, kad šis pateiktų duomenis dėl statinio statybos techninės priežiūros vadovui mokamo atlyginimo už praėjusį Sutarties vykdymo laikotarpį. Taip pat primins Tiekėjui Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus teikti šiuos duomenis kas 3 mėn. ir užtikrinti, kad statinio statybos techninės priežiūros vadovo darbo užmokestis atitinka Sutarties priede Nr. 1 II dalies „Tiekėjo pasiūlymas“ punkte Nr. 1 nurodytą statybos techninio prižiūrėtojo darbo užmokestį (objekte)“. Iš Tarnybai pateiktų duomenų matyti, kad Tiekėjui suteikus dalį Paslaugų už laikotarpį nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. gruodžio 15 d. buvo pateikta Paslaugų teikimo ataskaita Nr. 1, pasirašytas Atliktų darbų aktas Nr. 1 ir 2023 m. gruodžio 15 d. pateikta sąskaita faktūra Nr. 4230 už suteiktas Paslaugas pagal atliktų darbų aktą Nr. 113 133,20 Eur sumai. Atkreiptinas dėmesys į kasacinio teismo praktiką, kurioje yra konstatuota, kad racionalų lėšų panaudojimą užtikrina ne tik laimėtojo parinkimas, bet ir kruopštus bei dėmesingas viešojo pirkimo sutarties vykdymas ir jo priežiūra. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje išaiškinta, kad „<...> tais atvejais, kai tiekėjas išrenkamas pirkimo laimėtoju dėl tam tikro savo turimo pranašumo, šis pranašumas turi būti materializuojamas (naudojamas, taikomas) ir vykdant viešojo pirkimo sutartį, nes priešingu atveju, kyla esminio sutarties pakeitimo grėsmė <...>“. Šios Sutarties atveju, Socialinis kriterijus, koreliuoja su racionalumo principu, t. y. kad galėtų pasiekti geriausią vertę už pinigus, perkančioji organizacija inter alia turi užtikrinti, jog viešąjį pirkimą laimėjęs tiekėjas bus pajėgus įvykdyti viešojo pirkimo sutartį joje nustatytomis sąlygomis, kitaip tariant, tiekėjui neužtenka tik pasiūlyti, tačiau būtina ir įgyvendinti (suteikti) tai, kas pasiūlyta. Vadinasi, iš racionalumo principo viešosios sutarties subjektams kyla pareiga užtikrinti viešojo pirkimo sutarties vykdymo kokybę bei šios priežiūrą. Tarnyba pažymi, kad DPS pagrindu įvykusio konkretaus pirkimo Nr. CPO266834 rezultate sudarytos Sutarties sąlygos yra imperatyvaus pobūdžio ir įpareigoja Tiekėją teikti duomenis, įrodančius Tiekėjo atitiktį Sutarties 3.5.25 papunktyje nustatytam reikalavimui, o Perkančioji organizacija (Užsakovas) ne tik turi teisę tokius duomenis gauti, bet ir pareigą patikrinti (kontroliuoti) Socialinio kriterijaus įgyvendinimą visą sutarties vykdymo laikotarpį. Iš to seka, kad Tiekėjas, neteikdamas Sutartyje numatytų duomenų apie Pasiūlymo 1 punkte nurodytą valandinį darbo užmokestį Pasiūlymo 2 punkte nurodytam statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, nesilaikė Sutarties 3.5.26 papunktyje numatyto įsipareigojimo, o Perkančioji organizacija, nereikalavusi duomenų iš Tiekėjo apie valandinį darbo užmokestį, mokamą statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, priėmusi dalį Paslaugų ir už jas sumokėjusi, o ne sustabdžiusi mokėjimus Tiekėjui, kol šis tinkamai įvykdys savo įsipareigojimus, nesilaikė Sutarties 3.3.2, 3.3.6 papunkčiuose numatytų įsipareigojimų. Sutarties 10.5.2 papunktyje nustatytomis sąlygomis Užsakovas taip pat turi teisę nutraukti Sutartį, kai yra 10.6.6 papunktyje nustatytos aplinkybės. Apibendrinant išdėstytą, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija netinkamai atlieka Sutarties vykdymo priežiūrą, neįgyvendina Sutartyje jai nustatytos teisės patikrinti Tiekėjo atitiktį Sutarties 3.5.25 papunktyje nustatytiems reikalavimams, neįsitikina, ar Tiekėjas tinkamai išpildo Socialinio kriterijaus įgyvendinimą, o Tiekėjas netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus – nepateikia duomenų Užsakovui, ir dėl to tokiais veiksmais (neveikimu) neužtikrinamas Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyto skaidrumo principo įgyvendinimas vykdant Sutartį. Taip pat pažymėtina, kad tokia netinkama Sutarties vykdymo kontrole buvo sudarytos prielaidos pažeisti lygiateisiškumo principą bei racionalaus lėšų naudojimo tikslą, t. y. jeigu paaiškėtų, jog Tiekėjas Pasiūlyme nurodytam statinio statybos techniniam prižiūrėtojui mokėjo mažesnį nei Pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį, tokiu atveju būtų pažeistas 17 straipsnio 1 dalyje nustatytas lygiateisiškumo principas ir šio straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintas racionalaus lėšų naudojimo tikslas. |  |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

| 1. | Įstatymo 86 straipsnio 9 dalis. |
| --- | --- |
| Perkančioji organizacija, CVP IS nepaviešinusi visų (kurie gali būti viešinami) Sutarties priedų ir 2023 m. rugsėjo 1 d. sudarytos Sutarties ir laimėjusio dalyvio pasiūlymo nepaviešinusi CVP IS per 15 dienų nuo Sutarties sudarymo (paviešinta 2023 m. rugsėjo 27 d.), pažeidė Įstatymo 86 straipsnio 9 dalį. |  |

IV dalis. Sprendimas

- Tarnyba, atlikusi dalinį Sutarties vertinimą, vadovaudamasi protingumo ir teisingumo kriterijais, konstatuoja šios išvados II ir III dalyse nurodytus pažeidimus, ir atsižvelgdama į tai, kad Įstatymo 86 straipsnio 9 dalies pažeidimą laiko formaliu, nedarančiu įtakos Sutarties rezultatams, o pažeidimą dėl Socialinio kriterijaus tinkamo įgyvendinimo, nelaiko tokiu, kurio nebūtų galima ištaisyti, neteikia rekomendacijos dėl Pirkimo sutarties nutraukimo. - Tarnyba, atsižvelgdama į Pirkimo vertinimo išvados III dalyje konstatuotą Įstatymo 86 straipsnio 9 dalies pažeidimą, įpareigoja Perkančiąją organizaciją paskelbti CVP IS Sutarties priedus ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo vertinimo išvados gavimo dienos. Perkančioji organizacija, nesutikusi su Tarnybos įpareigojimu, gali apskųsti šį administracinį sprendimą per 1 (vieną) mėnesį nuo jo gavimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymu, skundai paduodami Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius). - Tarnyba, atsižvelgdama į Sutarties vertinimo išvados II dalyje konstatuotą Įstatymo pažeidimą, rekomenduoja: 1) užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymo priežiūrą, įskaitant, bet neapsiribojant, Socialinio kriterijaus įgyvendinimo priežiūrą, reikalaujant iš Tiekėjo duomenų nuo pradėtų teikti Paslaugų teikimo pradžios apie statinio statybos techniniam prižiūrėtojui mokamą darbo užmokestį pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytą įkainį; 2) už netinkamą Sutarties sąlygų vykdymą taikyti Tiekėjui Sutartyje numatytas netesybas ir reikalauti, kad, sumokėjus netesybas, Tiekėjas įvykdytų prisiimtus įsipareigojimus. Prašome ne vėliau kaip 10 darbo dienų nuo vertinimo išvados gavimo dienos raštu informuoti Tarnybą apie priimtą (-us) sprendimą (-us) dėl Tarnybos rekomendacijų vykdymo ir dėl to, kokių konkrečių veiksmų (priemonių) imsis (ėmėsi) Perkančioji organizacija, kad būtų užtikrintas tinkamas Sutarties vykdymas ir kontrolė.

Pastabos

- Tarnyba pažymi, jog tuo atveju, kai ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykio kriterijus, šių kriterijų įgyvendinimo priežiūros užtikrinimas sutarties vykdymo metu negali tapti deklaratyvia ir formalia procedūra. Šios Sutarties vykdymo atveju, Tiekėjo deklaracija dėl mokamo pasiūlyme nurodyto valandinio įkainio statybos techniniam prižiūrėtojui neturėtų būti laikoma pakankamais duomenimis įrodančiais Socialinio kriterijaus įgyvendinimo užtikrinimą, atsižvelgiant ir į Sutartyje nustatytas sankcijas Tiekėjui dėl šio kriterijaus vykdymo neužtikrinimo Sutarties vykdymo metu. Todėl Perkančiajai organizacijai siekiant tinkamai įsitikinti Tiekėjo įsipareigojimų vykdymu, ji turėtų iš Tiekėjo pareikalauti ir kitų dokumentų dėl mokamo valandinio darbo užmokesčio dydžio fakto patvirtinimo. Atsižvelgiant į tai, CPO LT turėtų svarstyti galimybę patikslinti Konkretaus pirkimo dokumentų C dalies 2 priedo „Sutarties projektas“ 3.5.26 papunkčio sąlygą dėl duomenų, pavyzdžiui, buhalterinės apskaitos dokumentų, iš kurių būtų galima įsitikinti tiekėjo įsipareigojimu mokėti pasiūlyme nurodytą darbo užmokestį pasiūlyme nurodytam specialistui, ir atsisakyti laisvos formos deklaracijos, kaip dokumento, įrodančio Socialinio kriterijaus įgyvendinimą. - Konkretaus pirkimo dokumentų C dalies 4.6.5 papunktyje bei Konkretaus pirkimo dokumentų C dalies 2 priedo „Sutarties projektas“ 18.6 papunktyje nustatytos sąlygos dėl konfidencialios informacijos pateikimo. Pažymėtina, Tiekėjo Pasiūlyme nurodyta, jog statybos techninio prižiūrėtojo valandinis darbo užmokestis yra konfidenciali informacija. Tarnybos nuomone, statybos techninio prižiūrėtojo valandinis darbo užmokestis konkrečiame objekte, kuris yra ir socialinis kriterijus, visais atvejais neturėtų būti laikomas konfidencialia informacija. Tarnyba pažymi, jog konkretaus pirkimo metu, tiekėjui nurodžius, jog statybos techninio prižiūrėtojo valandinis darbo užmokestis yra konfidenciali informacija, CPO LT turėtų kreiptis į tiekėją ir prašyti įrodyti, jog nurodyta informacija yra konfidenciali, ir tik tiekėjui įrodžius tokios informacijos konfidencialumą, šią informaciją laikyti konfidencialia.

Direktoriaus pavaduotoja 				            Viktorija Namavičienė

D. Skeberdė, tel. +370 690 24131, el. p. Deimante.Skeberde@vpt.lt

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.

Vertinama tiekėjų pasiūlyta įkainio, viršijančio minimalų darbo užmokestį, dalis.

S = Z x [S(v) – S(min)] / [S(max) - S(min)], kur:

S(v) – vertinamo tiekėjo siūlomas techninės priežiūros specialisto valandinis įkainis, Eur;

S(max) – didžiausias siūlomas techninės priežiūros specialisto valandinis įkainis, Eur;

S(min) – minimalus valandinis darbo užmokestis, Eur.

„Jei TIEKĖJAS nesilaiko įsipareigojimų nurodytų Pirkimo sutarties 3.5.25. punkte, TIEKĖJAS moka UŽSAKOVUI 10 proc. Pradinės sutarties vertės dydžio baudą (nustačius pažeidimą pirmą kartą)“.

Tarnybos 2024 m. kovo 18 d. raštas Nr. 4S-385.

2024 m. balandžio 2 d. raštas Nr. 19-1160.

2024 m. balandžio 19 d. raštas Nr. 19-1518.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-178-378/2018.

Žr. išnašą Nr. 7.

„UŽSAKOVAS, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį, raštu įspėjęs TIEKĖJĄ prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu <...> 10.5.2. buvo padarytas esminis Pirkimo sutarties pažeidimas, kaip tai numatyta Pirkimo sutartyje ir (ar) Civiliniame kodekse“.

### „10.6. Esminiais TIEKĖJO Pirkimo sutarties pažeidimais laikomi: <...> 10.6.6. TIEKĖJUI nesilaikant įsipareigojimų, susijusių su pasiūlymo vertinimo metu taikomais ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijais kainos ir sąnaudų ar kokybės santykiui nustatytų ar sąnaudoms apskaičiuoti: Aplinkos apsaugos priemonės ir socialinio kriterijaus, įgyvendinimu“.

„Perkančioji organizacija raštu pateiktą laimėjusį pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, <...> ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje“.

Paviešintas Sutarties priedas Nr. 1. Ir Nr. 2.

„teikti UŽSAKOVUI kas 3 mėn. duomenis (pvz.: laisvos formos deklaracija ar kt. dokumentai), iš kurių būtų galima įsitikinti, kad  mokamas Pirkimo sutartyje nurodytam statinio statybos techninės priežiūros vadovas darbo užmokestis atitinka Pirkimo sutarties priede Nr. 1 II dalies „Tiekėjo pasiūlymas“ punkte Nr. 1 nurodytą statybos techninio prižiūrėtojo darbo užmokestį (objekte)“.

„Konfidenciali pasiūlymo informacija (tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Visas DPS tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. DPS tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti DPS tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali“.

„ Pirkimo sutartis yra vieša ir UŽSAKOVAS turi teisę ją viešinti teisės aktų nustatyta tvarka. Šalys supranta ir patvirtina, kad Pirkimo sutarties ir Pirkimo sutarties priedų sąlygos nelaikomos konfidencialia informacija. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Pirkimo sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba turi būti atskleista įstatymų numatytais atvejais“.