Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija, šiuo metu atlieka Šilalės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomų pirkimų Nr. 721533 „Šilalės miesto Kovo 11-osios gatvės ir Šolių gatvės atkarpos iki Kovo 11-osios gatvės rekonstravimo darbų pirkimas“ (toliau – 1 Pirkimas) ir Nr. 721542 „Kaltinėnų seniūnijos Pelkių kaimo Nendrių gatvės (Nr. Ka-38) kapitalinio remonto darbų pirkimas“ (toliau – 2 Pirkimas; abu kartu – Pirkimai) dokumentų atitikties Įstatymui ir su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams peržiūrą (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi).

Tarnyba, prevencine tvarka peržiūrėjusi Pirkimų dokumentus, teikia pastabas ir rekomendacijas (toliau – Rekomendacija) dėl Pirkimų dokumentų nuostatų.

- Dėl žaliųjų pirkimų

Skelbimuose apie pirkimą nurodyta, kad vykdomi žalieji Pirkimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas) 4.3 papunktį. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti kituose reikalavimuose tiekėjams bei sutarties vykdymo sąlygose.

Tuo tarpu, Pirkimų Specialiųjų sąlygų 1.5 papunkčiuose nurodyta, jog Pirkimai vykdomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.1 papunkčiu, o aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti 7 priede („Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“).

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimų objektai patenka į Tvarkos aprašo priede Nr. 1 „Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas“ nurodytą sąrašą, t. y., taikomas 17 punktas „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“, skelbimuose apie pirkimą nurodyta neteisinga informacija. Šiuo atveju patikslinti pirmiau nurodytą informaciją užpildant Klaidų ištaisymo skelbimus galimybės nėra, todėl rekomenduotina ateityje vykdant pirkimus skelbimuose apie pirkimą nurodyti teisingą informaciją, nes būtent perkančiųjų organizacijų skelbimuose pateiktų duomenų pagrindu įgyvendinama galimybė analizuoti informaciją apie žaliuosius pirkimus Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP) ir analitiniame stebėsenos įrankyje „Žalieji pirkimai pagal pirkimų skelbimuose pildomą informaciją (daugiau informacijos čia ir čia).

- Dėl terminų 1 Pirkime

1 Pirkimo skelbimo apie pirkimą II.2.7 punkte nurodyta, kad sutarties trukmė 15 mėn. be pratęsimų.

1 Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 5 punkte nurodyta, kad darbų atlikimo trukmė – 15 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus užbaigti techniniame projekte numatyti statybos darbai ir pasirašytas darbų perdavimo – priėmimo aktas. Analogiškas darbų atlikimo terminas (15 mėn.) nustatytas ir 1 Pirkimo dokumentų 3 priedo „Sutarties projektas“ 3.4 papunkčio lentelėje.

Pažymėtina, kad reikalavimai supaprastintų pirkimų skelbimų pildymui nustatyti „Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai apraše“ (toliau – Skelbimų teikimo aprašas). Skelbimų teikimo aprašo 12.21 papunktyje nustatyta, kad skelbimo II.2.7 papunktyje „Sutarties trukmė mėnesiais arba dienomis nurodoma, atsižvelgiant ne tik į prekių pristatymo, paslaugų, darbų atlikimo terminą, bet ir į abipusių įsipareigojimų įvykdymo terminą, tačiau neatsižvelgiant į prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo pratęsimo terminus. Sutarties trukmė yra nustatoma atsižvelgiant į pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų, kuriais apibrėžiama sutarties pabaiga, įvykdymą“, taip pat Įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad „Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia“, o Įstatymo 35 straipsnio 3 dalyje – „Tuo atveju, kai skelbime apie pirkimą <...> pateikta informacija neatitinka informacijos, pateiktos kituose pirkimo dokumentuose, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime apie pirkimą <...>“.

Tarnyba pažymi, kad sutarties galiojimo terminas nėra tapatus darbų atlikimo terminui, nes į sutarties galiojimo terminą patenka paslaugų suteikimo, darbų atlikimo, statybos užbaigimo akto gavimo, atsiskaitymo terminai ir t. t., t. y., sutartis galioja iki visiško abipusio šalių įsipareigojimų įvykdymo, todėl skelbimo apie pirkimą II.2.7 papunktyje turi būti nurodoma sutarties trukmė, o ne darbų atlikimo terminas. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą, Tarnyba rekomenduoja tikslinti 1 Pirkimo skelbime apie pirkimą nurodytą sutarties galiojimo terminą užpildant Klaidų ištaisymo skelbimą (Įstatymo 36 straipsnio 6 dalis).

- Dėl 2 Pirkimo sutarties projekto nuostatų

2 Pirkimo dokumentų 3 priedo „Sutarties projektas“ (toliau – 2 Pirkimo sutarties projektas) 3.4 papunkčio lentelėje nustatyta, kad „Rangovas privalo atlikti ne mažiau kaip 85 proc. visų numatytų darbų <...> iki 2023 m. gruodžio 1 d.“

Atsižvelgiant į tai, kad 2 Pirkimo dokumentų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 6 punkte nustatyta: „Rangovas privalo atlikti ne mažiau kaip 85 proc. visų numatytų darbų <...> iki 2024 m. gruodžio 1 d.“, Tarnyba rekomenduoja tikslinti 2 Pirkimo sutarties projekte nurodytą informaciją.

Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, Tarnyba rekomenduoja peržiūrėti ir patikslinti Pirkimų dokumentus pagal šioje Rekomendacijoje pateiktas pastabas. Primename, kad Perkančioji organizacija, patikslinusi Pirkimų dokumentus, turi visus pakeitimus paskelbti viešai Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingam laikotarpiui, per kurį potencialūs tiekėjai galėtų susipažinti su patikslintais ir pakeistais Pirkimo dokumentais.

Pažymėtina, kad visais atvejais sprendimą dėl tolimesnio Pirkimų procedūrų vykdymo ar nutraukimo priima pati Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Įstatymo 29 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatomis.

Patvirtinta 2017 m. birželio 21 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-92.

„<...> Kai tikslinama skelbime paskelbta informacija, perkančioji organizacija privalo atitinkamai patikslinti skelbimą <...>.“

Įstatymo 29 straipsnio 3 dalis „Perkančioji organizacija privalo nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.“

Įstatymo 29 straipsnio 4 dalis „Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.“