Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, vykdo Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją.

Vadovaujantis Tarnybai Įstatyme nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija, šiuo metu atliekama Panevėžio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomų pirkimų Nr. 727711 „Panevėžio r. Vadoklių sen. Genėtinių k. Miško g. statyba“ (toliau – 1 Pirkimas), Nr. 727758 „Panevėžio r. Velžio sen. kelio Tautkūnai – Pakalniai paprastasis remontas“ (toliau – 2 Pirkimas) ir Nr. 727970 „Panevėžio r. Velžio sen. Keravos k. Tvenkinio g. statyba“ (toliau – 3 Pirkimas; visi kartu – Pirkimai) dokumentų atitikties Įstatymui ir jį įgyvendinantiems teisės aktams peržiūra (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi).

Tarnyba, prevencine tvarka peržiūrėjusi Pirkimų dokumentus ir atsižvelgdama į galiojantį teisinį reglamentavimą, teikia klausimus, pastabas ir rekomendacijas (toliau – Rekomendacija) dėl Pirkimų dokumentų nuostatų.

- Dėl kvalifikacijos reikalavimų 1 Pirkime

  - 1 Pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ lentelės „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ (toliau – 1 Pirkimo Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai) 1.1 eilutėje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas tiekėjui „turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga Pirkimo Sutarčiai vykdyti: - statybos darbai susisiekimo komunikacijose (keliai, gatvės) (statinių kategorija: neypatingasis statinys; statinio grupė: susisiekimo komunikacijos; statinio pogrupis: (keliai (gatvės))“.

Pažymėtina, kad Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 9 punkte nurodyta, kad teisė verstis veikla, reikalinga sutarčiai įvykdyti, gali būti suteikta remiantis bendraisiais pagrindais, pavyzdžiui, tokia teisė yra įtvirtinta juridinio asmens steigimo ar kituose veiklos dokumentuose. Atkreiptinas dėmesys, kad neypatingųjų statinių statybos darbų atveju tiekėjui pakanka turėti teisę verstis statybos veikla, kuri suteikiama remiantis bendraisiais pagrindais. Statybos sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodyta, kad būti rangovu gali asmenys, turintys teisę užsiimti šia veikla (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 75 dalis; 18 straipsnio 1 dalis).

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, šiuo atveju rangovui, norinčiam vykdyti darbus neypatingajame statinyje, pakanka turėti teisę verstis statybos veikla ir pateikti šią teisę pagrindžiančius dokumentus, pvz. juridinio asmens steigimo ar kitų veiklos dokumentų. Tiekėjas gali pateikti ir ypatingojo statinio rangovo kvalifikacijos dokumentus, kurie taip pat įrodo teisę verstis statybos veikla, o Perkančioji organizacija turi priimti tokius kvalifikacijos reikalavimą patvirtinančius dokumentus.

Galimybė (bet ne pareiga) tiekėjui pateikti kvalifikacijos atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus (jei tokius turi), įrodančius aukštesnę  nei neypatingojo statinio rangovo kvalifikaciją, gali būti nurodyta tik pastaboje.

Atsižvelgiant į tai, Tarnyba rekomenduoja patikslinti šį kvalifikacijos reikalavimą.

Rekomenduotina susipažinti su Tarnybos parengtose Statybos darbų pirkimų gairėse pateikiamais pavyzdžiais, kaip formuluoti kvalifikacijos reikalavimus dėl tiekėjo teisės būti neypatingojo statinio rangovu.

  - 1 Pirkimo Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų 1.1 eilutėje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas tiekėjui „turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga Pirkimo Sutarčiai vykdyti: <...> - tiekėjui suteikta teisė atlikti elektros įrenginių iki 1 000 V arba aukštesnės įtampos ir/ar įrengimo darbus“.

Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių (toliau – Atestavimo taisyklės) 4 punkte nustatyta, kad „Išduodami atskiri kiekvienos veiklos rūšies atestatai“. Pagal Atestavimo taisyklių 11 punktą atestatai yra skirstomi į rūšis, pavyzdžiui, 11.1 punkte nurodyti elektros įrenginių įrengimo atestatai, o 11.3 punkte – elektros įrenginių eksploatavimo atestatai. Šiuose atestatuose yra įrašomi darbai atitinkamai iš Atestavimo taisyklių 1 priedo „Elektros įrenginių įrengimo darbų sąrašas“ ir 3 priedo „Elektros įrenginių eksploatavimo darbų sąrašas“, kuriuos ūkio subjektas galės atlikti (Atestavimo taisyklių 41.6 punktas).

Atsižvelgiant į tai, kad turi būti nustatomi tik būtini, su pirkimo objektu susiję tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, kurie turi būti tikslūs, aiškūs ir proporcingi pirkimo objektui bei negali riboti konkurencijos, Tarnyba rekomenduoja pakartotinai įsivertinti 1 Pirkimo objektą ir kvalifikacijos reikalavimuose tiksliai nurodyti ne tik atestato rūšį, bet taip pat ir darbus atitinkamai iš Atestavimo taisyklių 1 ir(ar) 3 priedų bei kokius atitiktį reikalavimui įrodančius dokumentus turi pateikti tiekėjai, registruoti Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje.

  - 1 Pirkimo Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų 2.2 eilutėje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas tiekėjui pirkimo sutarčiai vykdyti „turėti statybos vadovą:

bent 1 (vieną) specialistą, turintį statybos vadovo kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti statybos vadovo pareigas (statinių kategorija – neypatingieji, statiniai – inžineriniai statiniai, paskirtis – susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės).

Atsižvelgiant į tai, kad 1 Pirkimo objektas yra gatvės (Panevėžio r. Vadoklių sen. Genėtinių k. Miško g. statyba) statybos darbai, rekomenduotina tikslinti šį kvalifikacijos reikalavimą paliekant tik su Pirkimo objektu susijusias „gatves“.

  - 1 Pirkimo Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų 2.2 eilutės trečio stulpelio „Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai“ antroje pastraipoje nurodyta, kad „Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, pilietis ar kitas fizinis asmuo, <...>, turi pateikti Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą teisės pripažinimo dokumentą (kopiją), įrodantį specialisto išsilavinimą. <...>“. Atsižvelgiant į tai, kad kvalifikacijos reikalavime reikalaujama statinio statybos vadovo kvalifikacijos dokumentų, o ne išsilavinimą pagrindžiančių dokumentų, rekomenduotina tikslinti informaciją, nurodytą kvalifikacijos reikalavimą pagrindžiančiuose dokumentuose.

- Dėl 1 Pirkimo Sutarties projekto nuostatų

  - 1 Pirkimo sąlygų 7 priedo „Sutarties projektas“ (toliau – 1 Sutarties projektas) 7.6 punkte nustatyta, kad „Šalys turi teisę užsakyti reikalingas ekspertizes atliktų Darbų kokybei nustatyti. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka ekspertizę užsakiusi Šalis. Jei ekspertizės metu neišaiškinamos kitos Šalies klaidos, ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Šalis, padariusi klaidą (-as)“. Tarnyba rekomenduoja tikslinti šią dviprasmiškai suprantamą 1 Sutarties projekto nuostatą (jei ekspertizė nenustato klaidų, kodėl kažkuri šalis laikytina, kad padarė klaidą (-as)?).

  - Atsižvelgiant į tai, kad 1 Pirkime yra pateiktas UAB „Geoinfra“ techninis darbo projektas „Miško g. (VAD-89) Genėtinių k. Vadoklių sen. Panevėžio r. sav. statybos projektas“ (toliau – TDP), rekomenduotina atidžiai peržiūrėti visą 1 Sutarties projektą (pavyzdžiui, 1 Sutarties projekto 7.7 punkte nurodyta, kad „<...> Rangovas, pastebėjęs netikslumų Techninėje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą ir Darbus pratęsti tik po Užsakovo nurodymo“ ir t.t.) ir patikslinti informaciją, aiškiai nurodant TDP (kur reikia), siekiant, kad pirkimo dokumentai būtų tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių (Įstatymo 35 straipsnio 4 dalis).

  - 1 Sutarties projekto 17.7 punkte nustatyta, kad „Jei Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo rašytinio Užsakovo nurodymo be pateisinamos priežasties nepradeda vykdyti Darbų ir / ar nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo (jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimas reikalaujamas pagal Pirkimo ir Sutarties sąlygas), Rangovas moka Užsakovui 500 Eur baudą“. Pažymėtina, kad 1 Sutarties projekto 13.2 punkte nurodyta, kad Sutarties įvykdymas užtikrinamas (pasirinktinai) užstatu arba banko garantija, kurie turi būti pateikti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, pagal 1 Sutarties projekto 2.11 punktą Sutartis įsigalioja tik tada, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Taip pat Specialiųjų 1 Pirkimo sąlygų 7.3 papunktyje nurodyta, kad „Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų: <...> 7.3.3. dalyvis, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos neperveda sutarties įvykdymo užtikrinimo – užstato arba nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinančio dokumento – banko garantijos“. Atsižvelgiant į nurodytas 1 Pirkimo dokumentų sąlygas, prašome paaiškinti, kokiu pagrindu taikomos dvigubos sankcijos už sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikimą (pasinaudojama pasiūlymo galiojimo užtikrinimu 5000 Eur ir skiriama 500 Eur bauda), taip pat – ar nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo gali įsigalioti Sutartis?

Taip pat atsižvelgiant į 1 Sutarties projekto 17.7 punkte nustatytą baudą už nepradedamus vykdyti darbus, pašome paaiškinti, ar tai vienkartinio pobūdžio bauda, ar nevertėtų svarstyti galimybės baudą taikyti už kiekvieną vėluojamą dieną?

- Dėl kvalifikacijos reikalavimų 2 Pirkime

  - 2 Pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ lentelės „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ (toliau – 2 Pirkimo Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai) 1.1 eilutėje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas tiekėjui „turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga Pirkimo Sutarčiai vykdyti – statybos darbai susisiekimo komunikacijose (keliai, gatvės) (Statinių kategorija: nesudėtingasis statinys; statinio grupė: susisiekimo komunikacijos; statinio pogrupis: (keliai (gatvės))“.

Pažymėtina, kad Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 9 punkte nurodyta, kad teisė verstis veikla, reikalinga sutarčiai įvykdyti, gali būti suteikta remiantis bendraisiais pagrindais, pavyzdžiui, tokia teisė yra įtvirtinta juridinio asmens steigimo ar kituose veiklos dokumentuose. Atkreiptinas dėmesys, kad nesudėtingųjų statinių statybos darbų atveju tiekėjui pakanka turėti teisę verstis statybos veikla, kuri suteikiama remiantis bendraisiais pagrindais. Statybos sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodyta, kad būti rangovu gali asmenys, turintys teisę užsiimti šia veikla (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 75 dalis; 18 straipsnio 1 dalis).

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, šiuo atveju rangovui, norinčiam vykdyti darbus nesudėtingajame statinyje pakanka turėti teisę verstis statybos veikla ir pateikti šią teisę pagrindžiančius dokumentus, pvz. juridinio asmens steigimo ar kitus dokumentus. Pažymėtina, kad tiekėjas gali pateikti ir ypatingojo statinio rangovo kvalifikacijos dokumentus, kurie taip pat įrodo teisę verstis statybos veikla, o Perkančioji organizacija turi priimti tokius kvalifikacijos reikalavimą patvirtinančius dokumentus.

Galimybė (bet ne pareiga) tiekėjui pateikti kvalifikacijos atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus (jei tokius turi), įrodančius aukštesnę nei nesudėtingojo statinio rangovo kvalifikaciją, gali būti nurodyta tik pastaboje.

Atsižvelgiant į tai, Tarnyba rekomenduoja patikslinti šį kvalifikacijos reikalavimą.

Rekomenduotina susipažinti su Tarnybos parengtose Statybos darbų pirkimų gairėse pateikiamais pavyzdžiais, kaip formuluoti kvalifikacijos reikalavimus dėl tiekėjo teisės būti nesudėtingojo statinio rangovu.

  - 2 Pirkimo Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų 1.1 eilutės ketvirtame stulpelyje „Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą“ rekomenduotina tikslinti antrą pastraipą, atsisakant žodžių „<...> patys tieks prekes, teiks paslaugas <...>“, nes 2 Pirkimo objektas yra darbai. Taip pat rekomenduotina šio stulpelio ketvirtoje pastraipoje, prasidedančioje žodžiais „Tiekėjas privalo įsipareigoti <...>“, atsisakyti žodžių „<...> ir nurodo“.

- Dėl kvalifikacijos reikalavimų 3 Pirkime

3 Pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ lentelės „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 1.2 eilutės trečiame stulpelyje „Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai“ nustatyta, kad turi būti pateikiamas: „1. už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas <...>, kuriame turi būti nurodyta: <...> kvalifikacijos dokumento pavadinimas ir numeris, <...>; 2. Kvalifikaciją patvirtinantys galiojantys dokumentai ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai ir pripažinti LR teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus kai duomenys apie kvalifikaciją paskelbti VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros internetinės svetainės www.ssva.lt registrų skiltyje. „Specialistai“: „Statybos specialistų kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai, išduoti nuo 2012 m.“; <...> Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, pilietis ar kitas fizinis asmuo, <...>, turi pateikti Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą teisės pripažinimo dokumentą (kopiją), įrodantį specialisto išsilavinimą. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės pasiūlymų pateikimo datos“.

Atkreiptinas dėmesys, kad nesudėtingojo statinio statybos vadovui (ir Lietuvos Respublikos, ir užsienio šalių (neišskiriant trečiųjų šalių) specialistams) pakanka turėti architekto ar statybos inžinieriaus išsilavinimą ir pateikti išsilavinimą liudijančių diplomų kopijas. Tokiu atveju nėra pareigos kreiptis į VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrą dėl teisės pripažinimo dokumento ir pan., kadangi vertinamas tik siūlomo specialisto išsilavinimas. Tiekėjai turi teisę, bet ne pareigą, pateikti siūlomo specialisto dokumentus (atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus, jei tokius turi) įrodančius aukštesnę nei nesudėtingojo statinio statybos vadovo kvalifikaciją.

Atsižvelgiant į nurodytą, Tarnyba rekomenduoja tikslinti kvalifikacijos reikalavimą pagrindžiančius dokumentus.

- Dėl 3 Pirkimo Sutarties projekto nuostatų

  - 3 Pirkimo sąlygų 7 priedo „Sutarties projektas“ (toliau – 3 Sutarties projektas) 7.6 punkte nustatyta, kad „Šalys turi teisę užsakyti reikalingas ekspertizes atliktų Darbų kokybei nustatyti. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka ekspertizę užsakiusi Šalis. Jei ekspertizės metu neišaiškinamos kitos Šalies klaidos, ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Šalis, padariusi klaidą (-as)“. Tarnyba rekomenduoja tikslinti šią dviprasmiškai suprantamą 3 Sutarties projekto nuostatą (jei ekspertizė nenustato klaidų, kodėl kažkuri šalis laikytina, kad padarė klaidą (-as)?).

  - Atsižvelgiant į tai, kad šiame 3 Pirkime yra pateiktas UAB „URBAN LINE“ techninis darbo projektas „Tvenkinio g. (VEL-157), Keravos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas“ (toliau – TDP), rekomenduotina atidžiai peržiūrėti visą 3 Sutarties projektą (pavyzdžiui, 3 Sutarties projekto 7.7 punkte nurodyta, kad „<...> Rangovas, pastebėjęs netikslumų Techninėje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą ir Darbus pratęsti tik po Užsakovo nurodymo“ ir t.t.) ir patikslinti informaciją, aiškiai nurodant TDP (kur reikia), siekiant, kad pirkimo dokumentai būtų tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių (Įstatymo 35 straipsnio 4 dalis).

  - 3 Sutarties projekto 17.7 punkte nustatyta, kad „Jei Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo rašytinio Užsakovo nurodymo be pateisinamos priežasties nepradeda vykdyti Darbų ir / ar nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo (jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimas reikalaujamas pagal Pirkimo ir Sutarties sąlygas), Rangovas moka Užsakovui 500 Eur baudą“. Pažymėtina, kad 3 Sutarties projekto 13.2 punkte nurodyta, kad Sutarties įvykdymas užtikrinamas (pasirinktinai) užstatu arba banko garantija, kurie turi būti pateikti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, pagal 3 Sutarties projekto 2.11 punktą Sutartis įsigalioja tik tada, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Taip pat Specialiųjų 3 Pirkimo sąlygų 7.3 papunktyje nurodyta, kad „Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų: <...> 7.3.3. dalyvis, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos neperveda sutarties įvykdymo užtikrinimo – užstato arba nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinančio dokumento – banko garantijos“. Atsižvelgiant į nurodytas 3 Pirkimo dokumentų sąlygas, prašome paaiškinti, kokiu pagrindu taikomos dvigubos sankcijos už sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikimą (pasinaudojama pasiūlymo galiojimo užtikrinimu 5000 Eur ir skiriama 500 Eur bauda), taip pat – ar nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo gali įsigalioti Sutartis?

Taip pat atsižvelgiant į 3 Sutarties projekto 17.7 punkte nustatytą baudą už nepradedamus vykdyti darbus, pašome paaiškinti, ar tai vienkartinio pobūdžio bauda, ar nevertėtų svarstyti galimybės baudą taikyti už kiekvieną vėluojamą dieną?

Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, Tarnyba rekomenduoja peržiūrėti ir patikslinti Pirkimų dokumentus pagal šioje Rekomendacijoje pateiktas pastabas. Primename, kad Perkančioji organizacija, patikslinusi Pirkimų dokumentus, turi visus pakeitimus paskelbti viešai Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingam laikotarpiui, per kurį potencialūs tiekėjai galėtų susipažinti su patikslintais ir pakeistais Pirkimo dokumentais.

Pažymėtina, kad visais atvejais sprendimą dėl tolimesnio Pirkimų procedūrų vykdymo ar nutraukimo priima pati Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Įstatymo 29 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatomis.

Atkreiptinas dėmesys, kad dalis Rekomendacijoje teikiamų pastabų buvo teikta anksčiau prevenciškai tikrintuose pirkimuose, todėl rekomenduotina ateityje vykdomiems pirkimams atidžiai rengti pirkimų dokumentus atsižvelgiant į Tarnybos teiktas rekomendacijas.

„75. Statinio statybos rangovas (toliau – rangovas) – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija arba jų padalinys, turintys šio įstatymo nustatytą teisę užsiimti statyba ir vykdantys statybą rangos sutarties pagrindu. Statybos rangos sutartis nesudaroma, kai statytojas (užsakovas) kartu yra ir statybos rangovas“.

„1. Būti rangovu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę:

1) Lietuvos Respublikoje įsteigtas ar užsienio valstybės juridinis asmuo, kita užsienio organizacija ar jų padalinys, turintys teisę užsiimti šia veikla;

2) Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti atitinkama veikla;

3) statybos inžinierius“.

„41.6. veiklos duomenys (kokiems energetikos įrenginiams įrengti ir (ar) eksploatuoti išduodamas atestatas (Atestavimo taisyklių 1–7 prieduose pateiktų energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbų sąrašų išrašas)“.

Įstatymo 47 straipsnio 1 dalis: „Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs. <...>“.

„Tiekėjas pirkimo sutarčiai vykdyti turi turėti statybos vadovą: bent 1 (vieną) specialistą, turintį statybos vadovo kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti statybos vadovo pareigas (statinių kategorija – neypatingieji, statiniai – inžineriniai statiniai, paskirtis – susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės)“.

„75. Statinio statybos rangovas (toliau – rangovas) – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija arba jų padalinys, turintys šio įstatymo nustatytą teisę užsiimti statyba ir vykdantys statybą rangos sutarties pagrindu. Statybos rangos sutartis nesudaroma, kai statytojas (užsakovas) kartu yra ir statybos rangovas“.

„1. Būti rangovu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę:

1) Lietuvos Respublikoje įsteigtas ar užsienio valstybės juridinis asmuo, kita užsienio organizacija ar jų padalinys, turintys teisę užsiimti šia veikla;

2) Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti atitinkama veikla;

3) statybos inžinierius“.

Statybos įstatymo 12 straipsnio 9 dalyje nustatyta, jog vadovauti nesudėtingojo statinio projektavimui, statinio projekto vykdymo priežiūrai, statinio statybos techninei priežiūrai ir statybai turi teisę asmenys, įgiję šio įstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodytą išsilavinimą“, taip pat Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 15.4 papunktyje nurodyta, kad vadovauti nesudėtingojo statinio statybai turi teisę neatestuoti asmenys.

Įstatymo 29 straipsnio 3 dalis „Perkančioji organizacija privalo nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti“.

Įstatymo 29 straipsnio 4 dalis „Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas“.