Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, vykdo Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją.

Vadovaujantis Tarnybai Įstatyme nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija, šiuo metu atliekama Molėtų rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomo pirkimo Nr. 722912 „Įvažiavimo prie Liepų g. 27,29 Molėtų mieste naujos statybos darbai“ (toliau – Pirkimas) dokumentų atitikties Įstatymui ir su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams peržiūra (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi).

Tarnyba, prevencine tvarka peržiūrėjusi Pirkimo dokumentus, teikia pastabas dėl Pirkimo dokumentų tikslinimo (toliau – Rekomendacija):

- Dėl Pirkimo skelbime nurodytos informacijos

Pažymėtina, kad Pirkimo dokumentai turi būti aiškūs, tikslūs ir be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų įsivertinti pirkimo objektą, parengti pasiūlymą bei apsiskaičiuoti pasiūlymo kainą/įkainį (Įstatymo 35 str. 4 d.). Skelbimo apie pirkimą II.2.7 dalyje sutarties trukmė apibrėžiama 17 mėnesių laikotarpiu. Įvažiavimo prie Liepų g. 27,29 Molėtų mieste naujos statybos darbų sutarties projekto (Pirkimo sąlygų 3 priedas) 4.3 papunktyje nustatyta, jog vien tik maksimalus darbų atlikimo terminas – 17 mėnesių nuo darbų pradžios. Atkreiptinas dėmesys, jog Skelbimo II.2.7 dalyje turi būti pateikiama informacija apie sutarties trukmę, įvertinus ne tik darbų atlikimo trukmę, bet ir kitų abipusių sutartinių įsipareigojimų (pvz. atsiskaitymo už darbus) įvykdymo terminus. Įstatymo 35 str. 4 d. nustato, jog jeigu yra prieštaravimų tarp skelbime ir kituose pirkimo dokumentuose pateiktos informacijos, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime apie pirkimą. Rekomenduotina užpildyti ir paskelbti klaidų taisymo Skelbimą, susijusį su pakeitimais ar papildoma informacija, koreguojant Skelbimo II.2.7 dalyje nurodytą sutarties trukmę.

Pirkimo Skelbime nurodyta informacija apie Pirkimui taikomus aplinkos apsaugos kriterijus pagal Aprašo 4.3, 4.4.4. papunkčius. Atsižvelgiant į tai, jog Pirkimo objektas patenka į Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai sąrašą, tiksliau būtų, vykdant kitus analogiškus pirkimus ateityje, vietoje 4.3 nurodyti Aprašo 4.1 papunktį.

- Dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų

Pirkimo sąlygų priede „Pašalinimo pagrindai“ 9 pašalinimo pagrindą apibrėžiančiame punkte, rekomenduotina prie šio pašalinimo pagrindo nebuvimą įrodančių dokumentų nurodyti papildomą informaciją, jog: „Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/nepateike-finansiniu-ataskaitu-tiekejai-gali-buti-pasalinti-is-pirkimo-proceduros-1/“. Taip pat rekomenduotina 10 pašalinimo pagrinde nuorodą į Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalį patikslinti į 401 str. 1 d.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 “Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas.