Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija, šiuo metu atlieka Kalvarijos savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomo pirkimo Nr. 725226 „Kalvarijos miesto Vasario 16-tosios (Nr. KV8019) gatvės atkarpos nuo P. Klimo g iki S. Nėries g. kapitalinio remonto darbai“ (toliau – Pirkimas) dokumentų atitikties Įstatymui ir su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams peržiūrą (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi).

Tarnyba, prevencine tvarka peržiūrėjusi Pirkimo dokumentus, teikia pastabas ir rekomendacijas (toliau – Rekomendacija) dėl Pirkimo dokumentų nuostatų.

- Dėl informacijos skelbime apie pirkimą

Skelbimo apie pirkimą II.2.7 dalyje sutarties trukmė nurodyta 36 mėnesiai be pratęsimo galimybės.

Pirkimo sąlygų 2.9 papunktyje detalizuojamas darbų atlikimo terminas – „<...> Darbai turi būti atlikti per 36 <...> mėnesius nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos <...>.“ Pirkimo sąlygų 2 priedo „Sutarties projektas“ (toliau – Sutarties projektas) 3 punkte įtvirtinta tokia pat nuostata, kaip ir Pirkimo sąlygų 2.9 papunktyje, t. y., kad „<...> Darbai turi būti atlikti per 36 <...> mėnesius nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos <...>.“ Sutarties projekto Bendrųjų sąlygų 10.20 papunktyje nustatyta, kad „Už atliktus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, pervesdamas pinigus į Rangovo Sutarties rekvizituose nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.“

Pažymėtina, kad reikalavimai supaprastintų pirkimų skelbimų pildymui nustatyti Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai apraše (toliau – Skelbimų teikimo aprašas). Skelbimų teikimo aprašo 12.21 papunktyje nustatyta, kad skelbimo II.2.7 papunktyje „Sutarties trukmė mėnesiais arba dienomis nurodoma, atsižvelgiant ne tik į prekių pristatymo, paslaugų, darbų atlikimo terminą, bet ir į abipusių įsipareigojimų įvykdymo terminą <...>“, taip pat Įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad „Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia“. Įvertinus tai, kad sutarties galiojimo terminas nėra tapatus darbų atlikimo terminui, nes į sutarties galiojimo terminą patenka paslaugų suteikimo, darbų atlikimo, statybos užbaigimo akto gavimo terminai, atsiskaitymo už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas terminai ir t. t., t. y., sutartis galioja iki visiško abipusio šalių įsipareigojimų įvykdymo, skelbimo apie pirkimą II.2.7 dalyje turi būti nurodoma sutarties trukmė, o ne darbų atlikimo terminas. Pažymėtina, kad jeigu yra prieštaravimų ar neatitikimų tarp skelbime apie pirkimą paskelbtos informacijos ir kitų Pirkimo sąlygų nuostatų, skelbime apie pirkimą pateikta informacija laikoma teisinga (Įstatymo 35 straipsnio 3 punktas). Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, Tarnyba rekomenduoja tikslinti skelbimo apie pirkimą II.2.7 dalį.

2. Dėl pašalinimo pagrindų

Pirkimo sąlygų 3.4 papunkčio lentelės, kurioje nustatyti tiekėjų pašalinimo pagrindai, 3.4.2 papunkčio antroje pastraipoje, prasidedančioje žodžiais „Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo <...>“ turi būti išbraukti žodžiai „arba jo atsakingas asmuo“. Atkreiptinas dėmesys, kad siekiant padėti tinkamai suformuluoti pašalinimo pagrindų reikalavimus, Tarnyba yra parengusi ir paskelbusi atnaujintą pavyzdinę pašalinimo pagrindų lentelę.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Tarnyba rekomenduoja peržiūrėti ir patikslinti tiekėjo pašalinimo pagrindus.

3. Dėl Sutarties projekto nuostatų

3.1. Sutarties projekto 10.4.3 papunktyje nustatyta, kad „Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio <...>.“ Sutarties projekto 10.4.7 detalizuojama, kad „Statybos sąnaudų kainų indekso nustatymo šaltinis: Valstybės duomenų agentūra (https://vda.lrv.lt/lt/) pasirenkant Visa duomenų bazė/Ūkis ir finansai (makroekonomika)/Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos/Rodiklių duomenų bazė/ Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai/Pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indeksai/Pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100).“

Pažymėtina, kad šiuo atveju vykdomas gatvės kapitalinio remonto darbų pirkimas, todėl nurodytas Pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indeksas, kuriuo remiantis bus vertinamas kainų lygių kitimas, šiuo atveju yra netinkamas. Tarnyba primena, kad pagal Įstatymo 35 straipsnio 4 dalies nuostatą „Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių<...>“, todėl rekomenduotina peržiūrėti ir patikslinti šią Sutarties projekto nuostatą.

3.2. Sutarties projekto 16.11 papunkčio nuostatą: „Pasibaigus pirmiesiems 3 statinio garantinio termino metams <...> Rangovo garantiniai įsipareigojimai pagal <...> Sutarties 7 priede „Rangovo pasiūlymas“ pasiūlytą papildomą statinio garantinį terminą, užtikrinami bauda <...>“ Tarnyba rekomenduoja tikslinti atsižvelgiant į tai, kad tiek skelbime apie pirkimą, tiek Pirkimo sąlygų 12.2 papunktyje nurodyta, kad pasiūlymai bus vertinami pagal kainą, taip pat Pirkimo sąlygų 1 priede „Pasiūlymo forma“ nėra nurodyta, kad tiekėjas gali ar turi pasiūlyti papildomą statinio garantinį terminą.

Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, Tarnyba rekomenduoja peržiūrėti ir patikslinti Pirkimo dokumentus pagal šioje Rekomendacijoje pateiktas pastabas. Primename, kad Perkančioji organizacija, patikslinusi Pirkimo dokumentus, turi visus pakeitimus paskelbti viešai Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingam laikotarpiui, per kurį potencialūs tiekėjai galėtų susipažinti su patikslintais ir pakeistais Pirkimo dokumentais. Pažymėtina, kad visais atvejais sprendimą dėl tolimesnio Pirkimo procedūrų vykdymo ar nutraukimo priima pati Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Įstatymo 29 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatomis.

Patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-92.

„Pirkimo dokumentų sudedamoji dalis yra <...> skelbimas apie pirkimą <...> Tuo atveju, kai skelbime apie pirkimą <...> pateikta informacija neatitinka informacijos, pateiktos kituose pirkimo dokumentuose, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime apie pirkimą <...>.“

Įstatymo 29 straipsnio 3 dalis „Perkančioji organizacija privalo nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.“.

Įstatymo 29 straipsnio 4 dalis „Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.“.