VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Infrastruktūros valdymo agentūrai El. p. iva.info@kam.lt Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai El. p. kam@kam.lt VERTINIMO IŠVADA | 2024-06- Į 2024-04-11 Į 2024-05-24 Į 2024-06-19 Į 2024-06-20 | Nr. 4S- (7.4Mr) Nr. IS-457 (1.13) Nr. IS-673 Nr. IS-785 El. laišką |
| --- | --- | --- |

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1S-44, atliko Infrastruktūros valdymo agentūros (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomo viešojo pirkimo dalinį vertinimą.

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką /pasiūlymą) data/sutarties pavadinimas, data, numeris | „SPORTO PASKIRTIES PASTATO, SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, KELIŲ, KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ KARALIAUS MINDAUGO G. 11, RUKLOS K. STATYBOS DARBŲ SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS PIRKIMAS” (2024 m. vasario 8 d. skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), pirkimo Nr. 707925) (toliau – Pirkimas) |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas | Įstatymas (redakcija nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. balandžio 30 d., |
| Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas/pirkimo priemonės pavadinimas | Tarptautinis pirkimas, atviras konkursas |
| Planuota (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) ir faktinė pirkimo/sutarties vertė Eur be PVM | Planuota Pirkimo vertė – 10 000 000 Eur be PVM (12 100 000 Eur su PVM) |
| Tiekėjo/koncesininko (su kuriuo sudaryta sutartis) pavadinimas, juridinio asmens kodas | - |
| Pirkimo/sutarties vertinimo apimtys/etapas | Dalinis Pirkimo vertinimas dėl Pirkimo objekto neskaidymo į atskiras dalis / Pirkimo vertinimas iki Pirkimo sutarties sudarymo |
| Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija | - |
| Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: - |  |

*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

| 1. | Įstatymo 17 straipsnio 1 ir 3 dalys |
| --- | --- |
| Pirkimą vykdo Perkančiosios organizacijos direktoriaus 2023 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-159 sudaryta viešųjų pirkimų komisija (toliau – Pirkimo komisija). Pirkimo sąlygos patvirtintos Pirkimo komisijos 2024 m. sausio 17 d. posėdžio protokolu Nr. 9078. Pirkimo sąlygų 1.1 papunktyje nustatyta, kad „Perkančioji organizacija <..> vykdydama šį viešąjį pirkimą numato įsigyti 2018 metais parengto techninio projekto ,,Sporto paskirties pastato, sporto paskirties inžinerinių statinių, kelių, kitos paskirties inžinerinių statinių statybos ir specialiosios paskirties pastato griovimo, adresu Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos k., Jonavos r. sav., projektas“ korektūros rengimo dokumentų parengimo paslaugą, techninio projekto korektūros parengimo paslaugą, darbo projekto parengimo paslaugą, projekto vykdymo priežiūros paslaugą, statybos rangos darbus ir inžinerines paslaugas <..>“. Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 2.2 papunktyje nurodė Pirkimo objekto neskaidymo į dalis priežastis, t. y.: „1) 2016 m. pasirašyta sutartis su projektuotoju dėl statinio techninio projekto, darbo projekto parengimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pasibaigusi ir jau nebegaliojanti. Užsakovui projektavimo sutartimi projektuotojas yra perdavęs visas turtines teises į statinio projektą maksimalia įstatymų leistina apimtimi ir turiniu. 2) Būtinybė šį projektą įgyvendinti kuo greičiau, kadangi esama sporto infrastruktūra dalinyje (Jonušo Radvilos Mokomajame pulke) yra nepakankama Lietuvos karių ir NATO priešakinių pajėgų (eFP) Lietuvoje karių fiziniam rengimui (kariai sportuoja atskirose palapinėse, mažose salėse arba lauko aikštelėse – tik esant palankioms oro sąlygoms). Perkant projektavimo paslaugas kartu su statybos darbais ženkliai paspartėtų projekto įgyvendinimas: rengiant techninio projekto pakeitimų laidos dokumentą ir darbo projektą, juos suderinus, iš karto galima pradėti statybos darbus. 3) Perkančioji organizacija aiškiai nustatė perkamų darbų apimtis ir statinio projekto korektūros rengimo dokumentų parengimo, techninio projekto korektūros parengimo, darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas ir statybos darbus, bei inžinerines paslaugas išskaidyti į atskirus pirkimus, yra neracionalus bei apsunkinantis objekto įgyvendinimo procedūras sprendimas. 4) Atliekant skirtingus darbus (atskirai projektuojant ir statant) keliems vykdytojams būtų sudėtinga suderinti darbus tarpusavyje, pasidalinti atsakomybę dėl projekte kylančių rizikų (nekokybiškai atlikti darbai, įtemptas darbų grafikas ir jo nesilaikymas ir kitos), o perkančiajai organizacijai būtų apsunkintas sutartinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas, t. y. tiekėjų įsipareigojimų kontrolės, darbo bei statybos darbų kokybės vertinimo, terminų laikymosi, specialistų kaitos priežiūra. Pažymėtina, kad neskaidant objekto į atskiras pirkimo dalis, skatinamas efektyvesnis projektuotojo, darbų vykdytojo ir užsakovo komandinis darbas, lengviau koordinuoti darbus ir suderinti juos laike, o taip pat iki minimumo sumažinama statybos defektų, galinčių atsirasti dėl projektavimo ir statybos darbų metu padarytų netikslumų ar klaidų, atsiradimo galimybė statinio garantiniu laikotarpiu. 5) Darbų atlikimo technologijos klausimai yra sprendžiami kompleksiškai viso objekto mastu, kad užtikrinti sklandų projekto įgyvendinimą. Suskaidžius pirkimo objektą į mažesnes dalis, tektų šiuos ir kitus technologiškai susijusius sprendinius koreguoti. Be to, būtų sunku užtikrinti įgyvendinamų priemonių vientisumą (homogeniškumą) – skirtinguose objekto dalyse dirbtų skirtingi rangovai, kuriems pasirinkus skirtingus gamintojus, dėl jų konstrukcijų skirtumų, jų sujungimas būtų neįmanomas arba sudėtingas. 6) Sprendimas vykdyti vieną sutartį (statinio projekto korektūros rengimo dokumentų parengimo, techninio projekto korektūros parengimo, darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų (projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos) ir statybos darbų, bei inžinerinių paslaugų) leis racionaliai panaudoti lėšas, bei yra racionalus laiko ir sąnaudų atžvilgiu. Tiekėjas, būdamas pilnai atsakingas už projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas bei statybą, geriausiai sugebės valdyti visas rizikas, susijusias su projekto įgyvendinimu, parinks optimalius statybos darbų sprendinius“. Tarnyba prašė Perkančiosios organizacijos „<..> išsamiai ir motyvuotai pagrįsti, kodėl skirtingos pirkimo objekto rūšys (darbai ir paslaugos) yra perkamos vienu Pirkimu <..>“. Perkančioji organizacija paaiškino, kad: „<..> Informuojame, kad vykdomo Pirkimo sąlygų 2.2 punkte nurodytos pirkimo neskaidymo į dalis priežastys, tarp kurių nėra paminėtos techninės ir ekonominės priežastys, kurios buvo svarstytos pirkimo planavimo laikotarpiu Krašto apsaugos ministerijos 2022 m. gruodžio 2 d. vykusiame Infrastruktūros plėtros projektų derinimo komisijos posėdyje (nevieša informacija) ir kurios buvo svarbios priimant sprendimą neskaidyti pirkimo į atskiras dalis. Minėtame posėdyje buvo pristatyta projekto vykdymo eiga: 2016 m. pasirašyta statinio projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros sutartis Nr. 16P-31. Projektuotojas – UAB „Simper“. Sutarties kaina – 39 930 Eur su PVM, pagal kurią 2018 metais buvo parengtas techninis projektas. 2019 metais projekto įgyvendinimas sustabdytas dėl lėšų trūkumo. 2022 m. Perkančioji organizacija, įgyvendindama finansų ir resursų vidaus audito ataskaitos rekomendacijas, atnaujino projekto įgyvendinimą. IVA kreipėsi į Krašto apsaugos ministeriją dėl techninio projekto atitikimo Lietuvos kariuomenės dabartiniam poreikiui ir gavo nurodymą tikslinti techniniame projekte nurodytą infrastruktūros objektų sąrašą bei įgyvendinimo etapiškumą. Susirinkimo su Lietuvos kariuomenės atstovais metu buvo nuspręsta projekto keitimų apimtis bei akcentuota jo įgyvendinimo svarba ir skuba. Projektą parengusio projektuotojo UAB „Simper“ paprašyta pateikti pasiūlymą nurodytos apimties projekto laidai parengti. UAB „Simper“ pasiūlymas: A laidos parengimas – 145 200 Eur; PVP – 43 560 Eur. Atlikus rinkos tyrimą tos pačios apimties projekto A laidos parengimui, UAB „Patvanka“ pateikė pasiūlymą – 62 920 Eur; PVP – 6 200 Eur, o kiti apklaustieji (3 iš 4) pasiūlymų nepateikė. Sutartis su projektuotoju UAB „Simper“ yra pasibaigusi, nes nuo jos įsigaliojimo praėjo daugiau nei 36 mėn. – įskaitant sutarties sustabdymus (VPĮ 86 str. 5 d.), sutartyje nėra nustatyta, kad ji galioja ilgiau nei 36 mėn. Vertinta galimybė vietoj turimo projekto (A) laidos dokumento parengti naują projektą. Tokia galimybė svarstytina, tačiau turi trūkumų: 1. Naujam projektui parengti su bendrosios ekspertizės atlikimu reikia planuoti mažiausiai 12 mėnesių vien projektavimo darbams. 2. Rengiant naują projektą jį reikėtų rengti A++ energinės klasės (turimas projektas yra A+), kas yra gerai energijos taupymo prasme, tačiau brangiau statybos prasme (apie 15 proc.). Perkant projektavimo paslaugas kartu su statybos darbais ženkliai paspartėtų projekto įgyvendinimas: galima būtų rengti techninio projekto A laidą ir darbo projektą lygiagrečiai ir suderinus iš karto pradėti statybos darbus. Perkant projektavimo paslaugas su statybos darbais projektas būtų įgyvendintas mažiausiai 8 mėnesiais greičiau. Rangovas, būdamas visiškai atsakingas už projektavimą ir statybą, dalyvauja visuose projektavimo etapuose, projekto pakeitimų statybos metu tikimybė mažėja bei pereina rangovo rizikai. Pirkdami tik projektavimo (A laidos parengimo) paslaugas galime negauti pasiūlymų. Rinkos tyrime pasiūlymą pateikė tik 1 iš 4 apklaustų įmonių. Rengiant kito projektuotojo parengto projekto A laidą kyla tiek teisinių (neturtinių teisių), tiek techninių klausimų / rizikų, todėl tiekėjai (projektavimo įmonės) gali nesusidomėti. Tuo tarpu perkant projektavimo darbus kartu su ranga yra reali sėkmingo – įvykusio pirkimo galimybė. Pabrėžtina, kad Lietuvos kariuomenė nurodo šio projekto įgyvendinimo svarbą ir skubą, kadangi esama sporto infrastruktūra kariniame dalinyje yra nepakankama Lietuvos karių ir NATO priešakinių pajėgų Lietuvoje karių fiziniam rengimui. Kariniame dalinyje yra dislokuotas didelis NATO karių skaičius, o esama sporto infrastruktūra yra nepakankama tinkamam karių fiziniam rengimui. Todėl yra poreikis reikalingą sporto infrastruktūrą kaip įmanoma greičiau pastatyti. Perkant projektavimo paslaugas (įvertinant ir tai, kad techninio projekto koregavimo apimtys yra nedidelės) kartu su statybos darbais būtų pasiektas tikslas įgyvendinti reikalingą sporto paskirties projektą ženkliai greičiau. Taip pat paminėtina, kad Projektavimo paslaugų pirkimų gairėse nurodoma, kad darbų pirkimas kartu su projektavimo paslaugomis galėtų būti vykdomas tokiais atvejais, kai kitaip racionaliai naudodamas lėšas pirkimo vykdytojas nepasiektų reikiamo rezultato, kai pirkimo vykdytojas net neturėdamas statinio projekto gali aiškiai, tiksliai, nedviprasmiškai apibrėžti pirkimo objektą: kiekius, naudojamas medžiagas ir pan. Pažymime, kad Perkančioji organizacija turi parengtą esamą techninį projektą, numatomi nežymūs projekto pakeitimai (atsisakoma karinės kovinės savigynos aikštelės, metimų sektoriaus, karinio kliūčių ruožo, nugriauta sargybos būstinė, mažinamas lauko įrenginių skaičius, mažinamas pliažo tinklinio aikštelių skaičius, lauko žaidimų aikštynas pastatytas atskiru projektu, rangovas, derindamas su statytoju ir užsakovu gali pasiūlyti kitus bėgimo tako išdėstymo variantus) pagrindinio statinio, t. y. sporto paskirties pastato projektinių sprendinių keitimo statytojas nenumato, pastato energetinio naudingumo klasė nekeičiama, nekeičiami suprojektuoto kelio ir teritorijos aptvėrimo sprendiniai, stadiono sprendinių keisti nenumatoma, paliekama ateičiai II etapui (stadiono statybos darbai šiuo pirkimu neperkami). Perkančiosios organizacijos nuomone, Pirkimo objektas yra tiksliai ir aiškiai apibrėžtas, Pirkimui pateiktas turimas techninis projektas ir naujai parengta techninė specifikacija, kurioje aiškiai apibrėžti reikalavimai, kaip pagal minėtos techninės specifikacijos nuostatas tiekėjas turės pakoreguoti techniniame projekte numatytus statinių sprendinius bei jų statybos eigą, papildomai kaip aiškinamieji dokumentai pateikti darbų kiekių žiniaraščiai. Atsižvelgdami į pirmiau paminėtas aplinkybes, manome, kad suskaidžius pirkimą į atskiras pirkimo dalis, gali sumažėti tiekėjų suinteresuotumas dalyvauti tokiame pirkime, taip pat galimai išbrangtų projektas ir pailgėtų jo įgyvendinimas. Kitu atveju, t. y. neskaidant Pirkimo objekto į atskiras dalis, leis racionaliai panaudoti lėšas bei yra racionalus sprendimas laiko ir sąnaudų atžvilgiu“. Pažymėtina, kad Perkančioji organizacija privalo įrodyti Pirkimo neskaidymo į dalis pagrindus, o netinkamas, neišsamus, atmestinas, deklaratyvus nurodymas Pirkimo dokumentuose gali lemti tai, kad Perkančioji organizacija bus laikoma neįvykdžiusia pagrindimo pareigos. Įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad: „Perkančioji organizacija, siekdama didinti tiekėjų konkurenciją ir atsižvelgdama į smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų galimybes įvykdyti pirkimo sutartį, priima sprendimą dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis, dėl kiekvienos iš jų numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką“. Tarnybos vertinimu, Perkančioji organizacija nepagrindė, jog Pirkimas negali būti skaidomas į dalis, atsižvelgiant į pirmiau nurodyto Įstatymo nuostatas bei į Pirkimo paskelbimo metu galiojusį teisinį reglamentavimą dėl statinių projektavimo bei jų vykdymo priežiūros, ir šią poziciją grindžia tuo, kad: 1. Tarnyba kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, prašydama paaiškinti, „<..> ar pagal Pirkimo paskelbimo metu (2024 m. vasario 8 d.) galiojusį teisinį reglamentavimą <..> Perkančioji organizacija gali įsigyti projekto korektūros paslaugas iš kito projektuotojo. Ar, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 punktu, Parengto techninio projekto korektūrą gali atlikti tik projektą parengęs Projektuotojas?“. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija paaiškino, kad „Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 punkte (redakcija galiojusi 2024 m. vasario 8 d.) nustatyta, kad: „Projektas keičiamas sudarius papildomą sutartį su projektuotoju ir statytojui patvirtinus papildomą techninę užduotį. Architektūros kūrinio autoriui sutikus, projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas parengdamas naujos laidos projektą ar projekto sprendinių dokumentą (-us). Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint tęsti statybą privaloma gauti naują statybą leidžiantį dokumentą [5.39], turi būti rengiamas naujos laidos projektas. Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint tęsti statybą gauti naujo statybą leidžiančio dokumento neprivaloma [5.39], taip pat kai keičiami neesminiai projekto sprendiniai, turi būti rengiamas naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai). Naujos (-ų) laidos (-ų) projektų ar projekto sprendinių dokumento neprivaloma rengti, jei: inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų matmenys nuo projekto skiriasi iki 5 procentų; pastatų ir inžinerinių statinių aukščio – iki 0,2 m, hidrotechnikos statinių, skirtų reguliuoti vandens lygį ir (ar) praleisti perteklinį vandens debitą arba apsaugai nuo potvynių, – iki 0,02 m, kiti statinio matmenys – iki 0,2 m, išskyrus atvejus, kai dėl šių nukrypimų pažeidžiami norminiai atstumai nuo statinių iki žemės sklypo ribų ir nėra besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų arba pažeidžiami norminiai atstumai iki kitų statinių ir nėra tokių statinių savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų; pastatų ir inžinerinių statinių vieta žemės sklype (teritorijoje) skiriasi iki 1 m, išskyrus atvejus, kai dėl šių nukrypimų pažeidžiami norminiai atstumai nuo statinių iki žemės sklypo ribų ir nėra besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų arba norminiai atstumai iki kitų statinių ir nėra tokių statinių savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų; koreguojami kiti trečiųjų asmenų teisių ir pagrįstų interesų nepažeidžiantys nukrypimai – su sąlyga, kad norint tame pačiame užbaigtame statinyje atlikti statybos darbus, būtinus šiems nukrypimams ištaisyti, nereikia gauti statybą leidžiančio dokumento. Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nurodytus esminius statinių reikalavimus, esminius architektūros reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.“ Vadovaujantis nurodytu reglamentavimu laikytina, kad projekto keitimus ir (ar) papildymus turi atlikti projektą parengęs projektuotojas, tai atliekama sudarius papildomą sutartį su projektuotoju, statytojui patvirtinus papildomą techninę užduotį ir gavus architektūros kūrinio autoriaus sutikimą. Tokiu atveju parengiamas naujos laidos projektas ar projekto sprendinių dokumentas (-ai).“ Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Perkančiosios organizacijos ir UAB „Simper“ 2016 m. liepos 18 d. pasirašytos sutarties Nr. 16P-31 (5.5) 12.1 papunktyje nustatyta, kad: „Projektuotojas patvirtina, kad jam priklauso autoriaus teisės – architektūrinės grafikos ir kitų kūrinių, taip pat jų tarpinių etapų, kurie apsaugoti autoriaus teisėmis ir kuriuos Projektuotojas sukuria šios sutarties pagrindu bei privalo perduoti Užsakovui be jokio papildomo apmokėjimo. Be to, Projektuotojas patvirtina, kad šių kūrinių autoriaus teisės yra išimtinė Projektuotojo teisė, kurios jis nesidalina su bendraautoriais, ir Projektuotojui priklausančių nuosavybės teisių jis neperleido bei nesuteikė teisės naudotis licencijos pagrindu trečiajam asmeniui“. Pažymėtina, kad Perkančioji organizacija yra gavusi didelį kiekį (daugiau kaip 70) paklausimų, susijusių su Pirkimų dokumentų paaiškinimais/patikslinimais. Perkančioji organizacija nurodo, kad: „Didžioji paklausimų dalis (t. y. apie 80 proc.) yra susiję su techninio projekto sprendinių paaiškinimu“, kas reiškia, kad Pirkimo dokumentai turi trūkumų, techninio projekto sprendiniai yra neaiškūs, neaiškios Pirkimo objekto apimtys. Atkreiptinas dėmesys, kad pasiūlymų pateikimo terminas, dėl neaiškios Pirkimo techninės specifikacijos, buvo pratęstas 7 kartus. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, kad Pirkimo dokumentai yra neaiškūs, Perkančioji organizacija pirmiausia turėtų įsigyti projektavimo paslaugas, tiksliai apibrėžti pirkimo objekto apimtis ir tik paskui vykdyti statybos darbų pirkimą, o taip pat, vadovaujantis galiojančio statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 punktu, Perkančioji organizacija naujos laidos Projekto parengimo paslaugas turėtų įsigyti iš Projektą parengusio projektuotojo, taip rangovams sudarant sąlygas konkuruoti vienodomis sąlygomis. 2. Perkančioji organizacija neįrodė, kad skirtingos pirkimo objekto rūšys, t. y. darbai (pagrindinis BVPŽ kodas: 45216200 Karinių pastatų ir įrangos statybos darbai) ir paslaugos (papildomas BVPŽ kodas: 71200000 Architektūros ir susijusios paslaugos) turi būti perkamos vienu Pirkimu. Perkančioji organizacija nurodė šias pagrindines neskaidymo Pirkimo į atskiras dalis priežastis : - gali sumažėti tiekėjų suinteresuotumas dalyvauti Pirkime. Perkančioji organizacija daro prielaidą, kad perkant tik projektavimo (naujos laidos parengimo) paslaugas gali negauti pasiūlymų. Taip pat, Perkančioji organizacija teigia, kad yra atlikusi rinkos tyrimą ir pasiūlymą pateikė tik viena iš keturių apklaustų įmonių. Perkančioji organizacija mano, kad perkant skirtingų rūšių paslaugas kartu yra reali sėkmingo – įvykusio pirkimo galimybė. Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išaiškinimą, projektavimo (naujos laidos parengimo) paslaugas gali atlikti tik Projektą rengęs projektuotojas, todėl jos turi būti perkamos atskirai. Be to, Perkančiosios organizacijos atliktas rinkos tyrimas buvo vykdytas 2022 m., o Pirkimas paskelbtas 2024 m., kas reiškia, kad vertinami duomenys nėra aktualūs. Tarnybos vertinimu, siekiant objektyviai įvertinti įmonių susidomėjimą dalyvauti Pirkime, Perkančiajai organizacijai reiktų vykdyti rinkos konsultaciją, kai informacija apie numatomą vykdyti Pirkimą yra pasiekiama viešai, o ne rinkos tyrimą, kai pati Perkančioji organizacija selektyviai pasirenka suinteresuotas įmones. Rinkos tyrimas, kuriame pasiūlymą pateikė tik viena įmonė yra laikomas nereprezentatyviu, t. y. nepatikimu. Pažymėtina, kad Perkančioji organizacija nepateikė jokių realių įrodymų, kad neskaidant Pirkimo į dalis bus reali sėkmingo Pirkimo tikimybė. Pažymėtina, kad projektavimo paslaugų teikimu ir statybos rangos darbais užsiima skirtingi tiekėjai, todėl, tai neįtakotų įmonių pasirinkimo dalyvauti Pirkime. Be to, perkant projektavimo paslaugas ir statybos darbus vienu Pirkimu, tiekėjai turi kooperuotis ir dalyvauti Pirkime kartu, kad galėtų pateikti Pirkimo objektą atitinkantį pasiūlymą bei išpildyti kvalifikacijos bei techninės specifikacijos reikalavimus. - Galimas neracionalus lėšų panaudojimas atskirai perkant projektavimo paslaugas ir statybos darbus. Perkančioji organizacija Tarnybai nepateikė informacijos, kokią Pirkimo objekto vertės dalį (procentais ir/arba verte (Eur be PVM)) sudaro: projekto korektūros rengimo dokumentų parengimo paslaugos, techninio projekto korektūros parengimo paslaugos, darbo projekto parengimo paslaugos, projekto vykdymo priežiūros paslaugos, statybos rangos darbai ir inžinerinės paslaugos, nors pasiūlymų pateikimo formoje tiekėjai turi įkainoti šias paslaugas ir darbus. Tačiau Perkančioji organizacija rašte nurodė, kad: „Perkančioji organizacija vadovaujasi Bendraisiais ekonominiais normatyvais statinių statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-189 „Dėl Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų“. Numatoma Pirkimo vertė yra 12 100 000 Eur su PVM. Projektavimo ir inžinerinių paslaugų vertė vadovaujantis minėtais dokumentais naujo statinio projektavimui, kai statybos vertė daugiau nei 1,45 mln. Eur, sudaro 5 proc. apskaičiuojant nuo sklypo paruošimo, statinių ir jų dalių statybos bei įrengimo kainos. Šį procentinį dydį sudaro: 72 proc. projektavimo darbams (tyrinėjimams, projektavimo sąlygoms gauti, projektui parengti), iš šios sumos techninio projekto parengimo kaina sudaro 60 proc., o darbo projekto parengimo kaina – atitinkamai 40 proc. Projekto vykdymo priežiūros kainą sudaro 15 proc. projektavimo paslaugų vertės arba nustatoma valandiniu įkainiu pagal susitarimą. Inžineriniai tyrinėjimai įvertinami atsižvelgiant į statinio sudėtingumą bei inžinerinį poreikį – jų vertė gali sudaryti nuo 0,5 iki 5 proc. projektavimo paslaugų vertės. Likęs procentinis dydis minimu atveju numatomas statybos darbams atlikti”. Išanalizavus tiekėjų pateiktų pasiūlymų duomenis matyti, kad techninio projekto parengimo paslaugų kainų vidurkis yra 157 654,69 Eur be PVM, o statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos vidurkis yra 44 257,13 Eur be PVM. Pažymėtina, kad Projektą rengusio tiekėjo projektavimo paslaugų kaina: techninio projekto parengimo paslaugos – 120 000 Eur be PVM ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos – 36 000 Eur be PVM, yra mažesnė nei pirmiau nurodytų kainų vidurkis, kas paneigia Perkančiosios organizacijos prielaidą, jog perkant paslaugas ir darbus atskirai lėšos būtų naudojamos neracionaliai. - Ilgiau užtruktų Pirkimo įgyvendinimas. Lietuvos kariuomenė Perkančiajai organizacijai nurodė, kad Pirkimo objektu apibrėžtų paslaugų ir darbų įsigijimas yra labai svarbus, kadangi esama sporto infrastruktūra kariniame dalinyje yra nepakankama Lietuvos karių ir NATO priešakinių pajėgų Lietuvoje karių fiziniam rengimui. Kariniame dalinyje yra dislokuotas didelis NATO karių skaičius, o esama sporto infrastruktūra yra nepakankama tinkamam karių fiziniam rengimui. Todėl yra poreikis reikalingą sporto infrastruktūrą kaip įmanoma greičiau pastatyti. Perkant projektavimo paslaugas (įvertinant ir tai, kad techninio projekto koregavimo apimtys yra nedidelės) kartu su statybos darbais būtų pasiektas tikslas įgyvendinti reikalingą sporto paskirties projektą ženkliai greičiau. Taip pat, Perkančioji organizacija nurodo, kad perkant projektavimo paslaugas ir statybos darbus kartu, Pirkimas bus įgyvendintas 8 mėn. greičiau, tačiau jokių įrodymų, pagrindžiančių šiuos teiginius nepateikė ir neįrodė, kad Pirkimui skirtos lėšos būtų panaudojamos racionaliau. Tarnyba pažymi, kad Perkančiosios organizacijos nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas ženkliai keitėsi dėl gautų tiekėjų paklausimų apie neaiškius Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimus, t. y. pradinis pasiūlymų pateikimo terminas buvo 2024 m. kovo 12 d., o galutinis pasiūlymų pateikimo terminas – 2024 m. gegužės 21 d., tai leidžia daryti išvadą, kad Perkančioji organizacija netinkamai pasiruošė Pirkimui, kas sąlygojo, jog Pirkimo procedūros užtruko ilgiau. Tinkamai parengti viešojo pirkimo dokumentai leidžia pirkimo procedūras įvykdyti greičiau ir efektyviau. - Atliekant skirtingus darbus (atskirai projektuojant ir statant) keliems vykdytojams būtų sudėtinga suderinti darbus tarpusavyje, pasidalinti atsakomybę dėl projekte kylančių rizikų. Tarnybos vertinimu, projektavimo paslaugos ir statybos darbai yra skirtingi pirkimų objektai. Kiekvienas iš šių pirkimų yra atskiras, t. y. šių pirkimų objektus galima įsigyti nepriklausomai vieną nuo kito. Apibendrinant išdėstytą, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija nepagrindė sprendimo neskaidyti Pirkimo objekto į atskiras dalis būtinumo ir, atsižvelgiant į tai, kad norėdami dalyvauti Pirkime tiekėjai, t. y. statybos darbų rangovai, turėjo kooperuotis su projektuotojais, tokiu būdu apribojo tiekėjų konkurenciją, nesudarant galimybių tiekėjams dalyvauti Pirkime savarankiškai, tuo pažeisdama Įstatymo 17 straipsnio 3 dalį bei 1 dalyje įtvirtintus skaidrumo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principus. |  |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

| 1. | Įstatymo 35 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 13 punktas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1061 „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ (toliau – Nutarimas) 1.1 papunktis |
| --- | --- |
| Projektuotojo parengtame 2018 m. techniniame projekte nurodyta, kad statinio kategorija - ypatingieji, neypatingieji, nesudėtingieji statiniai, statinio grupė – pastatas, statinio gyvavimo ciklo etapas: projektavimas ir statyba, statybos rūšis – nauja statyba, statybos skaičiuojamoji kaina pastatui – 10 000 000 Eur be PVM. Įstatymo 35 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta <..> 13) kriterijai dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir (ar) jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka, jeigu taikytina <..>“. Nutarimo 1 punkte numatyta, kad: „<..> privalomo statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo kriterijai aplinkos ministro nustatyta tvarka turi būti nurodyti pirkimo dokumentuose perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams (toliau kartu – pirkimų vykdytojai) tais atvejais, kai perkamos ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių naujos statybos projektavimo paslaugos, ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių rekonstravimo projektavimo paslaugos, ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių naujos statybos darbai, ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių rekonstravimo darbai <...>, ir investicijų projekte nustatyta investicijų suma, perkant ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių naujos statybos projektavimo paslaugas ir ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių rekonstravimo projektavimo paslaugas, arba statybos skaičiuojamoji kaina, nustatyta pagal viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros interneto svetainėje paskelbtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo palyginamuosius ekonominius rodiklius, perkant ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių naujos statybos darbus ir ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių rekonstravimo darbus, <...>, yra lygi arba viršija: 1.1. pastatui, kuriam rengiami projektiniai pasiūlymai ir (ar) techninis, ir (ar) darbo, ir (ar) techninis darbo projektas, – 3 mln. Eur, įskaitant pridėtinės vertės mokestį ir kitus mokesčius”. Nutarimo 2 punkte numatyta, kad privalomo statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo kriterijai yra privalomi pirkimams, kai : „Šio nutarimo 1.1–1.4 papunkčiuose nurodytų techninio projekto, darbo projekto ar techninio darbo projekto projektavimo paslaugų pirkimų procedūros pradėtos nuo 2022 m. vasario 28 d., išskyrus atvejus, kai jos atliekamos pagal iki 2022 m. vasario 28 d. sudarytas preliminariąsias sutartis, kurių pagrindu vyksta atnaujintas tiekėjų varžymasis, ar sukurtas dinamines pirkimo sistemas, pagal kurias atliekami pirkimai“. Nutarimo 4 punkte nustatyta, kad „statinio informacinio modeliavimo metodų, statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo kriterijų ir atvejų, nurodytų šio nutarimo 1 punkte, neprivaloma nurodyti pirkimo dokumentuose, kai: <..> 4.3. perkami statybos darbai netaikius statinio informacinio modeliavimo metodų rengiant techninį projektą, darbo projektą, techninį darbo projektą“. Tarnyba kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, prašydama paaiškinti, ar „<..> Perkančioji organizacija gali netaikyti BIM reikalavimų, kai Pirkimas vykdomas po 2022 m. vasario 28 d., atliekant naujos statybos statinio techninio projekto korektūrą (rengiant naują laidą) ir pagal jį perkant statybos darbus <..>“. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija paaiškino, kad: „Atsižvelgiant į <..> Pirkimo paskelbimo metu (2024 m. vasario 8 d.) galiojusį teisinį reglamentavimą, ir įvertinus aukščiau minėtas paslaugas ir darbus, kuriuos perkančioji organizacija Pirkimu ketina įsigyti, Aplinkos ministerija informuoja, kad vadovaujantis nutarimu, BIM taikymo kriterijai aplinkos ministro nustatyta tvarka turi būti nurodyti pirkimo dokumentuose perkant tų statinių ir kilnojamųjų daiktų, apibrėžtų nutarime, projektavimo paslaugas ir darbus, kurie atitinka nutarime nurodytus atvejus (statinio kategoriją (ypatingasis statinys), statinio grupę (pastatas, inžinerinis statinys), statinio gyvavimo ciklo etapą (projektavimas, statyba), statybos rūšį (nauja statyba, rekonstravimas), investicijų sumą arba statybos skaičiuojamąją kainą pastatui, inžineriniam statiniui ir kilnojamajam daiktui, apibrėžtam nutarime, ir kitus atvejus“. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, Perkančioji organizacija netinkamai parengė Pirkimo dokumentus, kadangi Pirkimo dokumentuose nenurodė kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo ir tokiu būdu pažeidė Įstatymo 35 straipsnio 1 dalį, 2 dalies 13 punktą ir Nutarimo 1.1 papunktį. |  |

IV dalis. Sprendimas

Tarnyba, atsižvelgdama į išvados II ir III dalyse konstatuotus Įstatymo pažeidimus, vadovaudamasi Įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 5 punktu, bei įvertinus tai, kad Pirkimo objekto skaidymas į atskiras dalis, t. y. perkant Projekto korektūros paslaugas ir statybos darbus atskirai, galimai lemtų kitų tiekėjų dalyvavimą Pirkime, ir nesant galimybės nustatytų pažeidimų ištaisyti, įpareigoja Perkančiąją organizaciją: 1. nutraukti Pirkimo procedūras; 2. per 21 darbo dieną raštu informuoti Tarnybą apie įpareigojimo įvykdymą, pateikiant tai pagrindžiančius dokumentus. Tarnyba pažymi, kad Perkančioji organizacija, nusprendusi pradėti naują pirkimą dėl to paties Pirkimo objekto, turi atsižvelgti į šioje vertinimo išvadoje konstatuotus pažeidimus ir pirkimo dokumentus rengti taip, kad nebūtų pažeistos Įstatymo nuostatos. Perkančioji organizacija, nesutikusi su Tarnybos įpareigojimu, gali apskųsti šį administracinį sprendimą per 1 (vieną) mėnesį nuo jo gavimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymu, skundai paduodami Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius).

Pastabos

Perkančioji organizacija svarstė galimybę sporto paskirties pastatui (Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos k.), rengti naują projektą, tačiau nurodė, kad atsižvelgiant į galiojantį teisinį reglamentavimą, projektas turėtų būti rengiamas pastatui, kuris turėtų atitikti A++ energinę klasę (turimo projekto pastato energinė klasė yra A+), kas yra gerai energijos taupymo prasme, tačiau brangiau statybos prasme (apie 15 proc.). Pažymėtina, kad pagal Įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 4 punktą, „įsigyjant prekes, paslaugas ar darbus būtų daroma kuo mažesnė neigiama įtaka klimato kaitai, aplinkos taršai, atliekų susidarymui, gamtos išteklių naudojimui, ekosistemų ir jų paslaugų būklei ir (ar) kitam neigiamam poveikiui aplinkai“, todėl Perkančioji organizacija turėtų siekti, jog naujai projektuojamas ir statomas pastatas būtų aukštesnės energinės klasės.

Direktoriaus pavaduotojas                                                                                              Ramutis Prišmantas

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.

„Planuojant pirkimus ir jiems rengiantis negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme nustatytos tvarkos taikymo ar dirbtinai sumažinti konkurenciją. Laikoma, kad konkurencija yra dirbtinai sumažinta, kai pirkimu nepagrįstai sudaromos palankesnės ar nepalankesnės sąlygos tam tikriems tiekėjams“.

Gauta VTPSI rašytinė konsultacija dėl galimybės samdyti kitą projektuotoją:

,,<...>Statybos įstatymo 24 straipsnio 21 dalies 1 punkte nustatyta, kad už statinio projekto atitiktį nustatytiems reikalavimams atsako statinio projektą pasirašę asmenys teisės aktų nustatyta tvarka, todėl manome, kad pasamdžius kitą statinio projektuotoją techninio projekto sprendinių pakeitimams atlikti, turėtų būti atliekamas viso techninio projekto keitimas, kurį (pakeistą techninį projektą) pasirašę, nauji techninio projekto rengėjai atsakytų už parengto techninio projekto sprendinių atitiktį teisės aktų nustatytiems reikalavimams“.

Tarnybos 2024 m. gegužės 17 d. raštas Nr. 4S-676.

Perkančiosios organizacijos 2024 m. gegužės 24 d. raštas Nr. IS-673.

Tarnybos 2024 m. balandžio 29 d. raštas Nr. 4S-580.

Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ galiojanti redakcija nuo 2024 m. vasario 7 d.

Redakcija galiojanti nuo 2024 m. vasario 7 d. iki 2024 m. gegužės 9 d.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2024 m. gegužės 28 d. raštas Nr. D8(E)-2648.

Perkančiosios organizacijos 2024 m. gegužės 24 d. raštas Nr. IS-673.

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/?SelectedTextFilter=&Query=&OrderingType=0&OrderingDirection=0&IncludeExpired=true&Cpvs=&TenderId=707925&EpsReferenceNr=&DeadlineFromDate=&DeadlineToDate=&PublishedFromDate=&PublishedToDate=&IsGreenProcurement=false&PageNumber=1&PageSize=10.

Galiojanti redakcija nuo 2024 m. vasario 7 d. iki 2024 m. gegužės 9 d.

Perkančiosios organizacijos 2024 m. gegužės 24 d. raštas Nr. IS-673.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2024 m. gegužės 28 d. raštas Nr. D8(E)-2648.

Perkančiosios organizacijos 2024 m. gegužės 24 d. raštas Nr. IS-673.

UAB „Simper“ 2022 m. liepos 14 d. raštas Nr. 220715-01.

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/?SelectedTextFilter=&Query=&OrderingType=0&OrderingDirection=0&IncludeExpired=true&Cpvs=&TenderId=707925&EpsReferenceNr=&DeadlineFromDate=&DeadlineToDate=&PublishedFromDate=&PublishedToDate=&IsGreenProcurement=false&PageNumber=1&PageSize=10

„Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pateikia visą informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras“.

„Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta <..> 13) kriterijai dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir (ar) jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka, jeigu taikytina <..>“.

Galiojanti redakcija nuo 2024 m. sausio 27 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.

„<..> privalomo statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo kriterijai aplinkos ministro nustatyta tvarka turi būti nurodyti pirkimo dokumentuose perkančiosioms organizacijoms  <..> tais atvejais, kai perkamos ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių naujos statybos projektavimo paslaugos <..> ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių naujos statybos darbai <..> statybos skaičiuojamoji kaina <..> lygi arba viršija:

1.1. pastatui, kuriam rengiami projektiniai pasiūlymai ir (ar) techninis, ir (ar) darbo, ir (ar) techninis darbo projektas, – 3 mln. Eur, įskaitant pridėtinės vertės mokestį ir kitus mokesčius <..>“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bbf205515cb111ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=-17u51s1clz

Tarnybos 2024 m. balandžio 29 d. raštas Nr. 4S-580.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2024 m. gegužės 28 d. raštas Nr. D8(E)-2648.

Perkančiosios organizacijos 2024 m. gegužės 24 d. raštas Nr. IS-673.