Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija, šiuo metu atlieka Akmenės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomo pirkimo „Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto darbų pirkimas“, Nr. 1444965 (toliau –Pirkimas) dokumentų atitikties Įstatymui ir su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams peržiūrą (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi).

Tarnyba, prevencine tvarka peržiūrėjusi Pirkimo dokumentus ir atsižvelgdama į galiojantį teisinį reglamentavimą, teikia pastabas, klausimus ir rekomendacijas (toliau – Rekomendacija) dėl Pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų:

1. Pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ lentelės „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 1.1 papunktyje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas: „Tiekėjas per paskutinius 5 metus <...> iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra atlikęs <...> darbų <...> pagal vieną ar kelias sutartis <...> statiniai – negyvenamieji pastatai, statybos rūšys: nauja statyba ir (arba) rekonstravimas, ir (arba) kapitalinis remontas, ir (arba) paprastasis remontas <...>.“ Atsižvelgiant į tai, kad techninio ir profesinio pajėgumo vertinimo tikslas – įsitikinti, jog tiekėjas turi numatomos sudaryti pirkimo sutarties vykdymui būtinus žmogiškuosius ir techninius išteklius bei patirtį, kyla abejonių, ar šiuo atveju, reikalavimas būti atlikus atitinkamus darbus tik negyvenamuose pastatuose nėra pernelyg susiaurintas? Kyla klausimas, kodėl šiuo atveju netinkamais būtų laikomi atlikti darbai, pavyzdžiui, negyvenamosios ir (arba) gyvenamosios paskirties pastatuose? Tarnyba rekomenduoja, nustatant reikalavimą dėl darbų atlikimo, pernelyg nesusiaurinti statinių tipo.

2. Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2.5 papunktyje nustatyta: „Darbų atlikimo terminas: 6 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.“ Tuo tarpu, Pirkimo sąlygų 8 priedo „Sutarties projektas“ (toliau – Sutarties projektas) 1.4 papunktyje nustatyta, kad „Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 (keturiolika) dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas“, t. y., darbų vykdymo pradžia nėra skaičiuojama nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Atsižvelgiant į tai, rekomenduotina tikslinti Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2.5 papunktyje įtvirtintą informaciją.

3. Sutarties projekto 5.14.14 papunktyje nustatyta, kad rangovas privalo laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų ir Perkančiajai organizacijai pareikalavus pateikti aplinkos apsaugos reikalavimų įvykdymą pagrindžiančius dokumentus: „<...> 5.14.14.2. siekti, kad Darbų atlikimui būtų pasiūlytas arčiausiai numatomų Darbų atlikimo vietos esantis specialistas; 5.14.14.3. siekti, kad atliekant Darbus būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių: kad Rangovo darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui į Darbų atlikimo vietą pasirinktų optimalų maršrutą ir rinktųsi netaršias transporto priemones (kiek tai įmanoma), kad Darbų atlikimo metu nebūtų teršiama aplinka ir keliamas pavojus sveikatai <...>.“ Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties projekte, be kita ko, taip pat turi būti nustatytas kontrolės mechanizmas, kaip Perkančioji organizacija kontroliuos tiekėjo pareigą laikytis nustatytų įsipareigojimų, sankcijos už nustatytų įsipareigojimų nesilaikymą, pan., Tarnyba prašo pagrįsti šių reikalavimų būtinumą, bei paaiškinti, kaip Perkančioji organizacija Pirkimo sutarties vykdymo metu tikrins ir įsitikins rangovo siekiais, kad darbų atlikimui būtų pasiūlytas arčiausiai numatomų darbų atlikimo vietos esantis specialistas, kad atliekant darbus būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių; kokios sankcijos bus taikomos už šių įsipareigojimų nesilaikymą.

Atsižvelgdama į aukščiau nurodytą, Tarnyba rekomenduoja peržiūrėti ir patikslinti (jei yra poreikis, atsisakyti perteklinių reikalavimų) Pirkimo dokumentus pagal šioje rekomendacijoje pateiktas pastabas. Primename, kad Perkančioji organizacija patikslinusi Pirkimo dokumentus, turi visus pakeitimus paskelbti viešai CVP IS ir spręsti klausimą dėl pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo protingam laikotarpiui, per kurį potencialūs tiekėjai galėtų susipažinti su patikslintomis Pirkimo sąlygomis.

Pažymėtina, kad visais atvejais sprendimą dėl tolimesnio Pirkimų procedūrų vykdymo ar nutraukimo priima pati Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Įstatymo 29 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatomis.