Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, vykdo Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją.

Vadovaujantis Tarnybai Įstatyme nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija, šiuo metu atliekama Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomo pirkimo Nr. 1656486 „Gydymo paskirties pastato, Budrio g. 5, Kėdainiai (unik.nr. 5396-6000-7165) paprastojo remonto darbai (SAK)“ (toliau – Pirkimas) dokumentų atitikties Įstatymui ir jį įgyvendinantiems teisės aktams peržiūra (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi).

Tarnyba, prevencine tvarka peržiūrėjusi Pirkimo dokumentus, teikia klausimus ir rekomendaciją dėl Pirkimo dokumentų nuostatų.

- Dėl finansavimo ES fondo lėšomis

Skelbimo apie pirkimą skiltyje „Bendra informacija“ bei Pirkimo Specialiųjų sąlygų 10 priede „Aiškinamasis raštas“, nurodyta, kad „Pirkimo projektas, visiškai arba iš dalies finansuojamas iš ES fondų”, „ES fondai: programa: Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) (2021/2027)”.

Atsižvelgiant į tai, prašome nurodyti įgyvendinančią instituciją bei informuoti, ar įgyvendinanti institucija atliko išankstinę Pirkimo dokumentų patikrą. Jei taip, pateikite įgyvendinančios institucijos atliktos išankstinės patikros dokumentus (išvadą ar kt. dokumentus).

- Dėl kvalifikacijos reikalavimų

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ (toliau – Kvalifikacijos reikalavimų lentelė) 3.2 papunktyje nustatyti kvalifikacijos reikalavimai ypatingojo statinio (statinių grupė – negyvenamieji pastatai, pogrupis – gydymo paskirties) statybos vadovui ir specialiųjų darbų vadovui, tačiau atitiktį reikalavimui įrodančiuose dokumentuose nurodyta, kad „Užsienio šalies specialistai* – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis – turi teisę eiti ypatingojo statinio, statybos vadovo pareigas, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę eiti analogiškų statinių statybos vadovo pareigas“.

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs ir aiškus, bei įvertinus kvalifikacijos reikalavimų formuluotes, rekomenduotina tikslinti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus.

- Dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų ir tvarkos

  - Pirkimo Specialiųjų sąlygų 9.1 punkte nustatyta, kad „Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede“, kurio 1 punkte nurodyta, kad naudojama „Kokybė į kainą“ formulė :

ENtiekėjo = Kainatiekėjo – Gtiekėjostat - StatVtiekėjo:

Papildoma garantija (Gtiekėjostat) įvertinta 18 000 Eur (jei tiekėjas pasiūlys 3 ir daugiau metų papildomą garantijos trukmę), o Statinio statybos vadovo patirtis (StatVtiekėjo) – 15 000 Eur (jei statinio statybos vadovas bus vadovavęs 5 (penkiems) ar daugiau reikalavimus atitinkantiems užbaigtiems objektams).

Sutarties projekto 7.2.1 punkte nustatyta, kad rangovas „Užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalinęs defektų per garantinį laikotarpį, moka Užsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos be PVM baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius“, 13.10 punkte nustatyta, kad „Jei Rangovas pakeičia esamą arba pasitelkia naują ūkio subjektą ar specialistą, negavęs Užsakovo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo ūkio subjektai ar specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir Rangovo pasiūlyme nurodytų sąlygų pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams kriterijams pagrįsti (jei taikoma), Rangovui taikoma Sutarties 7.2.4 punkte nustatyto dydžio bauda“ (baudos dydis (Sutarties projekto 7.2.4 punktas) – 10 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM. Taip pat Sutarties projekto 11.4 punkte nurodyta, kad „Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį kitais įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, taip pat jei Rangovas nevykdo Sutarties <...> 13.19 papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų (šių įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu sutarties pažeidimu) <...>“.

Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju, Tarnyba neturi informacijos apie numatomą Pirkimo vertę. Todėl kyla klausimas, ar buvo vertintas Sutarties projekte nurodytų baudų už prisiimtų kokybinių rodiklių neįvykdymą proporcingumas kriterijų Gtiekėjostat, StatVtiekėjo vertėms, Pirkimo svarbai ir tikėtinoms prievolių neįvykdymo neigiamoms pasekmėms, ar šios baudos yra „atgrasančios“ ir užtikrina, kad Pirkimą laimėjęs tiekėjas deklaruotus ir prisiimtus įsipareigojimus sutarties vykdymo metu vykdytų tinkamai? Ar nustatytu baudos dydžiu nesudaroma situacija, kai tiekėjui konkrečiu atveju būtų geriau ją sumokėti, o ne vykdyti prisiimtus ir deklaruotus įsipareigojimus? Atsižvelgiant į nurodytą, prašome pateikti paaiškinimus ir pagrindimus.

- Dėl numatomos Pirkimo vertės

Tarnybai atliekant Pirkimo dokumentų prevencinę peržiūrą, aktuali yra numatoma Pirkimo vertė (be PVM), todėl Tarnyba prašo ją nurodyti. Ši informacija nebus skelbiama ir viešinama, nes ji yra reikalinga atliekamos Pirkimo prevencinės peržiūros ir statistikos tikslais.

- Dėl Sutarties projekto nuostatų

Sutarties projekto 3.1.1 punkte nurodyta, kad rangovas „VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro II aukšto (odontologijos skyriaus) remonto darbus atlikti iki 2026-05-01“.

Pažymime, kad pirkimo dokumentuose (atitinkamai ir sutartyje) nustatant sutarties galiojimo, prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminą rekomenduotina jo neapibrėžti konkrečia data, kadangi tais atvejais, kuomet užsitęsia pirkimo procedūros ir sutartis sudaroma vėliau nei buvo planuota, sutartiniai įsipareigojimai turės būti įvykdyti iki sutartyje nustatytos konkrečios datos, o jis tokiu atveju gali būti daug trumpesnis, nei tas kuris buvo apskaičiuotas prieš pradedant pirkimą. Atsižvelgiant į tai, bei siekiant išvengti sutarties keitimo (dėl nustatytų konkrečių terminų keitimo), rekomenduotina ateityje vykdant pirkimus darbų atlikimo terminus apibrėžti tam tikru laikotarpiu – dienomis, mėnesiais, pavyzdžiui, per X dienų/mėnesių nuo darbų pradžios ar nuo sutarties įsigaliojimo datos, ar pan.

Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, Tarnyba rekomenduoja peržiūrėti ir patikslinti Pirkimo dokumentus pagal šioje Rekomendacijoje pateiktas pastabas. Primename, kad Perkančioji organizacija, patikslinusi Pirkimo dokumentus, turi visus pakeitimus paskelbti viešai Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingam laikotarpiui, per kurį potencialūs tiekėjai galėtų susipažinti su patikslintais ir pakeistais Pirkimo dokumentais. Pažymėtina, kad visais atvejais sprendimą dėl tolimesnio Pirkimo procedūrų vykdymo ar nutraukimo priima pati Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Įstatymo 29 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatomis.

“7.2. Rangovas: <…> 7.2.4. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties ar Užsakovui nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui baudą, 10 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM baudą ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai“.

Sutarties projekto 13.19 punktas: „Rangovo pateikti pasiūlymo duomenys atitikties nustatytiems ekonominio naudingumo kriterijams, juose esantys įsipareigojimai, susiję su Sutarties vykdymo aspektais (kaina, statybos darbų vadovo patirtis, atliktų darbų garantinis terminas), privalomai vykdomi kaip esminės sutarties sąlygos, dėl kurių neįvykdymo bus taikoma atsakomybė“.

„Perkančioji organizacija privalo nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.“

„ Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas“.