Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, vykdo Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją.

Vadovaujantis Tarnybai Įstatyme nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija, šiuo metu atliekama Viešosios Įstaigos Vilkaviškio ligoninės (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomo pirkimo Nr. 1382988  „Ligoninės patalpų paprastojo remonto darbai su lifto kabinos keitimu“ (toliau – Pirkimas) dokumentų atitikties Įstatymui ir jį įgyvendinantiems teisės aktams peržiūra (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi).

Tarnyba, prevencine tvarka peržiūrėjusi Pirkimo dokumentus, teikia rekomendaciją dėl Pirkimo dokumentų nuostatų.

Dėl kvalifikacijos reikalavimų

1.  Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninis projektas“ (Toliau – Techninis projektas) nurodyta statinio kategorija – ypatingas statinys, statybos darbų rūšis – paprastasis remontas. Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ (toliau – Kvalifikacijos reikalavimų lentelė) 1 punkte nurodyta, kad „Tiekėjas, Tiekėjų grupės partneriai kartu, subtiekėjai toje srityje, kurioje vykdys veiklą, turi turėti teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu <...>“, kvalifikacijos reikalavimą įrodančių dokumentų skiltyje nurodyta, kad tiekėjas turi pateikti  SSVA išduotus kvalifikacijos atestatus ar užsienio šalies tiekėjams išduotus teisės pripažinimo dokumentus.

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos (toliau – Metodika)  9 punkte nurodyta, kad teisė verstis veikla, reikalinga sutarčiai įvykdyti, gali būti suteikta remiantis bendraisiais pagrindais. Pažymėtina, kad Statybos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje  nurodyta, kad ypatingųjų statinių paprastojo remonto atveju reikalavimas būti atestuotu rangovu nėra taikomas. Tai gi, ypatingųjų statinių paprastojo remonto darbų atveju tiekėjui pakanka turėti teisę verstis statybos veikla, kuri suteikiama remiantis bendraisiais pagrindais, pavyzdžiui, tokia teisė yra įtvirtinta juridinio asmens steigimo ar kituose veiklos dokumentuose.

2. Kvalifikacijos reikalavimų lentelės 1 punkte nurodyta, kad Tiekėjas, pirkimo sutarties vykdymui, privalo turėti ne mažiau kaip vieną statinio statybos vadovą, turintį teisę eiti statinio statybos vadovo pareigas ypatinguosiuose statiniuose priskiriamuose statinių grupėms –  negyvenamieji pastatai. Atkreiptinas dėmesys, kad Techniniame projekte nurodyta statinio paskirtis – negyvenamieji pastatai, gydymo paskirties pastatas. Atsižvelgiant į tai, kad kvalifikacijos reikalavimai turi būti susiję su pirkimo objektu (Įstatymo 47 straipsnio 1 dalis) rekomenduotina tikslinti pirmiau nurodytą kvalifikacijos reikalavimą, papildomai nurodant pastato paskirtį.

Taip pat pastebėtina, kad kvalifikacijos reikalavimą įrodančių dokumentų skiltyje nurodytas Pirkimo dokumentų 12 priedas „Tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties įvykdymą sąrašas“, kuris nėra pateiktas kartu su Pirkimo dokumentais, Pirkimo specialiųjų sąlygų turinyje jis nurodytas, kaip  Pirkimo sąlygų 10 priedas „Tiekėjo specialistų sąrašas“.

Specialiosios pirkimo sąlygos

3. Specialiųjų pirkimo sąlygų 5.1 papunktyje nurodyta, kad Pirkimui taikomos Tarybos reglamentas (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (toliau – Reglamentas), nuostatos.  Taip pat pateikti Pirkimo sąlygų 10 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“ ir Pirkimo sąlygų 11 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“, kuriuos turi užpildyti tiekėjai.

Atkreipiamas dėmesys, kad Reglamentas taikomas tik tarptautiniams  pirkimams , t. y. Reglamente nustatyti apribojimai nėra taikomi vykdant supaprastintus (įskaitant mažos vertės) pirkimus. Perkančioji organizacija, vykdydama supaprastintus pirkimus turi galimybę taikyti Įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje įtvirtintas neprivalomas nuostatas, kurios iš dalies atitinka (dubliuoja) privalomas Reglamento nuostatas, jos nėra tapačios (pavyzdžiui, VPĮ nuostatos susijusios ne tik su Rusija, bet ir su Baltarusija bei kitomis teritorijomis ir pan.). Detali informacija pateikiama Tarnybos tinklapyje „VPT atnaujina informaciją dėl Tarybos reglamento (ES) 2022/576 taikymo viešuosiuose pirkimuose“).

Kiti pastebėjimai dėl Specialiųjų pirkimo sąlygų

4. Pirkimo sąlygų 1 priedo „Terminai“ 8 ir 9 punktuose nurodytos sąlygos, susijusios su pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminais. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 punktu Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą.

5. Pašalinimo pagrindų lentelės 11 punkte nenurodyta EBVPD formos dalis pildymui.

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs ir aiškūs (Įstatymo 35 straipsnio 4 dalis), Tarnyba rekomenduoja tikslinti Pirkimo dokumentus.

Dėl Pirkimo sutarties nuostatų

6. Pirkimo sąlygų 8 priedo „Sutarties projektas“ (toliau – Sutarties projektas) 3.5.9 papunktyje nurodyta, kad Garantinis terminas 5 metai + Tg iš tiekėjo pasiūlymo. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujanti Specialiųjų pirkimo sąlygų 9.1 papunkčiu, Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Atsižvelgiant į tai, rekomenduotina tikslinti Sutarties projekto 3.5.9 ir 11.2 papunkčius.

7.  Sutarties projekte minima „techninė specifikacija“ (pavyzdžiui, 3.2.2, 5.1, 5.10, 9.2 papunkčiuose). Pastebėtina, kad techninė specifikacija nėra pateikiam karu su Pirkimo dokumentais, darbai bus vykdomi pagal parengtą techninį projektą „GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, MAIRONIO G. 25 VILKAVIŠKIS, PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS“, nurodytą Pirkimo sąlygų 2 priede „Paprastojo remonto aprašas“.

8. Sutarties projekte vartojama sąvoka „Pradinė sutarties vertė“ (9.10.2; 9.11; 10.3; 10.4 papunkčiai). Tarnyba atkreipia dėmesį, jog Sutarties projekte nėra įvesta sąvoka „Pradinė sutarties vertė“. Rekomenduotina patikslinti Sutarties projektą, vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, nurodant, kas laikoma Pradine sutarties verte.

9. Sutarties projekto 4.2 papunktyje nustatyta, jog „Užsakovas atlikdamas statinio paprastojo remonto darbus neįsipareigoja paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą. Paprastojo remonto Darbų techninę priežiūrą vykdys Užsakovo atstovai“, tačiau Sutarties projekto 5.12, 5.13 papunkčiuose nurodytos Rangovo pareigos Statinio statybos techninės priežiūros vadovui. Rekomenduotina Sutarties projekto 5.12, 5.13 papunkčius suderinti su Sutarties projekto 4.2 papunkčiu.

10. Rekomenduotina pakartotinai įsivertinti, ar Sutarties projekto 9.5 papunktyje bei 9.6 papunktyje tinkamai nurodyti darbų priėmimo – perdavimo dokumentų pasirašymo terminai (9.5 papunktyje nurodyta, kad Užsakovas pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 darbo dienas, o 9.6 papunktyje nurodyta, kad Užsakovas, gavęs dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą).

11. Sutarties projekto 9.10.4 papunktyje rekomenduotina patikslinti nuo 2023 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) pasikeitusį pavadinimą (Valstybės duomenų agentūra https://vda.lrv.lt/lt/).

12. Sutarties projekto 12.6.1 papunktyje „Per 60 dienų nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo“ tikslintina nuoroda (maksimalius mokėjimo terminus reglamentuoja Sutarties projekto 9.5 papunktis). Taip pat pastebėtina, kad turėtų būti tikslinama 12.7 papunktyje nurodyta numeracija (12.6.1-12.6.3) ir 12.8 papunktyje nurodyta numeracija  (12.7.1-12.7.3).

Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, Tarnyba rekomenduoja peržiūrėti ir patikslinti Pirkimų dokumentus pagal šioje rekomendacijoje pateiktas pastabas. Primename, kad Perkančioji organizacija, patikslinusi Pirkimų dokumentus, turi visus pakeitimus paskelbti viešai Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir spręsti klausimą dėl pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo protingam laikotarpiui, per kurį potencialūs tiekėjai galėtų susipažinti su patikslintais ir pakeistais Pirkimo dokumentais.

Pažymėtina, kad visais atvejais sprendimą dėl tolimesnio Pirkimų procedūrų vykdymo ar nutraukimo priima pati Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Įstatymo 29 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatomis.

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 (žiūrėti aktualią redakciją).

Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“.