Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija, šiuo metu atlieka Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomo pirkimo Nr. 2041244 „Gydymo paskirties pastato ­ ambulatorijos, Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Vilniaus g. 39, rekonstrukcijos į 2­jų butų gyvenamosios paskirties pastatą darbai“ (toliau –Pirkimas) dokumentų atitikties Įstatymui ir su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams peržiūrą (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi).

Tarnyba, prevencine tvarka peržiūrėjusi Pirkimo dokumentus ir atsižvelgdama į galiojantį teisinį reglamentavimą, teikia pastabas ir rekomendacijas (toliau – Rekomendacija) dėl Pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų.

- Dėl Sutarties projekto

Įvertinusi Pirkimo sąlygų 8 priedą „Sutarties projektas“, Tarnyba daro išvadą, kad pateiktos Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos (toliau – Sutarties BS) ir Specialiosios sąlygos (toliau – Sutarties SS), parengtos vadovaujantis Tarnybos internetiniame puslapyje paskelbta Statybos rangos sutarties 2022 m. vasario 4 d. redakcija (su Perkančiosios organizacijos atliktais patikslinimais). Atkreiptinas dėmesys, kad nurodytas dokumentas yra rekomendacinio pobūdžio ir šiuo metu yra perkeltas į Metodinės pagalbos archyvą, peržiūrimas ir tikslinamas, todėl Tarnyba rekomenduoja įsivertinti, ar visos Sutarties projekte nustatytos sąlygos yra tinkamos ir aktualios.

  - Atkreiptinas dėmesys, kad tam tikros Sutarties BS nuostatos nebeatitinka galiojančio teisinio reglamentavimo, pavyzdžiui, Sutarties SS 8.5 papunktyje nustatyta, kad sutarties kainos peržiūra bus atliekama pagal Sutarties BS 15.5.8 papunktį, kuriame nustatyta, jog „Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 12 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 12 mėnesių. Jeigu yra didelė tikimybė, jog statybos (remonto) sąnaudų elementų kainos gali smarkiai išaugti per trumpą laikotarpį, Specialiosiose sąlygose gali būti numatyta, kad pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas“. Pažymėtina, kad Sutarties SS 10.1 punkte nurodyta, kad „visų Darbų galutinis terminas nuo sutarties įsigaliojimo dienos –  12 mėn. su galimybe pratęsti terminą iki 2 mėn.”, todėl vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 54 punktu, Perkančioji organizacija turi nustatyti su mokesčių pasikeitimu nesusijusią sutarties kainos peržiūros sąlygą, kai darbų atlikimo trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra ilgesnė negu 6 mėnesiai.

  - Sutarties SS nėra detalizuota atsiskaitymo už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus tvarka, o Sutarties BS  16.2.10 punkte nurodyta, kad „Užsakovas privalo apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą per 15 dienų nuo jos gavimo arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį terminą <...>“. Prie Sutarties projekto pridėtas Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija), kuris galimai laikytinas Užsakovo užduotimi. Tokiu atveju Techninėje specifikacijoje turėtų būti detalizuotos kitos Sutarties BS sąlygos, kuriose yra nuorodos į Užsakovo užduotį, taip pat terminai, nedetalizuoti Sutarties SS. Be to, atsižvelgiant į tai, kad Sutarties SS 10.1 punkte nurodytas “Visų Darbų galutinis terminas nuo sutarties įsigaliojimo dienos –  12 mėn. su galimybe pratęsti terminą iki 2 mėn.”,  Techninė specifikacijos 4 punkte nurodyta “Visi darbai (įskaitant statybos užbaigimo procedūras) turi būti atlikti per 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos” bei į skelbimo apie pirkimą 5.1.3 punkte nurodytą sutarties trukmę 13 mėnesių, kyla klausimas, ar pratęsimo terminai bei atsiskaitymo terminas (15 dienų) yra įskaičiuotas į skelbime apie pirkimą nurodytą sutarties galiojimo trukmę? Pažymėtina, kad skelbime apie pirkimą į nurodomą sutarties galiojimo trukmę turi būti įskaičiuoti visi paslaugų suteikimo, darbų atlikimo terminai su numatytais pratęsimais, pasirinkimo galimybėmis bei įskaičiuoti galutinio atsiskaitymo terminai.

Perkančioji organizacija  įsipareigoja atsiskaityti su Rangovu per 15 dienų, o vėluojant atsiskaitymui būtų skaičiuojami  Sutarties SS 13.10 punkte nurodyti delspinigiai  už kiekvieną pavėluotą dieną. Ar tikrai Perkančioji organizacija įsivertino nustatytą terminą ir bus galimybė atsiskaityti nustatytais terminais?

Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, Tarnyba rekomenduoja peržiūrėti ir patikslinti Sutarties BS ir SS sąlygas, Techninę specifikaciją, atsižvelgiant į Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas bei galiojantį teisinį reglamentavimą.

- Dėl aplinkosauginių reikalavimų

Pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nurodyta, kad “Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų”. Pažymėtina, kad Pirkimo objektas šiuo atveju patenka į Tvarkos aprašo priede Nr. 1 „Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas“ nurodytą sąrašą, t. y. taikomas 12 punktas „Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai“. Tvarkos aprašo 4 punkte nustatyta, kad pirkimas laikomas žaliuoju, kai perkama prekė, paslauga arba darbas tenkina bent vieną iš žemiau esančių papunkčių: 4.1. yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede. Pagal Tvarkos aprašo priedo Nr. 2 „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ 15 punkto nuostatas, Pirkime turi būti taikomi ne tik 15.1 punkto reikalavimai, šiuo atveju nurodyti Techninės specifikacijos 8 punkte, bet ir 15.4 punkte nustatytas reikalavimas tiekėjui atliekamiems statybos darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Tarnyba rekomenduoja tikslinti Pirkimo dokumentus ir nustatyti visus būtinus aplinkosauginius reikalavimus, kuriuos privaloma taikyti vykdant žaliąjį pirkimą. Be to, Sutarties projekte turi būti nustatytas kontrolės mechanizmas, t. y. nustatyta, kaip Perkančioji organizacija kontroliuos tiekėjo pareigą sutarties vykdymo metu taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus ir koks bus sankcijų mechanizmas, jeigu tiekėjas šios pareigos nevykdys.

Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, Tarnyba rekomenduoja peržiūrėti ir patikslinti Pirkimo dokumentus pagal šioje Rekomendacijoje pateiktas pastabas. Primename, kad Perkančioji organizacija, patikslinusi Pirkimo dokumentus, turi visus pakeitimus paskelbti viešai Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir spręsti klausimą dėl  pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo protingam laikotarpiui, per kurį potencialūs tiekėjai galėtų susipažinti su patikslintais Pirkimo dokumentais.

Pažymėtina, kad visais atvejais sprendimą dėl tolimesnio Pirkimų procedūrų vykdymo ar nutraukimo priima pati Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Įstatymo 29 straipsnio 3 ir 4

dalių nuostatomis.

Darbams, vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašu, nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai.

Rangovas kartu su kiekvieną mėnesį teikiamu atliktų darbų aktu turi pateikti Darbų vykdymui naudojamų Statybos produktų, atitinkančius techninėje specifikacijoje (projektinėje dokumentacijoje) jiems nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus, atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (numatomų panaudoti statybinių medžiagų ir kitų su projektu susijusių produktų gamintojų parengtus aprašymus ar medžiagų (produktų) eksploatacinių savybių deklaracijas (kur pateikiami techniniai parametrai ir savybės), ar sertifikatų arba atitikties deklaracijų (jei taikoma) kopijas ar kitus dokumentus).

Įstatymo 29 straipsnio 3 dalis „Perkančioji organizacija privalo nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti“.

Įstatymo 29 straipsnio 4 dalis „Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas“.