Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, vykdo Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją.

Vadovaujantis Tarnybai Įstatyme nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija, šiuo metu atliekama AB „Kelių priežiūra“ (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomo pirkimo Nr. 2751915 „(PU-13473/25) [INTP25] Dirbtuvių statybos darbai Gargždų MT“ (toliau – Pirkimas) dokumentų atitikties Įstatymui ir jį įgyvendinantiems teisės aktams peržiūra (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi).

Tarnyba, prevencine tvarka peržiūrėjusi Pirkimo dokumentus, teikia rekomendacijas dėl Pirkimo dokumentų nuostatų (toliau – Rekomendacija).

1. Skelbimo apie pirkimą 5.1.3 papunktyje „Numatomas galiojimas” nurodyta, jog sutarties trukmė – 12 mėnesių. Pirkimo sąlygų 9 priedo „Sutarties projektas“ (toliau – Sutartis) nurodyta, kad Darbai turi būti atlikti per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (4.1 papunktis) bei numatytas Darbų atlikimo termino pratęsimas vieną kartą dviem mėnesiams (4.4 papunktis). Analogiški Darbų atlikimo terminai nurodyti ir Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“. Taip pat Pirkimo sutartyje nurodyta, kad Užsakovas už kokybiškai ir tinkamai atliktus Darbus apmoka per 30 kalendorinių dienų nuo Sutartyje numatyta tvarka, sistemoje „SABIS“ gautos ir patvirtintos PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos (3.5 papunktis).

Pažymėtina, kad skelbimo apie pirkimą punkte „Numatomas galiojimas“ turi būti nurodoma sutarties galiojimo trukmė, įskaičiuojant darbų atlikimo terminus, paslaugų suteikimo terminus, visus numatomus pratęsimus, pasirinkimo galimybes, galutinio atsiskaitymo terminus.

Šiuo atveju, pildant skelbimo apie pirkimą dalį „Numatomas galiojimas“ sutarties trukmė nurodyta neteisingai. Pažymėtina, kad jeigu yra prieštaravimų ar neatitikimų tarp skelbime apie pirkimą paskelbtos informacijos ir kitų pirkimo dokumentų nuostatų, skelbime apie pirkimą pateikta informacija laikoma teisinga (Įstatymo 35 straipsnio 3 dalis). Tarnyba primena, jog Sutarties trukmė nurodoma, atsižvelgiant ne tik į prekių pristatymo, paslaugų, darbų atlikimo terminą, įskaitant galimus darbų atlikimo termino pratęsimus, bet ir į abipusių įsipareigojimų įvykdymo terminą.

Atsižvelgiant į tai, Tarnyba rekomenduoja tikslinti skelbimo apie pirkimą 5.1.3 papunktį, į sutarties trukmę įskaičiuojant darbų atlikimo terminą, darbų atlikimo pratęsimo terminą ir apmokėjimo terminą bei kitų įsipareigojimų terminus.

Papildomai pastebėtina, kad į Sutarties 8.1 papunktyje nurodytą 14 mėnesių Sutarties galiojimo terminą neįskaityta atsiskaitymo už atliktus darbus trukmė.

2. Pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 1 punkto (toliau – Kvalifikacijos reikalavimai) 1.1 papunktyje nurodyta, kad „Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti - tiekėjui suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu: Statinio kategorija - „Ypatingi statiniai“; Statinio grupė - negyvenamieji pastatai. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai, specialieji statybos darbai.“ Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 85.5 punktu, reikalavime tiekėjui turi būti nurodyta statinio statybos darbų sritis (sritys) iš nurodytųjų statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos techninė priežiūra“ 1 priede. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, rekomenduotina tikslinti 1 punkto kvalifikacijos reikalavimą, aiškiai nurodant statybos darbų sritis, susijusias su Pirkimo objektu.

3. Kvalifikacijos reikalavimų 1.3 papunktyje nurodyta, kad „Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą, kuris turi teisę eiti ypatingojo statinio (statinių grupė: negyvenamieji pastatai) statybos vadovo pareigas. Darbo sritys: žemės darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.“. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos techninė priežiūra“, „žemės darbai“ priskiriami bendriesiems darbams, bet ne specialiesiems darbams. Taip pat pastebėtina, kad „statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas“ šiame reikalavime nurodyti du kartus.

4. Specialiųjų Pirkimo sąlygų 1.5 papunktyje nurodyta, kad atliekamas žaliasis pirkimas, aplinkos apaugos kriterijai nustatyti ir (ar) žalieji reikalavimai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų prieduose. Vienas iš Pirkimo dokumentuose nurodytų žaliųjų kriterijų yra nustatytas Pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 2 punkte, t. y. reikalavimas Rangovui sutarties vykdymo laikotarpiu taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones. Atkreiptinas dėmesys, kad Perkančioji organizacija, siekdama pirkimą vykdyti kaip žaliąjį pirkimą, privalo užtikrinti žaliojo pirkimo sąlygų laikymosi priežiūrą bei kontrolę sutarties vykdymo metu, todėl Sutartyje turi būti numatytas kontrolės mechanizmas, kaip Perkančioji organizacija kontroliuos tiekėjo pareigą Sutarties vykdymo metu taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos (priemonių) reikalavimus ir koks bus sankcijų mechanizmas, jeigu tiekėjas šios pareigos nevykdys. Atsižvelgiant į nurodytą, rekomenduotina tikslinti Sutartį.

5. Sutarties priedo Nr. 3 „Kainos/Įkainių perskaičiavimo tvarka“ 1 punkte Sutarties kainos perskaičiavimas siejamas su Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (Inžineriniai statiniai) pokyčiu. Tarnyba rekomenduoja kainos perskaičiavimą sieti su kuo artimesniu Pirkimo objektui statybos elementų kainų indeksu, nes šiuo atveju Pirkimo objektas nesusijęs su inžineriniu statiniu.

6. Įstatymo 87 straipsnio 2 dalyje yra nustatyti privalomi viešųjų pirkimų sutarties turinio elementai, tarp kurių ir sutarties nutraukimo atvejai, įskaitant Įstatymo 90 straipsnyje nurodytus atvejus (Įstatymo 87 straipsnio 2 dalies 9 punktas). Šiuo atveju Įstatymo 90 straipsnyje nurodyti sutarties nutraukimo atvejai neįtraukti į Sutartį, todėl Tarnyba rekomenduoja patikslinti Sutartį.

Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, Tarnyba rekomenduoja peržiūrėti ir patikslinti Pirkimo dokumentus pagal šioje Rekomendacijoje pateiktas pastabas. Primename, kad Perkančioji organizacija, patikslinusi Pirkimo dokumentus, turi visus pakeitimus paskelbti viešai Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir spręsti klausimą dėl pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo protingam laikotarpiui, per kurį potencialūs tiekėjai galėtų susipažinti su patikslintais Pirkimo dokumentais.

Pažymėtina, kad visais atvejais sprendimą dėl tolimesnio Pirkimų procedūrų vykdymo ar nutraukimo priima pati Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Įstatymo 29 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatomis.

Perkančioji organizacija privalo nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.