Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, vykdo Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją.

Vadovaujantis Tarnybai Įstatyme nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija, šiuo metu atliekama Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomo pirkimo Nr. 2979614 „Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos pastato, esančio adresu: Nepriklausomybės g. 58, Vilkaviškis, paprastojo remonto rangos darbų pirkimas“ (toliau – Pirkimas) dokumentų atitikties Įstatymui ir jį įgyvendinantiems teisės aktams peržiūra (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi).

Tarnyba, prevencine tvarka peržiūrėjusi Pirkimo dokumentus, teikia rekomendaciją (toliau – Rekomendacija) dėl Pirkimo dokumentų nuostatų.

      - Dėl skelbimo apie pirkimą informacijos

Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1.5 punkte nurodyta, kad atliekamas žaliasis pirkimas, tačiau skelbimo apie pirkimą 5.1.7 punkte „Strateginis viešasis pirkimas“ pažymėta, kad strateginių viešųjų pirkimų (tame tarpe ir žaliųjų pirkimų) nėra. Pažymėtina, kad vykdant žaliąjį pirkimą, punkte „Strateginiai viešieji pirkimai“ turi būti pažymėta „Poveikio aplinkai mažinimas“, aprašyme trumpai nurodyta, kad vykdomas žaliasis pirkimas, atitinkamai punkte „Žaliosios pirkimo kriterijų detalės“ pažymėta „Nacionaliniai žaliojo viešojo pirkimo kriterijai“, o punkte „Poveikio aplinkai mažinimo metodas“ gali būti pažymėta „Kita“.

Tarnybos parengtos mokomosios priemonės Skelbimas apie pirkimą 16 ir 17 skaidrėse pateikta informacija apie Pirkimų procedūros dalies strateginiai viešieji pirkimai pildymą. Įvertinusi skelbime apie pirkimą pateiktą netikslią informaciją, Tarnyba rekomenduoja Pranešimu apie pakeitimus patikslinti skelbimo apie pirkimą informaciją.

- Dėl tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų

Kvalifikacijos reikalavimų lentelės (Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos  reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“) 1.1 eilutėje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas, kad „Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti: Bent 1 ypatingojo statinio statybos vadovą. Pastatų paskirties grupė: negyvenamieji pastatai (visuomeninių); Pastatų paskirtis: mokslo“. Atitiktį reikalavimui įrodančiuose dokumentuose pažymėta, kad „*Užsienio šalies specialistai – <...> – turi teisę eiti neypatingojo statinių statybos vadovo, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę eiti analogiškų statinių statybos vadovo pareigas“.

Atsižvelgiant į tai, kad šio Pirkimo objektas priskirtinas ypatingajam statiniui (Techninės specifikacijos 1.4 punktas), rekomenduotina tikslinti informaciją atitiktį reikalavimui įrodančiuose dokumentuose.

- Dėl Sutarties projekto nuostatų

3.1. Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1.5 papunktyje nurodyta, kad atliekamas žaliasis pirkimas, aplinkos apaugos kriterijai nustatyti ir (ar) žalieji reikalavimai nurodyti Pirkimo Specialiųjų sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 2 lentelės „Reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai“ 1 eilutėje, t. y. reikalavimas atliekamiems darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones. Atkreiptinas dėmesys, kad Perkančioji organizacija, siekdama pirkimą vykdyti kaip žaliąjį pirkimą, privalo užtikrinti žaliojo pirkimo sąlygų laikymosi priežiūrą bei kontrolę sutarties vykdymo metu, todėl Sutartyje turi būti numatytas kontrolės mechanizmas, kaip Perkančioji organizacija kontroliuos tiekėjo pareigą Sutarties vykdymo metu taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos (priemonių) reikalavimus ir koks bus sankcijų mechanizmas, jeigu tiekėjas šios pareigos nevykdys/vykdys netinkamai. Atsižvelgiant į nurodytą, rekomenduotina tikslinti Sutarties projekto nuostatas.

3.2. Sutarties projekto (Pirkimo sąlygų 9 priedas) (toliau – Sutarties projektas) 3.4.3 punkte nustatytas, kad „Sutarties Šalys, pagal žemiau nustatytas sąlygas, atlieka darbų įkainio/kainos peržiūrą, kai peržiūra iš esmės nepakeičia Sutarties pobūdžio ir Perskaičiavimo koeficientas A, praėjus 4 mėnesiams po šios Sutarties pasirašymo yra didesnis kaip 1,05 arba mažesnis kaip 0,95. <...> Statybos sąnaudų kainų indekso nustatymo šaltinis: Valstybės duomenų agentūros interneto svetainėje http://osp.stat.gov.lt/ <...>. Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC) – Keliai ir gatvės.<...>“. Įstatymo 87 straipsnio 2 dalies 7 punkte bei Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 54 punkte, nustatyta, kad Perkančioji organizacija privalo nustatyti su mokesčių pasikeitimu nesusijusią sutarties kainos peržiūros sąlygą, kai darbų atlikimo trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra ilgesnė negu 6 mėnesiai. Šiuo atveju Sutarties projekto 2.1 punkte bei Techninės specifikacijos 2.2 punkte nustatyta, kad „Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos“, darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatytas. Šiuo atveju, Perkančiajai organizacijai pareigos Sutarties projekte nustatyti kainos peržiūros sąlygas, nėra, tačiau Perkančioji organizacija tokią galimybę numatė, t. y. pirmasis sutarties kainos perskaičiavimas galimas, tačiau juo pasinaudoti faktiškai nebūtų galimybės, nes Sutartis būtų pasibaigusi (pasibaigęs nustatytas Sutarties galiojimo terminas).

Atsižvelgiant į nurodytą, nagrinėjamu atveju ši sąlyga negalės būti įgyvendinta, nes praktiškai darbai bus įvykdyti ir toks perskaičiavimas nebus aktualus, todėl rekomenduotina tikslinti šią Sutarties projekto nuostatą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuo atveju Pirkimo objektas yra Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos pastato, esančio adresu: Nepriklausomybės g. 58, Vilkaviškis, paprastojo remonto rangos darbų pirkimas, o ne kelių ir gatvių rangos darbai, rekomenduotina tikslinti Sutarties projekto 4.3 punkte esančią informaciją.

3.3. Sutarties projekto 4.1 punkte pateikta neteisinga nuoroda į Sutarties projekto 4.3 punktą, todėl rekomenduojame tikslinti šią Sutarties projekto nuostatą.

Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, Tarnyba rekomenduoja peržiūrėti ir patikslinti Pirkimo dokumentus pagal šioje Rekomendacijoje pateiktas pastabas. Primename, kad Perkančioji organizacija, patikslinusi Pirkimo dokumentus, turi visus pakeitimus paskelbti viešai Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingam laikotarpiui, per kurį potencialūs tiekėjai galėtų susipažinti su Pirkimo dokumentais. Pažymėtina, kad visais atvejais sprendimą dėl tolimesnio Pirkimo procedūrų vykdymo ar nutraukimo priima pati Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Įstatymo 29 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatomis.

„Perkančioji organizacija privalo nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.“

„ Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas“.