Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, vykdo Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją.

Vadovaujantis Tarnybai Įstatyme nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija, šiuo metu atliekama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomo pirkimo Nr. 3792660 „SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO-GAISRINĖS, ELEKTRINĖS G. 10, ELEKTRĖNŲ M. BAIGIAMIEJI STATYBOS DARBAI“ (toliau – Pirkimas) dokumentų atitikties Įstatymui ir jį įgyvendinantiems teisės aktams peržiūra (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi).

Tarnyba, prevencine tvarka peržiūrėjusi Pirkimo dokumentus, teikia rekomendacijas dėl Pirkimo dokumentų nuostatų (toliau – Rekomendacija).

- Skelbimo apie pirkimą 5.1.3 papunktyje „Numatomas galiojimas” nurodyta, jog sutarties trukmė – 5 mėnesiai. Pirkimo sutarties 1.4 papunktyje nurodyta, kad „<...> Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos <…>”, 1.6 papunktyje nustatyta, kad „Rangovo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesių laikotarpiui <…>” ir Pirkimo sutarties 2.11 papunktyje nustatyta, kad  „Su Rangovu atsiskaitoma už faktiškai atliktus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo (jei taikomas) ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos”.

Vadovaujantis Įstatymo 35 straipsnio 4 dalies nuostata „Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia“. Siekiant padėti pirkimo vykdytojams tinkamai užpildyti skelbimus, Tarnyba yra parengusi mokomąją priemonę Skelbimas apie pirkimą, kurios 18 skaidrėje pateikta informacija, kaip turi būti pildoma informacija apie numatomą sutarties galiojimą.

Pažymėtina, kad skelbimo apie pirkimą punkte „Numatomas galiojimas“ turi būti nurodoma sutarties galiojimo trukmė, įskaičiuojant darbų atlikimo terminus, visus numatomus pratęsimus, kitas pasirinkimo galimybes bei galutinio atsiskaitymo terminus.

Atsižvelgiant į tai, rekomenduotina pakartotinai  įsivertinti Sutarties projekte nurodytų abipusių sutartinių įsipareigojimų terminus ir Pranešimu apie pakeitimus patikslinti skelbimo apie pirkimą informaciją.

- Skelbimo apie pirkimą 5.1.7 punkte „Strateginis viešasis pirkimas“ pažymėta, kad „Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra; Žaliasis viešasis pirkimas: kriterijai: Nacionaliniai žaliojo viešojo pirkimo kriterijai“.

Pažymėtina, kad vykdant žaliąjį pirkimą, punkte „Strateginiai viešieji pirkimai“ turi būti pažymėta „Poveikio aplinkai mažinimas“, aprašyme trumpai nurodyta, kad vykdomas žaliasis pirkimas, atitinkamai punkte „Žaliojo pirkimo kriterijų detalės“ pažymėta „Nacionaliniai žaliojo viešojo pirkimo kriterijai“, o punkte „Poveikio aplinkai mažinimo metodas“ gali būti pažymėta „Kita“.

Tarnybos parengtos mokomosios priemonės Skelbimas apie pirkimą 16 ir 17 skaidrėse pateikta informacija apie Pirkimo procedūros dalies strateginiai viešieji pirkimai pildymą. Įvertinusi skelbime apie pirkimą pateiktą netikslią informaciją, Tarnyba rekomenduoja Pranešimu apie pakeitimus patikslinti skelbimo apie pirkimą informaciją.

3. Pirkimo specialiųjų sąlygų 4 lentelės 4.1.1 papunktyje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas kad „<…> Rangovas turi turėti: neypatingo statinio statybos darbų vadovą, turintį teisę eiti neypatingo statinio statybos darbų vadovo pareigas. Statinių tipas: negyvenamieji pastatai, visuomeninių pastatų grupė, specialiųjų pastatų paskirtis <…>”. Įvertinus pasikeitusi statybos srities teisės reglamentavimą bei siekiant užtikrinti aiškumą, kaip bus vertinami tiekėjo specialistų kvalifikacijos atestatai, rekomenduotina reikalavimą papildyti pastaba, kad „Kaip kvalifikaciją atitinkantys dokumentai bus priimtini ir atestatai, kuriuose nurodyta visa reikalaujama statinių grupė/pastato paskirtis (neišskirti/nenurodyti pogrupiai/paskirties grupė) bei atestatai, suteikiantys teisę atlikti darbus konkrečiame gyvenamųjų pastatų pogrupyje/paskirties grupėje. Taip pat bus tinkamu laikomas ir atestatas, kuriame nurodyta pastatų paskirtis „gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai”.

4. Perkančioji organizacija, siekdama pirkimą vykdyti kaip žaliąjį pirkimą, privalo užtikrinti žaliojo pirkimo sąlygų laikymosi priežiūrą bei kontrolę sutarties vykdymo metu. Sutarties projekte – turi būti aiškiai įtvirtintos tiekėjo ir kitų ūkio subjektų, prisidedančių prie sutarties vykdymo (pagal prisiimamus įsipareigojimus) pareigos laikytis tokių įsipareigojimų.

Sutarties projekte taip pat turi būti numatytas kontrolės mechanizmas, kaip Perkančioji organizacija kontroliuos tiekėjo pareigą sutarties vykdymo metu išpildyti Pirkimo dokumentuose nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus (kiekvieną atskirai ir visus kartu, o ne tik sertifikato turėjimą ir jo galiojimą), koks bus sankcijų mechanizmas, jeigu tiekėjas ar jo pasitelkti subrangovai šios pareigos nevykdys. Atsižvelgiant į nurodytą, rekomenduotina patikslinti tiek Pirkimo dokumentus, tiek Sutarties projektą.

5. Tarnybai atliekant Pirkimo dokumentų prevencinę peržiūrą, aktuali yra numatoma Pirkimo vertė (be PVM), todėl Tarnyba prašo ją nurodyti. Ši informacija nebus skelbiama ir viešinama, nes ji yra reikalinga atliekamos Pirkimo prevencinės peržiūros ir statistikos tikslais.

Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, Tarnyba rekomenduoja peržiūrėti ir patikslinti Pirkimo dokumentus pagal šioje Rekomendacijoje pateiktas pastabas. Primename, kad Perkančioji organizacija, patikslinusi Pirkimo dokumentus, turi visus pakeitimus paskelbti viešai Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir spręsti klausimą dėl pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo protingam laikotarpiui, per kurį potencialūs tiekėjai galėtų susipažinti su patikslintais Pirkimo dokumentais.

Pažymėtina, kad visais atvejais sprendimą dėl tolimesnio Pirkimų procedūrų vykdymo ar nutraukimo priima pati Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Įstatymo 29 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatomis.

Perkančioji organizacija privalo nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.