VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

VERTINIMO IŠVADA

| Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai El. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt |  | 2025-09- Į 2025-07-10 | Nr. Nr. | 4S- (7.4Mr) (5.1.23 Mr) A5-2861 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1S-44, atliko Klaipėdos rajono savivaldybės (toliau – Perkančioji organizacija) vykdytų viešųjų pirkimų sisteminį vertinimą.

Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) dangos rekonstravimo, kapitalinio, paprastojo remonto darbai

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką / pasiūlymą) data / sutarties pavadinimas, data, numeris | „Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) dangos rekonstravimo, kapitalinio, paprastojo remonto darbai“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbtas 2020 m. liepos 17 d., Pirkimo Nr. 497679) (toliau – pirkimas Nr. 1). Pirkimo Nr. 1 sutartis Nr. AS-1440 sudaryta 2020 m. spalio 2 d. (toliau – Sutartis Nr. 1) |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo / sutarties sudarymo teisinis pagrindas | Įstatymo redakcija 2020 m. liepos 16 d. – 2020 m. liepos 31 d. |
| Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas / pirkimo priemonės pavadinimas | Supaprastintas pirkimas, atviras konkursas. |
| Planuota pirkimo vertė (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros arba įpareigojama nutraukti pirkimą ir vertė nenurodyta pirkimo dokumentuose) / sutarties kaina Eur be PVM | Planuota Pirkimo Nr. 1 vertė – 1 363 636,36 Eur be PVM. Sutarties Nr. 1 kaina – 1 227 265,00 Eur be PVM (1 484 990,65 Eur su PVM). |
| Tiekėjo / koncesininko (su kuriuo sudaryta sutartis) pavadinimas, juridinio asmens kodas | UAB „Inkomsta & Co“, juridinio asmens kodas 302545454 |
| Pirkimo / sutarties vertinimo apimtys / etapas | Sisteminis išsamus Pirkimo Nr. 1 vertinimas / po Sutarties Nr. 1 sudarymo. |
| Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija | – |
| Jei dėl pirkimo / sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: – |  |

*viešasis pirkimas / pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje / pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų / įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas / koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

|  | – |
| --- | --- |
| – |  |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

|  | – |
| --- | --- |
| – |  |

IV dalis. Sprendimas

Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos pateiktus dokumentus: Pirkimo Nr. 1 užduotį, Pirkimo Nr. 1 sąlygas, Pirkimo Nr. 1 komisijos protokolus, paaiškinimus, Sutarties Nr. 1 vykdymą pagrindžiančius dokumentus: atliktų darbų ir išlaidų mokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras, taip pat kitus dokumentus bei CVP IS esančią informaciją, Įstatymo ar jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų pažeidimų nenustatė.

Pastabos

–

Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) dangos rekonstravimo, kapitalinio, paprastojo remonto darbai

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką / pasiūlymą) data / sutarties pavadinimas, data, numeris | „Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) dangos rekonstravimo, kapitalinio, paprastojo remonto darbai“ (CVP IS skelbtas 2022 m. sausio 27 d., Pirkimo Nr. 583810) (toliau – pirkimas Nr. 2). Pirkimo Nr. 2 sutartis Nr. AS-559 sudaryta 2022 m. balandžio 1 d. (toliau – Sutartis Nr. 2) |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo / sutarties sudarymo teisinis pagrindas | Įstatymo redakcija 2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. kovo 23 d. |
| Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas / pirkimo priemonės pavadinimas | Supaprastintas pirkimas, atviras konkursas. |
| Planuota pirkimo vertė (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros arba įpareigojama nutraukti pirkimą ir vertė nenurodyta pirkimo dokumentuose) / sutarties kaina Eur be PVM | Planuota Pirkimo Nr. 2 vertė: 2 600 000,00 Eur be PVM. Sutarties Nr. 2 kaina – 1 683 325,50 EUR be PVM (2 036 823,85 Eur su PVM) |
| Tiekėjo / koncesininko (su kuriuo sudaryta sutartis) pavadinimas, juridinio asmens kodas | UAB „Inkomsta & Co“, juridinio asmens kodas 302545454 |
| Pirkimo / sutarties vertinimo apimtys / etapas | Sisteminis išsamus Pirkimo Nr. 2 vertinimas / po Sutarties Nr. 2 sudarymo. |
| Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija | – |
| Jei dėl pirkimo / sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: – |  |

*viešasis pirkimas / pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje / pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų / įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas / koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

|  | – |
| --- | --- |
| – |  |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

|  | – |
| --- | --- |
| – |  |

IV dalis. Sprendimas

Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos pateiktus dokumentus: Pirkimo Nr. 2 užduotį, Pirkimo Nr. 2 sąlygas, Pirkimo Nr. 2 komisijos protokolus, paaiškinimus, Sutarties Nr. 2 vykdymą pagrindžiančius dokumentus: atliktų darbų ir išlaidų mokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras, taip pat kitus dokumentus bei CVP IS esančią informaciją, Įstatymo ar jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų pažeidimų nenustatė.

Pastabos

–

Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) dangos rekonstravimo, kapitalinio, paprastojo remonto darbai

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką / pasiūlymą) data / sutarties pavadinimas, data, numeris | „Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) dangos rekonstravimo, kapitalinio, paprastojo remonto darbai“ (CVP IS skelbtas 2023 m. rugsėjo 20 d., Pirkimo Nr. 688276) (toliau – pirkimas Nr. 3). Pirkimo Nr. 3 sutartis Nr. AS-2495 sudaryta 2023 m. gruodžio 6 d. (toliau – Sutartis Nr. 3) |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo / sutarties sudarymo teisinis pagrindas | Įstatymo redakcija 2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d. |
| Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas / pirkimo priemonės pavadinimas | Tarptautinis pirkimas, atviras konkursas. |
| Planuota pirkimo vertė (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros arba įpareigojama nutraukti pirkimą ir vertė nenurodyta pirkimo dokumentuose) / sutarties kaina Eur be PVM | Planuota Pirkimo Nr. 3 vertė: 2 000 000,00 Eur be PVM: Pirkimo Nr. 3 dalis Nr. 1 – 413 223,14 Eur be PVM; Pirkimo Nr. 3 dalis Nr. 2 – 1 586 776,86 Eur be PVM Sutarties Nr. 3 kaina – 1 586 776,86 Eur be PVM (1 920 000,00 Eur su PVM). |
| Tiekėjo / koncesininko (su kuriuo sudaryta sutartis) pavadinimas, juridinio asmens kodas | UAB „Inkomsta & Co“, juridinio asmens kodas 302545454 |
| Pirkimo / sutarties vertinimo apimtys / etapas | Sisteminis išsamus Pirkimo Nr. 3 vertinimas / po Sutarties Nr. 3 sudarymo. |
| Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija | – |
| Jei dėl pirkimo / sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: – |  |

*viešasis pirkimas / pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje / pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų / įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas / koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

|  | – |
| --- | --- |
| – |  |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

|  | – |
| --- | --- |
| – |  |

IV dalis. Sprendimas

Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos pateiktus dokumentus: Pirkimo Nr. 3 užduotį, Pirkimo Nr. 3 sąlygas, Pirkimo Nr. 3 komisijos protokolus, paaiškinimus, Sutarties Nr. 3 vykdymą pagrindžiančius dokumentus: atliktų darbų ir išlaidų mokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras, taip pat kitus dokumentus bei CVP IS esančią informaciją, Įstatymo ar jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų pažeidimų nenustatė.

Pastabos

Perkančioji organizacija Pirkimo Nr. 3 sąlygose išviešino maksimalią Pirkimui Nr. 3 skirtą lėšų sumą, Sutarties Nr. 3 2.3 papunktyje numatė sąlygą: „Sutarties vykdymo metu Užsakovas Rangovui sumoka už faktiškai atliktus darbus pagal Rangovo pasiūlytą įkainį, neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos, kuri yra lygi pradinės Sutarties vertei“; 5.1 papunktyje nurodė pradinės sutarties vertę. Nors Pirkimo Nr. 3 sąlygos, įskaitant kainodarą yra aiški, tačiau Sutartyje vartojama sąvoka – Pradinės sutarties vertė – Sutarties 5.1 punkte nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainai, nurodytai už visą Darbų apimtį – yra netinkama, nes Pradinės sutarties vertė nėra lygi laimėjusio rangovo pasiūlymo kainai.

P-2024/11146 Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfalto dangos išdaužų remonto ir įrengimo, paprastojo, kapitalinio ir nesudėtingų statinių remonto darbai

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką / pasiūlymą) data / sutarties pavadinimas, data, numeris | „P-2024/11146 Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfalto dangos išdaužų remonto ir įrengimo, paprastojo, kapitalinio ir nesudėtingų statinių remonto darbai“ (CVP IS skelbtas 2024 m. spalio 4 d., Pirkimo Nr. 741022) (toliau – pirkimas Nr. 4). Pirkimo Nr. 4 sutartis Nr. AS-2981 sudaryta 2024 m. gruodžio 27 d. (toliau – Sutartis Nr. 4) Pirkimo Nr. 4 sutartis Nr. AS-3008 sudaryta 2024 m. gruodžio 31 (toliau – Sutartis Nr. 5) |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo / sutarties sudarymo teisinis pagrindas | Įstatymo redakcija 2024 m. birželio 21 d. – 2024 m. spalio 17 d. |
| Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas / pirkimo priemonės pavadinimas | Tarptautinis pirkimas, atviras konkursas. |
| Planuota pirkimo vertė (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros arba įpareigojama nutraukti pirkimą ir vertė nenurodyta pirkimo dokumentuose) / sutarties kaina Eur be PVM | Planuota Pirkimo Nr. 4 vertė: 3 600 000,00 Eur be PVM: Pirkimo Nr. 4 dalis Nr. 1 – 600 000,00 Eur be PVM Pirkimo Nr.4 dalis Nr. 2 – 3 000 000,00 Eur be PVM Sutarties Nr. 4 vertė – 600 000,00 Eur be PVM (726 000,00 Eur su PVM). Sutarties Nr. 5 vertė – 3 000 000,00 Eur be PVM (3 630 000,00 Eur su PVM). |
| Tiekėjo / koncesininko (su kuriuo sudaryta sutartis) pavadinimas, juridinio asmens kodas | UAB „VVARFF“, juridinio asmens kodas 169700486 (dėl Sutarties Nr. 4) UAB „Inkomsta & Co", juridinio asmens kodas 302545454 (dėl Sutarties Nr. 5) |
| Pirkimo / sutarties vertinimo apimtys / etapas | Sisteminis išsamus Pirkimo Nr. 4 vertinimas / po Sutarčių Nr. 4 ir Nr. 5 sudarymo. |
| Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija | – |
| Jei dėl pirkimo / sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: – |  |

*viešasis pirkimas / pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje / pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų / įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas / koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

|  | – |
| --- | --- |
| – |  |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

|  | – |
| --- | --- |
| – |  |

IV dalis. Sprendimas

Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos pateiktus dokumentus: Pirkimo Nr. 4 užduotį, Pirkimo Nr. 4 sąlygas, Pirkimo Nr. 4 komisijos protokolus, paaiškinimus, Sutarčių Nr. 4 ir Nr. 5 vykdymą pagrindžiančius dokumentus: atliktų darbų ir išlaidų mokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras, taip pat kitus dokumentus bei CVP IS esančią informaciją, Įstatymo ar jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų pažeidimų nenustatė.

Pastabos

–

Direktorius 						Darius Vedrickas

2025 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1S-41 redakcija.

6 priedas „Pasiūlymo forma“.

„Sutarties vykdymo metu perkančioji organizacija tiekėjui sumoka už faktiškai atliktus darbus  pagal rangovo pasiūlytą įkainį, neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos, kuri yra:

Pirkimo I dalies: 413 223,14 EUR be PVM/ 500 000 EUR su PVM.

Pirkimo II dalies: 1 586 776, 86 EUR be PVM/ 1 920 000 EUR su PVM“.

„Pradinės sutarties vertė yra: II pirkimo dalis:  Klaipėdos rajono savivaldybės  (be Gargždų seniūnijos) vietinės reikšmės kelių (gatvių) dangos rekonstravimo, kapitalinio, paprastojo remonto darbai - 1 586 776,86 (milijonas penki šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 86 ct ) EUR be PVM.

Sutarties (priimta) kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra:

II pirkimo dalis:  Klaipėdos rajono savivaldybės  (be Gargždų seniūnijos) vietinės reikšmės kelių (gatvių) dangos rekonstravimo, kapitalinio, paprastojo remonto darbai - 1 920 000,00  (milijonas devyni šimtai dvidešimt tūkstančių eurų, 00 ct) EUR su PVM“.