VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

VERTINIMO IŠVADA

| UAB Vilniaus vystymo kompanijai El. p. info@vilniausvystymas.lt Kopija Vilniaus miesto savivaldybės administracijai El. p. savivaldybe@vilnius.lt |  | 2025-09- Į 2025-08-18 2029-09-25 | Nr. Nr. | 4S- (7.4Mr) 2025-SD-593 El. paštu |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1S-44, atliko UAB Vilniaus vystymo kompanijos (toliau – Perkančioji organizacija) vykdyto viešojo pirkimo vertinimą.

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką / pasiūlymą) data / sutarties pavadinimas, data, numeris | „Laikinų modulinių pastatų Ateities g. 44, Vilniuje, projektavimo ir statybos“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) kvietimas dalyvauti neskelbiamose derybose išsiųstas 2025 m. balandžio 28 d., pirkimo Nr. 2418094) (toliau – Pirkimas). Pirkimo sutartis Nr. A62-327/25 sudaryta 2025 m. gegužės 14 d. (toliau. – Sutartis) |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo / sutarties sudarymo teisinis pagrindas | Įstatymo redakcija 2025 m. vasario 1 d. – 2025 m. rugsėjo 30 d. |
| Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas / pirkimo priemonės pavadinimas | Supaprastintas pirkimas, neskelbiamos derybos. |
| Planuota pirkimo vertė (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros arba įpareigojama nutraukti pirkimą ir vertė nenurodyta pirkimo dokumentuose) / sutarties kaina Eur be PVM | Planuota Pirkimo vertė – 2 000 000,00 Eur be PVM. Sutarties kaina – 1 933 847,00 Eur be PVM (2 339 954,87 Eur su PVM). |
| Tiekėjo / koncesininko (su kuriuo sudaryta sutartis) pavadinimas, juridinio asmens kodas | UAB „Adapteo“, juridinio asmens kodas 305682974 (toliau – Tiekėjas) |
| Pirkimo / sutarties vertinimo apimtys / etapas | Dalinis Pirkimo vertinimas dėl Pirkimo būdo pagrįstumo/ po Sutarties sudarymo. |
| Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija | – |
| Jei dėl pirkimo / sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: – |  |

*viešasis pirkimas / pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje / pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų / įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas / koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

| 1. | Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis, 71 straipsnio 1 dalies 3 punktas. |
| --- | --- |
| Pirkimą vykdė Pirkimo komisija, sudaryta Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus sprendimu. Pirkimo būdas parinktas ir Pirkimo dokumentai patvirtinti 2025 m. balandžio 28 d. Pirkimo komisijos protokolu Nr. 2025-PROT-135. Pirkimą nutarta vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 3 punktu. Kvietimas teikti pasiūlymą išsiųstas 2025 m. balandžio 28 d. vieninteliam Tiekėjui. Tarnyba kreipėsi į Perkančiąją organizaciją pagrįsti neskelbiamų derybų būdo Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu pasirinkimą Pirkimui vykdyti. Iš Perkančiosios organizacijos pateikto Pirkimo būdo pagrindimo, paaiškinimų ir kitų dokumentų, nustatyta, kad: - 2024 m. rugsėjo 13 d. pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo gynybos srityje (toliau – Susitarimas); - Lietuvos Respublikos Seimas 2024 m. spalio 3 d. įstatymu dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo gynybos srityje ratifikavimo ratifikavo Susitarimą; - 2025 m. vasario 26 d. Vyriausybė, atsižvelgusi į poreikį nuo 2025–2026 mokslo metų pradžios Vilniaus mieste užtikrinti Vokietijos ginkluotųjų pajėgų brigados personalo šeimos nariams ugdyti būtiną infrastruktūrą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, pritarė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pasiūlymams pavesti Vilniaus miesto savivaldybei vykdyti visus reikalingus viešuosius pirkimus, susijusius su būtinos infrastruktūros pritaikymu ir naujos infrastruktūros sukūrimu (toliau – Vyriausybės protokolinis sprendimas); - Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija), atsižvelgusi į Vyriausybės protokolinį sprendimą, 2025 m. kovo 14 d. raštu Nr. SR-925 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją dėl reikalingų viešųjų pirkimų, susijusių su būtinos infrastruktūros pritaikymu ir naujos infrastruktūros sukūrimu, vykdymo; - Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2025 m. balandžio 9 d. pasitarimo su Perkančiąja organizacija metu dėl projektų, susijusių su statybomis ir kitais projektais, priėmė sprendimą pritarti projektui „Vokiečių NATO brigados vaikų tarpinio švietimo infrastruktūros objekto Ateities g. 44, Vilnius, pritaikymas ugdymo veiklai“, ir skirtai lėšų sumai. Šiuo sprendimu projektas pavestas įgyvendinti Perkančiajai organizacijai; - Ministerija 2025 m. balandžio 10 d. raštu Nr.SR-1239 informavo Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, jog yra priimtas sprendimas sukurti infrastruktūrą ugdymui moduliniuose pastatuose, taip pat informavo, kad 2025 m. rugsėjo 1 d. termino laikymasis yra įmanomas tik Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu neskelbiamų derybų būdu; - Perkančioji organizacija nuo 2025 m. balandžio 9 d. iki Pirkimo pradžios– 2025 m. balandžio 28 d., ruošėsi Pirkimui. Perkančioji organizacija Pirkimo būdo pasirinkimą grindžia šiais argumentais: - tinkamai Pirkimui pasiruošti iš anksto nebuvo įmanoma, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo gynybos srityje apimtyje nebuvo priimti reikalingi sprendimai (centrinės ir (ar) vietos savivaldos valdžios institucijos bus atsakingos už konkrečius pirkimus; finansavimo klausimai); - Vyriausybės protokolinis sprendimas priimtas tik 2025 m. vasario 27 d.; - laikotarpiu nuo Vyriausybės protokolinio sprendimo priėmimo iki Pirkimo pradžios vyko infrastruktūros sukūrimo vertinimai bei derinimai su Ministerija, Vokietijos Federacinės Respublikos ginkluotosiomis pajėgomis (Bundeswehr) ir Federalinės Gynybos Ministerijos atstovais; - įvertinus visas alternatyvas, ir realizuojant vienintelį identifikuotą numatytus terminus praktiškai atitinkantį įgyvendinimo būdą, 2025 m. balandžio mėn. pradžioje buvo nuspręsta ne remontuoti esamas patalpas Ateities g. 44, o pastatyti laikinus modulinės konstrukcijos pastatus, t. y. iš esmės pasikeitė pirkimo objektas; - Vilniaus miesto savivaldybė vykdyti Pirkimą pavedė 2025 m. balandžio 9 d.; - Darbus būtina atlikti iki mokslo metų pradžios, t. y. 2025 m. rugsėjo 1 d., kuomet atvyksta Vokietijos brigados šeimos narių vaikai. - Pirkimo nebuvo galima atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdų nustatytais minimaliais terminais, kadangi iki sutarties sudarymo buvo būtina detaliai susiderėti dėl modulinių konstrukcijų pastato gamybos grafiko, detalizuoti sprendinius, suderintus su Vokietijos Federacinės Respublikos ginkluotosiomis pajėgomis (Bundeswehr) ir Federalinės Gynybos Ministerijos atstovais; - teisinis ir faktinis priežastinis ryšys tarp skubos ir aplinkybių nepriklausė nuo Perkančiosios organizacijos. Perkančiosios organizacijos argumentai dėl Pirkimo vykdymo neskelbiamų derybų būdu iš esmės susiveda į pagrindinį leitmotyvą – ypatingą skubą dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių ir jos negalimų kontroliuoti aplinkybių (užsitęsusį sprendimų derinimą su suinteresuotais subjektais, veikimą pagal Vyriausybės, Ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nurodymus ir nustatytus terminus, ir pan.). Pažymėtina, kad nuo Susitarimo – 2024 m. rugsėjo 13 d., iki Pirkimo pradžios – 2025 m. balandžio 28 d. praėjo daugiau nei 7 mėnesiai, kas reiškia, kad toks laiko tarpas taip pat indikuoja apie tai, kad ypatingos skubos, kai reikia veikti nedelsiant, nebuvo. Neskelbiamų derybų vykdymo Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu sąlygos buvo detaliai aptartos dar 2013 m. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgoje. LAT, be kita ko, pažymėjo: „<...> Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką neskelbiamų derybų procedūra VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu gali būti taikoma tik tada, kai įvykdomos trys kumuliacinės (taikomos kartu) sąlygos: a) turi įvykti nenumatomas įvykis; b) turi susidėti ypatingos skubos aplinkybės, dėl kurių neįmanoma laikytis kitoms procedūroms nustatytų terminų; c) turi būti priežastinis ryšys tarp nenumatomo įvykio ir dėl to atsiradusios ypatingos skubos. Jei nenustatoma bent vienos iš nurodytų sąlygų, perkančiosios organizacijos negali nesilaikyti direktyvų nuostatų, susijusių būtent su paskelbimu apie pirkimą (Teisingumo Teismo 1992 m. kovo 18 d. sprendimas Komisija prieš Ispaniją, C-24/91; 1993 m. rugpjūčio 2 d. sprendimas Komisija prieš Italiją, C-107/92). <...> Nenumatytais įvykiais reikėtų laikyti tokius įvykius, kurie neapsakomai viršija įprastines ekonominio ir socialinio gyvenimo ribas, pavyzdžiui, žemės drebėjimai ar potvyniai (žr. mutatis mutandis Teisingumo Teismo 2013 m. birželio 20 d. Nutartį Consiglio Nazionale degli Ingegneri, C-352/12). Kita vertus, pabrėžtina, kad neskelbiamų derybų procedūra leidžiama tik tiems darbams, kurie neišvengiamai būtini siekiant nedelsiant reaguoti į šiuos nenumatytus įvykius. <…> Vyriausybės veikla negali būti prilyginta nenuspėjamiems įvykiams, kurie ypač keistų įprastines viešųjų pirkimų procedūrų taikymo sąlygas. Jei būtų priešingai, įprastinė Vyriausybės atliekama teisės aktų vykdomoji veikla viešųjų pirkimų teisės prasme taptų ekstraordinarinė (pirmiau nurodyta Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009). Tokia pozicija atitinka ir Teisingumo Teismo praktiką. Teisingumo Teismas ne kartą pripažino, kad valstybės institucijų veikla ir jos rezultatai nelaikytini nenumatomais įvykiais, nepaisant aplinkybės, jog konkrečiu atveju perkančioji organizacija nesitikėjo šios veiklos padarinių. <…> Taigi tam tikrų konkrečių terminų, skirtų apibrėžti perkančiosios organizacijos pareigą pradėti pirkimo procedūras ar jau turėti materializuotą pirkimo objektą, nustatymas nepateisina aptariamo pirkimo būdo naudojimo. <...>“. Iš pirmiau nurodyto akivaizdu, kad Pirkimo atveju nėra kumuliacinių sąlygų (požymių visumos), būtinų Pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu. LAT ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje nenumatyti įvykiai (būtina neskelbiamų derybų vykdymo VPĮ 71 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu sąlyga) suprantami siaurai – kaip neprognozuoti įvykiai, neapsakomai viršijantys įprastines ekonominio ir socialinio gyvenimo ribas (pvz.: žemės drebėjimai, potvyniai, pandemijos, karai, nelegalių migrantų krizės ir pan.). Vyriausybės, Ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, kitų institucijų veikla (neveikimas), sprendimai ir jų rezultatai nėra priskirtini nenumatytų įvykių kategorijai, nepaisant aplinkybės, ar Perkančioji organizacija tikėjosi (nesitikėjo) šios veiklos padarinių. Paminėtina, kad nesant nenumatyto įvykio sąlygos – negali būti išpildyta ir kita kumuliatyvi sąlyga, būtina neskelbiamoms deryboms vykdyti Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, t. y. negali būti ir priežastinio ryšio tarp nenumatomo įvykio ir dėl to atsiradusios ypatingos skubos. Tarnyba neneigia Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų dėl švietimo ir kitos infrastruktūros užtikrinimo dislokuojamiems užsienio valstybių ginkluotųjų pajėgų atstovams ir jų šeimų nariams numatytais terminais svarbos, tačiau tai nepanaikina atsakomybės ir nesuteikia Perkančiajai organizacijai taikyti išimtinį pirkimo būdą ir procedūras. Atkreiptinas dėmesys, kad Susitarimo 28 straipsnyje numatyta Vokietijos Federacinės Respublikos karinėms pajėgoms skirtas prekes, paslaugas ir statybos darbus pagal Vokietijos Federacinės Respublikos karinių pajėgų pateiktus reikalavimus, įsigyti pagal atskiras procedūrines taisykles. Tarnyba kreipėsi į Perkančiąją organizaciją, prašydama paaiškinti, kodėl nebuvo taikytos Susitarimo 28 straipsnio nuostatos ir Pirkimas nebuvo vykdytas pagal specialų teisinį reglamentavimą. Perkančioji organizacija paaiškino, kad Susitarimo 28 straipsnyje minimos procedūrinės taisyklės Pirkimo metu dar nebuvo parengtos ir patvirtintos, todėl Perkančioji organizacija buvo priversta vadovautis Įstatymo nuostatomis. Ši aplinkybė taip pat patvirtina faktą, jog ypatingos skubos sąlygos neegzistavo, o Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 3 punkto sąlygomis buvo nuspręsta remtis tik todėl, kad nebuvo parengta specialaus teisės akto, kuris turėjo būti parengtas pirkimų, reikalingų Vokietijos Federacinės Respublikos karinių pajėgų poreikiams patenkinti, procedūroms reglamentuoti. Atsižvelgus į išdėstytą, Perkančiosios organizacijos nurodytos aplinkybės nepriskirtinos nenumatyto įvykio kategorijai, todėl vertintina, kad Perkančioji organizacija, Pirkimą vykdydama neskelbiamų derybų būdu, pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, 71 straipsnio 1 dalies 3 punktą. |  |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

| 1. | Įstatymo 105 straipsnio 2 dalies 3 punktas. |
| --- | --- |
| Perkančioji organizacija Pirkimo sutartį sudarė 2025 m. gegužės 14 d., o ex ante skelbimą dėl Pirkimo paskelbė 2025 m. birželio 26 d. , nesilaikydama Įstatymo 105 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytų terminų – Sutartį sudaryti ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo savanoriško ex ante skaidrumo skelbimo paskelbimo dienos. Tuo Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 105 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas. |  |

IV dalis. Sprendimas

Atsižvelgdama į tai, kad Sutarties dalis – laikinų modulinių pastatų, Ateities g. 44, Vilniuje, projektavimas ir statybos darbai, yra įvykdyta ir vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, Tarnyba apsiriboja šios išvados II ir III dalyse kvalifikuotų pažeidimų konstatavimu.

Pastabos

–

Direktorius 						Darius Vedrickas

2025 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1S-41 redakcija.

Vadovaujantis Įstatymo 82 straipsniu, Pirkimas atliekamas kitos perkančiosios organizacijos vardu. Įgaliojusi organizacija – Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2023 m. birželio 9 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A62-411/23.

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.

„Prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami, kai yra bent viena iš šių sąlygų: <...> 3) jeigu neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais šiame įstatyme nustatytais terminais. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, jokiu būdu negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos“.

2025 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. 2025-SP-074.

Tarnybos 2025 m. liepos 17 d. raštas Nr. 4S-872; Tarnybos 2025 m. birželio 30 d. el. laiškas.

2025 m. liepos 2 ir 10 d. el. paštu; 2025 m. rugpjūčio 18 d. raštas Nr.2025-SD-593.

https://www.e-tar.lt/portal/en/legalAct/71d66260969a11efa605b9842742bf37

https://www.e-tar.lt/portal/en/legalAct/cd9dfc5086cf11efabdbb4a1fc8b0b63

2025 m. vasario 26 d. Vyriausybės pasitarimo protokolas Nr. 7.

2025 m. balandžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasitarimo projektų, susijusių su statybomis ir kitais projektais, peržiūros klausimais, protokolas Nr. A17-199/25.

2025 m. balandžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasitarimo projektų, susijusių su statybomis ir kitais projektais, peržiūros klausimais, protokolas Nr. A17-199/25.

LAT 2013-12-03 Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (II) Nr. AC-39-1. Teismų praktika. 2013, 39, p. 520-652.

„Kai Lietuvos institucijos pirks Vokietijos karinėms pajėgoms skirtas prekes, paslaugas ir statybos darbus pagal Vokietijos karinių pajėgų pateiktus reikalavimus, galios tokių sutarčių sudarymo procedūrinės taisyklės, bendrai nustatytos vykdomųjų atstovų pagal 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/81/EB 12 straipsnio b punktą ir pagal 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES 17 straipsnio b punktą. Šios taisyklės, be kita ko, apima skaidrumo reikalavimus, derybų procedūrų reikalavimus, kvietimo derėtis kriterijus, tiekėjų tinkamumo patikrinimą ir atranką, sutarties sudarymą ir peržiūros procedūrą“.

2025 m. liepos 17 d. raštas Nr. 4S-872.

2025 m. rugpjūčio 18 d. raštas Nr.2025-SD-593.

„<...> vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 11 str. 3 d., jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinei sutarčiai vykdyti reikia priimti įstatymą ar kitą teisės aktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustatyta tvarka pateikia Seimui atitinkamo įstatymo projektą arba priima atitinkamą Vyriausybės nutarimą, ar pagal kompetenciją užtikrina kito teisės akto priėmimą <...>“.

Pvz., primintina, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ne kartą pripažino (žr.: sprendimas byloje Komisija prieš Vokietiją, Nr. C-318/94; sprendimas byloje Komisija prieš Graikiją, Nr. C-394/02), kad valstybės institucijų veikla ir jos rezultatai nelaikytini nenumatomais įvykiais, nepaisant aplinkybės, jog konkrečiu atveju perkančioji organizacija nesitikėjo šios veiklos padarinių. Taigi, Užsienio reikalų ministerijos, Vyriausybės, Ministro Pirmininko darbo grupės ir kt. institucijų tam tikrų konkrečių terminų, skirtų apibrėžti Perkančiosios organizacijos pareigą pradėti Pirkimo procedūras ar jau turėti materializuotą Pirkimo objektą, nustatymas, šių institucijų veikimo trūkumai, neveikimas, pats savaime nepateisina neskelbiamų derybų pirkimo būdo naudojimo.

„Teismas negali pripažinti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties negaliojančia pagal šio straipsnio 1 dalies 1 punktą, jeigu yra visos šios sąlygos: <...> 3) pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis buvo sudaryta ne anksčiau kaip po 10 dienų (supaprastinto pirkimo atveju – ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų) nuo savanoriško ex ante skaidrumo skelbimo paskelbimo dienos“.

409177-2025 - Išankstinis skelbimas apie tiesioginį sutarties skyrimą - TED

supaprastinto pirkimo atveju.

Sutartyje numatyta įrengtų laikinų modulinių pastatų, Ateities g. 44, Vilniuje nuoma vykdoma 60 mėn.