Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, vykdo Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją.

Vadovaujantis Tarnybai Įstatyme nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija, šiuo metu atliekama Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomo pirkimo Nr. 5788320 „Mokslo paskirties pastato Kalno g. 2, Virbalyje atnaujinimo (modernizavimo) darbai“ (toliau – Pirkimas) dokumentų atitikties Įstatymui ir jį įgyvendinantiems teisės aktams peržiūra (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi).

Tarnyba, prevencine tvarka peržiūrėjusi Pirkimo dokumentus, teikia pastebėjimus ir rekomendacijas dėl Pirkimo dokumentų nuostatų.

1. Dėl sutarties termino:

1.1 Skelbimo apie pirkimą 5.1.3 punkte „Numatomas galiojimas” pažymėta, jog sutarties trukmė – 36 mėnesiai. Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 4 punkte nurodyta: ,,Sutartis įsigalioja, kai tiekėjas pateikia Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą, ir galioja, kol šalys sutaria ją nutraukti arba kol sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties terminą sudaro: Statybvietės perdavimas ne daugiau kaip 14 dienų, Darbų atlikimo terminas – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai bei apmokėjimo terminas už atliktus Darbus - 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų“. Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 6 punkte nurodyta: ,,Raštišku šalių susitarimu darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieno) mėnesių laikotarpiui 1 (vieną) kartą tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo tiekėjo <...>“.

Šiuo atveju, pildant skelbimo apie pirkimą punktą „Numatomas galiojimas“ sutarties trukmė nurodyta neteisingai. Pažymėtina, kad jeigu yra prieštaravimų ar neatitikimų tarp skelbime apie pirkimą paskelbtos informacijos ir kitų pirkimo dokumentų nuostatų, skelbime apie pirkimą pateikta informacija laikoma teisinga (Įstatymo 35 straipsnio 3 dalis). Tarnyba primena, jog skelbimo apie pirkimą punkte „Numatomas galiojimas“ turi būti nurodoma sutarties galiojimo trukmė,  atsižvelgiant ne tik į prekių pristatymo, paslaugų, darbų atlikimo terminą, įskaitant galimus darbų atlikimo termino pratęsimus, bet ir į abipusių įsipareigojimų įvykdymo terminą.

Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, Tarnyba rekomenduoja tikslinti skelbimo apie Pirkimą 5.1.3 papunktį, į sutarties trukmę įskaičiuojant darbų atlikimo terminą ir apmokėjimo terminą bei kitų įsipareigojimų įvykdymo terminus.

2. Dėl elektroninio statybos darbų žurnalo:

2.1 Pirkimo sąlygų 2 priede „Užduotis rangos darbų pirkimui“, 6 priede „Pasiūlymo forma“ nurodyta, kad tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti  elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymo kainą. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pareiga įsigyti, naudoti ir saugoti elektroninį žurnalą nustatyta statytojui, bet ne rangovui. Atsižvelgiant į galiojantį statybos srities teisinį reglamentavimą, kyla klausimas, kodėl šiuo atveju Perkančioji organizacija priėmė sprendimą elektroninį statybų žurnalą įsigyti ne tiesiogiai iš informacinės sistemos, skirtos elektroninio statybos darbų žurnalo pildymui ir saugojimui, valdytojo, bet šiuo Pirkimu iš tiekėjo – rangovo. Tarnyba rekomenduoja susipažinti su Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pateiktu išaiškinimu dėl Elektroninio statybos darbų žurnalo pildymo ir saugojimo paslaugų  ir pakartotinai įsivertinti Pirkimo dokumentų reikalavimų dėl elektroninio statybos darbų žurnalo įsigijimo iš rangovo pagrįstumo. O kilus klausimams dėl statybos teisės aktų taikymo, rekomenduotina kreiptis konsultacijos į kompetentingą (statybų srities) instituciją.

3. Dėl žaliųjų aplinkos kriterijų:

3.1 Konkurso specialiųjų sąlygų 1.5 papunktyje nurodyta: „Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3. papunkčiu“. Tarnyba atkreipia dėmesį, kad perkami darbai yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, todėl turėtų būti taikomas Tvarkos aprašo 4.1 papunktis.

4. Dėl kitų Pirkimo dokumentų netikslumų:

4.1 Pirkimo sąlygų 2 priedo „Užduotis rangos darbų pirkimui“ 2.1 papunktyje nurodyta, kad „Rangos darbai perkami pagal „Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas“ techninį projektą. Rangovas prieš pradėdamas darbus turi pasirengti darbo projektą <...>“, tačiau Pirkimo sąlygų 8 priedo „Sutarties projektas“ 2 punkte nustatyta, jog „Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja <...> atlikti pirkimo mokslo paskirties pastato Kalno g. 2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) darbus <...> vadovaujantis Sutarties 7 priedu ,,Techninė specifikacija“ ir UAB „PROGRESYVŪS PROJEKTAI“ parengtu techniniu darbo projektu <...>“. Pastebėtina, kad kartu su Pirkimo sąlygomis yra pateiktas Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas, taip pat, iki 2024 m. lapkričio 1 d. galiojusiame Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.4 papunktyje nustatyta, kad darbo projektas yra projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Techninis darbo projektas yra dokumentas, kuris rengiamas vienu etapu, t. y. jo pagrindu nėra rengiamas darbo projektas.

Siekiant užtikrinti Įstatymo 35 straipsnio 4 dalį, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, rekomenduotina tikslinti Pirkimo sąlygų 2 priedą „Užduotis rangos darbų pirkimui“.

Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, Tarnyba rekomenduoja peržiūrėti ir patikslinti Pirkimų dokumentus pagal šioje rekomendacijoje pateiktas pastabas. Primename, kad Perkančioji organizacija, patikslinusi Pirkimų dokumentus, turi visus pakeitimus paskelbti viešai Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir spręsti klausimą dėl  pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo  protingam laikotarpiui, per kurį potencialūs tiekėjai galėtų susipažinti su patikslintais ir pakeistais Pirkimo dokumentais.

Pažymėtina, kad visais atvejais sprendimą dėl tolimesnio Pirkimų procedūrų vykdymo ar nutraukimo priima pati Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Įstatymo 29 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatomis.