# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

VERTINIMO IŠVADA

| Lietuvos kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centrui El. p.: garkrc.info@mil.lt Žiniai: Lietuvos kariuomenei El. p.: LK.kanceliarija@mil.lt | 2026-03- Į 2025-11-26 2025-12-22 2026-01-12 2026-01-22 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-09 | Nr. 4S- (7.4Mr) Nr. IS-808 Nr. IS-866 Nr. IS-18 Nr. IS-42 Nr. IS-98 Nr. IS-115 Nr. IS-151 |
| --- | --- | --- |

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – GĮ) 9 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), atliko Lietuvos kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro (toliau – KRC) vykdyto pirkimo ir jo pagrindu sudarytos sutarties vykdymo atitikties GĮ ir jį įgyvendinančiųjų teisės aktų reikalavimams vertinimą.

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką / pasiūlymą) data / sutarties pavadinimas, data, numeris | „Teritorijų išminavimo paslaugos“ (2023-06-06 kvietimai pateikti pasiūlymus, pirkimo Nr. 672980) (toliau – Pirkimas) / Pirkimo 2023-07-20 sutartis Nr. PS-38 (toliau – Sutartis) |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo / sutarties sudarymo teisinis pagrindas | GĮ (redakcijos 2023 m. sausio 1 d. – 2024 m. gruodžio 31 d.) |
| Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas / pirkimo priemonės pavadinimas | Tarptautinis pirkimas / neskelbiamos derybos |
| Planuota pirkimo vertė (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros arba įpareigojama nutraukti pirkimą ir vertė nenurodyta pirkimo dokumentuose) / sutarties kaina Eur be PVM | Planuota Pirkimo vertė 15 405 000 Eur be PVM / Sutarties kaina 1 127 230 Eur be PVM |
| Tiekėjo / koncesininko (su kuriuo sudaryta sutartis) pavadinimas, juridinio asmens kodas | UAB „Taiklu“, juridinio asmens kodas 304437662 (toliau – Tiekėjas) |
| Pirkimo / sutarties vertinimo apimtys / etapas | Išsamus Pirkimo procedūrų ir Sutarties vykdymo vertinimas / po Sutarties įvykdymo |
| Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija | - |
| Jei dėl pirkimo / sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: – |  |

*viešasis pirkimas / pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje / pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų / įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas / koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

| 1. | GĮ 6 straipsnio 1 dalis |
| --- | --- |
| Pirkimas vykdytas vadovaujantis Pirkimo dokumentais, patvirtintais Pirkimo komisijos 2023-06-01 posėdyje (protokolo Nr. 6600), Pirkimo komisija nustatė, kad tam tikrų Pirkimo dalyvių, įskaitant Tiekėją, galutinių pasiūlymų kainos yra neįprastai mažos ir 2023-07-03 posėdyje (protokolo Nr. 6920) nutarė kreiptis į juos su prašymu pagrįsti pasiūlytas galutinių pasiūlymų kainas. Pirkimo komisija 2023-07-07 posėdyje (protokolo Nr. 6970) (toliau – Protokolas) nutarė, kad Tiekėjas: a) „pateikė tinkamus įrodymus ir pagrindė galutinę neįprastai mažą pasiūlytą kainą“, b) „pasiūlytos kainos 1 ir 2 pirkimo dalims yra ne per didelės, Perkančiajai organizacijai priimtinos ir atitinka rinkoje esančių siūlomų paslaugų kainas“ bei pripažino Tiekėją Pirkimo 1 ir 2 dalių laimėtoju. VPT, susipažinusi su Tiekėjo 2023-07-07 neįprastai mažos kainos pagrindimu (toliau – Pagrindimas), nustatė, kad Pagrindimo priedais įvardintuose Tiekėjo pasitelkiamo subteikėjo BRIMSTONE SITE INVESTIGATION LTD paslaugų kainos detalizavimo dokumentuose yra prieštaravimų, pavyzdžiui, siūlomų paslaugų kaina apskaičiuota taikant skirtingus sprogmenų paieškos paslaugų teikimo terminus (detalizuojant Mobilizavimo ir su šiuo procesu susijusius kaštus įtraukta apgyvendinimo projekto įgyvendinimo metu (nakvynės kaina dviem operatoriams) kaina, kuri skaičiuota įkainį dauginant iš 182 nakvynių, tuo tarpu rastų radinių kasimo darbų kaina detalizuota skaičiuojant 130 dienų paslaugų teikimo terminą). KRC neįžvelgė VPT pastebėto prieštaravimo ir paaiškino, kad: „<...> kiekvienas skirtingas paslaugų teikimo epizodas turi skirtingą savo specifiką paslaugų teikimo apimtimi. Tiekėjas pats sprendžia ir įsivertina paslaugų atlikimo terminus <...>“. VPT nesutinka su KRC argumentais ir papildomai atkreipia dėmesį, jog maksimalus Pirkimo techninėje specifikacijoje nustatytas paslaugų suteikimo terminas yra 10 mėnesių, t. y. apie 304 – 305 dienos, Pagrindime nurodytas operatorių apgyvendinimas bei rastų radinių kasimo darbai, VPT vertinimu, nėra epizodiški, o reikalingi visą paslaugų teikimo laikotarpį. Atsižvelgiant į tai, VPT sprendžia, kad Pagrindimu pateikti faktiniai duomenys nėra vienareikšmiški ir be papildomų paaiškinimų nesuteikia pagrindo objektyviai įvertinti Pagrindimo. Be to, Pirkimo komisijos sprendimas dėl Tiekėjo pasiūlytų kainų priimtinumo, grindžiamas Pirkimo iniciatoriaus atstovo komisijoje pateikta informacija, jog: „<...> atlikus rinkos tyrimo analizę, bei remiantis 2023 m. balandžio 20 d. rinkos tyrimo pažyma, galima daryti išvadą, jog minėtos įmonės (UAB „Taiklu“) pasiūlymas atitinka šiuo metu rinkoje vyraujančias tokio tipo paslaugų kainas“. VPT net kelis kartus prašant pateikti objektyvius duomenis (argumentus) ir paaiškinti KRC poziciją dėl Tiekėjo pasiūlymo kainos (įkainis 867,10 Eur be PVM/ha) atitikties rinkos kainoms, atsižvelgiant į 2023-05-10 rinkos tyrimo pažymoje (toliau – Rinkos tyrimo pažyma) fiksuotą informaciją apie tiekėjų nurodytas 1 ha išminavimo paslaugų kainas (įkainių vidurkis – 3 307,48 Eur be PVM/ha), KRC jokių argumentų nepateikė. KRC papildomai nurodė, jog: „<...> aplinkybė, kad tiekėjo pasiūlyta kaina reikšmingai skyrėsi nuo rinkos tyrimo pažymoje fiksuoto įkainio vidurkio, savaime nelemia išvados, kad pasiūlymo kaina yra nereali ar nepagrįsta. Priešingai, būtent tokia situacija ir yra pagrindas taikyti GĮ 29 straipsnio nuostatas: pareikalauti kainos pagrindimo ir įvertinti, ar konkretus tiekėjas gali įvykdyti sutartį už pasiūlytą kainą. KRC šią teisės aktais reglamentuojamą neįprastai mažos kainos nustatymo ir pagrindo procedūrą tinkamai taikė, aktualų pagrindimą gavo, įvertino ir, remiantis pateiktais įrodymais, padarė pagrįstą išvadą dėl kainos realumo <...>“ bei pažymėjo, kad: „tiekėjo pasiūlymo kaina reikšmingai nesiskyrė nuo antroje vietoje likusio tiekėjo „RPS Energy Ltd“. Kainos skirtumas abejose pirkimo dalyse tarp pirmos ir antros vietos buvo mažiau nei 12 %“. VPT pabrėžia, kad vien tik Pirkimo pasiūlymų eilėje esančių pirmos ir antros vietos pasiūlymų kainų palyginimas savaime nėra pakankamas pagrindas pripažinti, kad tiekėjo pasiūlyta kaina yra atitinkanti rinkos kainas, be to, Protokole tokie argumentai nėra pateikiami, taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Protokole remiamasi Rinkos tyrimo pažymoje fiksuotomis sprogmenų paieškos rinkos kainomis, o ne tiekėjų pasiūlymuose nurodytomis. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, VPT sprendžia, kad Tiekėjo Pagrindime pateiktas pasiūlymo kainos pagrindimas turi trūkumų, todėl nebuvo pakankamas įsitikinti, jog Tiekėjo pasiūlyta kaina yra pagrįsta ir reali. Be kita ko, Tiekėjo pasiūlytas įkainis buvo net 3,8 karto mažesnis už Rinkos tyrimo pažymoje fiksuotą sprogmenų paieškos paslaugų įkainių vidurkį, todėl negalima sutikti ir su tuo, kad Tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina atitiko Pirkimo vykdymo metu vyravusias tokio tipo paslaugų rinkos kainas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad KRC, priėmęs pirmiau nurodytus, Protokolu fiksuotus, sprendimus, neobjektyviai ir netinkamai įvertino Tiekėjo Pagrindimą ir tuo pažeidė GĮ 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. |  |
| 2. | GĮ 6 straipsnio 1 dalis, 53 straipsnio 3 dalis |
| Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateikta perkamų paslaugų (žemėlapyje vizualiai atvaizduojant prioritetus) schema bei nustatyta, kad: „1 dalis (viso apie 430 ha) padalinta 5 prioritetus: 1 prioritetas (67 ha) turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per du mėnesius* nuo sutarties pasirašymo dienos; 2 prioritetas (114 ha) turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per keturis mėnesius* nuo sutarties pasirašymo dienos; 3 prioritetas (93 ha) turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per penkis mėnesius* nuo sutarties pasirašymo dienos; 4 prioritetas (57 ha) turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per šešis mėnesius* nuo sutarties pasirašymo dienos; 5 prioritetas (99 ha) turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per dešimt mėnesių* nuo sutarties pasirašymo dienos. <...> 2 dalis (viso apie 870 ha) turi būti įvykdyta ne vėliau kaip per dešimt mėnesių* nuo sutarties pasirašymo dienos. * nustatyti terminai abiejų šalių sutarimu gali būti koreguojami / atidedami atsižvelgiant į nenumatytus trikdžius (oro sąlygos ir t.t.)“. KRC 2024-06-13 pateikė Tiekėjui raštą Nr. IS-380, kuriame nurodė: „<...> atsižvelgdami į nenumatytas objektyvias priežastis (užsitęsęs probleminių plotų kelmų frezavimo abipusio sprendimo priėmimas, naujų infrastruktūros vietų išdėstymas / pakoregavimas pagal Vokietijos kariuomenės atsiųstus reikalavimus, dėl kurių turėjo būti pakoreguotos kelmų frezavimo vietos, prioritetai ir terminai, naujų plotų papildomo miško kirtimo organizavimas), teikiame tarp Pirkėjo ir Teikėjo suderintus galutinius kelmų frezavimo ir teritorijų išminavimo Rūdninkų kariniame poligone plotus (žemėlapis pridedamas) ir koordinates <...> Teikėjas privalo visus šiuos plotus <...> išminuoti iki Sutarties Nr. 2 galiojimo termino pabaigos (2025 01 20), neatsižvelgdamas į <...> Sutartyje Nr. 2 numatytus terminus <...> Atsižvelgdami į minėtas nenumatytas objektyvias priežastis informuojame, kad delspinigiai už <...> Sutartyje Nr. 2 numatytų paslaugų neįvykdymą nustatytais terminais nebus skaičiuojami iki <...> Sutarties Nr. 2 galiojimo terminų pabaigos“ (toliau – Raštas). KRC papildomai paaiškino, kad: „Sutarties specialiosios dalies 3.1 punkte buvo nustatyta: „Paslaugų teikimo trukmė – iki 18 mėn., Paslaugos turi būti suteiktos 1 priede nurodytais terminais. Nustatyti terminai abiejų šalių sutarimu gali būti koreguojami / atidedami atsižvelgiant į nenumatytus trikdžius, turinčius tiesioginės įtakos tinkamam Sutarties vykdymui (oro sąlygos ir t. t.)“ atžvilgiu – iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.“ <...> sutarties paslaugos turėjo būti suteikiamos per 18 mėn. <...> be kita ko, ir šioje sutartyje nustatytais tarpiniais terminais ir prioritetais <...> tarpinių terminų koregavimas buvo įtvirtintas sutartyje, o GĮ 53 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad pirkimo sutartis gali būti pakeičiama jos galiojimo metu, kai pakeitimo galimybė buvo suformuota pirkimo dokumentuose ir sutartyje <...> KRC 2024-06-13 pateikė tiekėjui raštą Nr. IS-380, kuriame nurodė tarpinių terminų pakeitimo pagrindus bei aplinkybes, be kita ko: užsitęsęs probleminių plotų kelmų frezavimo abipusio sprendimo priėmimas, naujų infrastruktūros vietų išdėstymas / pakoregavimas pagal Vokietijos kariuomenės atsiųstus reikalavimus, dėl kurių turėjo būti pakoreguotos kelmų frezavimo vietos, prioritetai ir terminai, naujų plotų papildomo miško kirtimo organizavimas <...> Šiais objektyviais pagrindais 2024-06-13 raštu buvo suderinti visi galutiniai teritorijų išminavimo Rūdninkų kariniame poligone plotai (pagal pridedamą žemėlapį) ir koordinates <...>“ ir pateikė Rašte minimus Vokietijos kariuomenės reikalavimus (toliau – Reikalavimai). VPT atkreipia dėmesį, kad KRC nurodytos, neva, objektyvios, aplinkybės „užsitęsęs probleminių plotų kelmų frezavimo abipusio sprendimo priėmimas“ negali būti vertinamos, kaip nenumatytos, nes visiškai priklausė nuo KRC ir (ar) Tiekėjo, o, išnagrinėjusi Reikalavimus, nenustatė juose KRC teiginius patvirtinančių duomenų, pagrindžiančių KRC sprendimą atsisakyti paslaugų suteikimo Sutartyje nustatytų prioritetų terminais bei neskaičiuoti delspinigių už Sutartyje numatytų paslaugų neįvykdymą nustatytais terminais. VPT papildomai pastebi, jog nors KRC nurodo, kad Reikalavimai sąlygojo būtinumą koreguoti kelmų frezavimo vietas, prioritetus ir terminus, organizuoti naujų plotų papildomo miško kirtimą, Rašte nurodytų tam tikrų paslaugų teikimo vietų, pavyzdžiui „Administracinė zona, „Aprūpinimo zona“ tiek koordinatės, tiek prioritetai sutampa su nustatytais Sutartyje. VPT, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, sprendžia, kad KRC, Raštu pakeisdamas paslaugų suteikimo terminus ir atsisakydamas delspinigių skaičiavimo, atliko esminį Sutarties pakeitimą, o tokiam pirkimo sutarties keitimui atlikti būtina nauja pirkimo procedūra pagal GĮ. Tuo KRC pažeidė GĮ 53 straipsnio 3 dalies reikalavimus bei 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. Be to, VPT nustatė, kad dalis Sutarties objektą sudarančių išminavimo paslaugų priimtos kaip suteiktos tinkamai dar iki Raštu pakeistų jų suteikimo terminų, tačiau vėliau, nei nustatyta Sutartyje (pavyzdžiui, Sraigtasparnių nusileidimo aikštelės išminavimas, numatytas Sutarties Pirkimo 1 dalies 1 prioritete (turėjo būti suteiktos ne vėliau kaip per du mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos), t. y. iki 2023-09-20, tačiau šių paslaugų suteikimas įformintas tik 2023-11-10 perdavimo-priėmimo aktu serija TKL Nr. 41966; ŠGB lauko, numatyto Sutarties Pirkimo 1 dalies 4 prioritete (turėjo būti suteiktos ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos), t. y. iki 2024-01-20, tačiau šių paslaugų suteikimas įformintas tik 2024-04-30, perdavimo-priėmimo aktu serija TKL Nr. 48411. Atsižvelgdama į tai, VPT sprendžia, kad KRC netinkamai atliko Sutarties vykdymo priežiūrą ir tuo pažeidė GĮ 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. |  |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

| – |  |
| --- | --- |

IV dalis. Sprendimas

VPT konstatuoja, kad KRC, pripažinęs Pagrindime pateiktą informaciją tinkamais Tiekėjo galutinės neįprastai mažos kainos pagrindimo įrodymais bei, remdamasis Rinkos tyrimo pažyma, nutaręs dėl šios kainos atitikties rinkos kainoms, pažeidė GĮ 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą, atlikęs Sutarties pakeitimus, pažeidė GĮ 53 straipsnio 3 dalies reikalavimus bei 6 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą, o netinkamai vykdydamas Sutarties priežiūrą, pažeidė GĮ 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. Kadangi Sutartis įvykdyta, VPT apsiriboja nurodytų pažeidimų konstatavimu.

Pastabos

1. Pirkimas vykdytas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis GĮ 19 straipsnio 4 dalies 4 punktu, o KRC pasiūlymus Pirkimui teikti pakvietė: asociaciją „Karo palikimo grėsmės prevencija“, Global Clearance Solutions AG, GOLDEN WEST HUMANITARIAN FOUNDATION, SafeLane Global, Demcraft OÜ, RPS Group / Tetra Tech bei UAB „Taiklu“. Pirkimo dokumentuose nustatytas reikalavimas, jog: „Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visas personalas, atliekantis teritorijų išvalymą/patikrinimą, turėtų tinkamą kvalifikaciją, ne žemesnę nei standartinių sprogmenų žvalgybos (angl. EOR)“, reiškia, jog Pirkimo objektą sudarančias sprogmenų paieškos paslaugas gali teikti tik kvalifikuoti sprogmenų paieškos specialistai. VPT prašymu paaiškinti pakviestų tiekėjų teikti pasiūlymus Pirkimui pasirinkimo priežastis, KRC pateikė informaciją, kad: „pasiūlymus teikti pakviesti tiekėjai atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos rinkos analizėje pateiktą informaciją“. VPT pakartotinai paprašius nurodyti pakviestų tiekėjų rinkos analizei informaciją (pasiūlymus Pirkimui) teikti pasirinkimo priežastis, nes Rinkos tyrimo pažymoje jokių argumentų dėl atrinktų tiekėjų nėra, KRC nurodė, kad: „Prieš pradėdama organizuoti viešojo pirkimo procedūras, Perkančioji organizacija atliko rinkos tyrimą, kurio metu teikėjai, kurie specializuojasi šioje srityje, buvo ieškomi ir Lietuvos, ir užsienio internetinėse svetainėse <...>“, taip pat papildomai pažymėjo ir dėl Tiekėjo pakvietimo teikti pasiūlymą Pirkime: „Įmonė pati teikė prašymą juos pakviesti į išminavimo pirkimą. Taip pat ji buvo pranešusi, jog viešajame pirkime dalyvautų su UK specializuota įmone ir pateikė preliminarų kainos pasiūlymą. Be to, Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenys rodė, kad dar 2023-02-17 UAB „Taiklu“ sudarė sutartį dėl išminavimo robotų Moldovai (2023/4-1-33, pirkimo Nr. 629905), 2023-04-11 UAB „Taiklu“ sudarė sutartį dėl žemės radarų (2023/4-1-80, pirkimo Nr. 636312). Įmonei rodant susidomėjimą ir siekį dalyvauti pirkimo procese, indikuojant, jog dalyvavimas dėl paslaugų teikimo būtų vykdomas su UK specializuota įmone ir vadovaujantis viešai skelbiamais duomenimis apie įmonės jau sudarytas sutartis iš esmės panašiais klausimais (pvz., dėl išminavimo įrangos), nuspręsta pakviesti ir pastarąją įmonę. Kuo didesnė konkurencija, tuo reikšmingiau atliepiamas ir racionalus biudžeto lėšų panaudojimo tikslas“. VPT atkreipia dėmesį, kad KRC nurodyti viešieji pirkimai Nr. 629905 bei Nr. 636312, kurių pagrindu sudarytos sutartys su Tiekėju, neįrodo Tiekėjo patirties panašioje į Pirkimo objektą veiklos srityje, kadangi pirmiau nurodytų viešųjų pirkimų objektai yra prekės, o Pirkimo – paslaugos, be kita ko, juose Tiekėjas neveikė savarankiškai, o, kaip ir Pirkimo atveju, buvo pasitelkęs subtiekėjus: pirkime Nr. 629905 pasitelktas subtiekėjas ELEKTROLAND SAVUNMA SANAYI AS, EOD robotų pardavimui, pirkime Nr. 636312 – SDMS Security Products UK Limited – atitikčiai patirties reikalavimui įrodyti. VPT papildomai paprašius paaiškinti, kaip KRC sprendimas pakviesti Tiekėją teikti pasiūlymą Pirkimui koreliuoja su KRC sprendimu rinkos tyrimo metu apklausti tik tiekėjus, kurie specializuojasi būtent Pirkimo objekto srityje, ir kodėl, siekiant didesnės konkurencijos, apie Pirkimą nebuvo paskelbta viešai, KRC nurodė: „Atkreiptinas dėmesys, kad pirkimas buvo vykdomas neskelbiamų derybų būdu vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 19 str. 4 d. 4 p. Vadovaujantis pirkimo sąlygomis, pasiūlymai galėjo būti teikiami elektroninėmis priemonėmis, naudojant Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemones, arba el. paštu“, t. y. konkrečių argumentų nepateikė. KRC, be kita ko, papildomai akcentavo, kad GĮ 22 straipsnio 1 dalis būtent perkančiajai organizacijai, šiuo atveju KRC, suteikia teisę spręsti dėl tiekėjų, kviečiamų teikti pasiūlymus, taip pat pabrėžė, jog Tiekėjas pranešė, jog dalyvautų su Jungtinės Karalystės specializuota įmone. VPT neginčija KRC teisės spręsti, ką kviesti teikti pasiūlymus Pirkimui, tačiau pastebi, kad paskelbus apie Pirkimą galėjo atsirasti ir daugiau tiekėjų, pasitelkusių įmones, besispecializuojančias išminavimo paslaugų teikime, ir norinčių sudalyvauti Pirkime. Tačiau faktinė situacija parodė, jog pirkimo nepaskelbimas, akcentuojant skuba ir vykdant neskelbiamas derybas, iš esmės neturėjo įtakos Pirkimo vykdymo koncentruotumui, kadangi KRC kvietimus pateikti pasiūlymus tiekėjams išsiuntė 2023-06-06, vokų su pasiūlymais pateikimo terminas buvo pratęstas iki 2023-06-19, t. y. pasiūlymų pateikimo terminas buvo 13 dienų, kai GĮ 27 straipsnio 9 dalis nustato iš esmės panašius terminus pasiūlymams pateikti. Apibendrindama tai, kas išdėstyta pirmiau, be kita ko, akcentuojant, kad Pirkimas vykdytas neskelbiamų derybų būdu, KRC sprendimas pakviesti į Pirkimą Tiekėją (be kita ko, įvertinant ir tą aplinkybę, kad į kviestinų dalyvauti Pirkime tiekėjų sąrašą Tiekėjas pateko kitokiu principu, nei likę dalyviai), vienintelį iš pakviestų nesispecializuojantį sprogmenų paieškos veikloje, teikti pasiūlymą Pirkimui, nedera su KRC argumentais, kuriais grindžiamas tiekėjų dalyvauti Pirkime pasirinkimas. O tai kelia neatitikties skaidrumo principui regimybę, todėl tokios situacijos ateityje vengtinos – visiems į neskelbiamas derybas kviečiamiems tiekėjams turėtų būti taikomas vienodas atrankos principas. 2. Pirkimo komisija 2023-06-16 posėdyje (protokolo Nr. 6737), nagrinėdama tiekėjo „Demcraft“ paklausimą, pritarė atsakymams: „Visos teritorijos bus paruoštos giluminiam išminavimo procesui: <...> Vietose, kurias reikia išminuoti / išvalyti, neliks kelmų <...> Visose vietose kelmai bus frezuojamos iki 30 cm gylio po žeme <...>“ bei juos pateikė tiekėjams. VPT pastebi, kad nors Sutartis įvykdyta pilna apimtimi, KRC 2023-04-19 sutartis Nr. PS-18, kurios pagrindu Tiekėjas turėjo išfrezuoti kelmus nėra įvykdyta ir vyksta teisminis ginčas, įskaitant ir dėl Tiekėjo (ne) išfrezuoto ploto dalies bei vietos.

Direktorius					               Darius Vedrickas

patvirtintas VPT direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1S-44.

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų“.

Pirkimo sąlygų 3 priedo „TERITORIJŲ IŠMINAVIMO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (1 DALIS)“ 2.8 punkte ir „TERITORIJŲ IŠMINAVIMO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (2 DALIS)“ 2.19 punkte.

sudaryta KRC vado 2023-05-18 įsakymu Nr. V-288.

„Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį“.

KRC 2026-02-18 raštas Nr. IS-98.

KRC 2025-12-22 rašte Nr. IS-866 paaiškino, kad Protokole yra techninio pobūdžio klaida, Tiekėjo pasiūlymo kainų atitiktis rinkoms kainoms yra pateikta pagal 2023-05-10 rinkos tyrimo pažymos duomenis.

KRC 2026-02-18 raštas Nr. IS-98

UAB „Taiklu“.

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų“.

„Jeigu pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimas atliekamas kitais, negu apibrėžti šio straipsnio 1 dalyje, atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal šio įstatymo reikalavimus“.

Pirkimo sąlygų 3 priedo „TERITORIJŲ IŠMINAVIMO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (DALIS)“ 1 priede Nr. 1 „Išminavimo paslaugos schema, prioritetai (1 dalis)“ ir „TERITORIJŲ IŠMINAVIMO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (2 DALIS)“ priede Nr. 1 „Išminavimo paslaugos schema, prioritetai (2 dalis)“.

Sutarties 1 priedo „TERITORIJŲ IŠMINAVIMO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (1 DALIS) 1 priede Nr. 1 „Išminavimo paslaugos schema, prioritetai (1 dalis)“ ir TERITORIJŲ IŠMINAVIMO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (2 DALIS) priede Nr. 1 „Išminavimo paslaugos schema, prioritetai (2 dalis)“.

Sutarties.

KRC 2026-02-18 raštas Nr. IS-98.

KRC 2026-02-25 raštas Nr. IS-115.

Plačiau VPT 2025-02-19 vertimo išvadoje Nr. 4S-196.

35ULA8068632026

35ULA8070831606

35ULA7974131621

35ULA7973632009

.

1 dalis (1 prioritetas).

Ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeitė Tiekėjo naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje Sutartyje.

„jeigu neišvengiamai pirkimą būtina atlikti ypač skubiai, kai dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, neįmanoma atlikti pirkimo riboto konkurso <...>“.

Remiantis Pirkimo procedūrų 2023-09-14 ataskaitos Nr. 2023-614780 duomenimis asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“ ir UAB „Taiklu“ yra Lietuvos, Demcraft OÜ – Estijos, GOLDEN WEST HUMANITARIAN FOUNDATION – Jungtinių Amerikos Valstijų, o SafeLane Global bei RPS Group – Didžiosios Britanijos įmonės. Remiantis vieša informacija https://en.wikipedia.org/wiki/Tetra_Tech ir https://gcs.ch/,  RPS Group partneris Tetra Tech, Inc yra Jungtinių Amerikos Valstijų įmonė, o Global Clearance Solutions AG – Šveicarijos įmonė.

KRC 2025-11-26 raštas Nr. IS-808.

KRC 2025-12-22 raštas Nr. IS-866.

„Inžinerinė įranga - Išminavimo (EOD) robotai Moldovai“.

„Žemės radarai“.

„Tiekėjas <...> pagal vieną ar daugiau sutarčių (projektų) yra pagaminęs ar/ir pardavęs  žemės radarus ar kitą sprogmenų aptikimo įrangą, kurių bendra vertė ne mažesnė nei <...>“.

Nesispecializuojantį išminavimo paslaugų teikime.

KRC 2026-02-18 raštas Nr. IS-98.

„Dalyvauti pirkimo neskelbiamų derybų būdu procedūrose perkančioji organizacija pasirenka tiekėjus pagal turimus rinkos būklės duomenis ir atsižvelgdama į kitą perkančiajai organizacijai prieinamą informaciją <...>“.

„9. Jeigu riboto konkurso ir skelbiamų derybų atvejais dėl skubos nėra įmanoma laikytis šiame straipsnyje nustatytų trumpiausių terminų, perkančioji organizacija gali nustatyti:

1) ne trumpesnį kaip 15 dienų nuo skelbimo apie pirkimą išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos dienos paraiškų priėmimo terminą arba ne trumpesnį kaip 10 dienų, jeigu skelbimas buvo išsiųstas elektroninėmis priemonėmis, paraiškų priėmimo terminą;

2) riboto konkurso atveju – ne trumpesnį kaip 10 dienų pasiūlymų priėmimo terminą nuo kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo kandidatams dienos“.

Kai apie pirkimą viešai neskelbiama ir perkančioji organizacija pati sprendžia, kuriuos konkrečius tiekėjus pakviesti teikti pasiūlymus.

Lietuvos kariuomenės kanceliarijos Lietuvos kariuomenės teisės departamento 2026-03-05 raštas Nr. TS-16.