# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

VERTINIMO IŠVADA

| UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ El. p.: info@vilniausvystymas.lt Vilniaus chorinio dainavimo mokyklai „Liepaitės“ El. p.: rastine@liepaites.vilnius.lm.lt Žiniai Vilniaus miesto savivaldybės administracijai El. p.: savivaldybe@vilnius.lt | 2026-06- Į 2026-04-13 2026-05-05 | Nr. 4S- (7.4Mr) Nr. 2026-SD-236 Nr. 2026-SD-00292 |
| --- | --- | --- |

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), atliko Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ (toliau – Užsakovas, Liepaitės) sutarties vykdymo atitikties VPĮ ir jį įgyvendinančiųjų teisės aktų reikalavimams vertinimą.

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką / pasiūlymą) data / sutarties pavadinimas, data, numeris | Konkretus pirkimas „Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“, P. Skorinos g. 14, Vilniuje, stogo paprastojo remonto darbai“ (pirkimo Nr. 2063181) (toliau – Konkretus pirkimas), vykdytas dinaminėje pirkimo sistemoje „Negyvenamųjų pastatų stogų remonto darbai“ (UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – VVK) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVPIS) skelbtas 2023-05-15 pirkimo Nr. 273658) (toliau – DPS) / 2025-05-21 Paprastojo remonto darbų viešojo pirkimo sutartis Nr. 2025-R-023 (toliau – Sutartis) |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo / sutarties sudarymo teisinis pagrindas | VPĮ (redakcijos nuo 2025 m. vasario 1 d.) |
| Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas / pirkimo priemonės pavadinimas | Supaprastintas mažos vertės pirkimas / ribotas konkursas |
| Planuota pirkimo vertė (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros arba įpareigojama nutraukti pirkimą ir vertė nenurodyta pirkimo dokumentuose) / sutarties kaina Eur be PVM | Planuota Pirkimo vertė – 123 695,00 Eur / Sutarties kaina – 122 600,00 Eur |
| Tiekėjo / koncesininko (su kuriuo sudaryta sutartis) pavadinimas, juridinio asmens kodas | MB „Dongita“, juridinio asmens kodas 306162275, (toliau – Tiekėjas) |
| Pirkimo / sutarties vertinimo apimtys / etapas | Sisteminis dalinis Sutarties vykdymo vertinimas dėl tiekėjo teisės verstis veikla (ne) turėjimo / po Pirkimo sutarties sudarymo |
| Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija | - |
| Jei dėl pirkimo / sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: – |  |

*viešasis pirkimas / pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje / pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų / įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas / koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

|  | VPĮ 17 straipsnio 1 dalis |
| --- | --- |
| Nei Konkretaus pirkimo, nei DPS dokumentuose nenustatytas tiekėjo kvalifikacijos – teisės verstis tam tikra veikla, reikalavimas, o nurodyta, jog: „Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi“ bei „Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas pateikdamas paraišką įsipareigoja, kad Konkretaus pirkimo laimėjimo atveju Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys“. Tokiu būdu tiekėjų kvalifikacija aptariamu aspektu pirkimų procedūrų metu netikrinama, tačiau tiekėjai, laimėję konkrečius pirkimus, įsipareigoja užtikrinti, kad sutartis vykdys tik atitinkama veikla verstis teisę turintys asmenys (toliau – Įsipareigojimas). Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 6 dalis nustato, kad: „būti ypatingųjų ar neypatingųjų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, statybos rangovu gali juridiniai asmenys, turintys teisę būti ypatingųjų statinių statybos rangovu“. VPT, atsižvelgdama į tai, kreipėsi į Liepaites ir VVK, prašydama paaiškinti ir pateikti įrodymus, kad / kaip užtikrino, jog Tiekėjas vykdydamas Sutartį laikosi Įsipareigojimo. VVK, Užsakovo vardu, paaiškino, kad: „vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 6 dalimi, statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, statybos rangovu gali būti tik juridiniai asmenys, turintys teisę būti ypatingųjų statinių statybos rangovu. <...> paklausime keliama prielaida, kad nagrinėjamu atveju rangovas, kaip juridinis asmuo, turėjo turėti ypatingųjų statinių statybos rangovo kvalifikacijos atestatą. Pažymėtina, kad minėta nuostata yra Statybos įstatymo 18 straipsnio dalis, todėl jos turinys ir taikymo apimtis turi būti vertinami sistemiškai, kartu su kitomis to paties straipsnio nuostatomis. Šiuo aspektu reikšminga yra 18 straipsnio 2 dalis, kurioje įtvirtinta, jog reikalavimas juridiniam asmeniui turėti teisę būti ypatingųjų statinių statybos rangovu nėra taikomas ypatingųjų statinių paprastojo remonto atveju. Nagrinėjamu atveju pirkimo objektas – stogo paprastojo remonto darbai, todėl minėta Statybos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta išimtis yra tiesiogiai taikytina. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad paprastojo remonto darbų atveju įstatymas nenustato imperatyvios pareigos rangovui, kaip juridiniam asmeniui, turėti ypatingųjų statinių statybos rangovo kvalifikacijos atestatą <...> Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad teisės verstis veikla reikalavimų laikymasis nagrinėjamu atveju buvo užtikrintas sistemiškai: pirma, taikant Statybos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą išimtį, aktualią paprastojo remonto darbams; antra, nustatant kvalifikacijos reikalavimus per atestuotą statybos vadovą, kaip tai numatyta 18 straipsnio 3 dalies 2 punkte; trečia, pirkimo dokumentuose ir sutartyje įtvirtinant tiekėjo pareigą užtikrinti teisės verstis veikla reikalavimų laikymąsi sutarties vykdymo metu <...>“. VPT nesutinka su VVK argumentais, kad reikalavimas juridiniam asmeniui turėti teisę būti ypatingųjų statinių statybos rangovu visais atvejais nėra taikomas ypatingųjų statinių paprastojo remonto atveju ir papildomai remdamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos raštu bei atsižvelgdama į tai, jog Sutarties objektą sudarantys darbai atliekami kultūros paveldo apsaugos zonoje, sprendžia, kad šiuo atveju, statybos rangovu galėjo būti tik atestuoti juridiniai asmenys. Be kita ko, remiantis VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“ viešai skelbiama informacija, nustatyta, kad nei Tiekėjas, nei 2025-11-11 susitarimu dėl Sutarties pakeitimo Nr. 2025-ŪP-101 (toliau – Sutarties pakeitimas) papildomai pasitelktas subrangovas UAB „LUXAURA“, nėra atestuoti būti ypatingojo statinio statybos rangovais statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, todėl neturėjo teisės atlikti Sutartyje nustatytų darbų. Apibendrindama išdėstytą, VPT konstatuoja, kad Liepaitės netinkamai atliko Sutarties vykdymo priežiūrą, nes neužtikrino Tiekėjo Įsipareigojimo laikymosi kontrolės ir tuo pažeidė VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. Papildomai pastebėtina, kad patikrinus informaciją pirmiau nurodytame šaltinyje, nustatyta, jog ir Tiekėjo į Sutarties darbų atlikimą faktiškai įtraukti MB „Karolio statyba“ bei UAB „Mindoza“ (apie kurių dalyvavimą Užsakovas iš anksto informuotas nebuvo, o jų įtraukimas nebuvo suderintas Sutartyje nustatyta tvarka) nėra atestuoti būti ypatingojo statinio statybos rangovais statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. |  |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

|  | VPĮ 17 straipsnio 1 dalis, 86 straipsnio 9 dalis |
| --- | --- |
|  | Liepaitės CVP IS paskelbė Sutarties pakeitimą 2026-06-09, pavėluotai ir tik gavusios šio vertinimo išvados projektą, tuo pažeidė VPĮ 86 straipsnio 9 dalies reikalavimus ir 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. |

IV dalis. Sprendimas

Atsižvelgiant į išdėstytą, VPT konstatuoja, kad Liepaitės, vykdydamos Sutartį, pažeidė VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą, o pavėluotai, tik gavusios vertinimo išvados projektą, paskelbusios Sutarties pakeitimą, pažeidė VPĮ 86 straipsnio 9 dalies reikalavimus ir 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. VPT, atsižvelgdama į tai, kad Sutartis nutraukta, apsiriboja VPĮ pažeidimų konstatavimu.

Pastabos

-

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas 			Viktorija Namavičienė

patvirtintas VPT direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1S-44.

VVK, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2024-02-06 įgaliojimu Nr. 30-233/24, veikia kaip projekto valdytojas ir atstovauja Užsakovo interesams.

UAB „Turto bankas“ sutarties vykdymo atitikties VPĮ ir jį įgyvendinančiųjų teisės aktų reikalavimams vertinimas įformintas atskira VPT išvada.

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.

VPĮ 47 straipsnio 1 dalies 1 punktas: „ <...> Tikrinant tiekėjų kvalifikaciją, pasirinktinai atsižvelgiama į jų: 1) teisę verstis atitinkama veikla <...>“.

konkretaus pirkimo sutarties projekto 7.2.6 papunktis.

dinaminės pirkimo sistemos sąlygų 6.5 papunktis.

VVK 2026-05-05 raštas Nr. 2026-SD-00292.

2025-10-20 raštas Nr. D8(E)-4206 „Dėl statybos įstatymo 18 straipsnio 6 dalyje nustatyto teisinio reguliavimo“.

„<....> nors ypatingojo statinio statybos rangovu paprastojo remonto atveju turi teisę būti neatestuoti juridiniai asmenys, tačiau, jei ypatingasis ar neypatingasis statinys yra kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, statybos rangovu paprastojo remonto atveju gali būti tik atestuoti juridiniai asmenys, nurodyti Statybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose“.

būti ypatingojo statinio statybos rangovais statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

SSVIS.

informacija tikrinta 2026-05-25.

atlikti stogo įrengimo darbus.

juridinio asmens kodas 307171188.

SSVIS.

juridinio asmens kodas 307127010.

juridinio asmens kodas 300094593.

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.

„Perkančioji organizacija raštu pateiktą laimėjusį pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus <...>  ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. <...>“.

Užsakovo 2026-03-30 raštas Tiekėjui Nr. SD-107-1.12.