VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

VERTINIMO IŠVADA

| UAB „Vilniaus vandenys“ El. p.: info@vv.lt Žiniai Vilniaus miesto savivaldybės administracijai | Į | 2026-08- 2026-05-22 2026-07-10 2026-07-31 | Nr. 4S- (7.4Mr) Nr. SD26-1760 Nr. SD26-2179 Nr. be numerio el. p. |
| --- | --- | --- | --- |

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 101 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1S-44, atliko UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Perkantysis subjektas) vykdyto pirkimo dalinį vertinimą.

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką / pasiūlymą) data / sutarties pavadinimas, data, numeris | „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Vilniaus m.“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), kvietimas pateikti pasiūlymus išsiųstas 2025 m. gruodžio 30 d., konkretaus pirkimo Nr. 6030481 (toliau – Pirkimas) |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo / sutarties sudarymo teisinis pagrindas | Įstatymas (2025 m. kovo 22 d. – 2025 m. gruodžio 31 d. redakcija) |
| Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas / pirkimo priemonės pavadinimas | Tarptautinis pirkimas, vykdytas taikant dinaminę pirkimų sistemą (toliau – DPS) |
| Planuota pirkimo vertė (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros arba įpareigojama nutraukti pirkimą ir vertė nenurodyta pirkimo dokumentuose) / sutarties kaina Eur be PVM | Planuota Pirkimo vertė – 2 000 000,00 Eur be PVM |
| Tiekėjo / koncesininko, su kuriuo sudaryta sutartis, pavadinimas, juridinio asmens kodas | - |
| Pirkimo / sutarties vertinimo apimtys / etapas | Dalinis Pirkimo vertinimas dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos vertinimo iki sutarties sudarymo. |
| Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija | – |
| Jei dėl pirkimo / sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: – |  |

*viešasis pirkimas / pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje / pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų / įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas / koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

|  | - |
| --- | --- |

|  | - |
| --- | --- |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

IV dalis. Sprendimas

Tarnyba, įvertinusi Perkančiojo subjekto Pirkimo dokumentus, Pirkimo komisijos posėdžių protokolus, neįprastai mažų kainų analizės lentelę, neįprastai mažos kainos pagrindimo ekspertinių vertinimų išvadas ir kitus dokumentus, Perkančiojo subjekto teiktus paaiškinimus, Įstatymo ar jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų pažeidimų vertinimo apimtyje nenustatė. Tarnyba naikina 2026 m. gegužės 13 d. įpareigojimą Nr. 4S-675 dėl sutarties sudarymo procedūros stabdymo.

Pastabos

| Direktoriaus pavaduotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas | Viktorija Namavičienė |
| --- | --- |

Gautas ir užregistruotas Tarnyboje 2026 m. liepos 31 d. Nr. 3S-2082.

2026 m. sausio 1 d. įsakymo Nr. 1S-41 redakcija.

Dinaminė pirkimų sistema „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos, rekonstravimo ir remonto darbai (seno CVP IS Nr. 744314)“, sukurta 2024 m. gruodžio 19 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 403864.

Patvirtintus 2025 m. gruodžio 29 d. pirkimo komisijos pirkimo organizavimo protokolu Nr. PR-VP25-475.

Pirkimo komisijos 2026 m. kovo 25 d. pirkimo procedūrų protokolas Nr. WPR-VP26-82; 2026 m. balandžio 7 d. pirkimo procedūrų protokolas Nr. PR-VP26-90;  2026 m. balandžio 16 d. pirkimo procedūrų protokolas Nr. PR-VP26-97.

2026 m. vasario 24 d. ir 2026 m. balandžio 14 d. Neįprastai mažos kainos pagrindimo įvertinimai.

Tarnyba 2026 m. liepos 30 d. raštu „Dėl vertinimo išvados projekto pateikimo” Nr. 4S-1066 pateikė Perkančiajam subjektui vertinimo išvados projektą, Perkantysis subjektas 2026 liepos 31 d. el. paštu (el. laiškas gautas ir užregistruotas Tarnyboje 2026 m. liepos 31 d. Nr. 3S-2082) pateikė savo pastabas pateiktam išvados projektui.