PAGE  
2


[image: image1.png]



VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

	UAB „VAATC“
T. Ševčenkos g. 18

LT-03111 Vilnius

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Aplinkos projektų valdymo agentūrai

Labdarių g. 3
LT-01120 Vilnius


	   2013-01-

Į 2013-01-07
  2012-12-10

   
	Nr.

Nr.
Nr.
	4S-

1.13-12
1.13-1282


DĖL PIRKIMO NR. 125347 ĮVERTINIMO

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2010, Nr. 25-1174; 2011, Nr. 2-36; Nr. 123-5813) (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 1 dalies 2 punktu, įvertino UAB „VAATC“ (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomą atvirą konkursą „Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimas, statyba ir eksploatavimas“ (skelbtas 2012-07-31 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 125347) (toliau – Pirkimas).
Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimo ir statybos darbai yra finansuojami pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas iš ES Sanglaudos fondo ir Perkančiosios organizacijos lėšų. Projektą „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-1010 (toliau – Projektas) administruoja įgyvendinančioji institucija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Perkančiosios organizacijos pateikti dokumentai patvirtina, kad Pirkimo dokumentai buvo derinti su įgyvendinančiąja institucija.

Pirkimo vertinimo metu Tarnyba gavo Vilniaus apygardos teismo 2013-01-02 pranešimą apie UAB „Ecoservice“ pateiktą Vilniaus apygardos teismui ieškinį civilinėje byloje Nr. 21089-115/2013 dėl Pirkimo sąlygos (5.2.5 punkte nustatyto tiekėjų kvalifikacijos reikalavimo) pakeitimo pripažinimo neteisėtu bei perkančiosios organizacijos sprendimų dalinio panaikinimo.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gruodžio 5 d. nutartyje (administracinė byla Nr. A525-2907/2012) konstatavo, kad Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) 23 straipsnio 4 dalis nustato, kad, jeigu paaiškėja, jog pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą. Atsižvelgdama į išdėstytą ir į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo poziciją, Tarnyba stabdo administracinę procedūrą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo ir nepasisakys dėl minėtame ieškinyje skundžiamos Pirkimo sąlygos ir perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų atitikties Įstatymo reikalavimams.
Įvertinusi Perkančiosios organizacijos pateiktus, su Pirkimu susijusius dokumentus ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje esančią Pirkimo informaciją, taip pat Perkančiosios organizacijos pateiktus atsakymus ir papildomus paaiškinimus į Tarnybos klausimus, ta apimtimi, kuri nesusijusi su ieškinio dalyku, Tarnyba teigti, kad Pirkimo dokumentai pažeidžia Įstatymo nuostatas, neturi pagrindo. Tuo pačiu pažymi, kad atsakomybė už Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų pagrįstumą ir įgyvendiname Projekte nustatytų tikslų ir laukiamų rezultatų pasiekimą tenka tik Perkančiajai organizacijai.

Įvertinusi Perkančiosios organizacijos veiksmus, susijusius su tiekėjų pretenzijų nagrinėjimu, Tarnyba nustatė, kad Perkančioji organizacija neišnagrinėjo UAB „Biowaste Technologies“, UAB „Požeminiai darbai“ pretenzijų, netgi Tarnybai pakartotinai nurodžius tą padaryti, taip pat nenagrinėjo ir UAB „Mitnija“ pretenzijos. Tuo Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 941 straipsnio 3 dalies nuostatas, įpareigojančias perkančiąją organizaciją išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui. Pažymime, kad Tarnyba buvo įpareigojusi sustabdyti vokų atplėšimo procedūrą, o ne visas Pirkimo procedūras, todėl Perkančioji organizacija, nepaisant to, kad Tarnyba atlieka vertinimą, turėjo pareigą vykdyti Įstatyme nustatytus reikalavimus.
Tarnyba neprieštarauja, kad Pirkimo procedūros gali būti tęsiamos tik motyvuotai, vadovaujantis Įstatymo 941 straipsnio nuostatomis, išnagrinėjus tiekėjų pretenzijas ir išsamiai atsakius tiekėjams į jų pateiktus paklausimus. 
Direktorius                                                                                                                 Žydrūnas Plytnikas

	Biudžetinė įstaiga

Kareivių g. 1, 08221 Vilnius

http://www.vpt.lt
	Tel. (8 5) 219 7001

Faks. (8 5) 213 6213

El. p. info@vpt.lt
	Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188656261



_1411885211.doc
[image: image1.png]






