# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

# KONTROLĖS SKYRIUS

# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VERTINIMO IŠVADA

2014-12-     Nr. 4S-______

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atliko Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau – perkančioji organizacija) vykdomo viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu „Papildomų ASU III-iųjų rūmų rekonstrukcijos (modernizavimo) techninio ir darbo projektų parengimo, projekto vykdymo priežiūros, energetinio naudingumo sertifikavimo paslaugų ir rekonstrukcijos (modernizavimo) darbų pirkimas“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas 2014 m. rugsėjo 1 d. (toliau – CVP IS), pirkimo Nr. 155163) (toliau – Pirkimas) vertinimą.

Perkančioji organizacija Pirkimą vykdo pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas (redakcija nuo 2014-01-01) (toliau – Įstatymas) ir Aleksandro Stulginskio universiteto supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles patvirtintas perkančiosios organizacijos prorektoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 20-PA§1 (toliau – Taisyklės), elektroninėmis priemonėmis CVP IS. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Aleksandro Stulginskio universiteto III rūmų A ir C korpusų išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas“ (projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-03-019), dalinai finansuojamą ES lėšomis.

Tarnyba, įvertinusi su Pirkimu susijusius dokumentus ir CVP IS pateiktą Pirkimo informaciją, nenustatė Įstatymo pažeidimų galinčių turėti įtakos Pirkimo rezultatams, todėl neprieštarauja tolesniam Pirkimo procedūrų tęsimui.

Tarnyba nustatė, kad:

- Pirkimo sąlygų 85 punkto nuostata, kad „<...> Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis <...>“, neužtikrina Įstatymo 93 straipsnio 3 dalies nuostatos, kad „<...> Pretenzija turi būti pateikta faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį <...>“, laikymosi.

- Perkančioji organizacija neužtikrino Taisyklių 19 punkto nuostatų, kad „Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia“, laikymosi, nes:

  - Skelbimo apie Pirkimą II.2 punkte „Apimtys“ nustatyta, kad „<...> Rekonstrukcijos (modernizavimo) darbų atlikimo terminas – iki 2015 m. balandžio 3 d. Po rekonstrukcijos (modernizavimo) darbų baigimo tiekėjas per 10 kalendorinių dienų (iki 2015 m. balandžio 13 d.) turės parengti Statinio energetinio naudingumo sertifikatą“, tačiau Pirkimo sąlygų priedo Nr. 7 „Sutarties projektas“ (toliau – Sutarties projektas) 11 punkte nustatyta, kad „Sutartinių darbų įvykdymo terminas: 2014 m. balandžio 13 d.“;

  - Sutarties projekto Konkrečiųjų sąlygų 4.2 punkto nuostata, kad „<...> Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas banko garantijos forma <...>“, prieštarauja Skelbimo apie Pirkimą III.1.1 punkto nuostatai, kad prievolių įvykdymo užtikrinimui galima pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją, ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Tarnyba pažymi, kad Skelbime apie Pirkimą nurodytos informacijos perkančioji organizacija papildomai gali neteikti, tačiau jeigu nusprendžia nurodyti tokią informaciją ir Pirkimo sąlygose, ji turi neprieštarauti viena kitai;

  - Sutarties projekto Konkrečiųjų sąlygų 4.4 punkto 1 papunktyje nustatyta, kad „<...> Subrangovas privalo būti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti pirkimo dokumentuose nurodytų darbų dalį, kuriai subrangovas numatomas samdyti“, tačiau Pirkimo sąlygų 24 punkte nustatyta, kad „Visi rekonstrukcijos (modernizavimo) darbai laikomi pagrindiniais ir juos visus tiekėjas privalo atlikti savo jėgomis. Projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir sertifikavimo paslaugoms gali būti pasitelkiami subrangovai <...>“;

  - Sutarties projekto Konkrečiųjų sąlygų 4.4 punkto 2 papunktyje nustatyta, kad „<...> Kiekvienas subrangovas privalo atitikti konkurso sąlygų 1 skirsnio 4.2 punkte nurodytus tinkamumo reikalavimus“, tačiau subrangovams iškelti kvalifikaciniai reikalavimai nustatyti Pirkimo sąlygų 34 punkte.

- Tarnyba pažymi, kad Sutarties projekto Konkrečiųjų sąlygų 4.4 punkto nuostatos, kad „<...> Kartu su prašymu pakeisti sutartyje nurodytą Subrangovą arba paskirti naują Subrangovą Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka šiuo reikalavimus: 1. Subrangovas privalo būti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti pirkimo dokumentuose nurodytų darbų dalį, kuriai subrangovas numatomas samdyti. 2. Kiekvienas subrangovas privalo atitikti konkurso sąlygų 1 skirsnio 4.2 punkte nurodytus tinkamumo reikalavimus“, Tarnybos nuomone, yra nepakankamos tam, kad be Tarnybos sutikimo būtų pakeistas Pirkimo sutartyje nurodytas subrangovas kitu, kadangi nėra tiksliai, aiškiai ir konkrečiai aptartos subrangovo keitimo aplinkybės, kurioms esant, būtų galimi tokie pakeitimai.

Kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė	                                                               Julija Grudinkė

J. Grudinkė, tel. (8 5) 219 7030, el. p. Julija.Grudinke@vpt.lt