VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

NEPLANINIO VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ VYKDYMO VERTINIMO IŠVADA

2014-12-           Nr. 4S-

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), atsižvelgdama į Kaišiadorių rajono savivaldybės 2014 m. spalio 15 d. rašte Nr. (3.5-V8)-3-2590 „Dėl konkursų procedūrų patikrinimo“ (toliau – Raštas) pateiktą informaciją ir nurodytas aplinkybes, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atliko Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai (kodas 188773916, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys) (toliau – Perkančiojo organizacija) įvykdžius viešąjį pirkimą „Kaišiadorių r. Gudienos mokyklos-darželio „Rugelis“ paprastojo remonto darbai“ (skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2013 m. liepos 31 d.; pirkimo Nr. 140660) (toliau – Pirkimas), 2013 m. rugsėjo 25 d. tarp Perkančiosios organizacijos ir UAB „Vilungė“ (kodas 134522910, Kapsų g. 96B, Kaunas) (toliau – Tiekėjas) sudarytos rangos sutarties Nr. VP-157 (toliau – Sutartis) vykdymo atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui ir (ar) su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams neplaninį vertinimą (toliau – Vertinimas).

Pirkimas atliktas supaprastinto atviro konkurso būdu. Pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (aktuali redakcija nuo 2013 m. sausio 30 d.) (toliau – Įstatymas) nuostatos.

Kaišiadorių rajono savivaldybė Raštu prašė Tarnybą įvertinti, ar teisėtai Perkančioji organizacija nutraukė Sutartį.

Įvertinus Raštu ir Perkančiosios organizacijos 2014 m. gruodžio 5 d. raštu Nr. (3.26-V8)-3-3095 „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo“ pateiktą informaciją ir dokumentus, nustatyta, kad:

Kaišiadorių r. Gudienos mokyklos – darželio „Rugelis“ paprastojo remonto darbų pirkimo sąlygų, patvirtintų Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių 2013 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V42-25, (toliau – Konkurso sąlygos) 5 priedo „Sutarties projektas“ 13 dalyje „Sutarties nutraukimas prieš terminą“ 13.7 punkte ir Sutarties 13.7 punkte nustatyta, kad „Šalys turi teisę nutraukti Sutartį abipusiu raštišku susitarimu.“ 2014 m. sausio 17 d. Perkančioji organizacija ir Tiekėjas pasirašė susitarimą Nr. VP-4 „Dėl 2013 m. rugsėjo 25 d. rangos sutarties Nr. VP-157 nutraukimo“, kuriuo susitarė nutraukti Sutartį nuo 2014 m. sausio 17 d.

Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo teisė nutraukti Sutartį abipusiu raštišku susitarimu nustatyta Konkurso sąlygose ir Sutartyje. Sutarties nutraukimas Sutartyje nustatyta tvarka (abipusiu raštišku susitarimu) nelaikytinas Sutarties sąlygų keitimu Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies prasme, dėl kurio privaloma kreiptis į Tarnybą sutikimo.

Perkančioji organizacija ir Tiekėjas priėmė sprendimą dėl Sutarties nutraukimo vadovaudamiesi Sutartyje nustatyta Sutarties nutraukimo tvarka (abipusiu raštišku susitarimu) ir 2014 m. sausio 17 d. pasirašę susitarimą Nr. VP-4 „Dėl 2013 m. rugsėjo 25 d. rangos sutarties                 Nr. VP-157 nutraukimo“, nepažeidė Įstatymo nuostatų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 15 straipsniais, nesutikę su Vertinimo išvada, galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                             Jurgita Mitkevičiūtė

Jurgita Mitkevičiūtė, tel. (8 5)  219 7033, faks. (8 5)  213 6213, el. p. Jurgita.Mitkeviciute@vpt.lt