# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

# KONTROLĖS SKYRIUS

# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VERTINIMO IŠVADA

2015-01-      Nr. 4S-

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atliko UAB „Kretingos vandenys“ vykdomo supaprastinto riboto konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Jokūbave ir Grūšlaukėje)“ (2014-11-12 skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), pirkimo Nr. 157481, toliau – Pirkimas) vertinimą ir teikia Pirkimo vertinimo išvadą.

Perkančioji organizacija Pirkimą atlieka pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (redakcija nuo 2014-01-01) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), UAB „Kretingos vandenys“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, patvirtintas perkančiosios organizacijos direktoriaus 2014-01-14 įsakymu Nr. V-2, (toliau – Taisyklės) ir Pirkimo sąlygas, įgyvendindama projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Jokūbave, Grūšlaukėje ir Salantuose), finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kainos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“.

Tarnyba nustatė, kad UAB „Gensera“ (toliau – Ieškovas) pateikė ieškinį Klaipėdos apygardos teismui dėl, jo nuomone, neteisėtų UAB „Kretingos vandenys“ sprendimų, susijusių su atsisakymu nagrinėti Ieškovo 2014-12-01 ir 2014-12-03 pretenzijas, dėl Pirkimo dokumentuose (Pirkimo sąlygų 4.2.6, 4.3, 5.1.5 ir 5.1.6 punktai) nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams bei reikalaujamų kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų, dėl Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, susijusių su subrangovų pasitelkimu, (Pirkimo sąlygų 5.3, 6.1, 6.2 punktai) ir dėl tiekėjų, kviečiamų pateikti pasiūlymus, skaičiaus (Pirkimo sąlygų 13.4 ir 13.8 punktai), Ieškovo nuomone, neproporcingų Pirkimo objektui, dirbtinai ribojančių tiekėjų konkurenciją ir neužtikrinančių viešųjų pirkimų principų laikymosi.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012-12-05 nutartimi administracinėje byloje Nr. A525-2907/2012 pabrėžė, jog Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalis nustato, kad, jeigu paaiškėja, jog pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Tarnyba nepasisakys dėl UAB „Gensera“ ieškinyje skundžiamų perkančiosios organizacijos sprendimų Pirkime ir Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, nes galutinį sprendimą dėl jų priims teismas.

Tarnyba, įvertinusi su Pirkimu susijusius dokumentus bei informaciją pateiktą CVP IS, nenustatė Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, tačiau pastebi, kad skelbime apie Pirkimą sutarties trukmė (18 mėn.) nurodyta neįvertinus apmokėjimo už atliktus darbus laiko ir prilyginta darbų baigimo laikui nuo sutarties įsigaliojimo dienos (18 mėn., Pirkimo sąlygų II skyriaus „Sutarties sąlygos“ 1 skirsnio „Rangos sutartis“ 11 punktas). Tai neužtikrina Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalies nuostatų, kad „perkančioji organizacija, išskyrus šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytus atvejus, supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles <...>“ laikymosi, nes Taisyklių 41.9 punkte nustatyta, kad „pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o Perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia“.

Tarnyba neprieštarauja, kad perkančioji organizacija tęstų Pirkimo procedūras, patikslinusi informaciją apie Pirkimo sutarties trukmę.

Teismui, nepriėmus galutinio sprendimo Ieškovo ieškinyje nurodytais klausimais dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 139-141 straipsniuose nustatytų pagrindų, prašome nedelsiant raštu apie tai informuoti Tarnybą. Tokiu atveju, Tarnyba, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų procedūrų vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1S-90 „Dėl Viešųjų pirkimų procedūrų vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklių patvirtinimo“ 24 punktu, atnaujins Pirkimo vertinimą ir pasisakys dėl UAB „Gensera“ ieškinyje skundžiamų perkančiosios organizacijos sprendimų Pirkime ir Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams.

Kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė			     Gema Petronytė

Gema Petronytė, tel. (8 5) 219 7047, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Gema.Petronyte@vpt.lt