VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NEPLANINIO VERTINIMO

IŠVADA

2017-03-27     Nr. 4S-978

Vilnius

I dalis. Bendra informacija

| Sutarties pavadinimas, data, numeris | 2016 m. rugsėjo 2 d. Sutartis Nr. BT6-01-380 (toliau – Sutartis) |
| --- | --- |
| Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr. | - |
| Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data | Supaprastintas neskelbiamas pirkimas „Makščių gatvės Alsėdžių miestelyje rekonstrukcijos projekto parengimo ir darbų papildomi darbai“ (toliau – Pirkimas) vykdytas apklausos būdu |
| Perkančioji organizacija | Plungės rajono savivaldybės administracija (188714469, Vytauto g. 12, 90123 Plungė) (toliau – Perkančioji organizacija) |
| Tiekėjas / teikėjas / rangovas | UAB „Plungės lagūna“ (169901489, Plungės g. 28, 90310 Rietavas) (toliau – Rangovas) |
| Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai | - |
| Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija | - |
| Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (VPĮ, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija) | Pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) (aktuali redakcija nuo 2016 m. sausio 1 d.) nuostatos |
| Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas | Pilnas vertinimas / Sutartis įvykdyta |
| Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas? Jei taip, nurodyti: ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas) | Ne |
| Už sutarties vykdymą atsakingas Perkančiosios organizacijos darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys | Vietos ūkio ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Asta Stankuvienė |

II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai

| - |  |
| --- | --- |

III dalis. Pastabos, į kurias perkančioji organizacija turėtų atsižvelgti rengdama, sudarydama ir vykdydama kitas sutartis

| 1. | Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatos (toliau – Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymas) |
| --- | --- |
| Sutarties 3.3.3 punkte nustatyta, kad už kokybiškai atliktus darbus apmokama etapais pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktų, pasirašytą techninio prižiūrėtojo, pažymą, PVM sąskaitą faktūrą). Sutarties 3.7 punkto sąlygoje įtvirtinta, kad už atliktus darbus bus apmokama pagal gautus atsiskaitymo dokumentus per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo dienos, kada Lietuvos automobilių kelių direkcija perves lėšas į savivaldybės sąskaitą. Vadovaujantis Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis sutartyse nustatytas mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 30 kalendorinių dienų nuo dienos kai perkančioji organizacija gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą, išskyrus atvejus nustatytus Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatyme. Jeigu sutartyse nustatytas mokėjimų laikotarpis viršija 60 kalendorinių dienų, tokia sutarties sąlyga laikoma negaliojančia. Iš Perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų nustatyta, kad už atliktus darbus PVM sąskaita faktūra kartu su kitais atsiskaitymo dokumentais Perkančiajai organizacijai buvo pateikta 2016 m. spalio 27 d.. Perkančioji organizacija nurodė, jog už atliktus darbus pagal Sutartį iki šiol nėra atsiskaičiusi, bei informavo, kad su Rangovu planuoja atsiskaityti 2017 m. balandžio-gegužės mėn., t. y. praėjus 5-6 mėn. laikotarpiui nuo atsiskaitymo dokumentų (atliktų darbų akto, pažymos ir PVM sąskaitos faktūros) gavimo dienos. Apibendrinus tai, kad išdėstyta, pagal Sutarties 3.7 punkto nuostatą, atsiskaitymo su Rangovu laikotarpis, šiuo konkrečiu atveju, prieštarauja imperatyvioms Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatoms. |  |

IV dalis. Sprendimas

Pažeidimų nenustatyta.

| Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė |  |  |  | Henrika Šileikė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (išvados rengėjo pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |

H. Šileikė, tel. (8 5) 219 7034, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Henrika.Sileike@vpt.lt

„Komercinėje sutartyje tarp ūkio subjektų ir viešųjų subjektų nustatytas mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis negu šio straipsnio 1 dalyje nustatyti laikotarpiai, išskyrus atvejus, kai dėl komercinėje sutartyje aiškiai susitariama kitaip, jeigu tai yra objektyviai pagrįsta, atsižvelgiant į konkretų komercinės sutarties pobūdį ar ypatumus, ir jeigu bet kuriuo atveju mokėjimo laikotarpis neviršija 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo dienos.“

Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnio 4 dalis.

2016 m. spalio 27 d. PVM sąskaita faktūra Serija LAG Nr. 0023745; 2016 m. spalio mėn. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma Nr. 1; 2016 m. spalio mėn. Atliktų darbų aktas Nr. 1.

2017 m. sausio 11 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. AS-246 „Dėl dokumentų ir informacijos pateikimo“.

2017 m. vasario 10 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. AS-998 „Dėl dokumentų ir informacijos pateikimo“.