VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

KONTROLĖS SKYRIUS

PIRKIMŲ VERTINIMO IŠVADA

__________Nr. 4S-_________

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 8² straipsnio 1 dalies 2 punktu, įvertino Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – perkančioji organizacija) pateiktus dokumentus, susijusius su vykdomu viešuoju pirkimu.

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data | Klaipėdos miesto švietimo įstaigų sanitarinių patalpų remonto darbai (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbtas 2016-03-24, pirkimo CVP IS Eil. Nr. 269764), toliau - Pirkimas |
| --- | --- |
| Pirkimo būdas | Skelbiamas Mažos vertės pirkimas |
| Planuojama pirkimo sutarties (-ių) vertė, su PVM/be PVM | 392.638,00 Eur su PVM |
| Pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija | - |
| Pirkimo vykdymo teisinis pagrindas (pirkimui taikomo įstatymo, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija) | Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (redakcija nuo 2016-01-01) (toliau – Įstatymas), perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų perkančiosios organizacijos direktoriaus 2008-09-17 įsakymu Nr. AD1-1783 (redakcija nuo 2016-03-01) (toliau – Taisyklės) nuostatos ir perkančiosios organizacijos direktoriaus 2016-03-22 įsakymu Nr. A01-853 patvirtintos Klaipėdos miesto švietimo įstaigų sanitarinių patalpų remonto darbų skelbiamo mažos vertės pirkimo sąlygos (toliau – Pirkimo sąlygos) |
| Vertinimo apimtys/etapas | Išsamus vertinimas / Pirkimo procedūrų vertinimas iki sutarties sudarymo |
| Dėl pirkimo vyksta teismo procesas (nurodyti ieškinio (skundo) dalykus, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisminio nagrinėjimo stadija, pvz., apygardos, apeliacinis teismas) | - |

II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai

|  | Taisyklių 20 punktas, Įstatymo 85 straipsnio 2 dalis |
| --- | --- |
| Pirkimo sąlygų nuostatose trūksta aiškumo ir tikslumo dėl vykdomų procedūrų, dalyviams nustatytų reikalavimų, sutarties vykdymo tvarkos. 1. Pirkimo sąlygų 32 punkte nustatyta, kad „Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurais turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šio sąlygų aprašo 1 priede <...>“, tačiau 1 priede nėra nurodyta, kaip turi būti apskaičiuota kaina, yra tik pateiktos lentelės į kurias tiekėjas turi įrašyti bendrą kainą, už visus Pirkimo sąlygose numatytus atlikti darbus. 2. Pirkimo sąlygų 36 punkte nustatyta, kad „Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi pasiūlymai atmetami <...>“, tačiau nėra pateikta informacija apie subrangovų dalyvavimą kelių tiekėjų pasiūlymuose. 3. Pirkimo sąlygų 63 punkto nuostata, kad „Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija gali <...> paprašyti <...> pagrįsti neįprastai mažą kainą <...>“, yra dviprasmiška, kadangi nėra aišku kokiais atvejais perkančioji organizacija kreipsis į tiekėjus su prašymu pagrįsti neįprastai mažas pasiūlymo kainas, o kokiais ne. 4. Pirkimo sąlygų 80.3 punkte nustatyta, kad „Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ir kitų darbų reikalavimų <...>“, tačiau Pirkimo sąlygose perkančioji organizacija nenustatė tikslių ir aiškių darbų kokybės reikalavimų, numatomų atlikti darbų kiekių bei reikalavimų naudotinoms medžiagoms; 5. Pirkimo sąlygų 83.3.4 punkte nustatyta, kad Tiekėjas privalo „Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius ir įrengimus, atitinkančius techninėje specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, gaminius ir įrenginius <...>“, tačiau Pirkimo sąlygų 2 priede „Klaipėdos miesto švietimo įstaigų sanitarinių patalpų remonto darbų Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) nėra nurodyti jokie reikalavimai medžiagoms, gaminiams ir įrenginiams. 6. Pirkimo sąlygų 77.1 punkte nustatyta, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 5 procentai nuo Sutarties vertės su PVM, Pirkimo sąlygų 84.5 punkte nustatyta, kad „Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo garantiją to paties dydžio sumai“. Atsižvelgiant į Pirkimo sąlygų 84 punkte „Šalių atsakomybė“ ir 85 punkte „Sutarties nutraukimas prieš terminą“ numatytas sankcijas, netesybas ir baudas, už sutarties sąlygų nesilaikymą, vykdymą ar nutraukimą prieš terminą, nėra aišku kokiais atvejais perkančioji organizacija pasinaudos Pirkimo sąlygų 77.1 punkte numatytu sutarties įvykdymo užtikrinimu. 7. Pirkimo sąlygose nėra nurodyta informacija, apie Sutarties šalį, kuri padengs statybų metu susidariusias išlaidas dėl elektros energijos, vandens ir kitų užsakovo resursų naudojimo. |  |
|  | Taisyklių 4, 20, 33, 36 punktai, Įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalis, 85 straipsnio 2 dalis |
| Pirkimo sąlygų 9 punkte nustatyta, kad „Pirkimo objektas – Klaipėdos miesto švietimo įstaigų sanitarinių patalpų remonto darbai. Pirkimo objektas skaidomas į 12 pirkimo dalių <...>“, 11 punkte nustatyta, kad „Išsamesnė informacija pateikiama techninėje specifikacijoje, remontuojamų įstaigų sanitarinių patalpų planuose (šio aprašo 2, 3 priedai). Prieš pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas privalo savarankiškai apžiūrėti darbų vietas ir įsivertinti darbų apimtis <...>“. Tarnyba, susipažinusi su Pirkimo sąlygų 2 priedu „Klaipėdos miesto švietimo įstaigų sanitarinių patalpų remonto darbų Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Pirkimo sąlygų XIII skyriuje nustatytomis pirkimo sutarties sąlygomis, pažymi, kad parengta ir dalyviams pateikta Techninė specifikacija (visoms 12 dalių) yra netiksli ir neaiški, nes: 1. Techninėje specifikacijoje nurodyti tik bendri darbų pavadinimai (pvz., Elektros instaliacijos keitimas, šviestuvų montavimas, lubų paruošimas dažymui ir dažymas, sienų glazūruotų plytelių išardymas ir naujų plytelių klojimas (1,8 m. aukščio), tinko remontas, išlyginimas, gruntavimas, glaistymas ir dažymas, kanalizacijos D 50-100 mm ir vidaus vandentiekio vamzdynų ardymas, naujų vamzdynų tiesimas ir prisijungimas prie esamų tinklų, praustuvų su maišytuvais montavimas ir t. t.), ir nepateikti detalūs darbų aprašymai; 2. Pirkimo dokumentuose nenustatyti numatomų įsigyti darbų kiekiai (apimtys); 3. Nenurodyti reikalavimai naudotinoms medžiagoms, įrenginiams, gaminiams (pvz. durims, šviestuvams ir t.t.). Sąlygos, kuomet perkančioji organizacija suteikia teisę dalyviui pačiam įsivertinti numatomus atlikti darbų kiekius, bei pačiam nusimatyti kokias medžiagas naudos atlikdamas darbus, suponuoja nelygiavertę konkurenciją ir neužtikrina racionalaus lėšų naudojimo, kadangi tikėtina, kad pigiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas darbus atliks panaudojęs pigiausias rinkoje esančias medžiagas, be to, tokios nuostatos neužtikrina skaidrumo principo laikymosi, kadangi tiekėjai įsivertins skirtingus kiekius, ko pasėkoje nebus galimybės palyginti pasiūlymų. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija privalo dalyviams suteikti visą, pasiūlymams parengti ir darbų kainai įsivertinti, būtiną informaciją. |  |
|  | Taisyklių 4 punktas, 70.3 punktas, Įstatymo 85 straipsnio 2 dalis |
| Pirkimo sąlygų 75.1 punkte nustatyta, kad „Sutartyje fiksuojama konkurso sąlygų aprašo 1 priede nurodyta bendra darbų kaina <...>“, 75.2 punkte nustatyta, kad „Rangovas privalo atlikti visus darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti remonto darbus) už Sutartyje nurodytą bendrą darbų kainą <...>“. Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 „Dėl Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainodaros nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Kainodaros metodika), 9 punkte nustatyta, kad „Fiksuota kaina nustatoma, kai iš anksto (iki pirkimo pradžios): 9.1. perkančioji organizacija gali pirkimo dokumentuose nurodyti pakankamai tikslų reikalingų prekių, paslaugų ar darbų kiekį, ir 9.2. pateikdamas pasiūlymą tiekėjas turi realias galimybes numatyti ir įvertinti sutarties vykdymo išlaidas bei gali prisiimti riziką dėl šių išlaidų dydžio“. Pirkimo dokumentų visuma, neatitinka šių reikalavimų, kadangi kaip jau buvo minėta, perkančioji organizacija Pirkimo sąlygose nenustatė nei tikslių numatomų atlikti darbų kiekių, nei reikalavimų naudotinoms medžiagoms, įrenginiams ir gaminiams, todėl tokia kainodara, nėra tinkama, nes neužtikrina skaidrumo principo laikymosi. |  |
|  | Taisyklių 163 ir 168 punktas, Įstatymo 85 straipsnio 1 ir 2 dalis, 16 straipsnio 1 ir 3 dalis |
| Pirkimo dalyvis UAB „Klaista“ 2016-04-05 pateikė prašymą dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimo (CVP IS pranešimo Nr. 4171706). Į tiekėjo paklausimą 2016-04-05 vienasmeniškai atsakė, į Komisijos sudėtį neįtraukta, perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė A. U. (CVP IS pranešimas Nr. 4174264). Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos, ekspertų darbo reglamento, patvirtinto perkančiosios organizacijos direktoriaus 2008-09-19 įsakymu Nr. AD1-1791, 6.2 punkte nustatyta, kad Komisija „teikia tiekėjams pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus“, o 6.4 punkte nustatyta, kad Komisija „perduoda pranešimus tiekėjams“, tačiau Komisija nenagrinėjo ir nepriėmė sprendimo dėl šio dalyvio prašymo (Tarnybai nepateikti, tai paneigiantys dokumentai). |  |
|  | Taisyklių 156 punktas, Įstatymo 85 straipsnio 2 dalis, 941 straipsnio 2 dalis |
| Perkančioji organizacija 2016-04-08 gavusi dalyvio UAB „Klaista“ (CVP IS pranešimo Nr. 4186242) pretenziją, nesustabdė Pirkimo procedūrų, ir neinformavo visų pirkime dalyvavusius tiekėjų apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus išnagrinėjus pretenziją. |  |
|  | Taisyklių 4 punktas, Įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalis |
| Atsižvelgdama į tai, kad Pirkimo sąlygos nėra tikslios ir aiškios, kadangi perkančioji organizacija nenurodė numatomų atlikti darbų kiekių ir darbams atlikti reikalingų medžiagų, pasiūlymo formoje tiekėjai privalėjo nurodyti tik pasiūlymo kainą, tačiau perkančioji organizacija neprašė tiekėjų pateikti pasiūlymų kainų sudedamųjų dalių, ir nurodyti tiekėjo įsivertintus darbų kiekius ir naudotinas medžiagas, į Pirkimo sąlygų 11 punkto reikalavimus, kad dalyviai prieš pateikdamas pasiūlymą privalo savarankiškai apžiūrėti darbų vietas ir įsivertinti darbų apimtis, ir perkančiosios organizacijos 2016-06-07 raštu Nr. (4.44)-R2-1715 pateiktą informaciją, apie dalyvių apsilankymą objektuose, bei į tai, kad nei viename iš 12 Pirkimo objekto dalių, neapsilankė visi (pasiūlymus pateikę) tiekėjai, be to nėra galimybės identifikuoti šiuose objektuose apsilankiusių tiekėjų, nes tokios informacijos perkančioji organizacija nei viename dokumente neužfiksavo, o pvz. IX dalyje nurodytame objekte nebuvo apsilankęs nei vienas tiekėjas, Tarnyba konstatuoja, kad perkančioji organizacija negalėjo priimti objektyvių sprendimų dėl pasiūlymų lygiavertiškumo, kadangi pagal Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus neįmanoma objektyviai apskaičiuoti reikalingų darbų ir medžiagų kiekių. |  |
|  | Taisyklių 163 punktas, Įstatymo 16 straipsnio 1 dalis, 85 straipsnio 1 ir 2 dalis |
| Komisija 2016-04-27 posėdžio metu (protokolas Nr. ADM-261) priėmusi sprendimą nesikreipti į tiekėjus UAB „Klaibuta“ ir UAB „Skaidrola“ dėl pasiūlymo kainos aritmetinių klaidų ištaisymo, nesivadovavo perkančiosios organizacijos direktoriaus patvirtintų Pirkimo sąlygų 53 ir 61 punktais. |  |
|  | Taisyklių 163 ir 168 punktas, Įstatymo 85 straipsnio 1 ir 2 dalis, 16 straipsnio 1 ir 3 dalis |
| Pirkimo sąlygų 63 punkte nustatyta, kad „Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija gali tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti <...> pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą“, tačiau Komisija nesvarstė ir nepriėmė motyvuotų sprendimų dėl kainų pagrįstumo, bei nesiekė išsiaiškinti, ar tiekėjas teikdamas pasiūlymą, įsivertino visus reikalingus darbus ir medžiagas tinkamam sutarties įvykdymui, ir ar už pasiūlyme nurodytą darbų kainą, sugebės įvykdyti sutartį. Tarnyba nustatė, kad pvz.: Pirkimo dalies Nr. 1 laimėjusio tiekėjo kaina yra: 1) daugiau negu 15 procentų mažesnė, už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį; 2) daugiau negu 30 procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų. Pirkimo dalyje Nr. 2 laimėjusio pasiūlymo kainų vidurkis nėra didesnis negu 15 procentų, tačiau visų tiekėjų pasiūlytos kainos yra daugiau negu 30 procentų mažesnės nuo suplanuotų šiai Pirkimo daliai skirtų lėšų, ir t.t. |  |

III dalis Pastabos, į kurias perkančioji organizacija turėtų atsižvelgti vykdydama kitus pirkimus

|  | Taisyklių 42 punktas, Įstatymo 85 straipsnio 2 dalis |
| --- | --- |
| Pirkimo sąlygų 21 punkte nustatyta, kad „Kvalifikacijos reikalavimai ūkio subjektų grupės nariams: <...> 14.5 punkte nurodytą reikalavimą turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys <...>“, t. y. visi ūkio subjektų grupės nariai ir numatomi pasitelkti subtiekėjai atskirai turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga Pirkimo sutarčiai vykdyti. Tarnyba pažymi, kad vadovaujantis Taisyklių 42 punkto nuostata, kad siekdama įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti Pirkimo sutartį, perkančioji organizacija atsižvelgdama į Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas (toliau – Rekomendacijos), patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100, pirkimo dokumentuose nustato tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, o Rekomendacijų 21 punkte nustatyta, kad reikalavimas turėti teisę verstis atitinkama veikla, turėtų būti taikomas tiems ūkio subjektų grupės nariams, kurių prisiimtoms prievolėms pagal pirkimo sutartį vykdyti reikia turėti atitinkamus dokumentus verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. |  |
|  | Taisyklių 20 punktas, Įstatymo 85 straipsnio 2 dalis |
| Pirkimo sąlygų 75.3 punkte nustatyta, kad „<...> Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją kainą <...>“, tačiau prie Pirkimo dokumentų nėra pateikti jokie statinio statybos kainos apskaičiavimą patvirtinantys dokumentai. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija 2016-05-04 rašte Nr. (4.44)-R2-1409 nurodė kiekvienos Pirkimo dalies numatomos sudaryti Pirkimo sutarties preliminarią vertę, tačiau nepateikė šių verčių apskaičiavimo pagrįstumą patvirtinančių dokumentų. |  |
|  | Pirkimo sąlygų 71 punkto nuostata, kad „<...> Pretenzija pateikiama CVP IS priemonėmis“ prieštarauja tame pačiame punkte nustatytai sąlygai, kad „Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti Perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. <...>“, atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo 93 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „<...> Pretenzija turi būti pateikta faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį <...>“. |
| Perkančioji organizacija negali riboti tiekėjų teisių dėl pretenzijos pateikimo būdų ir privalo nagrinėti bei priimti motyvuotus sprendimus dėl visų gautų pretenzijų. |  |

IV dalis. SPRENDIMAS

Atsižvelgdama į nustatytus VPĮ pažeidimus, nurodytus Pirkimo vertinimo išvados II dalyje, Tarnyba, vadovaudamasi VPĮ 82 straipsnio 2 dalies 6 punktu, įpareigoja perkančiąją organizaciją:

1. Nutraukti Pirkimo procedūras;

2. Raštu informuoti Tarnybą apie įpareigojimo įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 15 straipsniais, nesutikę su Tarnybos įpareigojimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

Kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė                                                                Julija Grudinkė

J. Grudinkė, tel.: (8 5) 219 7030, el. p.: Julija.Grudinke@vpt.lt

„Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia <...>“;

„Perkančioji organizacija <...> supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles <...>“;

„Pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų“;

Žr. išnašą Nr. 1;

„<...> Perkančioji organizacija, atlikdama mažos vertės pirkimus, gali nesivadovauti Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnyje nustatytais reikalavimais, tačiau bet kuriuo atveju ji turi užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų laikymąsi“;

„Jeigu kartu su paslaugomis perkamos prekės ir (ar) darbai, su prekėmis – paslaugos, darbai, o su darbais – prekės, paslaugos, techninėje specifikacijoje atitinkamai nustatomi reikalavimai ir kartu perkamoms prekėms, darbams ar paslaugoms“;

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų“;

„Pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai <...> reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas“;

Žr. išnašą Nr.2;

Žr. išnašą Nr. 3;

„<...> Kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, turi būti nustatyta: <...> 70.3. kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką <...>“;

Žr. išnašą Nr. 2;

„Komisija dirba pagal perkančiosios organizacijos vadovo patvirtintą Komisijos darbo reglamentą <...>“;

„Kai pirkimą vykdo Komisija, kiekvienas jos sprendimas protokoluojamas <...>“;

„Perkančioji organizacija <...> atlikdama supaprastintus pirkimus, privalo vadovautis šio įstatymo I skyriaus <...> reikalavimais <...>;

Žr. išnašą Nr. 2;

„<...> Komisija dirba pagal ją sudariusios organizacijos patvirtintą darbo reglamentą, yra jai atskaitinga ir vykdo tik raštiškas jos užduotis ir įpareigojimus <...>“;

„Komisija veikia ją sudariusios organizacijos vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus. <...> Komisijos sprendimai įforminami protokolu. Protokole nurodomi Komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno Komisijos nario atskiroji nuomonė <...>“;

„Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, alternatyvios sankcijos, Europos Bendrijos teisės pažeidimų nagrinėjimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nuostatomis“;

Žr. išnašą Nr. 2;

„Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos“;

Žr. išnašą Nr. 3;

Žr. išnašą Nr. 7;

Žr. išnašą Nr. 8;

Žr. išnašą Nr. 13;

Žr. išnašą Nr. 17;

Žr. išnašą Nr. 15;

Žr. išnašą Nr. 2;

Žr. išnašą Nr. 13;

Žr. išnašą Nr. 14;

Žr. išnašą Nr. 15;

Žr. išnašą Nr. 2;

Žr. išnašą Nr. 17;

Žr. išnašą Nr. 18;

„Siekiant įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32–38 straipsnių nuostatomis ir atsižvelgiant į Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 (Žin., 2003, Nr. 103-4623; 2004, Nr. 63-2285; 2007, Nr. 66-2595; 2009, Nr. 39-1505), bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 balandžio 15 d. įsakymą Nr. 1S-54 „Dėl atvejų, kada vietoj kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjų pateikti jos nustatytos formos pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją, nustatymo“ (Žin., 2010, Nr. 46-2231), pirkimo dokumentuose nustatomi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir vykdomas tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas“;

Žr. išnašą Nr. 2;

Žr. išnašą Nr. 1;

Žr. išnašą Nr. 2;