VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| UAB „Kretingos vandenys“ Švyturio g. 2A, Padvarių k. 97157 Kretingos r. sav. El. p. info@kretingosvandenys.lt Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius El. p. finmin@finmin.lt UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, 01103 Vilnius El. p. info@vipa.lt Kretingos rajono savivaldybės administracijai Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga El. p. savivaldybe@kretinga.lt | 2023-01-31 Į 2023-01-18 2023-02-02 Į 2022-10-10 | Nr. Nr. Nr. Nr. | 4S- (7.4Mr) 2-47 El. laiškas (24.78Mr-07)-6k-2206022 |
| --- | --- | --- | --- |

VERTINIMO IŠVADA

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 101 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Pirkimų ir koncesijų priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1S-25, atliko UAB „Kretingos vandenys“ (toliau – Perkantysis subjektas) vykdyto pirkimo vertinimą pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) prašymą.

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką/pasiūlymą) data/sutarties pavadinimas, data, numeris | „FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugų pirkimas (miesto d.)“ (2022-02-06 neskelbiama apklausa) (toliau – Pirkimas), 2022-02-15 sutartis Nr. 8-19 (toliau – Pirkimo sutartis). |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas | Įstatymas (redakcija nuo 2022-01-01 iki 2022-03-24). |
| Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas | Supaprastintas mažos vertės pirkimas, neskelbiama apklausa. |
| Planuota (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) ir faktinė pirkimo/sutarties vertė Eur be PVM | Planuota Pirkimo vertė 19 000.00 Eur be PVM (22990,00 Eur su PVM). Pirkimo sutarties vertė 17 000,00 Eur be PVM (20570,00 Eur su PVM). |
| Tiekėjas/koncesijos dalyvis/koncesininkas, juridinio asmens (su kuriuo sudaryta sutartis) kodas | UAB „PRO BONUS“ (juridinio asmens kodas – 302315695) |
| Pirkimo/sutarties vertinimo apimtys/etapas | Išsamus Pirkimo dokumentų vertinimas / po Pirkimo sutarties sudarymo. |
| Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija | 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos V prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonė „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ Įgyvendinančioji institucija – UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (toliau – VIPA). |
| Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisminio nagrinėjimo stadiją. – |  |

*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

| Vertinimo apimtyje pažeidimų nenustatyta. |  |
| --- | --- |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

| – |  |
| --- | --- |

IV dalis. Sprendimas

Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos 2022 m. vasario 4 d. Pirkimo inicijavimo paraišką, Perkančiosios organizacijos 2023 m. sausio 18 d. rašte Nr. 2-47, 2023 m. vasario 2 d. el. laiške pateiktą informaciją, Pirkimo sąlygas, mažos vertės pirkimo apklausos pažymą, Perkančiosios organizacijos mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą, Pirkimo dokumentus ir informaciją, esančią Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Įstatymo ar jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų pažeidimų nenustatė.

Pastabos

| Direktorius | Darius Vedrickas |
| --- | --- |

Mindaugas Knopkus, tel. +370 690 24152, el. p. Mindaugas.Knopkus@vpt.lt

2022-10-10 raštas Nr. (24.78Mr-07)-6K-2206022.

2022 m. vasario 14 d. mažos vertės pirkimo apklausos pažyma Nr. A-6.

Patvirtinta Uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ direktoriaus 2017 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-54 (pakeitimas UAB 2018 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-49, Uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-136 redakcija)