# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stočiai Justiniškių g. 14C-1, LT-05131 Vilnius El. p.: administracija@vgmps.lt |  |  |  | 2020-09-04 Į 2020-08-11 | Nr. 4S-784 Nr. 4S-721 | (7.4 E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VERTINIMO IŠVADA

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atliko VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau – Perkančioji organizacija) vykdyto viešojo pirkimo ir 2020-06-17 sudarytos pirkimo sutarties Nr. 2020/0615VGMPS vertinimą.

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką/pasiūlymą) data/ sutarties pavadinimas, data, numeris | „Dispečerinės patalpų Justiniškių g. 14, remonto darbų pirkimas“ (pirkimo numeris Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) – 490532, kvietimai tiekėjams išsiųsti 2020-06-02) (toliau – Pirkimas) / 2020-06-17 Remonto darbų pirkimo sutartis Nr. 2020/0615VGMPS |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas | Viešųjų pirkimų įstatymas (aktuali suvestinė redakcija nuo 2020-03-19) (toliau – Įstatymas) Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (aktuali suvestinė redakcija nuo 2019-11-01) (toliau – Aprašas) |
| Pirkimo būdas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos būdu |
| Planuojama (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros), faktinė pirkimo/sutarties vertė Eur be PVM | 80 000,00 Eur be PVM/78646,11 Eur be PVM |
| Tiekėjas / teikėjas / rangovas / koncesininkas, juridinio asmens kodas (su kuriuo sudaryta sutartis) | UAB „Statybų paletė“ |
| Pirkimo/sutarties vertinimo apimtys/etapas | Išsamus pirkimo procedūrų ir sutarties vykdymo vertinimas |
| Pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija | - |
| Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas, nurodyti ieškinio (skundo) dalykus, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisminio nagrinėjimo stadija, pvz., apygardos, apeliacinis teismas | - |

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

|  | Įstatymo 17 str. 1 d. |
| --- | --- |
| Perkančioji organizacija, patikrinusi tiekėjų pasiūlymus ir nustačiusi trūkumų, kreipėsi į tiekėjus UAB „Infanova“ ir UAB „Inarsta“, kad šie pateiktų trūkstamus kvalifikacijos dokumentus. Pranešimai tiekėjams išsiųsti atitinkamai 2020-06-11 12 val. 52 min. ir 2020-06-11 12 val. 59 min. Nurodytus dokumentus Perkančioji organizacija prašė pateikti iki 2020-06-12 10 val. 00 min., t. y. tiekėjai trumpiau nei per vieną parą turėjo spėti susipažinti su gautais pranešimais ir imtis reikiamų veiksmų. Akivaizdu, kad nustatytas laikotarpis yra per trumpas, tai patvirtina ta aplinkybė, kad UAB „Inarsta“ su gautu pranešimu susipažino 2020-06-12 10 val. 51 min., t. y. jau po nustatyto termino trūkstamiems dokumentams pateikti. Tarnyba konstatuoja, kad nustatydama per trumpą laikotarpį pasiūlymams patikslinti, Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 17 str. 1 d. įtvirtintą proporcingumo principą. |  |
|  | Įstatymo 17 str. 1 d., Įstatymo 86 str. 9 d. |
| Perkančioji organizacija ir UAB „Statybų paletė“ (toliau – Rangovas) 2020-06-17 sudarė Pirkimo sutartį Nr. 2020/0615VGMPS (toliau – Sutartis). 2020-07-20 Transporto ir ūkio skyriaus vadovas D. G. Perkančiosios organizacijos vadovui pateikė tarnybinį pranešimą (toliau – Pranešimas), kuriame nurodytas papildomų darbų poreikis, t. y. išlyginus grindis paaiškėjo, jog esami radiatoriai yra sumontuoti per žemai, todėl nuspręsta juos pakelti, tuo pačiu pakeičiant senus radiatorius naujais. Rangovas 2020-07-31 Perkančiajai organizacijai pateikė PVM sąskaitą-faktūrą bei Atliktų darbų už liepos mėnesį priėmimo aktą, kuriame nurodyta, kad Rangovas atliko šiuos darbus: „Radiatorių išmontavimas“, „Šildymo radiatorių pakeitimas naujais radiatoriais“, „Intarpų radiatorių pajungimui montavimas“, „Movinių uždarymo ventilių montavimas“, „Vamzdyno sriegimas, kai vamzdžių d iki 25 mm“, „Purvarinkių motavimas (grubus valymo filtras)“, nurodytų darbų bendra vertė – 1630,00 Eur su PVM. Perkančioji organizacija Tarnybai 2020-09-02 raštu Nr. SD(1.3)-320 patvirtino, kad įsigijo minėtus papildomus darbus. Pažymėtina, kad Sutarties sąlygų 2.3 p. numatyta, kad „Šalių susitarimu, sumažėjus ar padidėjus faktiškai atliekamų darbų kiekiui, sutarties kaina gali kisti, bet ne daugiau kaip 10 procentų. Tokia kainos peržiūra turi būti įforminta raštišku Šalių susitarimu“. Iš Tarnybai Perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų darytina išvada, kad Perkančioji organizacija faktiškai sudarė papildomą susitarimą su Tiekėju, tačiau nesivadovavo minėta Sutarties 2.3 p. ir tinkamai jo neįformino, o taip pat šio susitarimo nepaviešino Įstatyme nustatyta tvarka ir tuo pažeidė Įstatymo 86 str. 9 d. nuostatas ir 17 str. 1 d. įtvirtintą skaidrumo principą. |  |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

IV dalis. Sprendimas

Perkančioji organizacija, Pirkimo procedūrų vykdymo metu pažeidė Įstatymo 17 str. 1 d. įtvirtintą proporcingumo principą, o vykdant Sutartį pažeidė Įstatymo 86 str. 9 d. nuostatas ir 17 str. 1 d. įtvirtintą skaidrumo principą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 17 straipsniais, nesutikę su Tarnybos išvada, Jūs galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

Pastabos

- 2020-05-27 Pirkimo paraiškoje nurodytas siūlomas pirkimo būdas yra skelbiama apklausa raštu. CVP IS įkeltose pirkimo sąlygose taip pat nurodyta, kad Pirkimas vykdomas skelbiamos apklausos būdu. Tuo tarpu 2020-05-27 Pirkimo komisijos posėdžio metu priimtas sprendimas Pirkimą vykdyti neskelbiamos apklausos būdu, kreipiantis į tris tiekėjus. Atitinkamai CVP IS skiltyje „Pirkimo būdo pasirinkimas“ nurodytas pirkimo būdas – „Neskelbiama apklausa (vert. krit. – Kaina)“, o skelbimas apie Pirkimą CVP IS paskelbtas nebuvo. - Vertinimo metu nustatyta, kad Perkančiosios organizacijos darbuotojas A. A., Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai pateiktoje privačių interesų deklaracijoje nenurodė savo viešųjų pirkimų komisijos nario statuso, o A. J. – komisijos pirmininkės statuso.

| Direktoriaus pavaduotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas | Jovita Petkuvienė |
| --- | --- |

M. Knopkus, tel. (8 5) 219 7042, el. p. Mindaugas.Knopkus@vpt.lt

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.

CVP IS pranešimas 8393604.

CVP IS pranešimas 8393647.

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.

„Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje“.