# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

VERTINIMO IŠVADA

| Alytaus rajono savivaldybės administracijai Pulko g. 21 62135 Alytus El. p.: info@arsa.lt | 2023-07-12 Į 2023-06-28 2023-05-29 2023-05-16 2023-04-12 | Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. | 4S-767(7.4Mr) K26-2151 K26-1890 K26-1792 K26-1315 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Pirkimų ir koncesijų priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1S-25, atliko Alytaus rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) vykdyto viešojo pirkimo „Alytaus rajono kelių, gatvių, takų, šaligatvių ir aikštelių remonto darbai“ vertinimą.

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką/pasiūlymą) data/sutarties pavadinimas, data, numeris | „Alytaus rajono kelių, gatvių, takų, šaligatvių ir aikštelių remonto darbai“, pirkimo Nr. 630310 (skelbtas 2022 m. spalio 19 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) (toliau – Pirkimas), 2022 m. gruodžio 6 d. Alytaus rajono kelių, gatvių, takų, šaligatvių ir aikštelių remonto darbų sutartis Nr. SUT-1309 (toliau – Sutartis_2). 2021 m. rugpjūčio 3 d. Darbų pirkimo -pardavimo sutartis dėl Alytaus rajono kelių, gatvių, takų, šaligatvių remonto darbų pirkimo Nr. SUT-687 (toliau – Sutartis_1). |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo / sutarties sudarymo teisinis pagrindas | Įstatymas (redakcija nuo 2022 m. liepos 12 d. iki 2022 m. gruodžio 29 d.) |
| Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas | Supaprastintas pirkimas, atviras konkursas |
| Planuota (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) ir faktinė pirkimo/sutarties vertė Eur be PVM | Pirkimo vertė – 5 371 900,83 Eur be PVM (6 500 000,00 Eur su PVM), Sutarties_2 vertė – 5 895 301,50 Eur su PVM. |
| Tiekėjas/ koncesijos dalyvis/ koncesininkas, juridinio asmens (su kuriuo sudaryta sutartis) kodas | UAB „Gilmera“, juridinio asmens kodas 304033431 |
| Pirkimo/sutarties vertinimo apimtys/etapas | Išsamus Pirkimo procedūrų vertinimas/ Pirkimo procedūrų vertinimas po Sutarties_2 sudarymo. |
| Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija | - |
| Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisminio nagrinėjimo stadiją: - |  |

*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

| 1. | Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis, 47 straipsnio 1 ir 7 dalys, Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 21 punktas. |
| --- | --- |
| Pirkimą vykdė Perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu sudaryta viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija). Pirkimo sąlygos 2022 m. spalio 12 d. patvirtintos Perkančiosios organizacijos Komisijos protokolu. Pirkimo sąlygų 3.13.2 papunktyje numatytame kvalifikacijos reikalavime nurodyta: „Tiekėjas turi turėti bent vieną kvalifikuotą neypatingo statinio statybos darbų vadovą. Statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: keliai; gatvės; kiti transporto statiniai; kuris per paskutinius 3 metus yra vadovavęs bent 1 susisiekimo komunikacijų darbų vykdymo sutarčiai, kurios vertė ne mažesnė negu 537190 eurų be PVM“. Metodikos 21 punkte nurodyta: „Pirkimo vykdytojas turi reikalauti iš rangovo pateikti pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų profesinės kvalifikacijos (kompetencijų) įrodymus, jeigu perkami statinio statybos darbai ir Statybos įstatymas nustato rangovo pareigą turėti vykdomo darbo srities darbuotojų. Šie reikalavimai nustatomi, kai tai nėra pasiūlymų vertinimo kriterijai. Pirkimo vykdytojas gali nustatyti būtinus reikalavimus tiekėjo personalo išsilavinimui ir (ar) profesinei kvalifikacijai ir gali nustatyti pasiūlymų vertinimo kriterijus už aukštesnį išsilavinimą ar ilgesnę ar kitokią patirtį, vykdytus sudėtingesnius ar kitokius darbus ir pan.“. Pažymėtina, kad Pirkimo sąlygų 12.2 papunktyje nurodytas pasiūlymo vertinimo kriterijus už darbų vadovo patirtį, o Pirkimo sąlygų 12.7 papunktyje nurodyta, kad balai suteikiami už „kiekvieną darbų susisiekimo komunikacijų srityje sutartį, kurios vertė lygi arba didesnė kaip 200 000 Eur be PVM ir pagal kurią vykdomiems susiekimo komunikacijų srities darbams vadovavo siūlomas statybos darbų vadovas“. Apibendrinant, kvalifikacijos reikalavime yra prašoma didesnės vertės sutarties, negu viename iš pasiūlymų vertinimo kokybės kriterijų. Metodikos 21 punkte minima, kad tiekėjo personalo profesinė kvalifikacija gali būti apibūdinama kaip įgyta patirtis, tačiau tokiu atveju pirkimo vykdytojas turi nurodyti, kaip bus skaičiuojama patirtis: pavyzdžiui, trukme, įvykdytais projektais, suteiktomis paslaugomis, atliktais darbais. Perkančioji organizacija galėtų reikalauti, kad tiekėjo specialistas turėtų neypatingojo statinio statybos darbų vadovo patirtį bent viename įvykdytame susisiekimo komunikacijų (nurodant atitinkamus parametrus) objekte ar būtų vadovavęs tam tikriems atliktiems susisiekimo komunikacijų darbams (juos įvardijant). Specialisto patirtis vertinama ne pagal tai, kokią sutartį ir už kokią sumą tiekėjas yra įvykdęs, o kokius projektus specialistas įvykdė, kokiems darbams vadovavo. Tiekėjo įvykdyta sutartis gali apimti ir kitus darbus, paslaugas ir tai neparodys specialisto, kad ir vadovavusio tam tikriems veiksmams, vykdant šią sutartį, patirties. Tarnyba paprašė Perkančiosios organizacijos pagrįsti nustatyto kvalifikacijos reikalavimo būtinumą. Perkančioji organizacija paaiškino: „Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 3.13.2 p. nurodė, jog tiekėjo turimas statybos darbų vadovas per paskutinius 3 metus būtų vadovavęs bent vienai susisiekimo komunikacijų darbų vykdymo sutarčiai, kurios vertė ne mažesnė nei 537 190 Eur be PVM (tai yra 0,3 koeficiento nuo skaičiuojamos galimos metinės vertės (5 371 900,83/3 metų*0,3)). Atsižvelgiant į tai, kad numatoma pirkimo vertė 6 500 00,00 Eur su PVM(5 371 900,83 be PVM), o laimėjusio pasiūlymo kaina 4 872 150 Eur be PVM, tai manytina, kad toks reikalavimas atitiko Metodikos 21 p. nuostatas“. Pažymėtina, kad tik sutarties vertė niekaip neįrodo specialisto patirties. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose privalo nustatyti būtinus kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui, o Perkančiosios organizacijos paaiškinimas dėl taikyto koeficiento dydžio ir nustatytos sutarties vertės specialisto patirčiai įrodyti, neįrodo šio reikalavimo nustatymo būtinumo, t. y., Perkančioji organizacija nepagrindžia, jog mažesnės vertės statybos darbų sutarčiai vadovavęs specialistas nesugebėtų tinkamai vadovauti Pirkimo objekto darbų vykdymui. Tarnybos vertinimu, Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 3.13.2 papunktyje nustačiusi reikalavimą tiekėjo specialistui būti vadovavus sutarčiai, kurios vertė ne mažesnė negu 537 190 eurų be PVM, ir kad ši patirtis turėjo būti įgyta per paskutinius 3 metus, dirbtinai apribojo tiekėjų konkurenciją, nes sutarties vertė specialisto patirties neįrodo, o nustatytas patirties įgijimo laikotarpis taip pat papildomai apriboja tiekėjų galimybę dalyvauti Pirkime. Taip pat pažymėtina, kad Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nurodė siūlomo darbų vadovo įvykdytų sutarčių sąrašą (nurodytos 5 sutartys), už tai Tiekėjas gavo ekonominio naudingumo balus, ir vėliau, 3.13.2 papunktyje numatytam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti, Tiekėjas pateikė (nurodė) tą pačią sutartį, už kurią jau gavo balus. Perkančioji organizacija, šiuo konkrečiu atveju, nustatė perteklinį, neproporcingą kvalifikacijos reikalavimą ir tuo pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus skaidrumo ir proporcingumo principus, 47 straipsnio 1 ir 7 dalių bei Metodikos 21 punkto reikalavimus. |  |
| 2. | Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis, 35 straipsnio 4 dalis, 47 straipsnio 1 ir 7 dalys, Metodikos 18 ir 24 punktai. |
| Pirkimo sąlygų 3.13.4 papunktyje nustatytas toks kvalifikacijos reikalavimas: „Sutarčiai vykdyti tiekėjas turi turėti šiuos įrenginius ir technines priemones: 1. Autogreideris – ne mažiau kaip 4 vnt.; 2. Pakrovėjas (skaldai, žvyrui, smėliui, sniegui, sąšlavoms pakrauti) – ne mažiau kaip 1 vnt.; 3. Krovininė savivartė automašina arba su puspriekabe gruntui, smėliui, žvyrui, skaldai, sąšlavoms vežti ne mažiau kaip 3 vnt. triašės; 4. Autotralas technikai pervežti – ne mažiau 1 vnt.; 5. Ekskavatorius ratinis – ne mažiau kaip 3 vnt.; 6. Vibrovolas savaeigis ne mažesnis kaip 8 tonų – ne mažiau kaip 2 vnt.; 7. Kelio freza – ne mažiau kaip 1 vnt.; 8. Savaeigis plentvolis – ne mažiau kaip 3 vnt., 1 iš jų iki 3 t.; 9. Asfalto klotuvas iki 100 t/h, iki 500 t/h ir pan. – ne mažiau kaip 2 vnt.; 10. Buldozeris ne mažiau kaip 1 vnt.; 11. Miniekskavatoriai ne mažiau kaip 1 vnt.“. Numatytame kvalifikacijos reikalavime įvardijami įrenginiai, techninės priemonės ir jų kiekiai (tam tikrais atvejais ir techniniai parametrai, pvz., svoris tonomis), kuriuos Pirkimo sutarčiai vykdyti turi turėti tiekėjas. Atsižvelgiant į tai, kad tiekėjai yra savo srities profesionalai, Perkančiosios organizacijos keliami reikalavimai dėl technikos rūšių, kiekio, svorio yra pertekliniai ir nepagrįsti. Metodikos 24 punkte (Tiekėjo pirkimo sutarčiai vykdyti turimi įrankiai, įrenginiai ar techninės priemonės) nurodyta, kad: „<...> Paprastai pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose nenurodo konkrečių įrankių, įrenginių, techninių priemonių, kuriuos privalo tiekėjas turėti, tačiau, nurodydamas siekiamą rezultatą, leidžia tiekėjui pasirinkti tokius, kurie yra būtini sėkmingam ir teisėtam pirkimo sutarties įvykdymui. <...> Išimtiniais atvejais, kai yra įsigyjamas ypatingas pirkimo objektas ir kai pirkimo vykdytojo siekiamo pirkimo sutarties rezultato neįmanoma pasiekti naudojant kitokius, nei pirkimo vykdytojo aiškiai ir tiksliai pirkimo dokumentuose nurodytus ir apibrėžtus atitinkamus įrankius, įrenginius, technines priemones, pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose nurodo, kokius įrankius, įrenginius, technines priemones tiekėjas turi turėti. Šis reikalavimas gali būti taikomas kartu su Metodikos ‎18 punkte nustatytu reikalavimu – pirkimo vykdytojas paprastai nenustato privalomo turėti įrankių, įrenginių ir (ar) techninių priemonių skaičiaus – tiekėjas turi pagrįsti, kad turės pakankamą jų kiekį ir aprašyti kaip su turimais įrankiais, įrenginiais ir (ar) priemonėmis tinkamai įvykdys sutartį <...>“. Pažymėtina, kad Pirkimo objektas nėra išskirtinis ar kažkuo ypatingas, perkami kelių, gatvių, takų, šaligatvių ir aikštelių remonto darbai. Pirkimo sąlygų 2.1 punkte nurodyta, kad darbai vykdomi pagal pridedamą techninę specifikaciją. Techninės specifikacijos 1 punkte nurodyta: „Darbams naudojami vienkaušiai ekskavatoriai, autogreideriai bei įvairaus galingumo buldozeriai. Grunto sutankinimui naudojami savaeigiai plentvoliai ir rankiniai plūktuvai. Visi naudojami mechanizmai turi būti tvarkingi. Kelių remonto įrengimo metodų, technologinių procesų sekos nustatymas, mechanizmų parinkimas paliekamas rangovo kompetencijai“. Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad „mechanizmų parinkimas paliekamas rangovo kompetencijai“, o kvalifikacijos reikalavime Perkančioji organizacija nustato įrenginių, techninių priemonių skaičių bei jų techninius parametrus. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, o šiuo atveju, Pirkimo dokumentai dviprasmiški. Atsižvelgiant į pirmiau aprašytą, Tarnyba konstatuoja, kad Pirkimo sąlygų 3.13.4 papunktyje tiekėjui nustatytas kvalifikacijos reikalavimas yra nepagrįstas ir neproporcingas Pirkimo tikslui. Nustatydama minėtą reikalavimą, Perkančioji organizacija diskriminavo tiekėjus, neturinčius nurodytus reikalavimus atitinkančios įrangos, tačiau galinčius tinkamai atlikti Pirkimo objektu apibrėžtus darbus. Tokiu būdu Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principus, 35 straipsnio 4 dalies, 47 straipsnio 1 ir 7 dalių nuostatas, taip pat – Metodikos 18 ir 24 punktus. Tarnyba pažymi, kad toks pat pažeidimas jau buvo nustatytas Perkančiosios organizacijos anksčiau vykdytame pirkime (Tarnybos 2021 m. spalio 4 d. vertinimo išvada Nr. 1049) ir Perkančiajai organizacijai buvo aiškiai nurodyta (minėtos vertinimo išvados IV dalyje): „Perkančioji organizacija, ateityje vykdydama kitus analogiškus viešuosius pirkimus, neturėtų pirkimo sąlygose nustatyti kvalifikacinio reikalavimo dėl konkrečių įrenginių ir techninių priemonių, konkretaus jų kiekio“. |  |
| 3. | Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis |
| Perkančioji organizacija 2022-11-17 CVP IS išsiuntė raštą Pirkimo dalyviui (toliau – Dalyvis), kuriame informavo apie nustatytą vykdomo Pirkimo pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą. Dalyvis 2022-11-17 CVP IS paprašė Perkančiosios organizacijos pateikti susipažinimui laimėjusio tiekėjo UAB „Gilmera“ (toliau – Tiekėjas) pasiūlymą. Perkančioji organizacija 2022-11-18 CVP IS pateikė Dalyviui susipažinimui laimėtojo pasiūlymo dokumentus, išskyrus Tiekėjo nurodytą konfidencialią informaciją. Dalyvis 2022-11-24 CVP IS priemone Perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kurioje reikalavo pateikti susipažinimui Tiekėjo dokumentą „Aplinkos taršos mažinimo priemonės_KONFIDENCIALU“. Perkančioji organizacija 2022-11-24 CVP IS kreipėsi į Tiekėją, prašydama motyvuotai pagrįsti kartu su Tiekėjo pasiūlymu pateikto dokumento „Aplinkos taršos mažinimo priemonės_ KONFIDENCIALU“ informacijos konfidencialumą. Tiekėjas 2022-11-28 CVP IS Perkančiajai organizacijai atsiuntė atsakymą, kuriame nurodė: „Visų pirma, pateiktas aplinkos taršos mažinimo priemonių aprašymas yra analitiniu, sisteminiu metodais atliktas tiriamasis darbas, kurį atliko specialiąsias žinias turintis subjektas. Ši aplinkybė suponuoja, kad tai vienetinis autorinis darbas, paremtas jame nurodoma skaičiavimo metodika, naudojamomis skaičiavimo programomis bei kitais tiriamaisiais dalykais. Atliktas tiriamasis darbas yra susietas išimtinai su UAB „Gilmera“ turimomis transporto priemonėmis, kurių duomenys yra analizuojami su aplinkos taršos mažinimo priemonėmis bei būdais. Šių aplinkybių kontekste, galima daryti pagrįstą išvadą, kad minėtą dokumentą sudarė ir įvairius skaičiavimus bei išvadą padarė specialiųjų žinių turintis subjektas, o tai sąlygoja, kad tokio pobūdžio tiriamojo darbo neįmanoma rasti viešojoje erdvėje. Vien tik šios nurodytos aplinkybės, atskleidžia, kad minėtas dokumentas yra sukurtas know-how principu, kas dar labiau padidina jo slaptumo, nepasiekiamumo bei konfidencialumo elementą. Antra. Aukščiau nurodytos aplinkybės (dėl jo išskirtinumo ir tiriamojo darbo subjektiškumo) sąlygoja, kad šios informacijos, skaičiavimo modulių, naudojamų programų neturi nežino tretieji asmenys ir prie tokios informacijos negali laisvai patekti. Būtent tokios aplinkybės leidžia pagrįstai teigti, kad minėtas tiriamasis darbas yra neviešas (slaptas) ir UAB „Gilmera“ šis dokumentas, pagal vidaus lokalinius aktus yra pripažintas, kaip vieną iš komercinę paslaptį sudarantis dokumentas. Trečia. UAB „Gilmera“ pasitelkdama specialiųjų žinių turintį subjektą šiam dokumentui suteikė ne tik materialią vertė, bet ir intelektualų elementą, kas pagrįstai leidžia daryti išvadą, kad šis tiriamasis darbas turi realią turtinę vertę, kurią UAB „Gilmera“ ir siekia apsaugoti, kad kiti tiekėjai neturėdami tokio tiriamojo darbo tiesiog nenusikopijuotų jo turinio. Esamu atveju, UAB „Gilmera“ net laiko konfidencialia informacija šį tiriamąjį darbą atlikusį subjektą, nes su pastaruoju yra sudaryta atitinkamo pobūdžio sutartis, neleidžianti atskleisti informacijos“. Perkančioji organizacija 2022-11-28 CVP IS pateikė atsakymą į pretenziją, kurioje nurodė, kad dėl pasiūlymo dokumento „Aplinkos taršos mažinimo priemonės“ pateikimo Dalyvio pretenzija netenkinama. Atsakyme į pretenziją Perkančioji organizacija nurodė Tiekėjo rašte pateiktus argumentus ir parašė, kad neturi pagrindo nesutikti su Tiekėju, bei nurodė, kad Pirkimo procedūros toliau yra tęsiamos. Tarnyba atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) teisėjų kolegija yra konstatavusi, jog atsižvelgiant į Teisingumo Teismo išaiškinimus (Prejudicinio sprendimo 120–126, 135, 136 punktai), darytina išvada, kad, net ir tais atvejais, kai pagrįstai nusprendžiama, jog tam tikri duomenys atitinka konfidencialumo pobūdį ir dėl to turi būti saugotini, tai nereiškia, kad informacijos prašančiam subjektui negali būti teikiama jokios informacijos. Perkančiosios organizacijos, savo sprendimus, šioje srityje privalo, laikydamosi gero administravimo principo, motyvuoti, o tokios pareigos apimtis tiesiogiai koreliuoja su saugotinos informacijos pobūdžiu (turiniu) ir apimtimi. Perkančioji organizacija (ir teismai), derindama vieno tiekėjo teisę į informacijos slaptumą ir jos apsaugą su kito tiekėjo veiksmingos teisių gynybos imperatyvu, privalo, priklausomai nuo konkrečios šių interesų užtikrinimo pusiausvyros, informacijos prašančiam tiekėjui suteikti bent minimalią informaciją, kad jos pagrindu jis galėtų spręsti dėl poreikio inicijuoti peržiūros procedūrą. Kaip nurodė Teisingumo Teismas, perkančioji organizacija privalo pranešti apie savo sprendimą tam tikrus duomenis laikyti konfidencialiais kiek įmanoma neutraliau ir taip, kad tokiu pranešimu būtų išsaugotas šių duomenų konkrečių elementų (taigi, ne visų), kurių apsauga šiuo požiūriu yra pateisinama, konfidencialumas, – jų esminį turinį; šiuo tikslu perkančioji organizacija gali pateikti tam tikrų pasiūlymo aspektų santrauką ir jų technines charakteristikas, kad nebūtų galima nustatyti konfidencialios informacijos turinio; ji taip pat gali pateikti pasiūlymą pateikusio subjekto paprašyti nekonfidencialią dokumentų, turinčių konfidencialios informacijos, versiją. Poreikis viešuosiuose pirkimuose išviešinti tam tikrą tiekėjo pasiūlyme pateiktą informaciją (ir šios apsauga) paprastai susijęs su situacijomis, kai konkurso nelaimėjęs ūkio subjektas nori įsitikinti, ar geriausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas iš tiesų atitinka visus viešai paskelbtus reikalavimus, t. y. ar perkančiosios organizacijos sprendimas atitinkamą subjektą paskelbti laimėtoju yra teisėtas. Atsižvelgiant į tai, Tarnybos vertinimu, Perkančiosios organizacijos sprendimas dėl dokumento neišviešinimo negali apsiriboti tik nurodymu apie duomenų konfidencialumą. Perkančioji organizacija privalo ne tik tinkamai motyvuoti savo sprendimą neišviešinti atitinkamo Tiekėjo pasiūlymo dokumento, bet ir neutraliai pateikti bent tam tikrą informaciją, pavyzdžiui pagal kokią metodiką buvo atliktas aplinkos oro taršos skaičiavimas, ar pateiktas skaičiavimas atitinka aplinkos oro taršos mažinimo priemonių rodiklius, nurodytus Tiekėjo pasiūlyme, bet neatskleidžiant konkretaus dokumento turinio. Atkreiptinas dėmesys, kad tiekėjo pateikta konfidenciali informacija turi būti pagrįsta įrodymais, o perkančioji organizacija kiekvieno pirkimo atveju turi pareigą nagrinėti, vertinti ir įsitikinti, ar tiekėjo pateikti įrodymai yra tinkami ir pagrįsti, priimti motyvuotą sprendimą bei neutraliai pateikti suinteresuoto dalyvio prašomą informaciją. Atsižvelgiant į tai, šiuo atveju, Perkančioji organizacija nesistengė net dalinai, apibendrinta forma pateikti Dalyvio prašomą informaciją apie Tiekėjo deklaruotų aplinkos oro taršos mažinimo priemonių rodiklių atitiktį pateiktam aplinkos oro taršos skaičiavimui, už kurį Tiekėjas gavo maksimalius ekonominio naudingumo vertinimo balus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija, priimdama formalų sprendimą dėl Tiekėjo su pasiūlymu pateiktos informacijos konfidencialumo, nedėdama pastangų tinkamai išnagrinėti Dalyvio pretenzijos ir jį supažindinti su prašoma informacija (bent apibendrinta forma), pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. |  |
| 4. | Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis, 35 straipsnio 4 dalis |
| Pirkimo sąlygų 12.8 papunktyje aprašytas „Aplinkos oro taršos mažinimo priemonės (T3)“ kriterijus. Nurodyta: „Kriterijaus „Aplinkos oro taršos mažinimo priemonės (T3)“ balai suteikiami pagal tiekėjo įsipareigojimą taikyti aplinkos oro taršos mažinimo priemones ir užtikrinti kiek įmanomą mažesnę oro taršą darbų vykdymo metu. Tiekėjas turi pateikti duomenis, kiek teršalų bus išleista darbų vykdymo metu per 1 metus“. Perkančioji organizacija nustatė anglies monoksido (CO), kietųjų dalelių (KD), azoto oksido (NOX), poliaromatinių angliavandenilių (LOJ) t/m. reikšmes, nustatė jų intervalus ir priskyrė jiems balus. Pirkimo sąlygose nurodyta, kad „Aplinkos oro taršos mažinimo pagrindimui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti oro taršos skaičiavimus, kurie sudaryti įvertinus kvalifikacijos reikalavimuose ir techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos techninius duomenis ir techninėje specifikacijoje nurodytus orientacinius darbų kiekius. Nepateikus reikalaujamų dokumentų ar pateikus neaiškius, netikslius dokumentus, duomenis (po pasiūlymų pateikimo termino šių dokumentų tikslinti nebus galima), kriterijaus T3 balai bus skiriama 0 balų“. Tarnyba paprašė Perkančiosios organizacijos paaiškinti, kokius oro taršos skaičiavimus ji laikys pagrįstais ir kaip skirtingų tiekėjų oro taršos skaičiavimus tarpusavyje palygins bei suteiks jiems balus, taip pat – ką Perkančioji organizacija laikytų neaiškiais arba netiksliais dokumentais, atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymo formoje tiekėjai turėjo nurodyti anglies monoksido (CO), kietųjų dalelių (KD), azoto oksido (NOX), poliaromatinių angliavandenilių (LOJ) t/m. reikšmes. Perkančioji organizacija paaiškino: „tiekėjai turėjo pateikti ne tik išskiriamos oro taršos galutinius duomenis (rezultatus), bet ir šiuos skaičius pagrindžiančius skaičiavimus. Neaiškiais ir netiksliais būtų laikomi skaičiavimai, kurie neatitinka Pirkimo sąlygų (pvz. nėra įtraukta įranga, kuria pagal Pirkimo sąlygas turi būti atliekami darbai) arba nėra pagrįsti faktiniais įrangos skleidžiamos oro taršos duomenimis ir pan., arba skaičiavimai iš vis nepateikti“; „Skirtingų tiekėjų skaičiavimai palyginami pagal oro taršos (išskiriamus anglies dioksido, kietųjų dalelių, azoto oksido, poliaromatinių angliavandenilių kiekius) rezultatus, kurie turi būti pagrįsti skaičiavimais“. Tarnyba Perkančiosios organizacijos taip pat prašė paaiškinti, pagal kokią metodiką Perkančioji organizacija nustatė anglies monoksido (CO), kietųjų dalelių (KD), azoto oksido (NOX), poliaromatinių angliavandenilių (LOJ) t/m. reikšmes, nustatė jų intervalus ir priskyrė jiems balus; kaip Perkančioji organizacija įvertino, kad CO reikšmė 100 ir daugiau t/m. yra bloga ir verta 0 balų, CO 50-100 t/m. reikšmė verta 5 balų, o CO reikšmė 50 arba mažiau t/m. yra labai gera ir verta 10 balų. Analogiškai prašė pagrįsti KD, NOX, LOJ nurodytų reikšmių intervalus ir jiems priskirtus balus. Perkančioji organizacija atsakė: „Reikšmės nustatytos vadovaujantis: 1) LR aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“; 2) LR aplinkos apsaugos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“; 3) LR aplinkos apsaugos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. Nr. D1-329/V-469 įsakymas „Dėl LR aplinkos apsaugos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo “ pakeitimo“; 4) LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 395 (aktuali redakcija) „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamųjų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ 1 p. patvirtinta Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos naujausia redakcija (anglų kalba — The latest published version of EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, paskelbta Europos aplinkos agentūros interneto svetainėje.); 5) LR aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“. 6) Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 „Dėl Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“. Pažymėtina, kad Perkančioji organizacija nurodė teisės aktus, tačiau konkrečiai nenurodė pagal kokią metodiką nustatė į atmosferą išmetamo teršalų kiekio reikšmes. Tarnyba atkreipia dėmesį, kad aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 „Dėl Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamųjų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (redakcija nuo 2019-12-19) patvirtintame Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąraše (toliau – Metodikų sąrašas) nurodytos 43 į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikos. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 „Dėl Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ (redakcija nuo 2016-08-04) patvirtintame Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti teršalų sklaidos skaičiavimo rekomenduojamų modelių sąraše nurodyta 16 modelių. Tarnybos vertinimu, jei tiekėjai aplinkos oro taršos skaičiavimams pasirinktų skirtingas teršalų kiekio apskaičiavimo metodikas iš Metodikų sąrašo ir ūkio subjektų poveikiui aplinkos oro kokybei vertinti naudotų skirtingus teršalų sklaidos skaičiavimo modelius, tiekėjų skaičiavimo rezultatai būtų skirtingi, galimai jie būtų nepalyginami ir Perkančiajai organizacijai nekorektiška būtų net juos lyginti. Pažymėtina, kad Aplinkos apsaugos kriterijų, patvirtintų aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (redakcija nuo 2021-12-24 iki 2022-12-31) (toliau – Aplinkos apsaugos kriterijai), 61.2 papunktyje nurodyti išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai kelių tiesimo darbams. Aplinkos apsaugos kriterijų 61.2.5 papunktyje numatyta: „tiekėjas turi parengti išmetamųjų lakiųjų organinių junginių (LOJ), dulkių, sieros dioksido (SO2), azoto oksido (NOX) ir poliaromatinių angliavandenilių (PAA) kiekio sumažinimo veiksmų planą kelio tiesimo laikotarpiui. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo parengtas veiksmų planas arba priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai“. Tiekėjai šiame Pirkime pasiūlymuose turėjo nurodyti konkrečias anglies monoksido (CO), kietųjų dalelių (KD), azoto oksido (NOX), poliaromatinių angliavandenilių (LOJ) t/m. reikšmes ir jas pagrįsti skaičiavimais, bet tai nėra tapatu į atmosferą išmetamo teršalų kiekio sumažinimo veiksmų planui ar priemonių aprašymui. Oro taršos skaičiavimas tik parodo, kokį teršalų kiekį į atmosferą paskleis tiekėjo turima technika (transporto priemonės) atliekant darbus. Oro taršos skaičiavimo rezultatas neparodo į atmosferą išmetamo teršalų kiekio sumažinimo veiksmų plano, kaip nurodyta Aplinkos apsaugos kriterijų 61.2.5 papunktyje, kuriuo Perkančioji organizacija grindė aplinkos taršos mažinimo priemonių (T3) kriterijaus nustatymą. Tarnyba sprendžia, kad Perkančioji organizacija netinkamai suformulavo reikalavimą „Aplinkos oro taršos mažinimo pagrindimui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti oro taršos skaičiavimus“, nes skaičiavimai gali būti atliekami taikant skirtingas į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikas, dėl ko Perkančioji organizacija šių skaičiavimų negalėtų tarpusavyje palyginti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Perkančioji organizacija, pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus bei Įstatymo 35 straipsnio 4 dalies reikalavimus. |  |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

| 1. | Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis |
| --- | --- |
| Pirkimo sąlygų 12.1 papunktyje nustatyta, kad Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sąlygų 12.2 papunktyje išvardinti pasiūlymų vertinimo kriterijai: pirmas kriterijus – Kaina (C) (lyginamasis svoris 40), antras kriterijus – Kokybė (T) (lyginamasis svoris 60). Kokybės kriterijų sudaro 3 subkriterijai: 1) Reagavimo terminas (T1) (lyginamasis svoris 10), 2) Darbų vadovo patirtis (T2) (lyginamasis svoris 10), 3) Aplinkos taršos mažinimo priemonės (T3) (lyginamasis svoris 40). Pirkimą laimėjo Tiekėjas, kurio pasiūlyme (toliau – Pasiūlymas) buvo nurodytos šios ekonominio naudingumo kokybės kriterijaus reikšmės: Reagavimo terminas dienomis (T1) – 3 dienos; Statybos darbų vadovo patirtis (T2) – 5 sutartys; Aplinkos taršos mažinimo priemonės (T3): anglies monoksidas (CO), t/m. – 16,49894; kietosios dalelės (KD), t/m. – 1,09993; azoto oksidas (NOX), t/m. – 57,19634; poliaromatiniai angliavandeniliai (LOJ), t/m. – 3,29979. Sutarties_2 24.12 papunktyje numatyta, kad „Rangovas įsipareigoja užtikrinti pasiūlyme pirkimui nurodytų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kurie, įskaitant, bet neapsiribojant, laikomi esminėmis Sutarties sąlygomis, įgyvendinimą“. Sutarties_2 32 punkte numatyta, jog „Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko įsipareigojimų, kurie buvo vertinami pirkime nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą (reagavimo termino, darbų vadovo kvalifikacijos ar aplinkos taršos), Rangovas sumoka 2000 Eur baudą už kiekvieną nustatytą atvejį, kuri Šalių susitarimu yra laikoma minimaliais, teisingais, sąžiningais ir nekvestionuojamais (neginčijamais) Užsakovo nuostoliais“. Tarnyba paprašė Perkančiosios organizacijos nurodyti, kaip ši įsitikina, kad Rangovas pagal Sutartį_2 per 3 kalendorines dienas (vertinimo kriterijus T1) nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo dienos pradėjo vykdyti darbus. Perkančioji organizacija atsakė: „Po užsakymo pateikimo pranešama seniūnams, kurie sužiūri, ar rangovas pradėjo darbus laiku“. Tarnyba paprašė pateikti tai pagrindžiančius dokumentus, tačiau Perkančioji organizacija atsakė: „Nusiuntus užsakymus UAB „Gilmera“, seniūnijų seniūnai informuojami telefonu apie pateiktą užsakymą. Apie darbų pradžią seniūnai praneša telefonu“. Tarnyba paprašė pateikti Perkančiosios organizacijos užsakymus pagal Sutartį_2 (Sutarties_2 4, 11 punktai). Perkančioji organizacija nurodė, kad:„Užsakymai buvo siunčiami elektroniniu būdu, el. paštu info@gilmera“. Perkančioji organizacija Tarnybai pateikė Sutarties_1 ir Sutarties_2 kai kurių užsakymų elektroninių laiškų kopijas. Pažymėtina, kad iš pateiktų užsakymų, į kuriuos nėra atsakymų, neįmanoma identifikuoti kada Rangovas pradėjo darbus, o Perkančiosios organizacijos nurodymas, kad seniūnai apie užsakymus yra informuojami telefonu ir apie darbų pradžią seniūnai praneša telefonu reiškia, kad, pagal Sutartį_2, nėra fiksuojama, per kiek laiko Rangovas pradeda vykdyti darbus, nors jis yra įsipareigojęs juos pradėti vykdyti per 3 kalendorines dienas, už kurias gavo maksimalų 10 balų kokybės kriterijaus įvertinimą. Tarnyba taip pat prašė paaiškinti, kaip Sutarties_2 vykdymo metu užtikrinamas ir patikrinamas Tiekėjo įsipareigojimas taikyti aplinkos oro taršos mažinimo priemones ir užtikrinti kiek įmanoma mažesnę oro taršą darbų vykdymo metu (kriterijus „Aplinkos oro taršos mažinimo priemonės (T3)“). Perkančioji organizacija atsakė: „Perkančioji organizacija turi galimybę sutarties vykdymo metu kontroliuoti, ar tiekėjas naudoja tų pačių parametrų įrangą, kuri nurodyta jo pateiktuose oro taršos skaičiavimuose. Taip pat perkančioji organizacija gali matuoti darbų vykdymo metu skleidžiamą oro taršą. Tiekėjui nevykdant savo įsipareigojimų, perkančioji organizacija gali skirti baudą (Sutarties 32 p.)“. Perkančioji organizacija nurodė, kad gali kontroliuoti, tačiau nenurodė, kaip konkrečiai ji šią kontrolę atlieka ir kad tokia kontrolė apskritai būtų buvusi atlikta, nepateikė jokių su šio parametro kontrolės vykdymu susijusių dokumentų. Pažymėtina, kad Pirkimą laimėjęs Pasiūlymas buvo išrinktas taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus. Nagrinėjamu atveju, nustatyta, kad būtent „Aplinkos taršos mažinimo priemonės (T3)“ kokybės subkriterijus nulėmė, kuris tiekėjas laimės Pirkimą (nes tiekėjai dėl kainos kriterijaus beveik nekonkuravo, o už kriterijus T1 ir T2 gavo po lygiai balų). Tarnyba pažymi, kad ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai pirkimo sąlygose nustatomi ne dėl to, kad būtų galima tik palyginti tiekėjų pasiūlymus, o tam, kad pasiūlymų vertinimo metu pamatuota ekonominė nauda būtų gaunama vykdant sudarytą pirkimo sutartį, todėl Sutarties_2 24.12 papunktyje nurodytų įsipareigojimų Rangovas privalo laikytis, t. y. privalo laikytis kartu su pasiūlymu pateiktų duomenų. LAT yra išaiškinęs, kad „pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų sąsajumas su viešojo pirkimo objektu reiškia ne tik tinkamų kriterijų įtvirtinimą viešojo pirkimo sąlygose, tačiau ir užtikrinimą, jog tiekėjų pateikti atitikties nustatytiems ekonominio naudingumo kriterijams duomenys (juose esantys tiekėjų įsipareigojimai ar patvirtinimai), susiję su įvairiais viešojo pirkimo sutarties vykdymo aspektais, būtų įtraukti į viešojo pirkimo sutartį bei vykdomi“. Iš viešųjų pirkimų principų turinio seka, kad Perkančiajai organizacijai tenka pareiga griežtai laikytis jos paskelbtų viešojo pirkimo sąlygų ne tik pasiūlymų vertinimo metu, bet ir iki sutarties įvykdymo pabaigos. Perkančiosios organizacijos pareiga – užtikrinti tinkamą sutarties vykdymo priežiūrą, o tiekėjui nevykdant/netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, taikyti sutartyje nustatytas sankcijas ir kt. priemones. Apibendrinant išdėstytą, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija netinkamai atlieka Sutarties_2 vykdymo priežiūrą, netikrina Tiekėjo įsipareigojimo darbus pradėti vykdyti per 3 kalendorines dienas, nekontroliuoja, neįsitikina, ar Tiekėjas tinkamai išpildo aplinkos oro taršos mažinimo priemonių kriterijaus sąlygą, ir dėl to, tokiais veiksmais (neveikimu), pažeidžia Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. |  |
| 2. | Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1 punktas |
| Sutarties_2 4, 11 punktuose nustatyta, kad darbai užsakomi raštu, pateikiant Rangovui atskirus užsakymus. Tarnyba paprašė Perkančiosios organizacijos pateikti užsakymus pagal šiuo metu galiojančią Sutartį_2 nuo Sutarties_2 pradžios. Perkančioji organizacija Tarnybai pateikė tik dalį užsakymų (elektroninių laiškų kopijas), teiktų Tiekėjui 2023 m. sausio – gegužės mėnesiais pagal Sutartį_2. Pažymėtina, kad užsakymų, pagal kuriuos 2022 m. gruodžio mėnesį buvo atliekami asfaltavimo darbai nepateikė. Taip pat nepateikė ir objekto Punios g., Medukštos k., Punios sen., Alytaus raj. užsakymo dideliam asfaltavimo darbų kiekiui (48. 5 cm storio ištisinės asfaltbetonio dangos paklojimas mechanizuotai, nuvalant ir apdorojant bitumine emulsija seną dangą – 13 615 m2, 51. Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas klotuvu (kelio) – 1 197 t, 51. Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas klotuvu (kelkraštis) – 468,7 t, bendra darbų vertė 688 108,85 Eur su PVM). Tarnyba pastebi, kad Sutartis_2 buvo sudaryta 2022 m. gruodžio 6 d., o 2022 m. gruodžio 20 d. Tiekėjas pateikė 11 (vienuolika) atliktų darbų aktų ir PVM sąskaitų faktūrų už atliktus darbus gruodžio mėnesį, iš kurių 7 (septyniuose) atliktų darbų aktuose, už 292 327,37 Eur su PVM sumą, atlikta 5 cm storio ištisinės asfaltbetonio dangos paklojimo darbų, penkiuose iš jų kartu su 15 cm skaldos pagrindo įrengimu. Perkančioji organizacija, paskelbus Pirkimą, gavo iš tiekėjų klausimus ir prašymą pateikti „projekto darbų apimčių žiniaraštyje pozicijų Nr. 48, 50, 51, 52, 53 asfalto markes“. Atsakydama Perkančioji organizacija nurodė: „Pozicijų Nr. 48, 50, 51, 52, 53 asfalto markės: - Nr. 48 asfaltbetonis AC 16 PD; Nr. 50 asfaltbetonis AC 16 PD; Nr. 51 asfaltbetonis AC 11 VN; Nr. 52 asfaltbetonis AC 11 VN; Nr. 53 asfaltbetonis AC 11 VN“. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje buvo nurodyta: „Pagrindo-dangos sluoksnis (viensluoksnė danga) rengiamas iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio“. Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 7.3.5 papunktyje nurodyta: „Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai ir apatiniai dangos, pagrindo- dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio paviršius yra šlapias. Viršutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatūrai ne žemesnei kaip + 5 °C. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami reikalavimai“, 7.3.6 papunktyje nurodyta: Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus“. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 88 punkte nustatyta: „Mastikos asfalto sluoksniai, kurių storis yra mažiausiai 3 cm, asfalto apatiniai sluoksniai, pagrindo-dangos sluoksniai, kompaktiško asfalto dangos (KAD) paprastai, esant žemesnei kaip 0 °C oro temperatūrai, nėra įrengiami“. Tarnyba, oficialioje Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos interneto svetainėje (toliau – LHMT svetainė) patikrino, kokie orai Lietuvoje buvo 2022 metų gruodžio mėnesio pirmame ir antrame dešimtadieniuose. Pagal šioje svetainėje pateiktą informaciją matyti, kad vidutinė oro temperatūra Lietuvoje 2022 m. gruodžio 1-10 d. buvo -3,1 °C, o gruodžio 11-20 d. buvo -6,2 °C. LHMT svetainėje taip pat nurodyta: „Paskutinę dešimtadienio dieną visą Lietuvą dengė sniegas“, „Gruodžio 11 ir 12 dienomis vietomis registruoti pavojingo snygio atvejai“, „Paskutinę dešimtadienio dieną sniego danga Lietuvoje siekė 10–33 cm“. Apibendrinant galima teigti, kad 2022 m. gruodžio 6 - 20 dienomis, Tiekėjas negalėjo atlikti Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos darbų lentelėje 48 eilutėje nurodytų „5 cm storio ištisinės asfaltbetonio dangos paklojimas mechanizuotai, nuvalant ir apdorojant bitumine emulsija seną dangą“ darbų, klojant AC 16 PD asfaltbetonio mišinį. Tarnyba taip pat nustatė, kad Sutarties_1 vykdymo metu 2022 metų balandžio mėnesį, Tiekėjas atliko objekto Tvenkinio g., Rimėnai, Daugų sen., Alytaus raj. sav. gatvės pagrindo įrengimo darbus: „22. Kelių ir gatvių su žvyro danga važiuojamosios dalies lygumo ir profilio atstatymas pridedant žvyro, žvyro sluoksnio storis 12 cm“ – 3 100 m2, „20. Skaldos pagrindo h=15 cm įrengimas“ – 2 300 m2 ir kiti gatvės sutvarkymo ir parengimo asfaltavimui darbai. Perkančioji organizacija pateikė laboratorijos bandymų rezultatus, iš kurių matyti, kad UAB „Laboratorinių bandymų centras“ 2022 m. rugsėjo 26 d. objekte „Vietinės reikšmės kelio Tvenkinio g., Rimėnų k., Daugų sen., Alytaus raj. sav. ruožo kapitalinio remonto darbai“ paėmė bandymui asfaltbetonio dangos kernus. Tačiau Tiekėjas nurodė, kad „Tvenkinio g. Rimėnų k., Daugų sen., Alytaus raj.“ asfaltavimo darbus už 45 772,61 Eur su PVM sumą, atliko 2022 m. gruodžio mėnesį pagal Sutartį_2. Apibendrinant Tarnyba daro išvadą, kad asfaltavimo darbai Tvenkinio g. Rimėnų k., Daugų sen., Alytaus raj. buvo atlikti 2022 m. vasarą ar, vėliausiai, rugsėjo mėnesį (nes asfaltbetonio dangos kernai bandymui paimti 2022 m. rugsėjo 26 d.) pagal Sutartį_1, o apmokėjo Perkančioji organizacija už šiuos darbus pagal Sutartį_2. Tarnyba, atsitiktine tvarka tikrindama Sutarties_1 vykdymo dokumentus, nustatė, kad Tiekėjas pagal Sutartį_1 atliko darbus (48. 5 cm storio ištisinės asfaltbetonio dangos paklojimas mechanizuotai, nuvalant ir apdorojant bitumine emulsija seną dangą“ – 1 290 m2, 27. Kelkraščių profiliavimas, sutvirtinant juos 6 cm storio smėlio-žvyro mišiniu – 707,64 m2) objekte Lauko g., Žagarių k., Punios sen., Alytaus raj. sav. už 38 709,85 Eur su PVM sumą ir Perkančioji organizacija 2022 m. spalio 21 d. už juos sumokėjo pagal Sutartį_1. Tiekėjas 2022 m. gruodžio 20 d. pagal Sutartį_2 pateikė apmokėjimui dokumentus už atliktus darbus objekte Lauko g., Žagarių k., Punios sen., Alytaus raj. sav., kur atliktų darbų akte už 2022 m. gruodžio mėnesį nurodyta: „48. 5 cm storio ištisinės asfaltbetonio dangos paklojimas mechanizuotai, nuvalant ir apdorojant bitumine emulsija seną dangą“ – 1290 m2, 27. Kelkraščių profiliavimas, sutvirtinant juos 6 cm storio smėlio-žvyro mišiniu“ – 707,64 m2“, suma 32 159, 86 Eur su PVM. Perkančioji organizacija už šiuos darbus sumokėjo 2022 m. gruodžio 28 d. Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija už tuos pačius darbus objekte Lauko g., Žagarių k., Punios sen., Alytaus raj. sav. Tiekėjui sumokėjo du kartus, pagal dvi skirtingas sutartis. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, pagal nustatytus faktus ir juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat, kad Perkančioji organizacija nepateikė Tarnybai dokumentų, įrodančių, kad 2022 m. gruodžio mėnesį buvo užsakomi asfaltavimo darbai pagal Sutartį_2, nepateikė asfaltbetonio krovinių važtaraščių, Tarnyba sprendžia, kad asfaltavimo darbai gruodžio mėnesį pagal Sutartį_2 atliekami nebuvo. Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija, tokiu būdu, netinkamai vykdydama Sutarties_2 priežiūrą, raštu neteikdama užsakymų asfaltavimo darbams, netikrindama Tiekėjo atliekamų darbų (Perkančioji organizacija Tarnybai nepateikė jokių įrodančių dokumentų dėl atliktų darbų tikrinimo), sumokėdama už darbus, kurie galimai nebuvo atlikti gruodžio mėnesį, užsakymą darydama pagal vieną sutartį, o apmokėdama pagal kitą, taip pat už tuos pačius darbus apmokėdama du kartus pagal dvi skirtingas sutartis, ir taip neracionaliai naudodama savivaldybės biudžeto lėšas, pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą ir 2 dalies 1 punkte nustatytą tikslą dėl racionalaus lėšų panaudojimo. |  |
| 3. | Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis, 26 straipsnio 1 dalis |
| Tarnybos prašymu Perkančioji organizacija pateikė 2022 metais planuotų vykdyti viešųjų pirkimų planą, kuris buvo patvirtintas Perkančiosios organizacijos direktoriaus 2022 m. vasario 23 d. įsakymu (toliau – Pirkimų planas). Pirkimų plano 151 eilutėje nurodytas planuojamas Pirkimas. Pažymėtina, kad vadovaujantis Įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, Perkančioji organizacija iki 2022 m. kovo 15 d. turėjo paskelbti planuojamų atlikti pirkimų suvestinę, tačiau, patikrinus CVP IS, pirkimų suvestinėje šio Pirkimo nėra. Pirkimas CVP IS planuojamų pirkimų suvestinėje buvo paskelbtas tik 2022 m. spalio 19 d. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimas buvo paskelbtas pavėluotai, Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies nuostatas ir Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. |  |

IV dalis. Sprendimas

Tarnyba, atsižvelgdama į Pirkimo vertinimo išvados II ir III dalyse konstatuotus Įstatymo pažeidimus, apimančius tiek Pirkimo vykdymą, tiek ir Sutarties_2 vykdymo priežiūrą, rekomenduoja Perkančiajai organizacijai Sutartį_2 nutraukti ir, esant poreikiui, organizuoti naują viešąjį pirkimą. Prašome ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šios išvados gavimo dienos raštu informuoti Tarnybą apie priimtą sprendimą dėl Tarnybos rekomendacijos vykdymo.

Pastabos

Tarnyba, atsitiktine tvarka tikrindama Sutarties_1 vykdymo dokumentus, pastebėjo, kad atliekami didelės apimties atitinkamo kelio ar gatvės kapitalinio remonto darbai, įrengiant skaldos pagrindą ir paklojant asfalto dangą. Pavyzdžiui, objekte Ežero g., Kumečių k., Miroslavo sen., Alytaus raj. sav., 2022 m. balandžio – liepos mėnesiais buvo įrengti kelio (gatvės) pagrindai ir paklota asfalto danga už 1 225 434,47 Eur sumą, kas sudaro 1/5 visos Sutarties_1 vertės. Taip pat objekte Ežero g., Kurnėnai, Miroslavo sen., Alytaus raj. sav., 2022 m. balandžio – rugpjūčio mėnesiais buvo įrengti kelio (gatvės) pagrindai ir paklota asfalto danga už 332 550,98 Eur sumą. Pagal Sutartį_2, 2023 m. kovo mėnesį, atlikti didelės apimties asfaltavimo darbai objekte Punios g., Medukštos k., Punios sen., Alytaus raj., kurių bendra vertė 688 108,85 Eur su PVM, kas sudaro 1/10 visos Sutarties_2 vertės. Tarnyba atkreipia dėmesį, kad atliekant atskirų kelių, gatvių didelės apimties kapitalinio remonto darbus, kur įrengiami kelio (gatvės) pagrindai ir klojama asfalto danga, Perkančioji organizacija tokius darbus turėtų įsigyti vykdydama atskirus pirkimus arba pirkimą skaidydama į atskiras dalis, kad darbams atlikti būtų sudaryta tiekėjų konkurencija, o ne taip, kaip šiais nustatytais atvejais, pagal Sutartį_1 ir Sutartį_2, visus darbus atlieka vienas tiekėjas. Pažymėtina, kad Sutarties_1 trukmė buvo nuo 2021-08-03 iki 2022-11-30 (16 mėnesių), pagal kurią Perkančioji organizacija Tiekėjui sumokėjo 5 999 758,49 Eur su PVM, o pagal Sutartį_2 laikotarpiu nuo 2022-12-06 iki 2023-04-20 sumokėjo Tiekėjui 1 812 706,46 Eur su PVM.

Direktoriaus pavaduotoja							      Viktorija Namavičienė

„1. Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.

„1. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs <...>“; „7. Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką“.

Patvirtinta Tarnybos direktoriaus 2017 birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 (redakcija nuo 2022 m. balandžio 1 d.).

Perkančiosios organizacijos direktoriaus 2022 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. D1-304 kartu su pakeitimu (2022 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. D1-322).

Perkančiosios organizacijos Komisijos posėdžio protokolas Nr. JV1-170.

Tarnybos 2023 m. kovo 28 d. raštas Nr. 4S-334.

Perkančiosios organizacijos 2023 m. balandžio 12 d. raštas Nr. (3.19)K26-1315.

UAB „Gilmera“ 2022 m. spalio 31 d. Pasiūlymas dėl Alytaus rajono kelių, gatvių, takų, šaligatvių ir aikštelių remonto darbų pirkimo.

„1. Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.

„Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia vadovaudamasi šio įstatymo nuostatomis. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia“.

„1. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs <...>“; „7. Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką“.

Patvirtinta Tarnybos direktoriaus 2017 birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 (redakcija nuo 2022 m. balandžio 1 d.).

Metodikos 18 p.: „<...> Pirkimo vykdytojas gali įvardyti apibendrintai reikalaujamą įrangą ir (ar) priemones, tačiau pagal šį kriterijų paprastai nenustatomas privalomas turėti įrangos ir (ar) priemonių skaičius – tiekėjas turi pagrįsti, kad turės pakankamą jų kiekį ir aprašyti kaip su turima įranga ir (ar) priemonėmis tinkamai įvykdys sutartį <...> Šis kriterijus gali būti taikomas kartu su Metodikos ‎24 punkte nustatytu kvalifikacijos reikalavimu <...>“; 24 p.: „<...> Šis kvalifikacijos reikalavimas yra taikomas tik atliekant paslaugų arba darbų pirkimus ir tik tais atvejais, kai sėkmingam pirkimo sutarties įvykdymui bus reikalingi atitinkami įrankiai, įrenginiai, techninės priemonės. Paprastai pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose nenurodo konkrečių įrankių, įrenginių, techninių priemonių, kuriuos privalo tiekėjas turėti, tačiau, nurodydamas siekiamą rezultatą, leidžia tiekėjui pasirinkti tokius, kurie yra būtini sėkmingam ir teisėtam pirkimo sutarties įvykdymui <...> Išimtiniais atvejais, kai yra įsigyjamas ypatingas pirkimo objektas ir kai pirkimo vykdytojo siekiamo pirkimo sutarties rezultato neįmanoma pasiekti naudojant kitokius, nei pirkimo vykdytojo aiškiai ir tiksliai pirkimo dokumentuose nurodytus ir apibrėžtus atitinkamus įrankius, įrenginius, technines priemones, pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose nurodo, kokius įrankius, įrenginius, technines priemones tiekėjas turi turėti. Šis reikalavimas gali būti taikomas kartu su Metodikos ‎18 punkte nustatytu reikalavimu – pirkimo vykdytojas paprastai nenustato privalomo turėti įrankių, įrenginių ir (ar) techninių priemonių skaičiaus – tiekėjas turi pagrįstai, kad turės pakankamą jų kiekį ir aprašyti kaip su turimais įrankiais, įrenginiais ir (ar) priemonėmis tinkamai įvykdys sutartį <...>“.

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.

2022-11-17 CVP IS pranešimo Nr.  11078163.

Perkančiosios organizacijos 2022-11-16 raštas Nr. (3.19)K26-4535.

Pirkime dalyvavęs tiekėjas UAB „Parama“.

2022-11-17  CVP IS pranešimo Nr. 11079536.

2022-11-18  CVP IS pranešimo Nr. 11084584.

2022-11-24 CVP IS pranešimo Nr. 11100455.

Dalyvio 2022-11-24 Pretenzija .

2022-11-25 CVP IS pranešimo Nr. 11104212.

Perkančiosios organizacijos 2022-11-25 raštas Nr. (3.19)K26-4652.

2022-11-28 CVP IS pranešimo Nr. 11107956.

Tiekėjo 2022-11-28  raštas Nr. 1 „Dėl informacijos konfidencialumo pagrįstumo“.

2022-11-28 CVP IS pranešimo Nr. 11110917.

Perkančiosios organizacijos 2022-11-28 raštas Nr. (3.19)K26-4673.

Tiekėjo 2022-11-28  raštas Nr. 1 „Dėl informacijos konfidencialumo pagrįstumo“.

LAT 2022 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-185-916/2022.

ESTT 2021 m. rugsėjo 8 d. byla Nr. C-927/19.

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.

„Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia vadovaudamasi šio įstatymo nuostatomis. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia“.

Tarnybos 2023 m. kovo 28 d. raštas Nr. 4S-334.

Perkančiosios organizacijos 2023 m. balandžio 12 d. raštas Nr. (3.19)K26-1315.

Tarnybos 2023 m. gegužės 18 d. raštas Nr. 4S-541.

Perkančiosios organizacijos 2023 m. gegužės 29 d. raštas Nr. K26-1890.

Perkančiosios organizacijos 2023 m. balandžio 12 d. raštas Nr. (3.19)K26-1315.

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.

Tarnybos 2023 m. gegužės 8 d. raštas Nr. 4S-481.

Perkančiosios organizacijos 2023 m. gegužės 16 d. raštas Nr. K26-1792.

Tarnybos 2023 m. gegužės 18 d. raštas Nr. 4S-541.

Perkančiosios organizacijos 2023 m. gegužės 29 d. raštas Nr. K26-1890.

Tarnybos 2023 m. gegužės 8 d. raštas Nr. 4S-481.

„4. Darbai bus užsakomi pagal Užsakovo poreikius pateikiant Rangovui atskirus užsakymus“.

„11. Darbų užsakymo laikotarpiu Darbai bus perkami pagal Užsakovo poreikius. Minimalūs užsakomų Darbų kiekiai nenustatomi. Darbai turės būti atliekami pagal faktinį Užsakovo poreikį ir tik jo įgaliotiesiems atstovams šiuos Darbus užsakius raštu“.

Perkančiosios organizacijos 2023 m. gegužės 29 d. raštas Nr. K26-1890.

Perkančiosios organizacijos 2023 m. gegužės 29 d. raštas Nr. K26-1890 ir 2023 m. birželio 29 d. raštas Nr. K26-2151.

Tarnybos 2023 m. kovo 28 d. raštas Nr. 4S-334.

Perkančiosios organizacijos 2023 m. balandžio 12 d. raštas Nr. (3.19)K26-1315.

LAT 2018 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-178-378/2018.

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.

„Perkančioji organizacija turi siekti, kad: 1) prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai“.

„4. Darbai bus užsakomi pagal Užsakovo poreikius pateikiant Rangovui atskirus užsakymus“.

„11. Darbų užsakymo laikotarpiu Darbai bus perkami pagal Užsakovo poreikius. Minimalūs užsakomų Darbų kiekiai nenustatomi. Darbai turės būti atliekami pagal faktinį Užsakovo poreikį ir tik jo įgaliotiesiems atstovams šiuos Darbus užsakius raštu“.

Tarnybos 2023 m. birželio 9 d. raštas Nr. 4S-633.

Perkančiosios organizacijos 2023 m. birželio 28 d. raštas Nr. K26-2151.

2022-12-20 PVM sąskaitos faktūros: GIL01007, GIL01006, GIL01005, GIL01008, GIL01002, GIL01001, GIL01003.

Perkančiosios organizacijos 2022-10-27 raštas Nr. (3.19)K26-4269.

Patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 (redakcija nuo 2018 m. liepos 10 d.).

http://www.meteo.lt/lt/2022-gruodzio-pirmas

http://www.meteo.lt/lt/2022-gruodzio-antras.

„Pavojingas reiškinys smarkus snygis, kai per 12 val. ar trumpesnį laiką iškrenta 7–20 mm kritulių“.

UAB „Gilmera“ 2022-05-27 PVM sąskaita faktūra Nr. GIL00771, atliktų darbų aktas už 2022 m. 04 mėnesį, suma 71377,55 Eur su PVM.

Perkančiosios organizacijos 2023 m. birželio 28 d. raštas Nr. K26-2151.

UAB „Laboratorinių bandymų centras“ 2022 m. rugsėjo 27 d. bandymų protokolas Nr. 2032-A/2022 .

„Kernai iš asfaltbetonio dangos (bandinio kodas SK-681). Registracijos numeris bandinių paėmimo žurnale Nr. 2023/2022.“ (UAB „Laboratorinių bandymų centras“ 2022 m. rugsėjo 27 d. bandymų protokolas Nr. 2032-A/2022).

UAB „Gilmera“ 2022-12-20 PVM sąskaita faktūra Nr. GIL01002, atliktų darbų aktas už 2022 m. 12 mėnesį,  suma 45 772,61 Eur su PVM.

2022-12-23 Lėšų pervedimo nurodymas Nr. 6925, suma 45 772,61 Eur.

UAB „Gilmera“ 2022-10-03 PVM sąskaita faktūra Nr. GIL00910, atliktų darbų aktas už 2022 m. 09 mėnesį,  suma 38 709,85 Eur su PVM.

Perkančiosios organizacijos žyma ant UAB „Gilmera“ 2022-10-03 PVM sąskaitos faktūros Nr. GIL00910, kad apmokėta 2022 m. spalio 21 d., Dokumento Nr. 5479, suma 38 709,85 Eur su PVM.

UAB „Gilmera“ 2022-12-20 PVM sąskaita faktūra Nr. GIL01001, atliktų darbų aktas už 2022 m. 12 mėnesį,  suma 32159,86 Eur su PVM.

2022-12-28 Lėšų pervedimo nurodymas Nr. 7070, suma 32159,86 Eur.

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.

„Perkantysis subjektas turi parengti ir patvirtinti planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų planus ir pagal Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus reikalavimus ir tvarką Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbti planuojamų atlikti pirkimų suvestinę. Ši suvestinė turi būti paskelbta kiekvienais metais ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų planus, – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas“.

Tarnybos 2023 m. gegužės 18 d. raštas Nr. 4S-541.

Perkančiosios organizacijos 2023 m. gegužės 29 d. raštas Nr. K26-1890.

Perkančiosios organizacijos direktoriaus 2022 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. D1-188.

UAB „Gilmera“ 2022-05-25 PVM sąskaita faktūra Nr. GIL00774, atliktų darbų aktas už 2022 m. 04 mėnesį,  suma 589 885,78 Eur su PVM; UAB „Gilmera“ 2022-07-14 PVM sąskaita faktūra Nr. GIL00824, atliktų darbų aktas už 2022 m. 06 mėnesį,  suma 35 327,37 Eur su PVM; UAB „Gilmera“ 2022-08-19 PVM sąskaita faktūra Nr. GIL00861, atliktų darbų aktas už 2022 m. 07 mėnesį,  suma 600 221,32 Eur su PVM.

UAB „Gilmera“ 2022-05-27 PVM sąskaita faktūra Nr. GIL00772, atliktų darbų aktas už 2022 m. 04 mėnesį,  suma 183 419,31 Eur su PVM; UAB „Gilmera“ 2022-08-30 PVM sąskaita faktūra Nr. GIL00869, atliktų darbų aktas už 2022 m. 08 mėnesį,  suma 149 131,67 Eur su PVM.