# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Visagino savivaldybės administracijai Parko g. 14 31139 Visaginas El. p.: visaginas@visaginas.lt, loreta.jatkeviciene@visaginas.lt | Į | 2021-11-30 2021-09-28 2021-10-08 | Nr. Nr. Nr. | 4S-1297(7.4 Mr) (4.29E)1-4068 (4.29 E)1-4222 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

VERTINIMO IŠVADA

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atliko Visagino savivaldybės administracijos (toliau – VSA) vykdyto pirkimo vertinimą.

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką / pasiūlymą) data / sutarties pavadinimas, data, numeris | ,,PERTEKLINIO GRUNTO IŠVEŽIMO IŠ SKLYPO, ESANČIO DŪKŠTO KEL. 84A, VISAGINE, DARBAI“, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbtas 2020-09-18, pirkimo Nr. 508272, (toliau – Pirkimas), Statybos rangos 2021-03-03 sutartis Nr. 5-78 (toliau – Pirkimo sutartis). |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo teisinis pagrindas | Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (redakcija 2020-08-01 – 2021-11-30) (toliau – VPĮ). |
| Pirkimo būdas | Atviras konkursas. |
| Planuojama (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros), faktinė pirkimo / sutarties vertė | Pirkimo vertė 250 000, 00 Eur be PVM. |
| Tiekėjas / teikėjas / rangovas / koncesininkas, juridinio asmens kodas (su kuriuo sudaryta sutartis) | UAB VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKA, juridinio asmens kodas – 125722762. |
| Pirkimo/sutarties vertinimo apimtys / etapas | Pirkimu pirktų darbų pagrįstumo vertinimas, atsižvelgiant ir į viešuoju pirkimu ,,SMART PARKO TERITORIJOS IŠLYGINIMO DARBŲ PIRKIMAS“, (CVP IS skelbtas 2018-08-27, pirkimo Nr. 397331, (toliau Pirkimas 1), Rangos 2018-10-02 sutartis Nr. 5-349 (toliau – Sutartis 1) įsigytus darbus / po sutarties sudarymo. |
| Pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija | - |
| Jei dėl pirkimo vyksta teismo procesas (nurodyti ieškinio (skundo) dalykus, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisminio nagrinėjimo stadija, pvz., apygardos, apeliacinis teismas) Teismo procesas nevyksta. |  |

*viešasis pirkimas / pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje / pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų / įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas / koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

| 1. | VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 1 punktas. |
| --- | --- |
| Pagal Pirkimo 1 rezultatus sudarytoje Sutartyje 1 numatyti darbai baigti 2018 m. lapkričio mėnesį. Tuo įgyvendinti Pirkimo 1 dokumentuose numatyti tikslai – išlygintas sklypas (Dūkšto kel. 84, Visaginas). VSA 2018-11-14 su investuotoju UAB ,,Intersurgical“ (toliau – Investuotojas) sudarė patikėjimo teise valdomo sklypo (unikalus Nr. 4400-5100-7620, Dūkšto kel. 84A, Visaginas) nuomos sutartį Nr. 5-395 (toliau – Nuomos sutartis), o 2020 metais Investuotojas sklype pastatė kvėpavimo slaugos priemonių gamyklą (toliau – Gamykla). Pastačius gamyklą, VSA organizavo Pirkimą, kurio objektas – perteklinio grunto išvežimo iš sklypo, esančio Dūkšto kel. 84A, Visagine ir susiję darbai. Pirkimo sąlygose bei atsakyme VPT, VSA nurodo, kad perteklinis, netinkamas naudoti statybose, gruntas susidarė Investuotojui vykdant gamyklos statybos darbus ir buvo susandėliuotas toje pačioje statybos aikštelėje. Būtinybę atlikti Pirkimu numatytus darbus, VSA grindžia Investuotojo ketinimais vykdyti Gamyklos plėtrą. Nustatyta, kad nei Nuomos sutartis, nei jokie valstybės ar savivaldybės institucijų priimti norminiai, ar individualūs teisės aktai nenumato VSA pareigos viešomis lėšomis mokėti už Investuotojo veiklos plėtros sprendimus Nuomos sutartimi jam išnuomotame žemės sklype. Priešingai, Gamyklos statybos Techniniame darbo projekte (statinio projekto Nr. ADM 18 / 3 Laida A, 2020-08, statytojas UAB ,,Intersurgical“) nurodyta, kad „<...> Gruntas, įrengiant pamatus, panaudojamas statybos teritorijos reljefui formuoti ir pirmo aukšto grindims ant grunto įrengti. Atliekamas gruntas išvežamas pagal statytojo ir rangovo sudarytą sutartį. <...>“. Atsižvelgdama į tai kas išdėstyta, VPT konstatuoja, kad VSA, vykdžiusi Pirkimą, pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimus. |  |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

|  | - |
| --- | --- |

IV dalis. Sprendimas

Atsižvelgdama į II dalyje nurodytą VPĮ pažeidimą, VPT rekomenduoja VSA nutraukti Pirkimo sutartį. Prašome nedelsiant, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, raštu informuoti apie priimtus sprendimus dėl VPT rekomendacijos vykdymo.

Pastabos

Direktorius                                                                                                                  Darius Vedrickas

Mindaugas Brakauskas, tel. +370 650 78937, el. p. Mindaugas.Brakauskas@vpt.lt

,,2. Perkančioji organizacija turi siekti, kad:

1) prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai“.

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ 2018-11-08 PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS.

Pirkimo sąlygų priedas ,,Techninė specifikacija“.

2021-09-28 raštas Nr. (4.29E)1-4068.