VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Lietuvos sveikatos mokslų universitetui A. Mickevičiaus g. 9 44307 Kaunas El. paštas: rektoratas@lsmuni.lt | 20210-08- Į 2021-07-21 2021-07-23 | Nr. Nr. Nr. | 4S- (7.4Mr) 2021DVT2-1424 2021DVT2-01440 |
| --- | --- | --- | --- |

VERTINIMO IŠVADA

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atliko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Perkančioji organizacija) vykdytų viešųjų pirkimų ir vykdytos sutarties vertinimą.

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką/pasiūlymą) data/ sutarties pavadinimas, data, numeris | „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslo paskirties pastato (unik. Nr. 1997-3009-9013 Žeimenos g. 106, Kaune, paprastojo remonto rangos darbų pirkimas“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtas 2019-12-11, pirkimo Nr. 465650) (toliau – Pirkimas Nr. 1) Pirkimo Nr. 1 pagrindu 2020 m. kovo 16 d. sudaryta Rangos darbų sutartis Nr. P20-126 (toliau – Sutartis) |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas | Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (aktuali suvestinė redakcija nuo 2019-11-01) (toliau – Įstatymas) |
| Pirkimo būdas | Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) |
| Planuojama (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros), faktinė pirkimo/sutarties vertė Eur be PVM | Planuojama Pirkimo Nr. 1 vertė – 2 066 115,70 Eur be PVM / Sutarties vertė – 1 595 722,76 Eur be PVM |
| Tiekėjas / teikėjas / rangovas / koncesininkas, juridinio asmens kodas (su kuriuo sudaryta sutartis) | UAB „Kaunesta“, 300002812 |
| Pirkimo/sutarties vertinimo apimtys/etapas | Sisteminis Pirkimo Nr. 1 pirkimo procedūrų ir Sutarties vertinimas po Sutarties sudarymo ir įvykdymo |
| Pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija | - |
| Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas, nurodyti ieškinio (skundo) dalykus, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisminio nagrinėjimo stadija, pvz., apygardos, apeliacinis teismas - nevyksta |  |

*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

|  | Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis Įstatymo 86 straipsnio 9 dalis |
| --- | --- |
| Nustatyta, kad Perkančioji organizacija 2020 m. rugpjūčio 19 d. Susitarimą Nr. 2020-P-00090 prie 2020 m. kovo 16 d. Rangos darbų sutarties Nr. P10-126 (toliau – Susitarimas Nr. 1), 2020 m. spalio 2 d. Susitarimą Nr. 2020-P-00111 prie 2020 m. kovo 16 d. Rangos darbų sutarties Nr. P10-126 (toliau – Susitarimas Nr. 2) ir 2020 m. lapkričio 29 d. Susitarimą Nr. 2020-P-00238 prie 2020 m. kovo 16 d. Rangos darbų sutarties Nr. P10-126 (toliau – Susitarimas Nr. 3) paviešino tik 2021 liepos 20 d., o 2020 m. rugpjūčio 24 d. Susitarimą Nr. 2020-P-00089 prie 2020 m. kovo 16 d. Rangos darbų sutarties Nr. P10-126 (toliau – Susitarimas Nr. 4) bei 2020 m. lapkričio 30 d. Susitarimą Nr. 2020-P-00239 prie 2020 m. kovo 16 d. Rangos darbų sutarties Nr. P10-126 (toliau – Susitarimas Nr. 5) (toliau bendrai visi – Susitarimai) paviešino tik 2021 m. sausio 14 d, t. y. praleidus Įstatymo 86 straipsnio 9 dalyje nustatytą 15 dienų terminą. Atsižvelgiant į tai, kad Susitarimai paviešinti pavėluotai, konstatuotina, kad Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą bei Įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas. |  |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

| - |  |
| --- | --- |

IV dalis. Sprendimas

1. Tarnyba, atlikusi Pirkimo Nr. 1 procedūrų ir Sutarties vykdymo vertinimą, Įstatymo nuostatų pažeidimų nenustatė. 2. Perkančioji organizacija pavėluotai paviešinusi Susitarimus, pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą bei Įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas.

**kiekvieno pirkimo/sutarties vertinimas aprašomas atskirai

Pastabos

|  | - |
| --- | --- |

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką/pasiūlymą) data/ sutarties pavadinimas, data, numeris | „Mokslo paskirties pastato (unik.Nr. 1997-3009-9013) Žeimenos g. 106, Kaune rekonstrukcijos rangos darbų pirkimas“ (CVP IS skelbtas 2021-06-08, pirkimo Nr. 550546) (toliau – Pirkimas Nr. 2) |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas | Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (2020-08-01 redakcija) (toliau – Įstatymas) |
| Pirkimo būdas | Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) |
| Planuojama (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros), faktinė pirkimo/sutarties vertė Eur be PVM | Planuojama Pirkimo Nr. 2 vertė – 260 729,67 Eur be PVM / Nustatyto laimėtojo pasiūlymo kaina – 253 785,51 Eur be PVM |
| Tiekėjas / teikėjas / rangovas / koncesininkas, juridinio asmens kodas (su kuriuo sudaryta sutartis) | - |
| Pirkimo/sutarties vertinimo apimtys/etapas | Sisteminis Pirkimo Nr. 2 pirkimo procedūrų vertinimas, po laimėtojo nustatymo, bet iki pirkimo sutarties sudarymo |
| Pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija | - |
| Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas, nurodyti ieškinio (skundo) dalykus, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisminio nagrinėjimo stadija, pvz., apygardos, apeliacinis teismas - nevyksta |  |

*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

| Tarnyba, atlikusi Pirkimo Nr. 2 vertinimą, Įstatymo nuostatų pažeidimų nenustatė. |  |
| --- | --- |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

-

IV dalis. Sprendimas

Atsižvelgiant į tai, kad vykdant Pirkimą Nr. 2 Įstatymo nuostatų pažeidimų nenustatyta, Tarnyba neprieštarauja, kad Perkančioji organizaciją tęstų Pirkimo Nr. 2 procedūras bei panaikina Perkančiajai organizacijai 2021 m. liepos 5 d. raštu Nr. 4S-695 pritaikytą įpareigojimą sustabdyti Pirkimo Nr. 2 sutarties sudarymo procedūrą.

**kiekvieno pirkimo/sutarties vertinimas aprašomas atskirai

Pastabos

-

Direktorius                                                                                                                   Darius Vedrickas

L. Tautvaišienė, tel. (8 5) 219 7036, el. p. Laimute.Tautvaisiene@vpt

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“;

„Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Šis reikalavimas netaikomas pirkimams, kai pasiūlymas pateikiamas žodžiu arba pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, pirkimams, kurie atlikti neskelbiamų derybų būdu (mažos vertės pirkimų atveju – neskelbiant apie pirkimą) esant šio įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto b ir c papunkčiuose ir 6 dalies 5, 6, 7 punktuose nustatytoms sąlygoms, jeigu jų metu laimėjusiu dalyviu nustatomas fizinis asmuo, ir esant šio įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktyje nustatytai sąlygai, taip pat laimėjusio dalyvio pasiūlymo, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dalims, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu paskelbti informacijos. Tokiu atveju perkančioji organizacija turi sudaryti galimybę susipažinti su nepaskelbtomis laimėjusio dalyvio pasiūlymo, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dalimis“;