# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninei Vytauto g. 47 42100 Rokiškis Faks. 8 (458) 20 122 El. p. info@rpl.lt | 2018-10-31 Į 2018-09-20 2018-10-03 2018-10-17 | Nr. Nr. Nr. Nr. | 4S-1410 (11-02)3347 b/n b/n |
| --- | --- | --- | --- |

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NEPLANINIO VERTINIMO IŠVADA

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu, įvertino VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės (toliau – Perkančioji organizacija) vykdyto viešojo pirkimo pagrindu sudarytą viešojo pirkimo sutartį.

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data | „Apsaugos sistemų remonto darbai“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbtas 2018-03-07, pirkimo Nr. 370541; toliau – Pirkimas) |
| --- | --- |
| Pirkimo būdas | Mažos vertės pirkimas apklausos raštu būdu |
| Planuojama (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) pirkimo sutarties vertė, su PVM/be PVM | Planuota maksimali Pirkimo sutarties vertė – 48 406,00 Eur be PVM; Pirkimo sutarties vertė – 58 421,95 Eur su PVM |
| Pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija | - |
| Sutarties pavadinimas, data, numeris | 2018-04-11 VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės apsaugos sistemų remonto darbų sutartis Nr. 3-32 (toliau – Sutartis) |
| Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr. | - |
| Tiekėjas / teikėjas / rangovas | UAB „Fima“ |
| Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai | - |
| Už sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys | Perkančiosios organizacijos Ūkio skyriaus vedėjas P. G. |
| Pirkimo vykdymo teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija) | Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (redakcija nuo 2018-01-01) (toliau – Įstatymas); Tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintas mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas |
| Vertinimo apimtys / pirkimo etapas / sutarties vykdymo etapas | Išsamus Sutarties vertinimas / Sutartis vykdoma |
| Dėl pirkimo / sutarties vyksta teismo procesas (nurodyti ieškinio (skundo) dalykus, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisminio nagrinėjimo stadija, pvz., apygardos, apeliacinis teismas) | - |

II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai

| - |  |
| --- | --- |

*kiekvienos sutarties vertinimas aprašomas atskirai

III dalis. Pastabos, į kurias perkančioji organizacija turėtų atsižvelgti vykdydama kitus pirkimus

| Pirkimo paraiškos-užduoties priedo „Techninė specifikacija. Apsaugos sistemų remonto darbai“ d) punkto lentelėje nurodytas planuojamų remontuotinų sistemų kiekis, pavyzdžiui, 4 pozicija „Naujų monitorių sumontavimas“ – 6 vnt.; 12 pozicija „Komutatoriaus ir optinio tinklo įrengimas signalų perdavimui iki apsaugos sistemų serverinės patalpos“ – 1 kompl., t. y. nurodyta, kas sudaro planuojamos remontuoti apsaugos sistemos darbus bendrai, atskirai neišskiriant techninės įrangos ir su jos montavimu/demontavimu, konfigūravimu, paleidimo-derinimo ir pan. darbų. Atsižvelgiant į tai, Tarnyba daro išvadą, kad techninės įrangos kaina įskaičiuota į apsaugos sistemos remonto darbų kainą. Tarnyba pastebi, kad neprašant atskirai išskirti techninės įrangos (pavyzdžiui, vaizdo stebėjimo monitorių (6 vnt.), kompiuterio, ir kt.) kainos, Perkančioji organizacija negalėjo priimti pagrįstų sprendimų, ar tiekėjų pasiūlytos kainos buvo neįprastai mažos, ar buvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Be to, vykdant Sutartį galimi neaiškumai/ginčai, jei, pavyzdžiui, atsirastų poreikis keisti dalies techninės įrangos kiekius ar pan., o šiuo atveju tiekėjo pasiūlyme nurodyta tik bendra apsaugos sistemų remonto darbų kaina, kurią sudaro ir techninė įranga, ir darbai, tačiau atskirai techninės įrangos ir darbų kainos nenurodytos. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atsižvelgdama į tai, kad Pirkimo objektą sudaro atskiros sudedamosios dalys – techninė įranga (prekės) ir apsaugos sistemų remontas (darbai), ateityje vykdant panašaus pobūdžio pirkimus ir siekiant racionaliai naudoti pirkimams skirtas lėšas, Tarnyba rekomenduoja Perkančiajai organizacijai svarstyti dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis, tokiu būdu įsigyjant prekes (įrangą) ir darbus už galimai mažesnę kainą. |  |  |

IV dalis. SPRENDIMAS

Sutarties vykdymo metu pažeidimų nenustatyta.

| Direktorė | Diana Vilytė |
| --- | --- |

H. Šileikė, tel. (8 5) 219 7034, el. p. Henrika.Sileike@vpt.lt

2018-03-01 Viešojo pirkimo paraiška užduotis Nr. D-047/18;

Analogiška lentelė nurodyta ir Pirkimo dokumentų 1 priede „Techninė specifikacija. Apsaugos sistemų remonto darbai“.