VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

NEPLANINIO VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ VYKDYMO VERTINIMO IŠVADA

2016-05-02 Nr. 4S-1414

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atliko Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (191630223, Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius) (toliau – Perkančioji organizacija) įvykdyto viešojo pirkimo „TS „Socialinio draudimo ir valstybinių išmokų skyrimas ir mokėjimas“ priežiūros ir vystymo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 149353) pagrindu tarp Perkančiosios organizacijos ir UAB „E. Ana“ (124259838, Vinco Kudirkos g. 7, 03105 Vilnius) (toliau – Paslaugų teikėjas) (buv. UAB „Ednomedijos Intercentras“) 2014 m. birželio 12 d. sudarytos Sutarties Nr. F1-0-49 (toliau – Sutartis) vykdymo atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui ir (ar) su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams neplaninį vertinimą (toliau – Vertinimas).

Viešasis pirkimas „TS „Socialinio draudimo ir valstybinių išmokų skyrimas ir mokėjimas“ priežiūros ir vystymo paslaugų pirkimas“ (skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2014 m. kovo 24 d., pirkimo Nr. 149353) (toliau – Pirkimas) atliktas atviro konkurso būdu. Pirkimui taikomos Įstatymo (aktuali redakcija nuo 2013 m. spalio 26 d.) nuostatos.

Pirkimo objektas – taikomosios sistemos „Socialinio draudimo ir valstybinių išmokų skyrimas ir mokėjimas“ (toliau – TS „IŠMOKOS“) priežiūra ir vystymas pagal Perkančiosios organizacijos poreikius ir besikeičiančius teisės aktus. Nustatyta, kad Sutarties kaina yra 1 732 681,59 Eur su PVM (5 982 603,00 Lt su PVM) (Sutarties 3.1 punktas), Perkančioji organizacija už suteiktas paslaugas, įvardintas Sutarties 2 priedo „Reikalavimai paslaugoms“ (toliau – Priedas Nr. 2) 4.4–4.14 punktuose, Paslaugų teikėjui moka fiksuotą mėnesinį mokestį – 33 972,43 Eur be PVM              (117 300,00 Lt be PVM), o už paslaugas, įvardintas Sutarties Priedo Nr. 2  4.1–4.3 punktuose –papildomą mokestį, kuris yra apskaičiuojamas įvertinus faktiškai suteiktas paslaugas bei faktiškai sukurtų programinės įrangos elementų kiekius. Pažymėtina, kad Sutarties 1 priede „Paslaugos, jų įkainiai bei kiekis“ (toliau – Priedas Nr. 1) nustatyti maksimalūs TS „IŠMOKOS“ vystymo paslaugų kiekiai (įskaitant Sutarties pratęsimą) bei nurodyti kiekvienos paslaugos įkainiai.

Įvertinusi Perkančiosios organizacijos raštais pateiktą informaciją ir dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija viršijusi maksimalų dalies TS „IŠMOKOS“ vystymo paslaugų – sąlyginių elementų kiekį, nustatytą Sutarties Priede Nr. 1, ir paslaugas įsigijusi pagal Sutartį nevykdydama naujos viešojo pirkimo procedūros pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą.

Įvertinus paslaugų apimtis nuo Sutarties įsigaliojimo iki 2016 m. kovo 31 d., buvo viršyti šių paslaugų kiekiai:

- Sutarties Priedo Nr. 1 lentelės 5 punktas – Funkcijų, skirtų sąsajų su kitomis informacinės sistemos taikomosiomis sistemomis realizavimui, sukūrimas arba pakeitimas: numatyta sukurti / pakeisti – 50 vnt., sukurta / pakeista – 111 vnt.;

- Sutarties Priedo Nr. 1 lentelės 6 punktas – Duomenų apdorojimo funkcijų sukūrimas arba pakeitimas: numatyta sukurti / pakeisti – 800 vnt., sukurta / pakeista – 842 vnt.

Tarnybai atlikus Sutarties vykdymo nepriklausomą ekspertinį vertinimą nustatyta, kad:

- Perkančiosios organizacijos Paslaugų teikėjui teikiamuose užsakymuose bei darbų perdavimo ir priėmimo aktuose nėra nurodyta pagal kurį konkrečiai Sutarties punktą (Sutarties Priedo Nr. 2 punktą) yra inicijuojamas užsakymas. Taip pat, jei pakeitimai atliekami pagal Sutarties Priedo Nr. 2 4.1 punktą („<...> pasikeitus ar priėmus naujus Lietuvos Respublikos įstatymus <...> bei kitų žinybų teisės aktus <...>”) dalyje užsakymų nepateikiama nuoroda į pasikeitusį įstatymą / teisės aktą, o jei įstatymas / teisės aktas buvo keistas anksčiau, nėra pateikiama informacija kokiu būdu buvo sprendžiamas pasikeitusio įstatymo / teisės akto užtikrinimas anksčiau.

- Sutarties Priedo Nr. 2 4.5 punkte nustatyta, kad Paslaugų teikėjas Sutarties vykdymo laikotarpiu turės „keisti bei papildomai kurti programinę įrangą bei saugomų duomenų struktūrą taip, kad būtų realizuoti TS „IŠMOKOS“ naudotojų, užsakovo skyrių specialistų pageidavimai TS „IŠMOKOS“ funkcionalumui, darbo našumu ir patikimumu”, o 4.8 punkte nurodyta, kad Paslaugų teikėjas turės „keisti bei papildomai kurti programinę įrangą bei saugomų duomenų struktūrą taip, kad TS „IŠMOKOS“ funkcionalumas atitiktų jos techninėje dokumentacijoje ar pateiktuose programinės įrangos keitimo užsakymuose ir juos detalizuojančiuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams”. Pažymėtina, kad paslaugos nurodytos aukščiau paminėtuose Sutarties Priedo Nr. 2 punktuose atliekamos už fiksuotą mėnesinį mokestį, o šių punktų formuluotės įpareigoja Paslaugų teikėją vykdyti visus TS „IŠMOKOS“ pakeitimus, kuriuos tik užsako Perkančioji organizacija už fiksuotą mėnesinį mokestį pagal Sutarties Priedo Nr. 1 lentelės 1 punkte nurodytą įkainį, todėl vertinant išdėstytą, aukščiau paminėti punktai prieštarauja Sutarties Priedo Nr. 2  4.1–4.3 punktams. Atsižvelgiant į tai, kad Perkančiosios organizacijos užsakymus, kuriuos Paslaugų teikėjas atliko už papildomą mokestį, atsižvelgiant į Sutarties Priedo Nr. 2  4.5 ir 4.8 punktų nuostatas galima priskirti ir prie paslaugų, kurias Paslaugų teikėjas turi atlikti už fiksuotą mėnesinį mokestį, yra nebeaišku kaip Perkančioji organizacija identifikuoja konkrečius užsakymus, t.y. kuriuos užsakymus Paslaugų teikėjas turi vykdyti už fiksuotą mėnesinį mokestį (pagal Sutarties Priedo Nr. 2  4.5 ir 4.8 punktus), o kuriuos už papildomą mokestį (pagal Sutarties Priedo Nr. 2  4.1–4.3 punktus).

- Siekiant išspręsti šią dviprasmybę, rekomenduotina ateityje vykdant analogiškų paslaugų pirkimus pirkimo sąlygose nustatyti, kad už fiksuotą mėnesinį mokestį būtų vykdomi tik informacinių sistemų aptarnavimo darbai (kurie šiuo atveju nurodyti Sutarties Priedo Nr. 2  4.7, 4.10, 4.11, 4.13 ir 4.14 punktuose), o kitos paslaugos būtų teikiamos už papildomą mokestį. Rekomenduotina pereiti prie valandinio tiekėjo teikiamų paslaugų valdymo kiekvienam užsakymui nustatant galimas „lubas“, bei kontroliuojant tokio užsakymo vykdymą. Be to, siekiant užtikrinti racionalų lėšų naudojimą, Perkančioji organizacija vykdydama sutartis turėtų įsivertinti kiekvieną užsakymą ir vykdyti tik aukščiausio prioriteto užsakymus, o žemesnio prioriteto skyrių pageidavimus sulaikyti ir kiekvieną mėnesį teikti tik tiek užsakymų, kad nebūtų viršijamas mėnesio biudžetas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir                           15 straipsniais, nesutikę su Vertinimo išvada, galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus			       Henrika Šileikė

vyriausioji specialistė

H. Šileikė, tel. (8 5) 219 7034, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Henrika.Sileike@vpt.lt

2016 m. vasario 8 d. raštas Nr. (7.98) I-770; 2016 m. vasario 29 d. raštas Nr. b/n; 20016 m. kovo 22 d. raštas                     Nr. (14.5) I-1691; 2016 m. balandžio 22 d. raštas Nr. b/n; 2016 m. balandžio 28 d. raštas Nr. b/n