# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

NEPLANINIO VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES VYKDYMO VERTINIMO IŠVADA

2016-05-20 Nr. 4S-1694

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atliko 2014 m. kovo 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietą paslaugos teikimo sutarties Nr. SŽ-274 (toliau – Sutartis), sudarytos tarp Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai) (toliau – Perkančioji organizacija), VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro (kodas 145787276, P. Lukšio g. 8, LT-76206 Šiauliai) (toliau – Administratorius) ir AB „Specializuotas transportas“ (įmonės kodas 144128180, Pramonės g. 8, LT-78149 Šiauliai) (toliau – Tiekėjas), vykdymo atitikties Įstatymui ir (ar) su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams neplaninį vertinimą (toliau – Vertinimas). Sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „Komunalinių atliekų surinkimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir transportavimo į jų apdorojimo vietas paslaugos pirkimas“ (pirkimas skelbtas 2012 m. birželio 18 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 123432) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras. Pirkimui taikomos Įstatymo (aktuali redakcija nuo 2012 m. kovo 31 d.) nuostatos.

Šios Sutarties dalykas – komunalinių atliekų surinkimo iš Šiaulių miesto savivaldybės komunalinių atliekų turėtojų ir jų transportavimo į apdorojimo (naudojimo ir šalinimo) vietas paslauga (toliau – paslaugos). Vadovaujantis Sutarties 4 punkto nuostatomis, Tiekėjas Sutartimi nurodytas paslaugas įsipareigojo teikti 3 metus nuo Sutarties įsigaliojimo, be to Sutartyje numatyta galimybė Sutarties galiojimo terminą pratęsti vieną kartą 2 metams. Sutarties 56 punkte nustatyta, kad „Jei dėl nenumatytų aplinkybių (dėl ne nuo Sutarties šalių priklausančių aplinkybių neįvykęs viešojo pirkimo konkursas naujam Paslaugos teikėjui parinkti, užsitęsė teisminiai procesai dėl viešojo pirkimo konkurso naujam Paslaugos teikėjui parinkti) neįmanoma perduoti Paslaugos naujam viešojo pirkimo būdu parinktam Paslaugos teikėjui, tokiu atveju, Šalys susitaria, kad atsižvelgiant į viešąjį interesą, Paslaugos teikėjas užtikrins nenutrūkstamą paslaugos teikimą, kol išnyks nenumatytos aplinkybės <...>“.

Tarnyba įvertinusi UAB „VSA Vilnius“ raštu, Perkančiosios organizacijos raštu pateiktą informaciją ir dokumentus, nustatė, kad dėl šio Pirkimo vyko teisminiai ginčai ir Lietuvos aukščiausiasis teismas (toliau – Teismas) 2015 m. vasario 25 d. Nutartimi (Civilinė byla Nr. 3K-3-60-378/2015(S)) sutrumpino Sutarties terminą iki 2015 m. rugsėjo 5 d., t. y. vadovaujantis Teismo nutartimi, Sutarties galiojimas baigėsi 2015 m. rugsėjo 5 d., tačiau šiai dienai Sutartis yra vykdoma. Nustatyta, kad Perkančioji organizacija 2015 m. liepos 9 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė skelbimą apie naują pirkimą – „Šiaulių miesto savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugų pirkimas“ (atviras konkursas, pirkimo Nr. 165401) (toliau Pirkimas Nr. 2), tačiau jis nėra pasibaigęs, kadangi dėl Pirkimo Nr. 2 vyksta teisminiai ginčai. Perkančioji organizacija, įvertinusi aplinkybes, t. y. įvertinusi tai, kad dėl Pirkimo Nr. 2 teisminių ginčų iki Sutarties galiojimo pabaigos – 2015 m. rugsėjo 5 d. nebuvo parinktas naujas paslaugų tiekėjas, ir vadovaudamasi Sutarties 56 punkto nuostatomis dėl nepertraukiamo paslaugų teikimo užtikrinimo, Sutarties galiojimą pratęsė ir šiai dienai Tiekėjas teikia paslaugas.

Pažymėtina, kad Teismo Nutartyje nurodyta, kad „<...> laikinai išsaugojus neteisėtai sudarytą viešojo pirkimo sutartį, ginčo šalys į prieš pažeidimą buvusią padėtį negrąžintinos, o pasibaigus tokio sandorio galiojimo terminui, pakeistam teismo sprendimu, pasibaigia atitinkamo pirkimo teisiniai santykiai <...>“, t. y. pasibaigus Teismo sprendimu pakeistam Sutarties galiojimo terminui, Sutarties galiojimas pasibaigė. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 18 straipsnyje nustatyta, kad „Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje“. Įvertinus tai, konstatuotina, kad Perkančioji organizacija nevykdė Teismo Nutarties ir pakeitė Sutarties sąlygas, t. y. neteisėtai pratęsė Teismo sprendimu nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

Atsižvelgiant į nustatytą, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija, pakeitusi Sutarties galiojimo terminą, kai įsiteisėjusiu Teismo sprendimu jis buvo sutrumpintas, pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 15 straipsniais, nesutikę su Vertinimo išvada, galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus

vyriausioji specialistė					Lina Nariūnienė

Lina Nariūnienė, tel. (8 5) 205 2966, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Lina.Nariuniene@vpt.lt

2016 m. balandžio 7 d. UAB „VSA Vilnius“ raštas „Dėl informacijos apie priimtą tesimo sprendimą pateikimo“;

2016 m. gegužės 11 d. raštas Nr. S-1556 „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo sutarties vykdymo vertinimui“;