VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NEPLANINIO VERTINIMO

IŠVADA

2018-03-21       Nr. 4S-447

Vilnius

I dalis. Bendra informacija

| Sutarties pavadinimas, data, numeris | 2017 m. gegužės 11 d. Statybos darbų rangos sutartis Nr. S – 152 (toliau – Sutartis) |
| --- | --- |
| Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr. | - |
| Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data | Sutartis sudaryta atlikus mažos vertės „Rangos darbai pagal projektą „Paslaugų paskirties pastato (viešojo tualeto) supaprastintas statybos projektas ir gydymo paskirties pastato (laboratorijos) supaprastintas griovimo aprašas“ neskelbiamą pirkimą apklausos būdu. |
| Pirkimo vykdytojas | Varėnos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773873, Vytauto g. 12, LT-65184, Varėna (toliau – Perkančioji organizacija) |
| Tiekėjas / teikėjas / rangovas | UAB „Varėnos statyba“, įmonės kodas 184570797, Pramonės g. 8, LT-65206, Varėna |
| Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai | - |
| Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija | Sutartis sudaryta, įgyvendinant projektą „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas) pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“. Įgyvendinančioji institucija – VšĮ Centrinė projektų įgyvendinimo agentūra. |
| Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija) | Vykdytam pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (aktuali redakcija nuo 2016 m. sausio 1 d.) (toliau – Įstatymas), nuostatos. |
| Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas | Dalinis vertinimas |
| Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas? Jei taip, nurodyti: ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas) | Ne |
| Už sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys | - |

II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai

| 1. | Įstatymo 18 straipsnio 11 dalis |
| --- | --- |

Vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 11 dalyje įtvirtintais reikalavimais, perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) turi paskelbti sudarytą pirkimo sutartį. Atsižvelgiant į tai, kad Sutartis sudaryta 2017 m. gegužės 11 d., o CVP IS buvo paskelbta tik 2017 m. lapkričio 9 d., t. y. vėliau, nei nustatyta Įstatyme, konstatuojama, kad Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 11 dalies nuostatų laikymąsi.

*kiekvienos sutarties vertinimas aprašomas atskirai

III dalis. Pastabos, į kurias pirkimo vykdytojas turėtų atsižvelgti rengdamas, sudarydamas ir vykdydamas kitas sutartis.

IV dalis. Sprendimas

Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 11 dalies reikalavimus.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus

vyriausioji specialistė			   	               Laimutė Tautvaišienė

L. Tautvaišienė, tel. (8 5) 219 7036, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Laimute.Tautvaisiene@vpt.lt

„Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Šis reikalavimas netaikomas pirkimams, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, taip pat laimėjusio dalyvio pasiūlymo ar pirkimo sutarties dalims, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu paskelbtos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu atveju perkančioji organizacija turi sudaryti galimybę susipažinti su nepaskelbtomis laimėjusio dalyvio pasiūlymo ar pirkimo sutarties dalimis“;