VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NEPLANINIO VERTINIMO

IŠVADA

2017-05-12   Nr. 4S-1509

Vilnius

I dalis. Bendra informacija

| Sutarties pavadinimas, data, numeris | 2016 m. lapkričio 3 d. Preliminarios sutarties Nr. SR-322 (toliau – Preliminarioji sutartis) tarp VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ ir UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ pagrindu 2016 m. lapkričio 4 d. sudaryta Pagrindinė automobilių stovėjimo rinkliavos apmokėjimo (surinkimo) ir bilietų išdavimo automatų pirkimo sutartis Nr. SR-323(toliau – Pagrindinė sutartis) |
| --- | --- |
| Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr. | - |
| Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data | Atviras konkursas „Automobilių stovėjimo rinkliavos apmokėjimo (surinkimo) automatų pirkimas“ (skelbtas 2016 m. rugpjūčio 10 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS); pirkimo Nr. 177536) (toliau – Pirkimas) |
| Perkančioji organizacija | VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ (134929849, Puodžių g. 24-1, 44295 Kaunas) (toliau – Perkančioji organizacija) |
| Tiekėjas / teikėjas / rangovas | UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ (160430566, Gaižiūnų g. 3, 50128 Kaunas) (toliau – Tiekėjas) |
| Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai | - |
| Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija | - |
| Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (VPĮ, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija) | Pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) (aktuali redakcija nuo 2016 m. sausio 1 d.) nuostatos |
| Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas | Dalinis vertinimas / Sutartis vykdoma |
| Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas? Jei taip, nurodyti: ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas) | Ne |
| Už sutarties vykdymą atsakingas Perkančiosios organizacijos darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys | Direktoriaus pavaduotojas Darius Razmislevičius; Vyriausiasis elektronikos inžinierius (už techninę dalį) Artūras Vėžys |

II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai

| 1. | Įstatymo 18 straipsnio 11 dalis |
| --- | --- |
| Nustatyta, kad Pagrindinė sutartis, sudaryta 2016 m. lapkričio 4 d., CVP IS paskelbta 2017 m. sausio 10 d., t. y. praėjus 67 dienoms nuo Pagrindinės sutarties sudarymo. Tiekėjo pasiūlymas CVP IS paskelbtas 2017 m. kovo 23 d., t. y. vėliau, nei per Įstatyme nustatytą laikotarpį. Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija CVP IS vėlavo paskelbti Pagrindinę sutartį, taip pat – konkursinį pasiūlymą, Viešųjų pirkimų tarnyba konstatuoja, kad buvo pažeistas Įstatymo 18 straipsnio 11 dalies nuostatos laikymasis. |  |

III dalis. Pastabos, į kurias perkančioji organizacija turėtų atsižvelgti rengdama, sudarydama ir vykdydama kitas sutartis

|  | Pagrindinės sutarties 3.1.1 punktas |
| --- | --- |
| Pagrindinės sutarties 4.1.1 punkte nurodyta, kad Tiekėjas privalo tinkamai įvykdyti savo prievolę – per nustatytą terminą pristatyti Sutarties sąlygas atitinkančias prekes į Pagrindinėje sutartyje nurodytą pristatymo vietą. Automobilių stovėjimo rinkliavos apmokėjimo (surinkimo) ir bilietų išdavimo automatai (toliau – automatai / prekės) turi būti pristatomi į Perkančiosios organizacijos biurą Puodžių g. 24, Kaune per 60 kalendorinių dienų (Pagrindinės sutarties 3.1 ir 3.1.1 punktai). Pagrindinės sutarties 2 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) lentelės 22.1 punkte nurodyta, kad „Užsakytas automatas pristatomas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos <...>.“ Prekių perdavimas ir priėmimas įforminamas prekių perdavimo-priėmimo aktu / važtaraščiu, kuris pasirašomas abiejų Pagrindinės sutarties šalių įgaliotų atstovų (Pagrindinės sutarties 3.2 punktas). Vertinamu atveju Pagrindinės sutarties objektas – 50 vnt. automatų. Nustatyta, kad Perkančioji organizacija užsakymą Tiekėjui pateikė 2016 m. lapkričio 23 d. Prekės Perkančiajai organizacijai pristatytos 2017 m. sausio 17 d., t. y. per 55 kalendorines dienas nuo minėto užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Šiuo atveju, atsižvelgiant į Pirkimo dokumentuose bei Pagrindinės sutarties 2 priede Techninėje specifikacijoje įtvirtintas nuostatas, Pagrindinės sutarties 3.1.1 punkto nuostata turėtų būti tikslinama, nustatant, kad 60 kalendorinių dienų prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo pateikimo tiekėjui dienos. |  |

IV dalis. Sprendimas

Vykdant Sutartį, Perkančioji organizacija Pažeidė 18 straipsnio 11 dalies nuostatas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 17 straipsniais, nesutikę su Vertinimo išvada, galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

| Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė |  |  |  | Henrika Šileikė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (išvados rengėjo pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |

H. Šileikė, tel. (8 5) 219 7034, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Henrika.Sileike@vpt.lt

„Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.“

2016 m. rugsėjo 30 d. Tiekėjo pasiūlymas.

2016 m. lapkričio 23 d. „Užsakymas pagal sutartį Nr. SR-323“ Nr. S-408.

2017 m. sausio 17 d. Prekių perdavimo-priėmimo aktas prie sutarties Nr. SR-323.