PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMŲ GAIRĖS

TURINYS

1.	TURINYS.....................................................................................................................	1

2.	BENDROSIOS NUOSTATOS.....................................................................................	2

3.	NUORODOS................................................................................................................	3

4.	POREIKIO NUSTATYMAS..........................................................................................	4

5.	PIRKIMO OBJEKTAS..................................................................................................	4

5.1     Pilnos apimties projekto parengimo paslaugų pirkimas..........................................................6

5.2	Projekto dalių parengimo paslaugų pirkimas..........................................................................7

5.3     Privalomas statinio informacinio modeliavimo (BIM)  metodų taikymas.................................8

6.	PIRKIMO VERTĖS NUSTATYMAS IR PIRKIMO BŪDO PARINKIMAS.....................10

7.	PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA.......................................................................11

8.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI................................................................12

9.	PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI.......................................................................22

10.	PASIŪLYMUOSE NURODYTOS KAINOS VERTINIMAS...........................................24

11.	PIRKIMO SUTARTIES NUOSTATOS.........................................................................26

12.                  ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ REIKALAVIMAI............................................................................31

13.	DOKUMENTO VERSIJOS...........................................................................................35

Rekomendacinio pobūdžio metodinė priemonė, parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą “Viešųjų pirkimų efektyvumo didinimas metodinėmis priemonėmis”, projekto Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0004.

Rekomendacinio pobūdžio metodinė priemonė, parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą “Viešųjų pirkimų efektyvumo didinimas metodinėmis priemonėmis”, projekto Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0004.

PRIEDAI:

- Pirkimo objektų matrica (tik elektronine forma)

- Pavyzdiniai  ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai ir jų vertinimas

- Pavyzdinė Techninė užduotis.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Projektavimo paslaugų pirkimų gairių (toliau – Gairės) tikslas – padėti perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) organizuoti ir vykdyti statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų (toliau – projektavimo paslaugos) viešuosius pirkimus, atliekamus vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) arba pirkimus, atliekamus vadovaujantis Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas, kartu – Įstatymai) (toliau kartu – pirkimas).

Gairės taikomos visų statinių (pastatų ir inžinerinių statinių) projektavimo (statinio techninio projekto, statinio darbo projekto, statinio techninio darbo projekto, supaprastinto projekto (toliau kartu – projektas) parengimo) paslaugų pirkimams.

Vadovaujantis statybos techniniame reglamente (toliau – STR)  STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 5 punktu, statiniai klasifikuojami pagal jų naudojimo paskirtį į:

- pastatus – gyvenamuosius ir negyvenamuosius;

- inžinerinius statinius – susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus, hidrotechnikos statinius ir kitus inžinerinius statinius.

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ V skyriuje ir VI skyriuje nustatytas statinių priskyrimas ypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių kategorijoms, o statiniai priskiriami neypatingiesiems statiniams vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 28 dalimi.

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“  nustato statinio statybos rūšis ir pagrindinius principus, pagal kuriuos statybos darbai priskiriami atskiroms statybos rūšims. Statinio statybos rūšys yra naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio remontas: kapitalinis ir paprastasis, statinio griovimas. Pirkimo vykdytojas, pirkdamas projektavimo paslaugas, privalo atsižvelgti į statinio paskirtį, kategoriją, statybos rūšį ir parinkti tinkamiausią pirkimo būdą bei vertinimo kriterijus.

Gairėse pateikiami siūlymai, kaip tiksliau apibūdinti pirkimo objektą, rengiant techninę specifikaciją, nustatyti kvalifikacijos reikalavimus bei ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir sąlygas, projektavimo paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties (toliau – pirkimo sutartis) svarbiausias nuostatas.

Gairių 1 priede pateikiamas orientacinis sąrašas pirkimų, kuriuos pirkimo vykdytojui reikės atlikti, įsigyjant projektavimo ir inžinerines paslaugas, atsižvelgiant į statinių paskirtis ir kategorijas.

DĖMESIO!

Šios rekomendacijos skirtos ne visiems Gairių 1 priede nurodytiems pirkimams, o tik tiems, kurių objektas yra projektavimo paslaugos ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

Gairėse vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka Įstatymuose, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais patvirtintuose STR, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme) bei kituose norminiuose teisės aktuose nustatytas sąvokas.

NUORODOS

Gairėse pateikiamos nuorodos į teisės aktus, kurie yra aktualūs perkant projektavimo paslaugas. Pirkimo vykdymo metu pirkimo vykdytojai turi vadovautis aktualiomis teisės aktų redakcijomis.

- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas Nr. I-1491

- Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas Nr. XIII-328

- Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 „Dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“

- Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-94 „Dėl numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“

- Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“

- Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Nr. I-1240

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738

- Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848

- Statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880

- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas Nr.I-733

- Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas Nr. XIII-425

- Architektūros paslaugų teikėjų Europos etikos kodeksas

- Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas Nr.VIII-1185

- Projekto konkurso organizavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. D1-671 „Dėl projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimas Nr. 1061 ,,Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo”

- Užsakovo informacijos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-57 ,,Dėl Užsakovo informacijos reikalavimų patvirtinimo“

Papildomai rekomenduojama naudotis:

- Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo

- Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui

- BIM LT projektas

Kitos Tarnybos puslapyje patalpintos metodinės pagalbos ir mokomosios priemonės:

Gairės ir rekomendacijos

Viešųjų pirkimų įstatymo komentaras

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo komentaras

POREIKIO NUSTATYMAS

Pirkimo vykdytojas, prieš pradėdamas vykdyti projektavimo paslaugų pirkimą, turi įvertinti realų tokių paslaugų poreikį. Toliau pateikiamas orientacinis klausimynas, kuris padės pirkimo vykdytojui išsiaiškinti pirkimo poreikį ir geriau pasiruošti projektavimo paslaugų pirkimui:

- ar projekto rengimas iš tiesų būtinas: yra realus poreikis ir išnagrinėtos kitos alternatyvos, ar esami kiti statiniai negalėtų tenkinti atsiradusio naujo poreikio;

- kokiam objektui bus perkamos projektavimo paslaugos – atskiram statiniui ar statinių grupei, esamam, naujai statomam statiniui, rekonstruojamam ar kapitaliai remontuojam statiniui ar jų grupei;

- kokią problemą sprendžiant ir kokiu tikslu rengiamas projektas ir kas bus statinio naudotojas;

- ar yra teisinės galimybės sumanymo realizavimui: parengti galiojantys teritorijų planavimo dokumentai;

- ar yra finansavimo šaltinis projektavimo paslaugų pirkimui;

- ar reali projekto realizacija: numatomų lėšų dydis bei finansavimo šaltiniai sprendinių realizavimui vėlesniame etape, statinio eksploatacijai;

- ar buvo anksčiau rengti projektai šiam statiniui, ar saugomos autorių (turtinės, neturtinės) teisės. Jeigu buvo projektai rengti anksčiau, ar jie nėra tinkami realizuoti (pilna apimtimi, dalinai, atliekant korektūrą ar pan.);

- ar yra visi techninės užduoties ir projekto parengimui reikalingi privalomi dokumentai, nurodyti 3 priede;

- ar nėra privaloma vykdyti projekto konkursą pagal Statybos įstatymo ir Architektūros įstatymo nuostatas. Projekto konkursą rekomenduojama vykdyti net jeigu ir nėra prievolės, tačiau siekiama išrinkti geriausią projekto idėją;

- ar yra motyvuotas sprendimas neatlikti pirkimo naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu.

PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo vykdytojas, siekdamas didinti tiekėjų konkurenciją ir atsižvelgdamas į smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų galimybes įvykdyti pirkimo sutartį, turi priimti sprendimą dėl pirkimo objekto (statybos darbų ir projektavimo paslaugų) skaidymo į atskirus pirkimus ar pirkimo dalis, dėl kiekvienos kurių numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, jose apibrėžti šių dalių mastą ir dalyką. Pabrėžtina, kad pirkimo vykdytojams priimant sprendimą pirkti statybos darbus ir projektavimo paslaugas kartu ar atskirai, turi būti įvertinta galimybė pirkimo objektą skaidyti kiekybiniu ir kokybiniu pagrindu, atsižvelgiama į skirtingus pirkimo objektų įgyvendinimo etapus, įvertinama, ar neribojama konkurencija, ar skatinamas inovacijų diegimas, ar užtikrinama sprendimų pasirinkimo laisvė, ar suteikiama galimybė teikti pasiūlymus ir įvykdyti pirkimo sutartis smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, ar siekiant reikiamo rezultato bus racionaliai naudojamos lėšos.

Perkančioji organizacija, nusprendusi tarptautinio statybos darbų ir projektavimo paslaugų pirkimo neskaidyti į dalis ar atskirus pirkimus, turi visapusiškai įvertinti su pirkimu susijusias aplinkybes, pagrindžiančias, kodėl skaidyti statybos darbų ir projektavimo paslaugų pirkimą į atskiras dalis ar vykdyti atskirus pirkimus būtų netikslinga ir priėmusi pagrįstą ir motyvuotą sprendimą, šį pagrindimą turi nurodyti pirkimo dokumentuose.

SVARBU!

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT)  jurisprudencijoje yra nurodoma, jog atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną per se (pats savaime) tiekėjų varžymąsi riboja, lemia mažesnį dalyvių skaičių, nei būtų šiuos pirkimo objektus išskaidžius, o vienas svarbiausių viešųjų pirkimų procedūrų reglamentavimo siekių – užtikrinti konkurenciją. Atsižvelgiant į lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, negalimas atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną, jeigu tai grindžiama tik perkančiosios organizacijos finansinių ir žmoniškųjų išteklių administravimo tikslais. Kelių pirkimo objektų sujungimo į vieną teisėtumo vertinimas pirmiausia priklauso nuo to, ar toks perkančiosios organizacijos sprendimas pagrįstas svarbiomis priežastimis (pagrindų pobūdžio vertinimas) ir ar šis sprendimas vienintelis galimas ir būtinas, negalimas pasiekti kitomis, mažiau varžančiomis priemonėmis (proporcingumas). Atsižvelgiant į tai, tik svarbių priežasčių nustatymas per se nepateisina pirkimo objektų sujungimo į vieną. Perkančiajai organizacijai nepateikus aiškaus ir įtikinamo pagrindimo naudotis išimtine teise sujungti kelis pirkimo objektus į vieną, yra teisinis pagrindas pripažinti, jog pirkimo sąlygos pažeidžia viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principus.

_____________________________________________________________

Atsižvelgiant į nurodytą, darytina išvada jog sprendimas neskaidyti pirkimo objekto į dalis ar atskirus pirkimus galimas tuomet, kai pirkimo vykdytojas nurodo svarbias priežastis dėl pirkimo objekto neskaidymo. Pirkimo objekto neskaidymo pripažinimui teisėtu būtinas proporcingumo principo įgyvendinimas – aplinkybė, jog sprendimas neskaidyti pirkimo objektą yra vienintelis galimas ir būtinas – norimo rezultato neįmanoma pasiekti mažiau varžančiomis priemonėmis.

Pagrindimas dėl pirkimo objekto neskaidymo į dalis turi būti ne deklaratyvus, pavyzdžiui, pirkimo sutarties vykdymas taptų per brangus ar sudėtingas techniniu požiūriu, skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų susijęs ir perkančioji organizacija privalėtų koordinuoti šių dalių tiekėjus, o tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį“, o argumentuotas, pagrįstas, pavyzdžiui, kodėl išskaidytas pirkimas taptų sudėtingas ar kiek pabrangtų pirkimo sutarties vykdymas, kodėl nebūtų užtikrintas racionalus lėšų panaudojimas, kokios kiltų problemos ar rizikos, ir pan.

Perkant projektavimo paslaugas kartu su statybos darbais, pirkimo vykdytojas turi įvertinti tai, jog projekto vykdymo priežiūrą (kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra) atliks darbų rangovas arba jo subtiekėjas, todėl gali kilti rizika, kad darbų rangovas gali įtakoti projekto sprendinius ir projekto vykdymo priežiūrą ir tokiu atveju gali nukentėti statinio kokybė: gali būti siekiama naudoti pigesnes medžiagas, parenkami sprendiniai, pasižymintys mažesniu ilgaamžiškumu, didinantys būsimas eksploatacines sąnaudas ir pan.

Kita vertus, darbų rangovo žinios gali sudaryti prielaidas parengti praktiškesnį ir finansiškai labiau apgalvotą projektą: tam tikrais atvejais darbų rangovas gali geriau pasiūlyti, kokį sprendinį ar medžiagas konkrečiu atveju geriau naudoti, kokių statinio sprendinių įgyvendinimas bus pernelyg sudėtingas ir brangus, kokie projekto sprendiniai kelia riziką statinio stabilumui ar kokybiniams parametrams, sieks sumažinti statybos defektus, galinčius atsirasti dėl projektavimo ir statybos darbų metu padarytų netikslumų ar klaidų,  ir pan.

Perkant projektavimo paslaugas rekomenduojama techninio, darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas pirkti kartu, kadangi vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 ir 10 punktų nuostatomis darbo projektą turi rengti projektuotojas, parengęs techninį projektą bei vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 77 punkto nuostatomis statinio projekto vykdymo priežiūrą atlieka statinio projekto rengėjas.

Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai darbo projekto parengimo paslaugos perkamos kartu su statybos darbais, ir darbo projekto parengimui rangovas samdys kitą projektuotoją (ne techninio projekto autorių), jis privalės iš techninio projekto autoriaus gauti statinio techninio projekto vadovo pritarimą darbo projekto brėžiniams ir  statinio techninio projekto architektūrinės dalies vadovo  pritarimą darbo projekto architektūrinės dalies darbo brėžiniams. Tik tokiu atveju laikoma, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius) rangovas gali vykdyti statybos darbus.

PASTABA!

Jeigu pirkimo vykdytojas numato pirkti darbo projektą kartu su statybos darbais, pirkimo sąlygose negali riboti to paties subtiekėjo (šiuo atveju darbo projekto rengimui) pasitelkimo skirtinguose pasiūlymuose. Esant tokiam ribojimui pirkimo vykdytojas apribotų konkurenciją, nes darbo projekto parengimui rangovai pasitelkia arba gali pasitelkti tuos pačius techninio projekto ar atskirų jo dalių rengėjus.

5.1	Pilnos apimties projekto parengimo paslaugų pirkimas

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 7.5 punktu projektavimo paslaugų suteikimo sutartis gali būti sudaroma viena abiem projekto etapams (techniniam projektui ir darbo projektui) arba atskirai kiekvienam statinio projekto etapui (techniniam projektui, darbo projektui); vienam etapui – techniniam darbo projektui, supaprastintam projektui (naujos statybos, rekonstravimo), paprastojo remonto ar griovimo projektui, kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo aprašui, pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projektui. Jeigu pirkimo vykdytojas be projektavimo paslaugų numato pirkti ir projekto vykdymo priežiūrą, kai ji yra privaloma arba jei pirkimo vykdytojas pageidauja, kad ji būtų vykdoma, privaloma atsižvelgti į projekto rengėjo įgytas išimtines teises į parengtą projektą ir projekto vykdymo priežiūrą pirkti kartu su projektavimo paslaugomis. Priešingu atveju, perkant tik projektavimo paslaugas ir tuo pačiu pirkimu neįsigyjant projekto vykdymo priežiūros paslaugų, sukuriama ydinga situacija, kuomet „užprogramuojamas“ poreikis vėliau vykdyti neskelbiamus pirkimus, kurių metu tiekėjo siūlomos kainos nėra veikiamos konkurencijos.

Karti perkant projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas, pirkimo objektas neskaidomas į dalis ir gali būti pasirenkamas vienas iš šių variantų:

1. 	techninio ir darbo projektų parengimo (kai projektavimas vykdomas dviem etapais) bei projekto vykdymo priežiūros (kai ji privaloma ar kai ją numatoma vykdyti) paslaugų pirkimas;

2. 	techninio darbo projekto parengimo (kai projektavimas vykdomas vienu etapu) ir projekto vykdymo priežiūros (kai ji privaloma ar kai ją numatoma vykdyti) paslaugų pirkimas;

3. 	supaprastinto projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros (kai ji privaloma ar kai ją numatoma vykdyti) paslaugų pirkimas.

Tokiais atvejais pirkimo vykdytojas turi prašyti tiekėjo pasiūlyme pateikti (išskirti) kiekvienos paslaugos kainą (įkainį).

Pirkimo vykdytojas dėl konkretaus objekto gali sudaryti vieną sutartį visiems paslaugos etapams arba jeigu tiksliai nežinoma, kada bus vykdomi darbai, dėl ko nėra aišku, kuriuo metu reikės darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų, rekomenduojama sudaryti preliminariąją sutartį ir jos pagrindu – pagrindines sutartis techninio projekto parengimui, darbo projekto parengimui ir projekto vykdymo priežiūros vykdymui.

Jeigu pirkimo vykdytojas projektavimo paslaugas perka ateityje numatomiems vykdyti projektams ir žino tik preliminarų būsimų pirkimų objektų sąrašą (ar preliminarius techninius parametrus), preliminariąją viešojo pirkimo-pardavimo sutartį rekomenduojama sudaryti su keliais tiekėjais, vėliau vykdant atnaujintą varžymąsi dėl pagrindinių sutarčių sudarymo. Atnaujinto varžymosi metu pirkimo vykdytojas privalo įsitikinti, kad tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kad Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente nurodyta informacija, kuri pateikta pirkimo vykdytojui, teikiant pasiūlymą dėl preliminariosios sutarties sudarymo, yra nepasikeitusi (arba, jei pasikeitusi, pareikalauti pateikti aktualią informaciją), ir vadovaudamasis pirkimo dokumentuose ir preliminariojoje sutartyje nustatytais pasiūlymų vertinimo kriterijais sudaro pagrindinę sutartį,

Pirkimo vykdytojas įprastiems pirkimams, kurių charakteristikos yra rinkoje visuotinai žinomos ir atitinka pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus, gali taikyti dinaminę pirkimo sistemą. Projektavimo paslaugų pirkimo atveju kuriant dinaminę pirkimo sistemą svarbu įvertinti, ar rengiamus projektus galima prilyginti pirkiniams nuo lentynos, į kokias paslaugų kategorijas reikėtų skaidyti perkamą objektą, atsižvelgiant į pirkimams, atliekamiems pagal tas kategorijas, būdingas charakteristikas (projektuojamų statinių kategorijas, statinių grupes, skaičiuojamąją statinio statybos kainą ir t.t.), kokius kvalifikacijos reikalavimus (būtinus ir neribojančius konkurencijos, proporcingus ir susijusius su pirkimo objektu) nustatyti konkrečioje kategorijoje. Pirkimo vykdytojas turėtų įvertinti ir tai, kad projekto priežiūrą privalo atlikti projektuotojas, rengęs projektą, todėl konkrečius pirkimus taikant dinaminę pirkimo sistemą turėtų vykdyti tik tuomet, kai atsiranda realus poreikis įsigyti projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas konkrečiam objektui, kai vykdyti statybos darbus numatyta artimiausiu laiku (gautas finansavimas ir pan.)

5.2	Projekto dalių parengimo paslaugų pirkimas

Galimi atvejai, kai tikslinga projektavimo paslaugų pirkimą vykdyti atskiroms projekto dalims. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 7.5 punkte numatyta: „Projektavimo darbų rangos sutartis gali būti sudaroma: <...> atskiros sutartys su keliais projektuotojais atskiriems projekto etapams, atskiroms projekto dalims ar tam tikrų statinių projektams parengti“.

Perkant projektavimo paslaugas atskiroms projekto dalims parengti, kai sudaromos sutartys su keliais projektuotojais, pirkimo objektas gali būti apibrėžiamas taip pat, kaip ir perkant pilnos apimties projekto parengimą, bet tik nurodant konkrečią projekto dalį ar dalis:

1. 	techninio ir darbo projekto dalių (architektūrinės, sklypo sutvarkymo, susisiekimo, konstrukcijų, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo ir t.t.) parengimo (kai projektavimas vykdomas dviem etapais) bei projekto vykdymo priežiūros (kai ji privaloma ar kai ją numatoma vykdyti) paslaugų pirkimas;

2. 	techninio darbo projekto dalių (architektūrinės,  susisiekimo,  konstrukcijų, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo ir t.t.) parengimo (kai projektavimas vykdomas vienu etapu) ir projekto vykdymo priežiūros (kai ji privaloma ar kai ją numatoma vykdyti) paslaugų pirkimas;

PASTABA!

Pirkimo vykdytojas, pirkdamas projekto dalių parengimo paslaugas, gali numatyti, kad bus perkamas techninio projekto parengimas, išskyrus vieną projekto dalį, kuri bus perkama atskirai. Pvz. techninio projekto parengimui su projekto vadovo paslaugomis sudaroma viena sutartis su projektuotoju, tačiau projekto technologinės dalies parengimui bus sudaroma atskira sutartis arba po architektūrinės idėjos konkurso su laimėtoju sudaroma sutartis tik projekto architektūrinės dalies parengimui, o kitų projekto dalių parengimui bus vykdomas atskiras pirkimas ir pan. Pažymėtina, kad projekto vadovą skiria (samdo) statytojas arba jo pavedimu projektuotojas, o kai sudaromos atskiros sutartys su keliais projektuotojais, sutartyse nurodoma, kuris iš projektuotojų yra pagrindinis ir, statytojui pavedus, privalo paskirti (pasamdyti) viso projekto vadovą. Atsižvelgiant į tai, sutartyse dėl projekto dalių parengimo turi būti nurodytas viso projekto vadovas ir aiškiai apibrėžtos projekto vadovo ir projekto dalių vadovų atsakomybių ribos, funkcijos, sprendinių derinimo tvarka, paslaugų teikimo terminai ir kt.

  - Privalomas statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodų taikymas

Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. balandžio 15 d. priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos parengtas Įstatymų pataisas, kuriomis pritarė statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling, toliau – BIM) metodų privalomam taikymui viešajame sektoriuje, kuris yra pagrindinis statybų užsakovas valstybėje. Įstatymų pakeitimais nustatyta, kad pirkimo vykdytojai pirkimo dokumentuose, be kitų reikalavimų, privalo nurodyti reikalavimus ir (arba) kriterijus dėl BIM metodų taikymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka. Įstatymų pakeitimai įsigaliojo 2021 m. gruodžio 1 d.

2021 m. gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtam nutarimui Nr. 1061 „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo” (toliau – Nutarimas Nr. 1061), kuris įsigaliojo 2021 m. gruodžio 15 d. Nutarimas Nr. 1061 nustato, kokiais atvejais pirkimo vykdytojai pirkimo dokumentuose turi nurodyti reikalavimus ir (arba) kriterijus dėl privalomo BIM metodų taikymo aplinkos ministro nustatyta tvarka.

Nutarimo Nr. 1061 1 punkte nustatyta, kad reikalavimai ir (arba) kriterijai dėl privalomo BIM metodų taikymo aplinkos ministro nustatyta tvarka turi būti nurodyti pirkimo dokumentuose pirkimo vykdytojams tais atvejais, kai perkama:

- ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių naujos statybos, rekonstravimo projektavimo paslaugos, naujos statybos, rekonstravimo darbai,

- kilnojamųjų daiktų (elektros energijos persiuntimui skirtų žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro linijų, oro kabelių linijų, požeminių ir povandeninių kabelių linijų ir jų technologinių priklausinių, įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių kanalų, linijas laikančių atramų ir kitų technologinių priklausinių, taip pat vartotojo elektros įrenginių, mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių, ryšių linijų, ryšių kabelių, ryšių kabelių kanalų sistemų (toliau – kilnojamieji daiktai)) įrengimo, pertvarkymo projektavimo paslaugos, įrengimo, pertvarkymo darbai,

- kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo paslaugos, atnaujinimo (modernizavimo) darbai įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektus.

BIM metodus taikyti privaloma, kai aukščiau išvardinti statiniai, kilnojamieji daiktai, kvartalai atitinka visas šias nurodytas sąlygas:

- statybos skaičiuojamoji kaina, nustatyta pagal valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro registruotų ir oficialiai paskelbtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo palyginamuosius ekonominius rodiklius, arba planuojama įrengimo, pertvarkymo investicijų suma yra lygi arba viršija:

- pastatams – 5 mln. eurų, inžineriniams statiniams,

- kilnojamiesiems daiktams – 10 mln. eurų,

- įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektus atnaujinamiems (modernizuojamiems) kvartalams – 5 mln. eurų;

- projektavimo paslaugų pirkimų procedūros pradėtos po 2022 m. vasario 28 d., išskyrus atvejus, kai pirkimų procedūros atliekamos pagal iki 2022 m. vasario 28 d. sudarytas preliminariąsias sutartis, kurių pagrindu vyksta atnaujintas tiekėjų varžymasis, ar sukurtas dinamines pirkimo sistemas, pagal kurias atliekami pirkimai.

Nutarimo Nr. 1061 4 punkte nustatyta, kad palaipsniui kas dvejus metus statybos skaičiuojamosios kainos ir investicijų sumos, nuo kurių būtų privaloma taikyti BIM metodus, mažinamos.

Atkreiptinas dėmesys, kad Nutarime Nr. 1061 visos statybos skaičiuojamosios kainos ir investicijų sumos eurais nurodytos su visais mokesčiais, įskaitant ir pridėtinės vertės mokestį (PVM).

Nutarimo Nr. 1061 2 punkte nurodyta, jog BIM metodai, reikalavimai dėl BIM metodų taikymo ir sąlygos, nurodytos 1 punkte, neprivalomi pirkimo vykdytojams, kai perkamos projektinių pasiūlymų rengimo paslaugos ir kai perkami kultūros paveldo statinių (ar jų dalių) ir kitų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai ir tvarkomieji statybos darbai.

Nutarimo Nr. 1061 3 punktu rekomenduojama pirkimo vykdytojams reikalavimus ir (arba) kriterijus dėl BIM metodų taikymo nurodyti pirkimo dokumentuose ir tais atvejais, kai perkamos ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių naujos statybos, rekonstravimo projektavimo paslaugos, naujos statybos, rekonstravimo darbai, kilnojamųjų daiktų įrengimo, pertvarkymo projektavimo paslaugos, įrengimo, pertvarkymo darbai, kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo paslaugos, atnaujinimo (modernizavimo) darbai įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektus, kai statiniai, kilnojamieji daiktai, kvartalai neatitinka Nutarimo Nr. 1061 1 punkte nurodytų sąlygų.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo“ 8.3 papunkčiu, Aplinkos ministras 2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-57 patvirtino „Užsakovo informacijos reikalavimus“  – pagrindinį šiuo metu dokumentą, užtikrinantį bendradarbiavimu pagrįstą privalomą BIM metodų taikymą viešajame sektoriuje. Užsakovo informacijos reikalavimai yra privalomas dokumentas pirkimo vykdytojams perkant Nutarime Nr. 1061 nustatytas ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių naujos statybos, rekonstravimo projektavimo paslaugas ir pačius naujos statybos, rekonstravimo darbus, kilnojamųjų daiktų įrengimo, pertvarkymo projektavimo paslaugas, įrengimo, pertvarkymo darbus, urbanizuotose teritorijose atnaujinamų kvartalų modernizavimo projektavimo paslaugas, modernizavimo darbus. Statiniai, kilnojamieji daiktai ir kvartalai turi atitikti visas Nutarime Nr. 1061 nurodytas sąlygas.

Aplinkos ministerija su partneriais Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Kauno technologijos universitetu, valstybės įmone Lietuvos automobilių kelių direkcija, valstybės įmone Turto banku ir viešąja įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra įgyvendina projektą Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029 „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas“ (toliau – BIM-LT projektas). BIM-LT projekto metu rengiami pasiūlymai dėl BIM metodų taikymo dokumentų projektinių nuostatų, nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius, kurie derinami su suinteresuotomis institucijomis ir organizacijomis, visuomene.

Aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.statyba40.lt skelbiami visi priimti statybos sektoriaus skaitmeninimo srities dokumentai ir rengiamų dokumentų projektai, kita naudinga informacija.

PIRKIMO VERTĖS NUSTATYMAS IR PIRKIMO BŪDO PARINKIMAS

Prieš pradėdamas projektavimo paslaugų pirkimą pirkimo vykdytojas privalo nustatyti pirkimo vertę, kuri apskaičiuojama vadovaujantis Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika.

Projektavimo paslaugų pirkimo atveju pirkimo vykdytojas sudarys nereguliaraus pobūdžio pirkimo sutartį (kai planuojama sudaryti pirkimo sutartis nėra skirta nuolatiniams pirkimo vykdytojo ir(ar) trečiųjų asmenų poreikiams tenkinti ar įprastinei pirkimo vykdytojo veiklai vykdyti), todėl pirkimo vertė turi būti skaičiuojama įvertinus numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertę. Jeigu tuo pačiu pirkimu planuojama sudaryti kelias to paties tipo sutartis, t. y. siekiamos įsigyti paslaugos priklauso tai pačiai paslaugų grupei pagal Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno skaitmeninio kodo pirmus tris skaitmenis, pirkimo vertė skaičiuojama jų vertes sumuojant. Projektavimo paslaugų pirkimo atveju apskaičiuodamas pirkimo vertę pirkimo vykdytojas turi atsižvelgti į mokesčius, komisinį atlyginimą ir kitokį atlyginimą už paslaugas.

Perkant projektavimo paslaugas konkretus numatomos pirkimo vertės nustatymas galimas keliais būdais:

- pirkimo vertė nustatoma įvertinus kitų panašių pirkimų rezultatus, kurių metu buvo perkamos analogiškų statinių projektavimo paslaugos. Tokiu atveju pirkimo vykdytojui rekomenduojama įvertinti ne tik savo vykdytus pirkimus, bet ir kitų pirkimų viešai skelbiamus duomenis (ataskaitas, paskelbtas sutartis ir pan.);

- pirkimo vykdytojas, siekdamas geriau pasirengti pirkimui, gali prašyti suteikti arba gauti nepriklausomų ekspertų, institucijų ar kitų rinkos dalyvių konsultacijas. Konsultacijos turi būti vykdomos nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų ir nesukuriant išskirtinių sąlygų konsultacijose dalyvavusiems tiekėjams (daugiau informacijos apie rinkos konsultacijas Tarnybos parengtose gairėse „Rinkos konsultacijos: iššūkiai ir galimybės“;

- pirkimo vertė nustatoma pagal rangos darbų kainą, kai žinomas preliminarus numatomų skirti investicijų rangos darbams dydis (preliminari sąmata). Tuomet projektavimo paslaugų pirkimo vertė gali būti nustatoma, vadovaujantis Bendraisiais ekonominiais normatyvais statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui, kur numatyta, kad projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų vertė skaičiuojama nuo sklypo paruošimo, statinių ir jų dalių statybos bei įrengimo kainos:

a.	Naujiems statiniams statyti:

- 9 proc., kai statinio skaičiuojamoji kaina iki 0,145 mln. Eur;

- 7 proc. kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 0,145 iki 1,45 mln. Eur;

- 5 proc., kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 1,45 mln. Eur.

b.	Statiniams remontuoti ir rekonstruoti:

- 10 proc., kai statinio skaičiuojamoji kaina iki 0,145 mln. Eur;

- 8 proc., kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 0,145 iki 1,45 mln. Eur;

- 6 proc., kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 1,45 mln. Eur.

c.	Projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų išlaidų paskirstymas pagal paskirtį:

- 72 proc. projektavimo darbams (tyrinėjimams, projektavimo sąlygų gavimui, projekto parengimui);

- 14 proc. statybos techninei priežiūrai;

- 7 proc. statinio projekto vykdymo priežiūrai;

- 7 proc. projekto ekspertizei.

Bendrųjų ekonominių normatyvų dydžiai tikslinami atsižvelgiant į numatomą statinių statybos, remonto ar priežiūros darbų specifiką, darbų apimtis ir kita.

Pirkimo vykdytojas gali nustatyti rangos darbų preliminarią vertę pagal aktualias Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijas, atsižvelgiant į statinio paskirtį, apimtis, statybos sąlygas ir pan. ir ją įvertinus gali apskaičiuoti projektavimo paslaugų numatomo pirkimo vertę pagal aukščiau nurodytą būdą.

Kai projektavimo paslaugų pirkimo objektas neskaidomas į dalis, t. y. perkamos techninio ir darbo projektų parengimo bei projekto vykdymo priežiūros (kai ji privaloma ar kai ją numatoma vykdyti) paslaugos, rengiantis projektavimo paslaugų pirkimui, pirkimo vykdytojas privalo įvertinti ir projektavimo paslaugų sudedamųjų dalių (kainos pasiskirstymo) preliminarias kainas, t. y. įvertinti techninio projekto parengimo, darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros kainas. Įsivertinęs ir dokumentuose užfiksavęs preliminarias projektavimo paslaugų kainas pirkimo vykdytojas turės galimybę pirkimo metu vertinti ir kiekvienos pozicijos paslaugų kainos priimtinumą.

Lentelė Nr. 1. Rekomenduotinas kainos pasiskirstymas

| Projektavimo paslaugos etapas | Rekomenduojama projektavimo paslaugos etapo vertė, eurais | Pavyzdys |
| --- | --- | --- |
| 1. Techninis projektas | X Eur | 10 000,00 Eur |
| 2. Darbo projektas | 55-80 proc. techninio projekto X Eur kainos | 6 000,00 Eur |
| 3. Projekto vykdymo priežiūra | 12-20 proc. techninio projekto X Eur kainos | 1 800,00 Eur |
| Bendra kaina | 1+2+3 | 17 800,00 Eur |

Pirkimo vykdytojas, nustatęs pirkimo vertę, parenka pirkimo būdą vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio arba Pirkimų įstatymo 12 straipsnio nuostatomis. Projektavimo paslaugos gali būti perkamos vykdant tarptautinį, supaprastintą arba mažos vertės pirkimą, priklausomai nuo pirkimo vertės. Tarptautinis ir supaprastintas pirkimas turi būti vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu arba Pirkimų įstatymu, o mažos vertės pirkimų atveju – Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (juo turi vadovautis perkančiosios organizacijos) arba perkančiojo subjekto patvirtintame mažos vertės pirkimų tvarkos apraše nustatytomis taisyklėmis (jomis turi vadovautis perkantieji subjektai).

Jeigu projekto idėjai išrinkti buvo vykdytas projekto konkursas ir projekto konkursas buvo vykdomas ne kaip paslaugų pirkimo dalis, pirkimo vykdytojas turi teisę paslaugų pirkimą tęsti neskelbiamų derybų būdu, į derybas pakviesdamas projekto konkurso laimėtoją arba visus laimėtojus (pirmąsias vietas užėmusius dalyvius).

PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo techninė specifikacija rengiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsniu ir Pirkimų įstatymo 50 straipsniu. Ji turi būti parengta taip, kad užtikrintų sąžiningą konkurenciją ir nediskriminuotų teikėjų, būtų pasiektas norimas projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų rezultatas. Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 102 dalimi, techninė užduotis (atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytą techninę specifikaciją) – dokumentas, kuriame nurodomos visos statinio projekto rengimo paslaugos ir planuojamo statyti statinio pagrindiniai funkciniai, architektūriniai, techniniai, kokybiniai, ekonominiai, kiti rodikliai ir reikalavimai, kuriais būtina vadovautis rengiant statinio projektą.

Techninėje užduotyje turi būti tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai apibūdintas pirkimo objektas, nurodytos būsimo statinio naudojimo charakteristikos, leidžiančios nustatyti projekto apimtį, paslaugų suteikimo terminai ir būtini minimalūs valandiniai laiko resursai (projekto vykdymo priežiūros paslaugų minimalus valandų skaičius objekte). Techninėje užduotyje neturėtų būti pateikiami nei per daug detalūs reikalavimai, ribojantys projekto rengėjo indėlį, nei per daug abstraktūs, kurie neleistų projekto rengėjui suprasti sumanymo, laukiamo rezultato. Pavyzdinė techninė užduotis pateikiama Gairių 3 priede.

REKOMENDUOJAMA

Techninėje užduotyje pirkimo vykdytojas turėtų nurodyti orientacinį investicijų dydį, numatomą skirti darbams, projekto realizavimui (kai jis žinomas), kad projekto rengėjai teikdami pasiūlymą galėtų kuo tiksliau įvertinti numatomas projektavimo apimtis.

Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje ir Pirkimų įstatymo 50 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad visų pirkimų, skirtų fiziniams asmenims (visai visuomenei, pirkimo vykdytojo valstybės tarnautojams ar darbuotojams), techninės specifikacijos, išskyrus pagrįstus atvejus, turėtų būti parengtos taip, kad jose būtų atsižvelgta į neįgaliųjų kriterijus ir tinkamumą visiems naudotojams. Jeigu Europos Sąjungos ar nacionalinės teisės aktu yra nustatyti privalomi neįgaliųjų kriterijai ir tinkamumo visiems naudotojams kriterijai, pirkimo vykdytojas, rengdamas technines specifikacijas, privalo jais vadovautis.

Techninėje užduotyje privaloma numatyti, kokie universaliojo dizaino reikalavimai, įgyvendinant principą tai, kas tinka neįgaliesiems, tinka visiems, yra keliami konkretaus pirkimo atveju ir kuriuos tiekėjas privalės įgyvendinti rengdamas projektą. Dažniausiai išskiriami universaliojo dizaino principai pateikiami Gairių 3 priede.

Jeigu pirkimo vykdytojas nori universaliojo dizaino sprendinių įgyvendinimą numatyti kaip pasiūlymo vertinimo kriterijų, tokiu atveju rekomenduojama vykdyti projekto konkursą ir kaip vieną iš vertinimo kriterijų numatyti universaliojo dizaino principų įgyvendinimą.

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

Pirkimo vykdytojas privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl jis turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir nurodyti šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus. Nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs. Tikrinant tiekėjų kvalifikaciją, pasirinktinai atsižvelgiama į:

1.	teisę verstis atitinkama veikla;

2.	finansinį ir ekonominį pajėgumą;

3.	techninį ir profesinį pajėgumą.

Vykdant supaprastintus (ne mažos vertės) bei tarptautinės vertės pirkimus ir nustatant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, privaloma (vykdant supaprastintus mažos vertės pirkimus – rekomenduojama) vadovautis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika.

Pirkimo dokumentuose turi būti nustatyti tik tokie kvalifikacijos reikalavimai, kurie būtini sutarčiai įvykdyti. Jeigu siekiama išsirinkti aukštesnės kvalifikacijos tiekėją, turi būti ne ribojama tiekėjų konkurencija per aukštais kvalifikacijos reikalavimais, o tikslas pasiekiamas nustatant tam tikrus ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus.

PASTABA!

- Su kvalifikacija susiję vertinimo kriterijai gali būti nustatyti tik vertinant pirkimo sutarčiai įvykdyti paskirtų specialistų (bet ne paties tiekėjo kaip įmonės) kvalifikaciją ir patirtį, kai tai daro reikšmingą įtaką pirkimo sutarties įvykdymo kokybei ir paslaugų suteikimo terminams. Pavyzdžiui, būtinuose kvalifikacijos reikalavimuose nurodyta, kad tiekėjas privalo turėti susisiekimo dalies projekto vadovą, kuriam suteikta teisė eiti projekto dalies vadovo pareigas (privaloma turėti kvalifikacijos atestatą). Už ilgesnę darbo patirtį ir kelių panašių objektų projektavimo paslaugų atlikimą suteikiami papildomi balai, vertinant kainos ir kokybės santykį. Privalu, kad šis projekto dalies vadovas ir vykdytų numatytas funkcijas, o paaiškėjus, kad tiekėjas neužtikrino šio projekto dalies vadovo dalyvavimo vykdant sutartį, nustatomas sutarties nuostatų pažeidimas. - Pirkimo vykdytojas sutartyje turi numatyti sutarties vykdymo priežiūros sąlygas, kurios užtikrintų, kad sutarties vykdymo metu paslaugas teiks tiekėjo pasiūlyme nurodytas personalas.

| - Teisė verstis projektavimo veikla (nustatoma pagal poreikį) Projektavimo paslaugų teikimo atveju tiekėjui (juridiniam asmeniui) Lietuvos Respublikoje pakanka turėti bendraisiais pagrindais suteiktą teisę verstis projektavimo veikla, kuri suteikiama remiantis norminiais teisės aktais, pavyzdžiui, tokia teisė yra įtvirtinta juridinio asmens steigimo ar kituose veiklos dokumentuose. Tokiu atveju reikalavimas dėl teisės verstis projektavimo veikla Lietuvos Respublikoje juridiniam asmeniui gali būti nenustatomas. Tiekėjo specialistams, turintiems teisę eiti projekto vadovo, projekto dalies vadovo ir kt. pareigas, reikalavimai nustatomi techninio ir profesinio pajėgumo kvalifikacijos reikalavimuose. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalifikacijos reikalavimas (jei nustatoma) | Atitiktį kvalifikacijos reikalavimui įrodantys dokumentai |  |  |  |  |  |
| Ypatingieji, neypatingieji, nesudėtingieji statiniai |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjas turi teisę verstis projektavimo veikla. | Tiekėjo (juridinio asmens) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar įstatų atitinkamos dalies kopija; tiekėjo (fizinio asmens) teisę verstis projektavimo veikla patvirtinančių dokumentų (pavyzdžiui, verslo liudijimo) ar kitų dokumentų, kuriuose būtų nurodyta tiekėjo vykdoma veikla, kopijos; užsienio šalies tiekėjo1 teisę verstis projektavimo veikla patvirtinančių dokumentų (atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotų dokumentų ar priesaikos deklaracijos, liudijančios tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla) kopijos (taikoma ir trečiųjų šalių juridiniams asmenims). |  |  |  |  |  |
| 1 užsienio šalių tiekėjai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos ir jų padaliniai |  |  |  |  |  |  |
| - Finansinis ir ekonominis pajėgumas (nustatoma pagal poreikį) Finansinio ir ekonominio pajėgumo vertinimo tikslas – įsitikinti, jog ūkio subjektas turi būtiną finansinį ir ekonominį pajėgumą (bet ne patirtį) įvykdyti pirkimo sutartį. Finansiniai ir ekonominiai kvalifikacijos kriterijai nustatomi pagal poreikį, atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką, sudėtingumą, apimtis, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3, 5 dalimis, 51 straipsnio 5 dalimi, Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos Bendrosiomis nuostatomis, 10-14 punktais. Dažnais atvejais perkant projektavimo paslaugas reikalavimas dėl tiekėjo bendrųjų ar vidutinių pajamų iš projektavimo veiklos gali diskriminuoti ir nepagrįstai varžyti tiekėjų dalyvavimą pirkime. Tokie kvalifikacijos reikalavimai neturėtų būti taikomi nedidelės apimties, nesudėtingų sprendinių reikalaujančiuose projektavimo paslaugų pirkimuose. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Techninis ir profesinis pajėgumas (nustatoma pagal poreikį) |  |  |  |  |  |  |
| Techninio ir profesinio pajėgumo vertinimo tikslas – įsitikinti, jog tiekėjas turi numatomos sudaryti pirkimo sutarties vykdymui būtinus žmogiškuosius ir techninius išteklius bei patirtį. Šioje Gairių dalyje aptariami tik tiekėjui, vadovaujančiam personalui ir specialistams nustatomi patirties ir profesinės kvalifikacijos reikalavimai, taip pat pateiktas pavyzdys iš reikalavimų techninėms priemonėms. Visi kiti reikalavimai techniniam ir profesiniam tiekėjo pajėgumui įrodyti nustatomi pagal poreikį, atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką, reikšmingumą, apimtis, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 6 dalimi ir 51 straipsnio 7 dalimi, Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos Bendrosiomis nuostatomis, 15 – 26 punktais. ____________________________ ______________________________________________________ 3.1. Tiekėjo patirtis |  |  |  |  |  |  |
| Kvalifikacijos reikalavimas |  |  |  | Atitiktį kvalifikacijos reikalavimui įrodantys dokumentai |  |  |
| Kai pirkimo objektas nedalus (kai reikalaujama užbaigto galutinio rezultato patirties): |  |  |  | Pagrindinių per pastaruosius 3* metus suteiktų paslaugų sąrašas, kuriame pateikiamas suteiktų paslaugų aprašymas (objektas, reikalavime nurodyti kriterijai, pavyzdžiui, suteiktų paslaugų vertės, suprojektuotų statinių skaičiuojamoji statybos kaina, kategorijos, grupės, ar kiti parametrai, kiti požymiai), datos ir paslaugų gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji). Pirkimo vykdytojas gali reikalauti kartu pateikti užsakovų pažymas ar kitus dokumentus, kurie patvirtintų, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai, pavyzdžiui, atlikta projekto ekspertizė ir gauta teigiama išvada, gautas statybą leidžiantis dokumentas, užsakovo projekto tvirtinimo įsakymas ir pan. Pateiktų dokumentų visuma turi įrodyti atitikimą kvalifikacijos reikalavimų parametrams. Paprastai nustatomi tokie reikalavimai: jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, suteiktos paslaugos, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. |  |  |
| Tiekėjas per paskutinius 3* metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra tinkamai tam pačiam objektui suteikęs projektavimo paslaugas [nurodoma, kokios panašios į perkamas paslaugas (panašiame statinyje) turėjo būti tinkamai suteiktos, kokios suteiktos paslaugos laikomos pagrindinėmis, jei reikia, kokie kriterijai bus vertinami (pavyzdžiui, vertė, skaičiuojamoji statybos kaina, suprojektuoto statinio parametrai: ilgis, tūris, diametras ar kiti požymiai)]. ARBA Kai pirkimo objektas dalus (kai bus sudaroma tęstinio pobūdžio pirkimo sutartis, kai paslaugos bus teikiamos pagal poreikį, kai sudaroma preliminarioji sutartis ir t.t): Tiekėjas per paskutinius 3* metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra suteikęs projektavimo (ir/ar projekto vykdymo priežiūros) paslaugų [nurodomos, kokios panašios į perkamas paslaugas (panašiame statinyje) turėjo būti tinkamai suteiktos, jei reikia, kokie kriterijai bus vertinami (pavyzdžiui, vertė, skaičiuojamoji statybos kaina, suprojektuoto statinio parametrai: ilgis, tūris, diametras ar kiti požymiai)] *Pirkimo vykdytojas gali nurodyti, kad bus atsižvelgiama į atitinkamų paslaugų, suteiktų anksčiau negu prieš 3 metus, įrodymus, jeigu to reikia siekiant užtikrinti tinkamą konkurenciją (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 7 d. 2 p.). Tai priklauso nuo to, kaip dažnai panašios paslaugos teikiamos, nuo projektuojamo statinio išskirtinumo, nuo projekto vykdymo priežiūros paslaugų suteikimo laikotarpių ir pan. |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo vykdytojas turi aiškiai apibūdinti, ką laikys panašiomis, susijusiomis su pirkimo objektu, suteiktomis paslaugomis. Nustatant, kas konkrečiu atveju laikoma panašia paslauga, neleistina pernelyg susiaurinti pirkimo sutarties dalyko, pavyzdžiui, jei perkamos ypatingojo statinio negyvenamųjų pastatų gydymo paskirties pastato projektavimo paslaugos, kvalifikacijos reikalavime negalima reikalauti, kad tiekėjas būtų suteikęs gydymo paskirties pastato projektavimo paslaugas, pakanka nurodyti, jog tiekėjas turi būti suteikęs ypatingojo statinio negyvenamųjų pastatų (visuomeninės paskirties pastatų) projektavimo paslaugas. Nurodant, kas laikoma pagrindinėmis projektavimo paslaugomis, įvertinus pirkimo objektą, gali būti nurodoma, pavyzdžiui, vienos ar kelių nurodytų (svarbiausių perkamam objektui) projekto dalių projektavimas ar kt. Kai kartu perkamos projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos, pirkimo vykdytojas turi aiškiai kvalifikacijos reikalavime nurodyti, ar reikalaus tik projektavimo paslaugų patirties, ar reikalaus ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų patirties. Kai reikalaujama suteiktų ir projektavimo, ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų tame pačiame statinyje patirties, rekomenduotina nustatyti ne 3 metų laikotarpį, o ilgesnį laikotarpį, kadangi projekto vykdymo priežiūros paslaugos tame pačiame statinyje gali būti nesuteiktos per nurodytą laikotarpį ne nuo projektuotojo priklausančių aplinkybių, t. y. nevykdyti statybos darbai pagal parengtą, patvirtintą projektą. Jei reikalavime įvardinamos tik projektavimo (be projekto vykdymo priežiūros) paslaugos ir nurodoma tam tikra jų vertė, tokiu atveju vertinama tik projektavimo (be projekto vykdymo priežiūros) paslaugų vertė. Atkreiptinas dėmesys į reikalaujamas suteiktų projektavimo paslaugų vertes. Projekto vertė dažnai neapsprendžia kokybinio projekto išpildymo ir projekto realios apimties. Nustatant reikalavimą dėl tiekėjo projektavimo patirties, atsižvelgiant į perkamą projektuojamą objektą, rekomenduotina nurodyti kitus suprojektuoto statinio parametrus: skaičiuojamąją statybos kainą, ilgį, tūrį, diametrą ir pan. ar kitus požymius (pavyzdžiui, tvarių pastatų standartus, BIM metodų taikymą ir t.t.). Pirkimo vykdytojas turi aiškiai pirkimo dokumentuose nurodyti, kaip bus vertinamas suteiktų projektavimo paslaugų laikotarpis: ar projektavimo paslaugos turi būti ir pradėtos, ir pabaigtos teikti per nurodytą 3* metų laikotarpį, ar paslaugos teikti gali būti pradėtos iki nurodyto 3* metų laikotarpio, tačiau pabaigtos per pastaruosius 3* metus. Jei pirkimo vykdytojas nusprendžia, kad paslaugos gali būti pradėtos teikti iki nurodyto laikotarpio, tokiu atveju turi reikalauti, kad paslaugos būtų pabaigtos teikti per pastaruosius 3* metus. Pažymėtina, kad vertinant tiekėjo patirtį, terminas skaičiuojamas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Daugiau informacijos apie šio tiekėjų kvalifikacijos reikalavimo taikymą galima rasti Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 16 ir 16.2 p. Jei projektas rengiamas taikant BIM metodus, siūlomų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų galima rasti Aplinkos ministerijos interneto svetainėje https://statyba40.lt/titulinis/bim-lt-projektas/ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Paslaugų teikėjo ar jo vadovaujančio personalo išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija |  |  |  |  |  |  |
| Kvalifikacijos reikalavimas |  |  |  |  | Atitiktį kvalifikacijos reikalavimui įrodantys dokumentai |  |
| Statinio projekto vadovas, statinio projekto priežiūros vadovas3 |  |  |  |  |  |  |
| Ypatingieji / neypatingieji statiniai |  | Nesudėtingieji statiniai |  |  | Ypatingieji / neypatingieji statiniai | Nesudėtingieji statiniai |
| a) turi teisę eiti ypatingojo / neypatingojo6 statinio projekto vadovo / projekto vykdymo priežiūros vadovo3 pareigas (nurodomos reikalingos statinių grupės (pogrupiai) pagal STR 1.01.03:2017 galiojančią redakciją) |  | Turi teisę eiti nesudėtingojo statinio projekto vadovo/ projekto vykdymo priežiūros vadovo3 pareigas – turi architekto ar statybos inžinieriaus išsilavinimą (pagal Statybos įstatymo 2 str. 1 ir 92 dalis)4 |  |  | a) Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų institucijų5 išduoti kvalifikacijos dokumentai8 ar užsienio šalies specialistams2 išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje8 ar jų kopijos; b) gyvenimo aprašymų ar kitų dokumentų, įrodančių specialisto patirtį, teikiant kvalifikacijos reikalavime nurodytas paslaugas (paslaugų pavadinimas, aprašymas), kopijos. Sutarties sąlyga: Užsienio šalių specialistai2 iki pirkimo vykdytojo nurodyto termino turi gauti LR teisės aktuose numatytų institucijų5 išduotą teisės pripažinimo dokumentą8, patvirtinantį teisę eiti reikalaujamas pareigas. | Išsilavinimą liudijančių diplomų kopijos |
| b) turi ypatingojo / neypatingojo6 statinio projekto vadovo / projekto vykdymo priežiūros vadovo3 darbo patirtį bent viename baigtame7 projekte atitinkamoje srityje. |  |  |  |  |  |  |
| Statinio projekto dalies vadovas, statinio projekto dalies priežiūros vadovas3 |  |  |  |  |  |  |
| a) turi teisę eiti ypatingojo / neypatingojo6 statinio projekto dalies vadovo / projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo3 pareigas (nurodoma reikalingos statinių grupės (pogrupiai) pagal STR 1.01.03:2017 galiojančią redakciją; nurodomos reikiamos projekto dalys pagal STR 1.04.04:2017 galiojančią redakciją) |  | Turi teisę eiti nesudėtingojo statinio projekto dalies vadovo / projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo3 pareigas – turi architekto ar statybos inžinieriaus išsilavinimą (pagal Statybos įstatymo 2 str. 1 ir 92 dalis)4 |  |  | a) Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų institucijų5 išduoti kvalifikacijos dokumentai8 ar užsienio šalies specialistams2 išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje8 ar jų kopijos; b) gyvenimo aprašymų ar kitų dokumentų, įrodančių specialisto patirtį, teikiant kvalifikacijos reikalavimuose nurodytas paslaugas (paslaugų pavadinimas, aprašymas), kopijos. Sutarties sąlyga: Užsienio šalių specialistai2 iki pirkimo vykdytojo nurodyto termino turi gauti LR teisės aktuose numatytų institucijų5 išduotą teisės pripažinimo dokumentą8, patvirtinantį teisę eiti reikalaujamas pareigas. | Išsilavinimą liudijančių diplomų kopijos |
| b) turi ypatingojo / neypatingojo6 statinio projekto dalies vadovo / projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo darbo3 patirtį bent viename baigtame7 projekte atitinkamoje projekto dalyje. Pastaba: projekto architektūrinės dalies vadovu / projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovu gali būti tik atestuotas architektas. |  |  |  |  |  |  |
| Statiniai kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje |  |  |  |  |  |  |
| a) turi teisę eiti ypatingojo / neypatingojo6 statinio projekto / projekto vykdymo priežiūros / projekto dalies / projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas (nurodomos reikalingos statinių grupės (pogrupiai) pagal STR 1.01.03:2017 galiojančią redakciją; projekto dalies vadovams – nurodomos reikiamos projekto dalys pagal STR 1.04.04:2017 galiojančią redakciją) statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje; b) nurodoma atitinkama patirtis statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. |  |  |  |  | a) Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų institucijų5 išduoti kvalifikacijos dokumentai8 ar užsienio šalies specialistams2 išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje8 ar jų kopijos; b) gyvenimo aprašymų ar kitų dokumentų, įrodančių specialisto patirtį, teikiant kvalifikacijos reikalavimuose nurodytas paslaugas (paslaugų pavadinimas, aprašymas), kopijos. Sutarties sąlyga: Užsienio šalių specialistai2 iki pirkimo vykdytojo nurodyto termino turi gauti LR teisės aktuose numatytų institucijų5 išduotą teisės pripažinimo dokumentą8, patvirtinantį teisę eiti reikalaujamas pareigas |  |
| Tvarkybos darbų projektavimas ar tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūra kultūros paveldo objekte ir kultūros paveldo statinyje |  |  |  |  |  |  |
| a) turi teisę rengti kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių tvarkybos darbų projektus ir atlikti tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūrą ir/ar vadovauti kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių tvarkybos darbų projektavimui ar tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūrai; b) turi turėti kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių tvarkybos darbų projektų rengimo / vadovavimo patirtį bent viename baigtame7 projekte atitinkamoje specializacijoje |  |  |  |  | a) Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistui Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos išduoti kvalifikacijos dokumentai8 ar užsienio šalies specialistams2 išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje8 ar jų kopijos; b) gyvenimo aprašymų ar kitų dokumentų, įrodančių specialisto patirtį, teikiant kvalifikacijos reikalavimuose nurodytas paslaugas (paslaugų pavadinimas, aprašymas), kopijos. Sutarties sąlyga: Užsienio šalių specialistai2 iki pirkimo vykdytojo nurodyto termino turi gauti Kultūros ministerijos išduotą teisės pripažinimo dokumentą8, patvirtinantį teisę eiti reikalaujamas pareigas |  |
| 2 - užsienio šalių specialistai – Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis |  |  |  |  |  |  |
| 3 - projekto vadovu ir projekto vykdymo priežiūros vadovu / projekto dalies vadovu ir projekto dalies vykdymo priežiūros vadovu gali būti skiriami atskiri specialistai, todėl reikalavimai turėti teisę eiti atitinkamas pareigas ir turėti atitinkamą patirtį nurodytiems specialistams turi būti atskirti, pateikiant pastabą kad gali būti siūlomas vienas asmuo, jei turi reikalaujamą kvalifikaciją |  |  |  |  |  |  |
| 4 - vadovauti nesudėtingojo statinio projektavimui, statinio projekto vykdymo priežiūrai turi teisę asmenys, įgiję Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodytą išsilavinimą: Architektas – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme nustatytą apibrėžtį. Architektas turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją. Statybos inžinierius – fizinis asmuo, turintis statybos inžinerijos arba statybų technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypčių (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ir teisės aktų nustatytą darbo patirtį, atitinkančius ne žemesnį kaip šeštąjį Lietuvos kvalifikacijų sistemos lygį ir leidžiančius užsiimti veikla, aprėpiančia vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis, nustatytas šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje. Statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas – asmens įgytą aukštąjį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, išduotas baigus ne žemesnę kaip pirmąją universitetinių studijų (bakalauro) pakopą ar pirmąją koleginių studijų (profesinio bakalauro arba inžinieriaus profesinės kvalifikacijos) pakopą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [8.1] 2 straipsnio 92 dalyje nurodytas studijų krypčių (šakų) programas arba jam lygiavertis dokumentas. |  |  |  |  |  |  |
| 5 - LR teisės aktuose numatytos institucijos- viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra, Lietuvos Respublikos Architektų rūmai, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. |  |  |  |  |  |  |
| 6 - asmenys, turintys teisę eiti ypatingojo statinio projekto vadovo/ projekto dalies vadovo/ projekto vykdymo priežiūros vadovo/ projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas, turi teisę eiti neypatingojo statinio projekto vadovo/ projekto dalies vadovo/ projekto vykdymo priežiūros vadovo/ projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas |  |  |  |  |  |  |
| 7 - būtina nurodyti, kas laikoma baigtu projektu – ar patvirtintas projektas / projekto dalis, ar atlikta projekto / projekto dalies ekspertizė ir gauta teigiama išvada, ar gautas statybą leidžiantis dokumentas ir pan. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 - pateikiamos nuorodos į nacionalines duomenų bazes, registrus, kuriuose pirkimo vykdytojas turės galimybę patikrinti siūlomų specialistų kvalifikacijos dokumentus (atestatus, teisės pripažinimo dokumentus ir t.t.) _ _____________________________________________________________________________________ Pirkimo dokumentuose būtina nurodyti, kad jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Šį sąlyga yra ypač aktuali, kai pirkimo vykdytojas objektyviai gali nežinoti, kokiai statinių kategorijai bus priskirtas būsimasis projektuojamas statinys. Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 14 punkto nuostata, statinio kategoriją pagal Reglamente pateiktus požymius nustato ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto vadovas. Jei sutarties vykdymo metu rengdamas projektą projekto vadovas priskirtų statinį žemesnei kategorijai nei buvo nustatyta kvalifikacijos reikalavime, toks reikalavimas būtų neproporcingas ir nesusijęs su pirkimo objektu. Taigi, kai rengiant pirkimo dokumentus nėra žinoma ir aišku, ar projektuojamas statinys bus priskirtas ypatingajam ar neypatingajam, neypatingajam ar nesudėtingajam statiniui, atsižvelgiant į tai, kad pirkimo dokumentuose gali būti nustatyti tik būtini reikalavimai, reikalavimas specialistams nenustatomas. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, koks bus statinys, atitinkamai tiekėjas ir privalės užtikrinti, kad pirkimo sutartį vykdys reikalingą (atitinkančią nustatytą statinio kategoriją) teisę turintys asmenys. Minėta sąlyga, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys yra, labai svarbi ir tada, kai pirkimo vykdytojas negali tiksliai apibrėžti, kokios kvalifikacijos (specializacijos) specialistų privalo turėti tiekėjas. Pavyzdžiui, perkant kultūros paveldo tvarkybos darbų projektavimą, sudėtinga įvertinti, kokių atitinkamos specializacijos specialistų reiktų reikalauti. Tokiu atveju tiekėjas sutarties vykdymui įsipareigoja paskirti tik tokius specialistus, kurie turės teisę teikti kultūros paveldo objekte atitinkamas projektavimo paslaugas ar pan. Rekomenduojama pirkimo sutartyje nurodyti, kad tiekėjo įsipareigojimas, jog sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, yra esminė sutarties sąlyga, kurią pažeidus gali būti nutraukiama sutartis ir taikomos atitinkamos nuobaudos. Tiekėjo bei specialistų kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų (paraiškų) pateikimo termino pabaigos ir tai turi būti užfiksuota pačiame dokumente. Jeigu dokumentai yra išduoti po pasiūlymų (paraiškų) pateikimo termino pabaigos, juose nurodoma informacija turi būti aktuali iki šio termino pabaigos. Paprastai vadovaujančiam personalui ir specialistams nustatomi tokie reikalavimai: jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. Pirkimo dokumentuose gali būti nustatoma, kad tokių subtiekėjų (jo pasitelkiamų specialistų), jeigu jie žinomi, kvalifikacija tikrinama pirkimo procedūrų metu, arba, kad tiekėjas privalo įsipareigoti, jog pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ir nurodo, kad pirkimo vykdytojui pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Pirkimo vykdytojas nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu jis gali susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis, arba šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jei šie dokumentai tebėra aktualūs ir galiojantys. Pateikiama keletas nuorodų į aktualius registrus, kuriuose viešinami kvalifikacijos dokumentai: https://www.ssva.lt/cms/registrai (buvo www.spsc.lt ) http://www.architekturumai.lt/atestavimas https://www.kpd.lt/lt/atestavimas (iki 2017 m. išduoti atestatai) http://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kulturos-paveldo-apsauga/nekilnojamojo-kulturos-paveldo-apsaugos-specialistu-atestavimas/atestavimo-rezultatai https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public https://www.nzt.lt/popup2.php?item_id=706 Išsamesnė informacija – Tiekėjo pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų vertinimo Procedūrų vadove. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Paslaugų teikėjo pirkimo sutarčiai vykdyti turimi įrankiai, įrenginiai ar techninės priemonės |  |  |  |  |  |  |
| Kvalifikacijos reikalavimas |  |  | Pateikiami dokumentai |  |  |  |
| Tiekėjas turi teisėtai naudotis legalia programine įranga, kuri reikalinga perkamoms paslaugoms teikti. |  |  | Pateikiamas licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas, įrangą patvirtinančių sertifikatų kopijos, galiojančios programinės įrangos licencijų kopijos ar licencijų nuomos sutarčių kopijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys tiekėjo teisę disponuoti legalia programine įranga, reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. |  |  |  |
| Kai perkamos projektavimo paslaugos taikant BIM metodus |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjas turi teisėtai naudotis legalia programine įranga, kuri reikalinga BIM modelių kūrimui ir bendradarbiavimui |  |  | Laisvos formos deklaracija apie BIM programinę įrangą, kurią tiekėjas ketina naudoti vykdydamas pirkimo sutartį, ir BIM programinės įrangos įsigijimo, nuomos ar licenciją suteikiančios sutarties kopija arba šios programinės įrangos tiekėjo patvirtintas raštas, kad tiekėjas galės naudoti šią programinę įrangą visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį. |  |  |  |
| Pastaba: pirkimo vykdytojas negali nurodyti konkrečios programinės įrangos, o turi prašyti tiekėjo naudojamą įrangą nurodyti pasiūlyme. Šį kvalifikacijos reikalavimą rekomenduojama nustatyti kiekviename projektavimo paslaugų pirkime, siekiant sutartį sudaryti su tiekėju, kuris naudoja tik teisėtai įgytą legalią programinę įrangą, tokią sąlygą nustatant ir pirkimo sutartyje. |  |  |  |  |  |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose, be kitų privalomų pirkimo sąlygų, turi nurodyti vertinimo kriterijus, pasiūlymų vertinimo sąlygas ir tvarką. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsniu ir Pirkimų įstatymo 65 straipsniu pirkimo vykdytojas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal:

1. 	kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį:

a) 	techninius pranašumus, estetines ir funkcines charakteristikas, prieinamumą, tinkamumą visiems vartotojams, socialines, aplinkosaugines ir inovatyvias charakteristikas bei sąžiningos prekybos sąlygas;

b) 	pirkimo sutarčiai įvykdyti paskirtų darbuotojų organizavimą, kvalifikaciją ir patirtį, kai tai daro reikšmingą įtaką pirkimo sutarties įvykdymo kokybei;

c) 	garantinę priežiūrą ir techninę pagalbą, pristatymo sąlygas (pavyzdžiui, pristatymo datą, procesą, trukmę arba įvykdymo laikotarpį);

2. 	sąnaudas, kurios apskaičiuojamos pagal gyvavimo ciklo sąnaudų metodą;

3.	kainą.

DĖMESIO!

Rekomenduojama perkant projektavimo paslaugas pasiūlymus vertinti ne pagal mažiausios kainos kriterijų, o pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. Pirkimo vykdytojui ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimui rekomenduojama naudotis Gairių 2 priede pateiktais kriterijais. Pažymėtina, kad tik dviejų kriterijų - kainos ir paslaugų suteikimo termino nustatymas nėra tinkamas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimui, taikant kainos ir kokybės santykį.

Nustatant tinkamiausius pasiūlymų vertinimo kriterijus, turi būti atsižvelgiama į konkretaus pirkimo pobūdį, sudėtingumą, pirkimo vykdytojo ir rinkos tyrimų, įskaitant rinkos konsultacijų (jei tokios buvo vykdytos konkrečiu atveju) rezultatus ir pan. Pasirinkti pasiūlymų vertinimo kriterijai turi atitikti reikalavimus: pirma, kriterijai turi būti susiję su pirkimo objektu; antra, kriterijai turi būti objektyvūs, aiškūs, neturi pirkimo vykdytojui suteikti neribotos pasirinkimo laisvės ir turi užtikrinti veiksmingą tiekėjų konkurenciją. Bet kuriuo atveju tokie kriterijai turi neprieštarauti nė vienam iš pagrindinių Įstatymuose  įtvirtintų principų. Pasirenkant pasiūlymų vertinimo kriterijus turėtų būti skatinama inovatyvių produktų pasiūla, siekiama, kad būtų daroma kuo mažesnė įtaka klimato kaitai, aplinkos taršai, atliekų susidarymui, gamtos išteklių naudojimui, ekosistemų ir jų paslaugų būklei ir (ar) kitam neigiamam poveikiui aplinkai, taikant atsinaujinančių išteklių ir (ar) energijos naudojimo, energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos kriterijus. Be to, pasiūlymų vertinimo kriterijai bet kuriuo atveju privalo būti įtvirtinti pirkimo  sąlygose ir užtikrintas sąsajumas su sutarties vykdymu.

Statybos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodomi statiniai, kuriems privaloma projekto architektūrinė dalis ir pagal Statybos įstatymo 12 straipsnio 4 dalį ją parengti gali tik atestuoti architektai. Atkreiptinas dėmesys, kad Statybos įstatymo 12 straipsnio 14 dalies 4 punkte nurodyta, kad atestuoti architektai turi pareigą laikytis Europos architektų tarybos priimtą Architektūros paslaugų teikėjų Europos etikos kodekso (toliau – Etikos kodeksas). Etikos kodekse nustatyta, kad architektūros paslaugų teikėjas nedalyvauja jokiame projektų ar konkurenciniame konkursuose ir neteikia pasiūlymo, kai darbo ar paslaugų kokybės vertinimas arba būsimo paslaugų teikėjo profesinės kvalifikacijos vertinimas nėra dominuojantis kriterijus. Atsižvelgiant į tai, pirkimo vykdytojas pirkdamas projektavimo paslaugas, kuriose yra projekto architektūrinės dalies parengimas, turėtų taikyti kainos ir kokybės santykį, nurodant kokybinį architekto teikiamų paslaugų kriterijų.

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai pirkimo sąlygose turi būti nustatomi ne dėl to, kad būtų galima tik palyginti tiekėjų pasiūlymus, o tam, kad pasiūlymų vertinimo metu pamatuota ekonominė nauda būtų įgyvendinta vykdant sudarytą pirkimo sutartį. LAT, formuodamas teisės taikymo praktiką, nurodė, kad tiekėjų pateikti atitikties nustatytiems ekonominio naudingumo kriterijams aprašymai (juose esantys tiekėjų įsipareigojimai ar patvirtinimai), susiję su įvairiais viešojo pirkimo sutarties vykdymo aspektais, būtų įtraukti į viešojo pirkimo sutartį bei vykdomi (nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-178-378/2018).

Kai tiekėjas, pripažintas laimėtoju dėl to, kad jo pasiūlymas geriau už kitų pirkimo dalyvių pasiūlymus atitiko ekonominio naudingumo reikalavimus, toks jo pranašumas turi tiesiogiai atsispindėti ir sutartyje.

Pirkimo vykdytojas turėtų nustatyti tik objektyviai įvertinamus kokybės kriterijus, kurie sudarytų galimybę įsigyti aukštos kokybės projektavimo paslaugas, kuo geriau atitinkančias jo poreikius, vengti kriterijų vertinimo priklausomumo nuo subjektyvaus vertintojo požiūrio.

Pažymėtina, kad LAT, formuodamas teisės taikymo praktiką, nurodė, kad „tais atvejais, kai pagal perkančiosios organizacijos parengtas pirkimo sąlygas sprendžiant dėl tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinamas ne konkretus matmuo (pvz., fizikinis dydis), tačiau prašoma pateikti nurodyto kriterijaus aprašymą, perkančiajai organizacijai kyla pareiga kuo tiksliau ir detaliau aprašyti vertinimo kriterijus, kuriais remiantis bus skiriami konkretūs ekonominio naudingumo balai“. LAT taip pat pažymėjo, kad pirkimo sąlygose dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų nenustačius detalios kriterijų vertinimo sistemos, susiklosto situacija, kai konkretaus pasiūlymo vertinimas priklausys nuo subjektyvaus vertintojo požiūrio, perkančiosios organizacijos poreikių ar motyvų, o tai neatitinka VPĮ įtvirtinto skaidrumo imperatyvo, todėl tokios pirkimo sąlygos neteisėtos.

Vertinimo kriterijai turėtų būti aktualūs būsimam projektavimo procesui ir susiję su tiekėjo įsipareigojimais sutarties vykdymo metu. Tam, kad nustatytų ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, pirkimo vykdytojas turėtų pasirinkti ne visus galimus / įmanomus kriterijus, o tik tuos, kurie yra tiesiogiai susiję su pirkimo objektu, kurie suteiks pamatuotą ekonominę naudą ir suteiks kuo didesnę kokybę perkamoms paslaugoms.

Lentelė. Nr.3. Kainos ir kokybės kriterijų svoriai

| Pirkimo objektas* | Kaina | Darbuotojų kvalifikacija ir patirtis | Socialinis kriterijus | Funkcinės charakteristikos | Paslaugos suteikimo laikas/terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nesudėtingas | 60-70 proc. | 15-20 proc. | 0 proc. | 10 proc. | 10-15 proc. |
| vidutinio sudėtingumo | 40-60 proc. | 20-25 proc. | 0-5 proc. | 10-15 proc. | 10-15 proc. |
| sudėtingas | 30-40 proc. | 20-25 proc. | 0-5 proc. | 15-20 proc. | 10-15 proc. |

*Atkreipiame dėmesį, kad šiuo atveju pirkimo objekto formuluotė „nesudėtingas“ nėra tapati statinio kategorijai ir šiame kontekste turėtų būti suprantama kaip sutarties objektas, t. y. statinio projektas, nesudėtingai parengiamas, nereikalaujantis ypatingai aukštos tiekėjo kvalifikacijos, dažnai pasitaikantis, įprastas, nepasižymintis sudėtingais projektiniais sprendiniais ir pan. Pavyzdžiui, nedidelio diametro vandens tiekimo linijos projektas, D kategorijos gatvės kapitalinio remonto projektas ir t.t. Vidutinio sudėtingumo objektais galėtų būti aukštesnės kategorijos gatvių projektai, modernizavimo projektai, kai neprivalomas ir nerengiamas projekto konkursas ir t.t. Sudėtingi objektai galėtų būti geležinkelių, uostų statinių, sudėtingų hidrotechninių statinių projektai ir kitų statinių, kurių techniniai / technologiniai parametrai yra svarbesni už estetinius, projektai. Jeigu prioritetas skiriamas estetikai, turėtų būti rengiamas projekto idėjos konkursas.

Atsižvelgiant į perkamo projekto sudėtingumą, reikšmę ir kitus konkrečiam pirkimo objektui svarbius aspektus, Lentelėje Nr. 3 nurodytus kainos kriterijaus svorius galima mažinti bent 10 proc., o darbuotojų kvalifikacijos ir patirties kriterijaus svorius galima didinti bent 10 proc.

DĖMESIO!

Darniųjų pirkimų skatinimas Darnusis pirkimas – tai pirkimas, kuriame atsižvelgiama ne tik į ekonominius („geriausias kainos ir kokybės santykis“), bet ir socialinius, inovacijų ir aplinkosaugos aspektus. Tikslas – panaudoti viešąjį pirkimą kaip svertą, padedantį įveikti pagrindinius visuomenės iššūkius: mažinti nedarbą, aplinkos taršą, kovoti su klimato kaita ir kt. Įstatymai suteikia naujų galimybių per viešųjų pirkimų procesą skatinti socialinę įtrauktį, taikyti tvarumo reikalavimus bei atsižvelgti į inovatyvias charakteristikas. Darniųjų pirkimų praktika gali būti įgyvendinama nustatant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, pavyzdžiui: - aplinkosaugos kriterijus – jei įmanoma, nustatomi pasiūlymo vertinimo kriterijai, kurie susiję su žaliųjų pirkimų reikalavimais (pvz., energiją taupančios lemputės, perdirbtų ar ekologiškų medžiagų naudojimas, energijos vartojimo efektyvumas, sumažintas išmetamų CO2 kiekis ir pan.); - socialinius pasiūlymų vertinimo kriterijus – tai galėtų būti, pvz., vykdant sutartį sukuriamų pameistrystės ir (arba) mokymosi vietų skaičius ir kokybė, lyčių lygybės užtikrinimo priemonės, papildomi prieinamumo reikalavimai, viršijantys į techninę specifikaciją įtrauktus reikalavimus ir pan. Pažymėtina, kad naudojant socialinius aspektus kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus, jie nebūtinai bus tiesiogiai susiję su atliekamais darbais ar teikiama paslauga, tačiau sąsaja su konkrečiu pirkimo objektu plačiąja prasme turi išlikti; - inovacijų aspektai – tai galėtų būti inovatyvūs, pavyzdžiui, gatvių apšvietimo sprendiniai ir pan. Prioritetu tampa ne objekto kaina, bet efektyvumo kriterijai. Naudingą informaciją apie darniuosius pirkimus Tarnyba skelbia svetainės Darniųjų pirkimų polapyje

Pavyzdiniai ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai pateikiami 2 priede. Atkreiptinas dėmesys, kad jame pateiktų vertinimo kriterijų sąrašas nėra baigtinis.

Pirkimo vykdytojas, nustatydamas kitus nei rekomenduojama vertinimo kriterijus, privalo juos parinkti taip, kad jie būtų aiškūs, tikslūs, susiję su perkamomis paslaugomis, objektyviai įvertinami, o tiekėjų pasiūlymus būtų galima palyginti tarpusavyje. Nustatant kriterijų reikšmes, jos turi būti ekonomiškai pagrįstos.

PASTABA!

Projektiniai sprendiniai (jų kokybiniai reikalavimai) neturėtų būti nurodomi kaip ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai. Jeigu pirkimo vykdytojas nori tiekėją atsirinkti pagal jo pateiktus projektinius sprendinius, turėtų būti organizuojamas projekto konkursas Aplinkos ministro nustatyta tvarka.

PASIŪLYMUOSE NURODYTOS KAINOS VERTINIMAS

Pirkimo vykdytojas turi pareigą vertindamas tiekėjų pasiūlymus įsitikinti, ar tiekėjų pasiūlyta kaina yra ne per didelė ir priimtina pirkimo vykdytojui, o jeigu nustato, kad tiekėjų pasiūlyme nurodyta kaina atrodo neįprastai maža, privalo pareikalauti, kad tiekėjai ją pagrįstų.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 5 punktu laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija pirkimo vykdytojo pirkimui skirtų lėšų sumą, nustatytą prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, nustatytas pirkimo vykdytojo prieš pradedant pirkimo procedūrą, ir pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose nėra nurodęs pirkimui skirtos lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti.

DĖMESIO!

Pirkimui skirtų lėšų suma, nustatyta ir užfiksuota rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimą, išimtiniais atvejais gali būti keičiama, kai ji nėra nurodyta pirkimo dokumentuose, pirkimo vykdytojui ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra priimtina, o pirkimo vykdytojas gali pagrįsti tokios kainos priimtinumą ir suderinamumą su racionalaus lėšų naudojimo principu. Plačiau apie galimybę didinti pirkimui skiriamų lėšų sumą procedūrų metu: Ar atliekant pirkimus pagal viešųjų pirkimų įstatymą pasiūlymų vertinimo metu galima keisti pirkimui skirtą lėšų sumą?

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsniu ir Pirkimų įstatymo 66 straipsniu, pirkimo vykdytojas privalo pareikalauti, kad tiekėjas pagrįstų pasiūlyme nurodytą paslaugų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta paslaugų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų pirkimo vykdytojo rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį.

Jeigu vykdomas mažos vertės pirkimas, tuomet neįprastai mažos kainos pagrindimas iš tiekėjo prašomas tuomet, kai pirkimo vykdytojui atrodo, kad tiekėjo pateikta kaina ar sąnaudos yra neįprastai mažos, taigi gali susiklostyti situacija kai tiekėjas pasiūlo kainą, pavyzdžiui, 50 procentų mažesnę už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų pirkimo vykdytojo rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį, tačiau tokiu atveju pirkimo vykdytojui ji neatrodys neįprastai maža ir jis nesikreips į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo.

Pirkimo vykdytojas, prašydamas tiekėjo pagrįsti neįprastai mažą kainą turi tiksliai ir aiškiai nurodyti, kaip ir kokius konkrečius pasiūlymo aspektus, kainos sudedamąsias dalis ir (arba) kitus skaičiavimus bei aprašymus tiekėjas turi pateikti, siekdamas pagrįsti neįprastai mažą kainą.

Perkant projektavimo paslaugas, rekomenduojama vertinti kiekvienos pozicijos kainą (įkainį) atskirai.

Plačiau apie neįprastai mažos kainos vertinimą – Neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar sąnaudų nustatymo ir pagrindimo gairėse.

Lentelė. Nr.4. Pavyzdinės kainos pagrindimo sudedamosios dalys

| Pozicijos Nr. | Pirkimo objektas | Kaina | Pirkimo vykdytojas, siekdamas įvertinti kainos pagrindimą, privalo prašyti tiekėjo: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. Kai projektavimas vykdomas vienu etapu |  | 1. nurodyti asmenų, teiksiančių paslaugą, skaičių bei tiekėjo/įmonės vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio dydį, valandų skaičių, reikalingą paslaugos suteikimui; 2. pateikti patiriamų sąnaudų aprašymą (nurodant patalpų eksploatacines sąnaudas, programinės įrangos (turimos ar galimos pasitelkti) sąnaudas, draudimo išlaidas ir kt.); 3. pateikti subteikėjų teikiamų paslaugų kainas. |
|  | Techninio darbo projekto parengimo paslaugos |  |  |
|  | 1.2. Kai projektavimas vykdomas dviem etapais |  |  |
|  | 1.2.1. Techninio projekto parengimo paslaugos |  |  |
|  | 1.2.2. Darbo projekto parengimo paslaugos |  |  |
| 2. | Projekto vykdymo priežiūros paslaugos |  | 1. nurodyti asmenų, teiksiančių paslaugą, skaičių bei tiekėjo/įmonės vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio dydį, valandų skaičių, reikalingą paslaugos suteikimui; 2. nurodyti transporto išlaidas ar pan. |

Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsnio 4 dalyje ir Pirkimų įstatymo 66 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog „Kai pirkimo vykdytojas nustato, kad neįprastai mažos kainos ar sąnaudos pasiūlytos dėl to, kad dalyvis yra gavęs valstybės pagalbą, šis pasiūlymas gali būti atmestas vien šiuo pagrindu, jeigu dalyvis negali per pakankamą pirkimo vykdytojo nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetęs pasiūlymą šiuo pagrindu, pirkimo vykdytojas apie tai privalo pranešti Europos Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus.“.

Pažymėtina, kad valstybės pagalba yra parama, kurią valstybė iš savo išteklių teikia tam tikriems ūkio subjektams arba tam tikroms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti, suteikdama išskirtinę ekonominę naudą, kuri neatsirastų rinkos sąlygomis, ir kuri iškraipo konkurenciją bei veikia prekybą tarp Europos Sąjungos valstybių narių. Pavyzdžiui, projektavimo paslaugų pirkime pasiūlymą pateikė mokslo institutas. Grįsdamas neįprastai mažą kainą tiekėjas nurodė, kad dalyvaudamas komercinėje veikloje, naudojasi valstybės lėšomis sukurta infrastruktūra ir dėl to nepatiria išlaidų darbo vietų sukūrimui, licencijų įsigijimui ar pan. Tokiu atveju pirkimo vykdytojas turi įsitikinti, kad tiekėjo išlaidos mažinamos ne dėl neteisėtai suteiktos valstybės pagalbos. Neteisėta valstybės pagalba – tai pagalba, kurią valstybės narės teikia nesuderinusios su Europos Komisija (pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108(3) str.) ir kuriai netaikomi pranešimo išimtį numatantys Europos Sąjungos teisės aktai.

PIRKIMO SUTARTIES NUOSTATOS

Pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose turi pateikti numatomos sudaryti pirkimo sutarties projektą arba nurodyti svarbiausias sutarties sąlygas. Rekomenduojama visais atvejais kartu su pirkimo dokumentais pateikti sutarties projektą. Rengdamas pirkimo sutarties projektą pirkimo vykdytojas turi vadovautis Įstatymų nuostatomis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Architektūros įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir kitais norminiais teisės aktais.

Pirkimo sutartis, kai ji sudaroma raštu, turi atitikti Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies ir Pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies reikalavimus, t. y. pirkimo sutartyje turi būti nustatyta:

- sutarties šalių teisės ir pareigos;

- perkamos paslaugos;

- kainodaros taisyklės;

- mokėjimų tvarka;

- sutarties prievolių įvykdymo terminai;

- sutarties įvykdymo užtikrinimas;

- sutarties peržiūros sąlygos ar pasirinkimo galimybės (jeigu tai numatoma);

- ginčų sprendimo tvarka;

- sutarties nutraukimo atvejai ir tvarka;

- sutarties galiojimas;

- subtiekėjai, jeigu vykdant pirkimo sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka;

- tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais (jei taikoma) tvarka;

- nurodytas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo.

Pirkimo vykdytojas gali nustatyti specialias pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, siejamas su ekonominiais, inovacijų, užimtumo, socialinės ir aplinkos apsaugos reikalavimais, jeigu tokios sąlygos yra susijusios su pirkimo objektu, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio 4 dalyje ir Pirkimų įstatymo 64 straipsnio 4 dalyje, ir jeigu jos buvo nurodytos pirkimo dokumentuose.

DĖMESIO!

Pirkimo vykdytojas, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar valdantis ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, nustato specialų pirkimo sutarties nutraukimo atvejį, pagal kurį sutartis būtų nutraukta, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

Sutarties šalių teisės ir pareigos

Nustatant pirkimo sutarties šalių teises ir pareigas, projektavimo paslaugų pirkimo atveju pirkimo vykdytojas turėtų atsižvelgti į Statybos, Architektūros įstatymų, o teritorijų planavimo paslaugų pirkimo atveju – į Teritorijų planavimo įstatyme nustatytus reikalavimus. Pažymėtina, kad šalių teises ir pareigas bei atsakomybės dydį numato Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas bei kiti norminiai teisės aktai, todėl Pirkimo vykdytojas neturėtų pirkimo dokumentuose nustatyti perteklinių nuostatų ir reikalauti tiekėjo prisiimti pareigas bei atsakomybę, kurios tiekėjas, teikdamas pasiūlymą negali net realiai įsivertinti (pvz. reikalavimas tiekėjui prisiimti atsakomybę už viso ar dalies pirkimo vykdytojo finansavimo praradimą), kas tokiu būdu iškreiptų atskirų tiekėjų pasiūlymų kainos skaičiavimą. Tiekėjo civilinės atsakomybės nuostatos turėtų kilti tik iš pačios sutarties (sutartinių) santykių, vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir proporcingumo principais, bei turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžtos sutartyje ir nekelti abejonių sutartį pasirašančioms šalims. Taip pat pirkimo vykdytojas pirkimo sutarčių projektuose neturėtų įtvirtinti iš esmės neriboto tiekėjo atsakomybės principo, kuris pareikalautų neadekvataus dydžio ir nedraudžiamos privalomuoju draudimu projektuotojo atsakomybės, kadangi to pasekoje tiekėjas, prisiimdamas pirkimo sutartyse nustatytą atsakomybę, gali pasiūlyti ženkliai didesnę perkamų paslaugų kainą nei yra objektyviai pagrįsta. Siekiant subalansuoti tiekėjų atsakomybės sąlygas, užtikrinti, kad tiekėjai nebūtų priversti teikti nepagrįstai didelių kainų pasiūlymų (dėl papildomos, nepribrėžtos rizikos), siūloma nustatyti tiekėjo prievolę atlyginti pirkimo vykdytojo tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl tiekėjo padarytų projektavimo klaidų, esant civilinės atsakomybės sąlygoms, neviršijant dviejų pasirašytos sutarties kainos dydžių. Tokiu atveju bus užtikrintas ES direktyvose ir Įstatymuose įtvirtintų skaidrumo ir proporcingumo principų laikymasis, pasiektas pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas – racionalus lėšų naudojimas. Tiek tiekėjas, tiek pirkimo vykdytojas, žinodami ribas, galėtų įsivertinti rizikas ir pirkimo vykdytojo atžvilgiu būtų užtikrintas skaidrus pirkimo procesas, o tiekėjo atžvilgiu – pagrįsto pasiūlymo pateikimas.

Kainodaros taisyklės

Nustatydamas kainodaros taisykles, pirkimo vykdytojas privalo vadovautis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nuostatomis. Rekomenduojama perkant projektavimo paslaugas bei siekiant lankstesnio sutarties vykdymo (ypač ilgalaikėms sutartims) kainodaros taisyklėse nustatyti fiksuotos kainos apskaičiavimo būdą nusimatant peržiūros taisykles. Tais atvejais, kai paslaugų teikimo trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra  2 (dveji) metai ar ilgesnė, pirkimo vykdytojas privalo (jei trumpesnė – gali) numatyti sutartyje nurodytos fiksuotos kainos (fiksuotų įkainių) peržiūros sąlygas. Bent viena peržiūros sąlyga turi numatyti kainos ar įkainių perskaičiavimą dėl aplinkybių, nesusijusių su mokesčių pasikeitimu.

Pastaba: pirkimo vykdytojui pačiam nustatyti ir nurodyti projektavimui skiriamų valandų skaičių dažnu atveju gali būti neracionalu, kadangi galimai trūksta kompetencijos įvertinti suteikiamų projektavimo paslaugų apimtis.

Mokėjimų tvarka

Pirkimo sutartyje nustatyti mokėjimo laikotarpiai turi atitikti Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymas) 4 ir 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus, t. y. pirkimo sutartyje tarp ūkio subjektų nustatytas mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis negu 60 kalendorinių dienų, o pirkimo sutartyje tarp ūkio subjektų ir viešųjų subjektų – negali būti ilgesnis negu 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkimo vykdytojas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą, išskyrus atvejus, nustatytus Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatyme.

Paslaugų suteikimo terminai ir sutarties trukmė

Pirkimo vykdytojas sutartyje turi aiškiai nurodyti paslaugų teikimo terminus ir apibrėžti sutarties trukmę. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad paslaugų teikimo terminas ir sutarties galiojimo terminas nėra tapatūs. Pažymėtina, kad perkant statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas arba statinio projektavimo paslaugas ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas kartu (vienu pirkimu), sudaromoje pirkimo sutartyje gali būti nustatytas ilgesnis nei 3 metų paslaugų teikimo laikotarpis.  Atsižvelgiant į projektavimo paslaugų pirkimo objektą, t. y. įvertinus tai, kad pirkimu įsigyjamos kelios paslaugos (pavyzdžiui statinio techninio projekto parengimo paslaugos + darbo projekto parengimo paslaugos + statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos) ir dalies šių paslaugų teikimas gali nusikelti neribotam laikui (pavyzdžiui, darbo projekto parengimo ar statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos bus teikiamos pirkimo vykdytojui atrinkus rangovą) arba sutarties vykdymo metu dėl trečiųjų šalių veikimo ar neveikimo gali būti nukeliami sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminai, rekomenduojama pirkimo sutartyje numatyti galimybę stabdyti sutarties vykdymą.

Rekomenduojama pirkimo sutartyje nusimatyti galimybę pirkimo vykdytojui vertinti tiekėjo teikiamų paslaugų tarpinius rezultatus ir nurodyti tokių vertinimų atlikimo periodiškumą. Siekiant užtikrinti tinkamą sutarties vykdymą ne tik iš tiekėjo, bet ir iš pirkimo vykdytojo pusės, sutartyje turėtų būti numatyti pirkimo vykdytojo įsipareigojimų įvykdymo terminai: dokumentų pateikimo, derinimų, pritarimų, pastabų pateikimui. Išlaikant pusiausvyrą, sankcijos už įsipareigojimų nevykdymą turi būti numatytos abiem sutarties pusėms.

Pavyzdžiui, sutartyje galėtų būti formuluojamos tokios nuostatos:

“Tiekėjas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties pasirašymo pateikia eskizinius projektinius sprendinius.

Pirkimo vykdytojas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo projektinių sprendinių gavimo dienos pateikia motyvuotas pastabas arba pritarimą. Pirkimo vykdytojui neatsakius per nurodytą terminą laikoma, kad sprendiniams pritarta.”

„Pirkimo vykdytojas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tiekėjo prašymo pateikimo dienos, pateikia tiekėjui papildomą informaciją ar dokumentus, reikalingus tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Dokumentų ir/ar duomenų, kuriuos pirkimo vykdytojas turi gauti iš kitų institucijų, pateikimas numatomas per protingą terminą, tačiau ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, išskyrus jei šalys susitaria kitą terminą.”

“Jei šalys per nustatytą terminą neįvykdo savo įsipareigojimų pateikti dokumentus ir/ar informaciją bei priimti sprendimus, kitai šaliai pareikalavus skaičiuojamos netesybos x,xx proc. nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Jeigu įsipareigojimus įvykdyti vėluoja pirkimo vykdytojas, atitinkamą vėlavimo dienų skaičių pratęsiami tiekėjo įsipareigojimų vykdymo terminai“.

Sutarties įvykdymo užtikrinimas

Pirkimo vykdytojas, reikalaudamas pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo Civiliniame kodekso 6.70 straipsnyje nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais (netesybomis (bauda, delspinigiais), laidavimu, garantija ar kitais sutartyje numatytais būdais), turi atsižvelgti į pirkimo sutarties objekto sudėtingumą, sutarties trukmę, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, rinkos sąlygas, prievolių užtikrinimo būdų ypatumus ir kitas svarbias aplinkybes ir įvertinti prievolių neįvykdymo tikėtiną riziką ir galimus nuostolius.

Atkreiptinas dėmesys, kad pirkimo vykdytojui pareikalavus pateikti laidavimą, garantiją, tiekėjai patiria papildomą finansinę naštą, todėl atitinkamai padidėja jų pasiūlymo kaina, todėl tik didelės vertės, ilgos trukmės, sudėtingų ir svarbių projektų parengimo paslaugų pirkimų atvejais pirkimo vykdytojas turėtų reikalauti iš tiekėjo pateikti garantiją, laidavimą ar taikyti kitus papildomus prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus. Rekomenduojama pirkimo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimui dėl vėluojamų suteikti paslaugų ar netinkamai suteiktų paslaugų, ar per nustatytą terminą nepašalintų paslaugų kokybės trūkumų, ar tiekėjo įsipareigojimų dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, ar įsipareigojimų dėl specialistų, turinčių teisę vykdyti pareigas ir pan., nesilaikymo reikalauti netesybų (pavyzdžiui, nustatyti baudą). Pirkimo sutartyje nustatyta sutartinė atsakomybė už pirkimo sutartimi sulygtų prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą turi būti lygiavertė abiem pirkimo sutarties šalims (pavyzdžiui, nustatyti adekvatūs delspinigiai abiem sutarties šalims).

DĖMESIO!

Pirkimo vykdytojas, nustatydamas sutarties įvykdymo užtikrinimo būdus, turi vadovautis lygiateisiškumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, numatyti sankcijų dydžiai už sutartyje nustatytus atvejus turi būti lygiaverčiai abiem sutarties šalims, neturi suteikti kuriai nors sutarties šaliai perdėto pranašumo.

Pažymėtina, kad nustatant netesybas, jos turi išlikti kompensuojamojo, o ne baudinio (dvigubo) pobūdžio – kai už tą patį sutarties pažeidimą taikoma tiek bauda, tiek delspinigiai. LAT tokias netesybas pripažino baudinėmis, todėl baudų ir netesybų (abiejų kartu) taikymas nėra galimas. Netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita.

Atkreiptinas dėmesys, kad numatytos sankcijos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą turėtų būti pakankamos (atgrasančios), veiksmingos, už kiekvieną atskirai nurodytą sutartinių įsipareigojimų pažeidimą nustatomos sankcijos turi būti proporcingos pažeidimo svarbai, realiai patiriamiems nuostoliams dėl neįvykdytos ar dėl netinkamai vykdomos prievolės ir pan.

Statinio projektuotojo civilinė atsakomybė

Statinio projektuotojo civilinė atsakomybė draudžiama privalomuoju draudimu, neatsižvelgiant į projektavimo finansavimo šaltinius, statinio nuosavybės formą bei statinio projektuotojo ar pirkimo vykdytojo juridinį statusą, išskyrus atvejus, kai projektuojami nesudėtingi statiniai ar atliekamas statinio paprastasis remontas. Rekomenduojama visais atvejais, kai pagal Statybos įstatymą būtina draustis statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimu, pirkimo sutartyje nustatyti reikalavimą, kad statinio projektuotojas apdraustų projektuotojo atsakomybę Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu bei pateiktų draudimo liudijimo (poliso) ir draudimo sutarties kopijas. Draudėjas civilinę atsakomybę turi apdrausti atskirai dėl kiekvieno statinio projekto arba atsižvelgdamas į statinio projektuotojo statinių projektavimo darbų mastą per metus. Jeigu draudimo sutartis buvo nutraukta ar pasibaigė anksčiau, negu nurodyta draudimo liudijime (polise), projektuotojas privalo pratęsti (atnaujinti) Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąją draudimo sutartį.

Sutarties peržiūros sąlygos

Siekiant lankstesnio ir paprastesnio pirkimo sutarties vykdymo bei norint ateityje išvengti sutarties šalių ginčų dėl sutarties vykdymo, rekomenduojama pirkimo sutartyje nusistatyti sutarties peržiūros sąlygas (nurodyti atvejus, kada būtų atliekama sutarties peržiūra (pavyzdžiui, pirkimo sutartyje nurodytų paslaugų suteikimo grafiko koregavimas, suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo tvarkos keitimas ir pan.), įskaitant sutarties kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą ir kt.) ar pasirinkimo galimybes (aiškiai nurodyti pasirinkimo galimybes dėl paslaugų teikimo termino, objekto pakeitimo ir pan.).

Autorinės teisės

Vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatomis, architektūros kūriniai – pastatų ir kitų statinių projektai, brėžiniai, eskizai ir modeliai, taip pat pastatai ir kiti statiniai – yra autorių teisių objektas, todėl pirkimo sutartyje būtina apibrėžti sutarties šalių teises bei pareigas, susijusias su intelektinės nuosavybės teisėmis į paslaugos rezultatą. Rekomenduojama pirkimo sutartyje nurodyti, kad visos turtinės teisės į pagal pirkimo sutartį sukurtą kūrinį, t. y. statinio projektą, maksimalia leistina įstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidžiamos pirkimo vykdytojui (įskaitant, bet neapsiribojant pirkimo vykdytojo teise be atskiro projektuotojo sutikimo naudoti jį savo nuožiūra, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims, bet tik ta apimtimi, kiek tai susiję su sutarties objektu). Sutartyje turi būti numatyta, kad tiekėjo pasiūlyta kaina apima ir autorinį atlygį, o turtinės teisės perleidžiamos, kai rezultatas perduodamas ir už jį yra tinkamai sumokėta.

Autoriaus (projekto rengėjo) asmeninės neturtinės teisės kitiems asmenims nėra perduodamos, jos nepriklauso nuo autorių turtinių teisių, lieka autoriams (projekto rengėjui) ir tais atvejais, kai turtinės teisės perduodamos kitiems asmenims, todėl bet kokiu atveju autorius (projekto rengėjas) turi teisę prieštarauti dėl jo parengto projekto iškraipymo ar kitokio pakeitimo, taip pat dėl bet kokio kito kėsinimosi į kūrinį, galinčio pažeisti autoriaus garbę ar reputaciją.

DĖMESIO!

Atkreiptinas dėmesys, kad projektavimą reglamentuojančiuose statybos teisės aktuose (Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 41-42 punktai) numatyta, kad projektuotojas turi savo parengto projekto autorines teises, statytojas be projektuotojo sutikimo projektą gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas projektas. be to, projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą rengęs projektuotojas, jei šalių tarpusavio susitarimai nenumato kitaip. Siekiant tinkamo autorinių teisių įgyvendinimo, rekomenduojama projektavimo paslaugas (techninio projekto ir darbo projekto parengimo paslaugas arba techninio darbo projekto parengimo paslaugas) pirkti vienu etapu ir paslaugų teikimo sutartį sudaryti su tuo pačiu projektuotoju.

Esminis sutarties sąlygų pažeidimas

DĖMESIO!

Atkreiptinas dėmesys, kad esminiais sutarties pažeidimais, dėl kurių sutarties šalis gali nutraukti sutartį, jei kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo, laikomi pažeidimai: 1. nustatyti kaip esminiai pagal Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies požymius; 2. pirkimo vykdytojo ir tiekėjo apibrėžti esminiai pažeidimai pačioje sutartyje.

Pirkimo vykdytojas, atsižvelgdamas į pirkimo objekto ypatybes, turi aiškiai sutartyje nurodyti, kurias sutarties sąlygas pažeidus būtų laikoma, kad tiekėjas padarė esminį pirkimo sutarties pažeidimą. Sutartyje turi būti nustatyta, dėl kokio esminio sutarties sąlygų pažeidimo sutartis galėtų būti nutraukta vienašališkai, kokios sankcijos būtų taikomos, kokioms sąlygoms esant tiekėjas būtų įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

Pažymėtina, kad pavyzdinio esminių sutarties sąlygų pažeidimų sąrašo nėra, todėl pirkimo vykdytojas, nustatydamas esminius sutarties sąlygų pažeidimus, kiekvienu atveju dėl pirkimo objekto ypatybių turėtų vertinti, kokius sutarties sąlygų pažeidimus laikyti esminiais, kurie pažeidimai turėtų esminės reikšmės pirkimo vykdytojui ir sutarties tinkamam įvykdymui. Pirkimo vykdytojas, sutartyje nurodydamas sutarties sąlygų esminius pažeidimus, turi užtikrinti, kad sutarties sąlygos nebus diskriminuojančios ir neproporcingos, atitiks bendruosius teisės principus, veiks pagal teisingumo, sąžiningumo, protingumo reikalavimus bei užtikrins šalių lygiateisiškumą, proporcingumą, teisėtus lūkesčius ir nepiktnaudžiaus teise.

Pažymėtina, kad pirkimo vykdytojas privalo tiekėją įtraukti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą dėl padarytų esminių sutarties pažeidimų, jei priimamas pirkimo vykdytojo sprendimas nutraukti pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo arba priimamas pirkimo vykdytojo sprendimas, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to pirkimo vykdytojas pritaiko pirkimo sutartyje nustatytą sankciją.

Kai tiekėjas pripažintas laimėtoju dėl to, kad jo pasiūlymas geriau už kitų pirkimo dalyvių pasiūlymus atitiko ekonominio naudingumo reikalavimus, toks jo pranašumas turi tiesiogiai atsispindėti ir sutartyje, todėl tiekėjų pateikti atitikties nustatytiems ekonominio naudingumo kriterijams aprašymai, juose esantys tiekėjų įsipareigojimai ar patvirtinimai, susiję su įvairiais sutarties vykdymo aspektais, turi būti įtraukti į sutartį bei vykdomi. Pirkimo dokumentuose nurodytus ir pirkimo metu vertintus ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus privaloma sutartyje įtvirtinti kaip esmines sutarties sąlygas, kurias pažeidus taikomos sankcijos ir gali būti nutraukta sutartis. Sutarties vykdymo metu būtina užtikrinti, kad šie sutartiniai įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai, t. y. sutartyje turi būti aiškiai nustatytas kontrolės, kaip tiekėjas laikosi šių įsipareigojimų, mechanizmas, aprašyta sutarties nutraukimo tvarka, taikytinos nuobaudos ir pan.).

Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėjais

Perkant statybos darbus kartu su projekto parengimu sutartyje pirkimo vykdytojas turi numatyti tiesioginio atsiskaitymo galimybę  su subtiekėju – projekto rengėju, jeigu projekto parengimui numatoma pasitelkti subtiekėją. Tokiu būdu bus sudaroma galimybė sutarties vykdymo metu už tinkamai suteiktas paslaugas sumokėti tiesiogiai projekto rengėjui bei būtų išlaikomas projekto rengėjo nepriklausomumas nuo rangovo.

Atsakingas už sutarties vykdymą asmuo

Pirkimo sutartyje privaloma nurodyti asmenį, kuris (kurie) pirkimo vykdytojo vadovo sprendimu yra paskirtas  už sutarties vykdymą. Šis asmuo atsakingas už visus su sutarties vykdymu susijusius klausimus, t. y. turi tikrinti ir prižiūrėti, ar pirkimo sutartį vykdo tiekėjo pasiūlyme nurodyti specialistai, ar tiekėjas sutartinius įsipareigojimus vykdo tinkamai, ar paslaugas teikia sutartyje nustatytais terminais ir pan., o tiekėjas gali betarpiškai su juo bendrauti sutarties vykdymo klausimais. Pirkimo sutartyje turėtų būti nurodomi šio asmens kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar kita reikalinga informacija). Reikalavimas nurodyti atsakingą  asmenį yra glaudžiai susijęs su pirkimų skaidrumo principo įgyvendinimu, kadangi juo užtikrinamas sklandus pirkimo vykdytojo ir tiekėjo tiesioginio ryšio palaikymas. Atkreiptinas dėmesys, kad pirkimo vykdytojo vadovo sprendimu gali būti paskirti keli asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą.

ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ REIKALAVIMAI

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-06-21 nutarime Nr. 478 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“ nustatyta, kad „perkančiosios organizacijos, atlikdamos visus pirkimus, išskyrus pirkimus, vykdomus žodžiu sudarant pirkimo sutartis ir (ar) įgyvendinant užsienyje vykdomus tarptautinių donorų lėšomis finansuojamus vystomojo bendradarbiavimo projektus ir (ar) maisto pirkimus, atliekamus vykdant krašto apsaugos gynybines užduotis ir (ar) įsipareigojimus NATO (toliau – visi pirkimai), turi taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus, skaičiuojant pagal vertę nuo visų pirkimų, kurių procedūros atliekamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus, ir (ar) Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu perkančiojo subjekto: <..>  1.3. ne mažiau kaip 100 procentų tokių pirkimų – kiekvienais metais nuo 2023 metų.“.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad žaliųjų viešųjų pirkimų (toliau – ŽVP) vykdymui taikomos tokios pačios taisyklės, kaip ir vykdant bet kurį kitą pirkimą, t. y. pirkimo vykdytojai vadovaujasi Įstatymų nuostatomis, tačiau pirkimo vykdytojas įsigydamas prekes, paslaugas ar darbus turi siekti, kad kiekvienu pirkimu būtų daroma kuo mažesnė įtaka klimato kaitai, aplinkos taršai, atliekų susidarymui, gamtos išteklių naudojimui, ekosistemų ir jų paslaugų būklei ir (ar) kitam neigiamam poveikiui aplinkai. Todėl vykdydamas ŽVP pirkimo vykdytojas privalo nustatyti aplinkosauginius reikalavimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“  (toliau - AM Įsakymas) patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas).

Pastatų projektavimo paslaugos yra įtrauktos į produktų sąrašą, kuriems yra nustatyti ir AM Įsakymu patvirtinti aplinkos apsaugos kriterijai (AM Įsakymo XIX skyrius Projektavimo paslaugos, statybos darbai, statybinės medžiagos).

Vadovaujantis Tvarkos aprašu 4 punktu, pastatų projektavimo paslaugų pirkimas gali būti priskiriamas prie žaliųjų pirkimu, kai rengiant technines specifikacijas ir (ar) nustatant minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ar kvalifikacinės atrankos kriterijus ir (ar) pasiūlymų vertinimo kriterijus ir (ar) pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, yra nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai:

1) pagal Tvarkos aprašo 4.1. punktą nustatomi visi tai paslaugų grupei nustatyti ir patvirtinti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus; arba

2) pagal Tvarkos aprašo 4.3. punktą perkamoms paslaugoms, nepriklausomai nuo to, ar jos įtrauktos į produktų sąrašą, tiekėjas taikys aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Pagal Tvarkos aprašo 6 punktą pirkimams, kuriuos galima vykdyti neskelbiant skelbimo apie pirkimą, minimalių aplinkos apsaugos kriterijų naudojimas nėra privalomas, todėl pirkimo vykdytojas gali vykdyti žaliąjį pirkimą vadovaudamasis bet kuriuo (–iais) Tvarkos aprašo 4 punkto papunkčiu (–iais), nepriklausomai nuo to, ar produktas yra įtrauktas į produktų sąrašą, patvirtintų minimalių aplinkos pasaugos kriterijų taikymas nėra privalomas ir pirkimo vykdytojas gali savarankiškai nustatyti aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikant bent vieną iš žemiau numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose:

4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;

4.4.2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai;

4.4.3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;

4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos;

4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, yra tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui.

Tvarkos aprašo 4.4. punkte numatyti aplinkosauginiai principai nėra kriterijai ir formuluotė, kurias galima tiesiog nukopijuoti pirkimo dokumentuose kaip reikalavimus tiekėjui. Visais atvejais pirkimo vykdytojas vadovaudamasis nurodytais principais turi suformuluoti konkrečius reikalavimus, kurie bus susiję su pirkimo objektų ir nebus deklaratyvus. Pavyzdžiui, vadovaujantis punktu 4.4.2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai gali būti nustatomas reikalavimas, kad projektuotojai pastato projekte pateiktų pasiūlymus dėl galimybės panaudoti atsinaujinančius energijos išteklius.

Perkant projektavimo paslaugas, kurioms nėra nustatyti ir AM Įsakymu patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, pirkimo vykdytojas turi nustatyti aplinkos apsaugos kriterijus:

1) pagal Tvarkos aprašo 4.3. punktą perkamoms paslaugoms, nepriklausomai nuo to, ar jos įtrauktos į produktų sąrašą, tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais; arba

2) pagal Tvarkos aprašo 4.4. perkant produktą, kuris nėra įtrauktas į produktų sąrašą, pirkimo vykdytojas gali savarankiškai nustatyti aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikant bent vieną iš 4.4.1 – 4.4.5 papunkčiuose numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose.

Tvarkos aprašo 10 punktas numato galimybę, vykdant ŽVP, taikyti aplinkos apsaugos kriterijus pagal tvarkos aprašo 4 punktą, ne visam pirkimo objektui, o tik jo daliai, kurios vertė sudaro daugiau kaip 50 procentų visos pirkimo vertės (jeigu AM Įsakymu patvirtintuose aplinkos apsaugos kriterijuose nenustatyta kitaip), toks pirkimas taip pat bus priskiriamas prie žaliųjų pirkimų. Pavyzdžiui, pirkimo vykdytojas vykdo projektavimo paslaugų ir statybos darbų pirkimą. Aplinkos apsaugos kriterijus tuomet gali taikyti tik statybos darbams, jei šių darbų vertė sudaro daugiau kaip 50 procentų bendros pirkimo vertės. Tokiu atveju visas pirkimas visa verte yra priskirtinas prie žaliųjų pirkimų.

Aplinkos apsaugos vadybos standartai ir aplinkos apsaugos vadybos priemonės. Ką turi žinoti pirkimo vykdytojas

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai (ISO, EMAS ir kt.) (pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 48 straipsnį) nėra priskiriami tiekėjų kvalifikacijos reikalavimams. Jei aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai yra būtini konkrečiame pirkime, kad tiekėjas, teikdamas paslaugas juos taikytų, jie gali būti nustatomi kaip įrodantys tam tikrą tiekėjo kvalifikaciją, bet jie nėra laikomi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimais Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio prasme.

Aplinkos apsaugos vadybos priemonės yra priskiriamos tiekėjų kvalifikacijos reikalavimams (pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 8 punktą, Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 22 punktą).

Pirmuoju atveju pirkimo vykdytojui yra svarbu visa sistema, visas standartas, t. y., visi punktai, visi etapai ir pan., kuriuos apima visas standartas. Antruoju atveju, pirkimo vykdytojui pakanka tik tam tikrų punktų, tam tikrų reikalavimų, tam tikro etapo, tam tikros priemonės ir pan. Taigi, pirkimo vykdytojas pirmiausia turi apsvarstyti ir nuspręsti (ir turi sugebėti motyvuotai pagrįsti), kas konkrečiame pirkime yra reikalinga: 1) ar visas aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartas, t. y., visi sistemos punktai, nurodyti standarte (pirkimo dokumentuose bus nurodoma atskirai, ne tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų lentelėje), 2) ar tik keletas tam tikrų aplinkos apsaugos vadybos priemonių (nurodoma tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų lentelėje).

Jei pirkimo vykdytojas nusprendžia nustatyti reikalavimą, kad tiekėjas vykdydamas sutartį taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto reikalavimus, kaip nurodoma Viešųjų pirkimų įstatymo 48 straipsnyje,  tuomet turi būti reikalaujama pateikti nepriklausomų įstaigų išduotus sertifikatus, pvz., EMAS arba ISO, taip pat turi būti pripažįstami lygiaverčiai sertifikatai, išduoti kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Atkreiptinas dėmesys, kad atlikdama supaprastintą pirkimą ar pirkdama šio įstatymo 2 priede nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką.

Atkreiptinas dėmesys, kad reikalavimas dėl viso standarto galėtų būti nustatomas tik tuomet, kai yra būtinas ir proporcingas konkrečiam pirkimo objektui, yra reikalingas užtikrinti tinkamą sutarties vykdymą, įvertinus, ar tokio reikalavimo nustatymas dirbtinai neribos tiekėjų konkurencijos.

Jeigu pirkimo vykdytojas nusprendžia, kad konkrečiame pirkime pakanka taikyti konkrečias aplinkos apsaugos vadybos priemones, tokiu atveju, gali būti nustatomas kvalifikacijos reikalavimas vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 22 punktu, t. y. nurodant konkrečias aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones, kurias tiekėjas turės taikyti sutarties vykdymo metu. Tokiu atveju negali būti reikalaujama pateikti būtinai nepriklausomų įstaigų išduotus sertifikatus, kurie įrodo visos sistemos standartą (jie tik gali būti pateikiami), o reikalaujama pateikti aplinkos apsaugos vadybos priemonių, kurias tiekėjas galės taikyti vykdydamas pirkimo sutartį, apibūdinimą, vadybos priemonių taikymo aprašymą ir pan. Juose gali būti apibrėžta tiekėjo aplinkos apsaugos politika; nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems įtaką daro, gali daryti tiekėjo veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai; aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai, priemonės šiems tikslams pasiekti; aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena; parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas; aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pavyzdžiui, parengiamos kasmetinės ataskaitos, kurios pateikiamos, pristatomos įmonės vadovybei) ir pan.

Kaip jau buvo minėta, reikalavimai turi būti proporcingi, susiję su pirkimo objektu, būtini, pagrįsti, dirbtinai neribojantys konkurencijos. Tai reiškia, kad reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų turi būti nustatomi atsižvelgiant ir į ūkio subjektų grupės narių prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; neturi būti reikalaujama turėti ISO sertifikatą iš visų grupės narių (subtiekėjų, subrangovų), jei pagal jų prisiimamus įsipareigojimus toks sertifikatas nėra būtinas, pvz., jei vienas narys atliks visus projektavimo darbus, o kitas narys pasitelktas tik dėl finansų, tokiu atveju gali būti nepagrįsta ir neproporcinga reikalauti, kad abu nariai atitiktų reikalavimą dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto. Taigi, kiekvieną kartą vertinama ir reikalavimas nustatomas individualiai, atsižvelgiant į konkretų pirkimo objektą ir visas susijusias aplinkybes. 

Tiekėjas pasitelkti kitą ūkio subjektą dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų gali tik tiek, kiek tai susiję su to ūkio subjekto prisiimtomis prievolėmis pagal pirkimo sutartį. Tai reiškia, kad kitas ūkio subjektas negali tiesiog "paskolinti" reikalaujamo sertifikato, t. y., tas ūkio subjektas pats tiesiogiai ir turi vykdyti, teikti tas paslaugas, kurioms ir taiko minėtą standartą (taip pat neužtektų ir tik kažkaip "dalyvauti" ar prižiūrėti kitų vykdomus darbus).

Jei aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartas reikalingas tai daliai, kurią vykdys kitas ūkio subjektas, tuomet tiekėjas pasitelkęs tą kitą ūkio subjektą, turintį pirkimo dokumentuose reikalaujamą sertifikatą, būtų laikomas atitinkančiu nustatytą reikalavimą.

Jeigu sertifikatas yra reikšmingas visoms su pirkimo objektu susijusioms prievolėms įvykdyti, dėl kurių sudaroma sutartis, neturintis minėto sertifikato ar įrodymų dėl taikomų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos sistemos užtikrinimo priemonių negalintis pateikti tiekėjas negali būti laikomas atitinkančiu minėtą reikalavimą, nepaisant to, kad buvo pasitelktas reikiamą sertifikatą turintis ūkio subjektas.

SVARBU: pirkimo dokumentuose neturi būti nustatomas reikalavimas, kad tiekėjas būtų įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos priemones ar sistemos standartą. Tiekėjas turi būti ne tik įdiegęs, bet turi jų laikytis, turi jas taikyti.

Sutarties nuostatomis galima reglamentuoti aplinkos apsaugos aspektus sutarties vykdymo etape. Jos turi būti susijusios su sutarties dalyku ir iš anksto nurodytos pirkimo dokumentuose,  užtikrinant, kad tiekėjai žino apie šiuos reikalavimus ir gali į juos atsižvelgti nustatydami savo pasiūlymų kainas. Siekiant atgrasyti nuo aplinkos apsaugos įsipareigojimų pažeidimų, pagal sutartį turėtų būti numatyta imtis atitinkamų sankcijų.

Pirkimo vykdytojo pareiga kontroliuoti, kaip tiekėjas laikosi nustatytų reikalavimų, todėl aplinkosauginių reikalavimų vykdymas turi būti perkeltas į sutarties vykdymo sąlygas nustatant priemonių įgyvendinimo ir tikrinimo eigą. Vien tik deklaratyvaus reikalavimo, jog tiekėjas turi laikytis sutarties vykdymo sąlygos, neužtenka.

Sutarties vykdymo stebėsena gali būti įvairių formų, pavyzdžiui pirkimo vykdytojas iš tiekėjo gali pareikalauta pateikti sutartyje nustatytų aplinkosauginių reikalavimų laikymosi įrodymus, dokumentus,  pirkimo vykdytojas gali atlikti patikras vietoje ir pan.

____________________________

Dokumento versijos

| Versija | Data | Pastabos, papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2017-12-21 | Pradinė dokumento versija. Šis dokumentas |
| 2. | 2020-10-xx | Atnaujinta dokumento versija. Patikslinti ir papildyti šie Gairių skyriai: 5. Pirkimo objektas; 5.3 Privalomas BIM metodų taikymas nuo 2020 m. sausio 1 d.; 8. Kvalifikacijos reikalavimai; 11. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinimas; 12. Pirkimo sutarties nuostatos. |

Naujausios versijos ieškokite VPT svetainėje

LAT 2017-07-12 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-322-916/2017 (4 vienarūšės LAT bylos: LAT 2015-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-84-248/2015; 2015-03-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161-415/2015; 2015-03-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-162-469/2015; 2015-04-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-183-248/2015

9. Darbo projektą rengia projektuotojas, parengęs techninį projektą. Kitas projektuotojas gali rengti darbo projektą, jei:

9.1. projektuotojas, parengęs techninį projektą:

9.1.1. nutraukė projektavimo veiklą arba nebeegzistuoja;

9.1.2. neprieštaravo, kad darbo projektą parengtų kitas projektuotojas, apie tai statytojui patvirtindamas raštu ar nurodė techninio projekto projektavimo darbų sutartyje;

9.1.3. gavęs statytojo sutikimą raštu, pasamdė kitą projektuotoją darbo projektui parengti;

9.2. statybos darbai perkami kartu su projektavimo darbais (pagal statytojo parengtą techninį projektą) ir statybos rangovas atrenkamas konkurso būdu.

10. Jei darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti patvirtinto techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus,  darbo projekte nurodyti techninį projektą parengusį projektuotoją, informuoti techninį projektą parengusį projektuotoją apie techninio projekto klaidas (kai jų yra). Darbo projekto projektuotojas atsako už parengto darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams.

Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio projektas rengiamas dviem etapais – statinio techninio projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka statinio projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo pasirašytą statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį.

Projektavimo darbų rangos sutartyje turi būti numatyta statinio projekto rengėjo prievolė atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą, nustatyta jos kaina ar kainos apskaičiavimo taisyklės, atsižvelgiant į statybos terminus, kurių sutarties šalys turi laikytis, sudarydamos statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį.

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 57 punktas.

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 74, 75 punktai

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“18 punktas

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 19 punktas

https://statyba40.lt/naujienos/viesasis-sektorius-pereina-prie-privalomo-statinio-informacinio-modeliavimo-metodu-taikymo/

LAT 2018 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-178-378/2018

LAT 2018 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-398-469/2018

Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalis ir Pirkimų įstatymo 94 straipsnio 5 dalis;

Civilinio kodekso 1.2 str. 1 d.; 1.5 str. 1 d., 6.228 str. 1 d.

LAT 2022 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje e3K-3-162-378-2022; LAT 2015 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-267-916/2015

Statybos įstatymo 43 straipsnio 4 dalis

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 38 straipsnio 4 dalis